Приложение к постановлению

Администрации города Иванова

от _09.12.2014__ № _2651__

«Утвержден постановлением

Администрации города Иванова

от  ____29.09.2014        № _1988_»

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ Иваново, на 2015 год.

- Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Иваново Ивановской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Адрес МКД | год |  | Материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Предельная стоимость капитального ремонта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица, номер дома | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Дзержинского, д.20 | 19.12.1972 | нет | кирпич | 5 | 3 | 6936,4 | капитальный ремонт крыши | 3988430 |
| ул. Тихая, д.15 | 01.01.1972 | 20.06.2012 | панель | 5 | 6 | 3817,1 | капитальный ремонт фасада | 1992526 |
| ул. Огородная, д.3 | 01.12.1971 | нет | панель | 5 | 4 | 3148,1 | капитальный ремонт фасада | 1643308 |
| пр. Ленина, д.23 | 01.01.1928 | нет | кирпич | 5 | 11 | 10651,5 | капитальный ремонт крыши | 30851262 |
| ул. Калинина, д.6 | 01.01.1939 | 01.01.2009 | кирпич | 5 | 5 | 3263,1 | капитальный ремонт фасада | 5782213 |
| ул. Шошина, д.4А | 1970 | 29.11.1980 | кирпич | 5 | 4 | 3680 | капитальный ремонт крыши | 2116000 |
| ул. Воронина, д.7 | 01.01.1960 | 01.07.1994 | кирпич | 5 | 4 | 2974,3 | капитальных ремонт инженерных сетей | 8328041 |
| ул. Демьяна Бедного, д.115 | 01.01.1963 | 01.01.2009 | панель | 5 | 3 | 2571,7 | капитальный ремонт фасада | 1342427 |
| ул. Демьяна Бедного, д.117 | 01.12.1963 | нет | панель | 5 | 3 | 2552,7 | капитальный ремонт кровли | 2592733 |
| ул. Демьяна Бедного, д.119 | 01.01.1963 | нет | панель | 5 | 4 | 3568,6 | капитальный ремонт фасада | 1862809 |
| ул. 4-я Меланжевая, д.4 | 01.01.1967 | нет | панель | 5 | 4 | 3874,6 | капитальный ремонт фасада | 2022541 |
| ул. 4-я Меланжвая, д.8 | 01.01.1967 | нет | панель | 5 | 4 | 3661 | капитальный ремонт фасада | 1911042 |
| ул. Новая, д.4 | 01.12.1962 | нет | панель | 5 | 4 | 3867,2 | капитальный ремонт фасада | 2018678 |
| ул. Куконковых, д.84 | 1965 | Нет | панель | 5 | 4 | 3960 | капитальный ремонт фасада | 2067120 |
| ул. Куконковых, д.86 | 1965 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3870 | капитальный ремонт фасада | 2020140 |
| ул. Любимова, д.10 | 1969 | 01.01.2001 | панель | 5 | 4 | 5100 | капитальный ремонт крыши | 2932500 |
| пр. Текстильщиков, д.62 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 5700 | капитальный ремонт крыши | 3277500 |
| ул. Маршала Василевского, д.8 | 1969 | 01.01.2001 | кирпич | 5 | 4 | 6250 | капитальный ремонт крыши | 3593750 |
| пр. Строителей, д.60А | 01.01.1982 | 01.01.2001 | панель | 5 | 8 | 6120 | капитальный ремонт крыши | 3519000 |
| ул. Зверева, д.37 | 01.01.1966 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3171,9 | капитальный ремонт крыши | 9634731 |
| ул. Кузнецова, д.61 | 01.01.1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 31672 | капитальных ремонт инженерных сетей | 8768158 |
| пр. Текстильщиков, д.68 | 1966 | 01.01.2001 | кирпич | 5 | 4 | 7120 | капитальный ремонт крыши | 4094000 |
| ул. Панина, д.27 | 1965 | нет | панель | 5 | 4 | 2870 | капитальный ремонт фасада | 1498140 |
| ул. Фрунзе, д.33 | 01.01.1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2837,5 | капитальный ремонт фасада | 5028050 |
| ул. Красных Зорь, д.47 | 1968 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3380 | капитальный ремонт крыши | 1943500 |
| ул. Сосновая, д.5 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3350 | капитальный ремонт крыши | 8251050 |
| ул. Калинина, д.17 | 1934 | нет | кирпич | 5 | 4 | 6798,3 | капитальный ремонт крыши | 19734170 |
| ул. Красных Зорь, д.29/2 | 1954 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3690 | капитальный ремонт крыши | 2121750 |
| микрорайон 30, д.12 | 1972 | 01.01.2000 | панель | 5 | 6 | 4410 | капитальный ремонт крыши | 2535750 |
| пр. Текстильщиков, д.111 | 1971 | 02.12.2013 | панель | 5 | 6 | 4490 | капитальный ремонт крыши | 2581750 |
| ул. Андрианова, д.10 | 19.10.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 5630,2 | капитальный ремонт крыши | 3237365 |
| ул. Маршала Василевского, д.16 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 4320 | капитальный ремонт крыши | 2484000 |
| ул. Герцена, д.6 | 1970 | 02.12.2013 | панель | 5 | 6 | 4150 | капитальный ремонт крыши | 2386250 |
| пр. Текстильщиков, д.111А | 1972 | 01.01.2001 | панель | 5 | 4 | 4230 | капитальный ремонт крыши | 2432250 |
| пр. Текстильщиков, д.115А | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 4240 | капитальный ремонт крыши | 2438000 |
| пр. Текстильщиков, д.113 | 1971 | нет | панель | 5 | 4 | 4240 | капитальный ремонт крыши | 2438000 |
| ул. Маршала Василевского, д.2 | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 4130 | капитальный ремонт крыши | 2374750 |
| ул. Кудряшова, д.107 | 1969 | 01.01.2000 | панель | 5 | 4 | 4120 | капитальный ремонт крыши | 2369000 |
| ул. Кудряшова, д.111 | 1968 | 30.11.1999 | панель | 5 | 4 | 4120 | капитальный ремонт крыши | 2369000 |
| пр. Текстильщиков, д.9А | 1972 | 02.12.2013 | кирпич | 5 | 6 | 4120 | капитальный ремонт крыши | 2369000 |
| ул. Шубиных, д.21 | 1979 | нет | панель | 5 | 6 | 3858,5 | капитальных ремонт инженерных сетей | 1871373 |
| ул. 3-я Межевая, д.9 | 1971 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3860 | капитальный ремонт крыши | 2219500 |
| ул. Кирякиных, д.11 | 1964 | 02.12.2014 | кирпич | 5 | 4 | 3174,9 | капитальный ремонт крыши | 1825568 |
| ул. Шошина, д.16 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3800 | капитальный ремонт крыши | 9359400 |
| ул. Шошина, д.14 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3800 | капитальный ремонт крыши | 9359400 |
| ул. Победы, д.11 | 01.01.1971 | нет | панель | 5 | 6 | 5319,1 | капитальный ремонт крыши | 3058483 |
| ул. Станко, д.5 | 01.01.1917 | нет | дерево | 1 | 1 | 175,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 621629 |
| ул. Андрианова, д.12 | 19.09.1969 | нет | панель | 5 | 4 | 4776,6 | капитальный ремонт крыши | 2746545 |
| ул. Сосновая, д.9А | 1964 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3176,8 | капитальный ремонт фундамента | 1842544 |
| ул. Шубиных, д.32А | 1972 | 02.12.2013 | панель | 5 | 6 | 3600 | капитальный ремонт крыши | 2070000 |
| ул. Павла Большевикова, д.7 | 01.01.1966 | нет | панель | 5 | 4 | 3576,9 | капитальный ремонт фасада | 1867142 |
| ул. Кудряшова, д.129 | 1969 | 01.01.2001 | кирпич | 10 | 4 | 3680 | капитальный ремонт крыши | 9063840 |
| ул. Садовая, д.9 | 01.12.1963 | 01.12.2008 | кирпич | 5 | 4 | 3225,8 | капитальных ремонт инженерных сетей | 9032239 |
| ул. Кудряшова, д.109 | 02.12.2013 | нет | панель | 5 | 4 | 3546,4 | капитальный ремонт крыши | 2039180 |
| пр. Строителей, д.78 | 01.01.1967 | 01.01.2004 | панель | 5 | 4 | 3538 | капитальный ремонт крыши | 2034350 |
| ул. 2-я Лагерная, д.55 | 10.10.1968 | 08.10.2007 | панель | 5 | 4 | 3539,9 | капитальный ремонт фасада | 1847828 |
| ул. Академика Мальцева, д.22 | 1972 | 10.10.2010 | кирпич | 5 | 4 | 3500 | капитальный ремонт фасада | 1847828 |
| ул. 2-я Лагерная, д.57 | 10.10.1970 | 08.10.2007 | панель | 5 | 4 | 3494,5 | капитальный ремонт фасада | 1824129 |
| пр. Ленина, д.47 | 18.06.1954 | нет | кирпич | 6 | 12 | 10300 | капитальный ремонт крыши | 25368900 |
| ул. Шубиных, д.25 | 1969 | 01.01.2000 | панель | 5 | 4 | 3557 | капитальный ремонт крыши | 2045275 |
| ул. Гагарина, д.11 | 01.01.1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3535,2 | капитальный ремонт крыши | 8707198 |
| ул. Маршала Василевского, д.3 | 1967 | 02.12.2013 | кирпич | 5 | 4 | 3400 | капитальный ремонт крыши | 8374200 |
| пр. Текстильщиков, д.5А | 01.01.1972 | 20.12.2011 | кирпич | 5 | 4 | 3179,5 | капитальный ремонт крыши | 1828213 |
| ул. Кирякиных, д.5 | 1965 | 02.12.2013 | кирпич | 5 | 5 | 4279 | капитальный ремонт крыши | 10539177 |
| ул. Радищева, д.3 | 01.01.1957 | нет | кирпич | 2 | 2 | 840,5 | капитальных ремонт инженерных сетей | 2353402 |
| ул. Велижская, д.65 | 1962 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1576,6 | капитальный ремонт крыши | 3883166 |
| ул. 3-я Чайковского, д.11 | 01.01.1976 | 01.07.2007 | кирпич | 5 | 6 | 4509,1 | капитальный ремонт крыши | 11105913 |
| 23 Линия, д.6 | 01.01.1958 | нет | кирпич | 2 | 1 | 1958 | капитальный ремонт крыши | 1125850 |
| 23 Линия, д.6Б | 1962 | нет | кирпич | 2 | 1 | 1962 | капитальный ремонт крыши | 4832406 |
| пр. Ульяновский, д.5 | 01.01.1976 | нет | панель | 5 | 6 | 4354,7 | капитальный ремонт крыши | 2503953 |
| пр. Текстильщиков, д.60 | 1971 | нет | панель | 5 | 4 | 3120 | капитальный ремонт крыши | 1794000 |
| пр. Строителей, д.16 | 1971 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3230 | капитальный ремонт крыши | 1857250 |
| пр. Строителей, д.20 | 1969 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3230 | капитальный ремонт крыши | 1857250 |
| ул. Шубиных, д.27 | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 3230 | капитальный фундамента, подвала | 1857250 |
| ул. Павленко, д.18 | 01.01.1958 | нет | кирпич | 2 | 1 | 386,7 | капитальных ремонт инженерных сетей | 1082761 |
| ул. Суворова, д.9А | 1930 | 01.12.2006 | кирпич | 4 | 4 | 2961,5 | капитальный ремонт крыши | 8664396 |
| ул. Войкова, д.2 | 19.09.1969 | 19.09.1989 | панель | 5 | 4 | 4768,9 | капитальный ремонт крыши | 2742118 |
| ул. 12-я Сосневская, д.1 | 01.01.1990 | нет | панель | 3 | 2 | 1841,2 | капитальный ремонт крыши | 1058690 |
| ул. Колесанова, д.9 | 01.08.1966 | 20.06.1989 | кирпич | 5 | 4 | 3127 | капитальный ремонт крыши | 1798025 |
| ул. Кудряшова, д.111А | 1971 | 02.12.2013 | панель | 5 | 6 | 3130 | капитальный ремонт крыши | 1799750 |
| пр. Текстильщиков, д.109 | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 3120 | капитальный ремонт крыши | 1794000 |
| ул. 1-я Лагерная, д.20 | 01.01.1965 | 01.01.2011 | панель | 5 | 4 | 3588,1 | капитальный ремонт крыши | 2063158 |
| ул. Куконковых, д.88 | 1965 | нет | панель | 5 | 6 | 3870 | капитальный ремонт крыши | 2225250 |
| ул. Рыбинская, д.58 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2980 | капитальный ремонт крыши | 7339740 |
| ул. Лежневская, д.175А | 1970 | 02.12.2013 | панель | 5 | 3 | 2500 | капитальных ремонт инженерных сетей | 7000000 |
| ул. Победы, д.15 | 01.01.1974 | нет | панель | 5 | 6 | 4361,9 | капитальный ремонт крыши | 2508093 |
| ул. Владимирская, д.5 | 01.01.1917 | нет | дерево | 2 | 1 | 272,9 | капитальных ремонт инженерных сетей | 764122 |
| пр. Текстильщиков, д.1 | 01.01.1971 | 20.12.2011 | кирпич | 5 | 6 | 4441,6 | капитальный ремонт крыши | 2553920 |
| ул. Почтовая, д.5 | 01.01.1953 | 01.09.2011 | кирпич | 4 | 4 | 2462,6 | капитальных ремонт инженерных сетей | 8197131 |
| ул. Кирякиных, д.9 | 1965 | 02.12.2013 | кирпич | 5 | 5 | 4281 | капитальный ремонт крыши | 10544103 |
| ул. Ташкентская, д.88 | 1976 | 01.01.2009 | кирпич | 4 | 1 | 4254 | капитальный ремонт крыши | 10477602 |
| ул. Театральная, д.13 | 20.04.1962 | 01.08.2007 | кирпич | 4 | 2 | 1254 | капитальный ремонт крыши | 3769524 |
| ул. Батурина, д.17 | 01.01.1929 | 01.01.2008 | кирпич | 6 | 10 | 7703,2 | капитальный ремонт крыши | 18972982 |
| ул. 2-я Межевая, д.30/42 | 01.01.1930 | нет | дерево | 2 | 2 | 684,6 | капитальный ремонт фасада | 910518 |
| ул. Лежневская, д.173Б | 1969 | нет | панель | 5 | 3 | 2980 | капитальный ремонт крыши | 1713500 |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.75 | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2858,6 | капитальный ремонт крыши | 7039254 |
| ул. Лежневская, д.201Е | 01.05.1960 | нет | смешанный | 2 | 1 | 279,6 | капитальных ремонт инженерных сетей | 782880 |
| пр. Шереметевский, д.141 | 1961 | нет | кирпич | 5 | 5 | 4397,9 | капитальный ремонт крыши | 10832028 |
| ул. Войкова, д.4 | 19.08.1968 | нет | панель | 5 | 4 | 4754,4 | капитальный ремонт крыши | 2733780 |
| ул. Шубиных, д.19 | 01.01.1970 | 27.06.2011 | панель | 5 | 4 | 4742,3 | капитальных ремонт инженерных сетей | 13278441 |
| ул. Лежневская, д.201Д | 01.01.1960 | нет | смешанный | 2 | 1 | 278 | капитальных ремонт инженерных сетей | 778400 |
| пер. Пограничный, д.26 | 01.01.1962 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1597,5 | капитальный ремонт крыши | 3934643 |
| ул. Шубиных, д.6 | 01.01.1967 | 10.11.2011 | панель | 5 | 4 | 4686,76 | капитальных ремонт инженерных сетей | 13122928 |
| пр. Текстильщиков, д.115 | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 3449,1 | капитальный ремонт крыши | 1983233 |
| ул. Генерала Горбатова, д.13 | 27.02.1972 | 26.07.2003 | кирпич | 5 | 4 | 3316,6 | капитальный ремонт крыши | 1907045 |
| ул. Лежневская, д.201Г | 05.05.1958 | нет | смеш | 2 | 1 | 273,3 | капитальных ремонт инженерных сетей | 765241 |
| ул. Велижская, д.50 | 01.01.1960 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4642,7 | капитальных ремонт инженерных сетей | 12999561 |
| ул. Ташкентская, д.105 | 1965 | 02.12.2013 | панель | 5 | 4 | 3547 | капитальный ремонт крыши | 2039525 |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.69 | 01.01.1975 | нет | кирпич | 5 | 9 | 2832,8 | капитальный ремонт крыши | 6977186 |
| ул. Бубнова, д.49 | 01.01.1990 | 01.01.2000 | кирпич | 9 | 1 | 3578,4 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 1920000 |
| ул. Мархлевского, д.34/45 | 01.01.1952 | нет | кирпич | 5 | 9 | 9416,9 | капитальный ремонт крыши | 33279055 |
| пр. Ленина, д.100 | 19.10.1958 | нет | кирпич | 5 | 11 | 17556,9 | капитальный ремонт крыши | 10095218 |
| ул. Каравайковой, д.130 | 01.12.1990 | нет | кирпич | 9 | 1 | 3528,3 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 1920000 |
| пр. Строителей, д.112 | 1967 | 01.01.2012 | панель | 5 | 4 | 4475,8 | капитальных ремонт инженерных сетей | 12532239 |
| пр. Союзный, д.8 | 01.01.1951 | нет | дерево | 2 | 2 | 527,3 | капитальных ремонт инженерных сетей | 1476441 |
| ул. Шошина, д.2 | 01.01.1963 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3019,1 | капитальный ремонт крыши | 7436043 |
| ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 01.01.1964 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3900,2 | капитальный ремонт крыши | 11724001 |
| ул. Кавалерийская, д.56 | 01.01.1971 | нет | панель | 5 | 6 | 3894,8 | капитальный ремонт фасада | 2033086 |
| ул. Кавалерийская, д.60 | 01.01.1971 | 20.12.2011 | панель | 5 | 6 | 3889 | капитальный ремонт крыши | 2236175 |
| ул. 1-я Минеевская, д.2 | 01.01.1952 | нет | кирпич | 3 | 3 | 2164,1 | капитальный ремонт крыши | 5330178 |
| ул. Калинина, д.21 | 01.01.1934 | нет | кирпич | 5 | 5 | 4895,7 | капитальный ремонт фасада | 8675180 |
| ул. Шубиных, д.13 | 01.01.1968 | нет | панель | 5 | 6 | 5132,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 14370720 |
| пр. Строителей, д.92 | 01.01.1970 | 01.01.2008 | кирпич | 5 | 1 | 5381,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 15067920 |
| ул. Октябрьская, д.3/70 | 1930 | 23.01.1990 | кирпич | 5 | 6 | 3570,1 | капитальный ремонт крыши | 8793156 |
| ул. 9 Января, д.22 | 19.10.1970 | нет | кирпич | 5 | 6 | 7470,5 | капитальный ремонт крыши | 4295538 |
| ул. Академика Мальцева, д.4 | 19.03.1963 | нет | кирпич | 5 | 2 | 2615,4 | капитальный ремонт фасада | 4634489 |
| ул. Кузнецова, д.98А | 01.01.1958 | нет | кирпич | 5 | 7 | 6189,4 | капитальный ремонт крыши | 3558905 |
| ул. Кольчугинская, д.12А | 01.01.1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2582,2 | капитальный ремонт фундамента | 1497676 |
| ул. Калинина, д.31/20 | 19.09.1957 | нет | кирпич | 5 | 6 | 9867,7 | капитальный ремонт крыши | 5673928 |
| ул. Войкова, д.21 | 19.02.1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4380,9 | капитальный ремонт крыши | 2519018 |
| ул. Московская, д.46 | 01.01.1917 | нет | кирпич | 1 | 1 | 566,3 | капитальных ремонт инженерных сетей | 1585641 |
| ул. Рабфаковская, д.36 | 01.01.1957 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4126,5 | капитальный ремонт крыши | 12404259 |
| ул. 8 Марта, д.35 | 01.01.1970 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2166,2 | капитальный ремонт крыши | 1245565 |
| ул. Станко, д.21/9 | 01.01.1917 | нет | кирпич | 3 | 1 | 838,8 | капитальный ремонт крыши | 3073606 |
| ул. Парижской Коммуны, д.9 | 01.01.1969 | нет | панельно-блочные | 5 | 4 | 3579,7 | капитальный ремонт крыши | 2058328 |
| ул. Громобоя, д.25 | 19.08.1968 | нет | кирпич | 5 | 6 | 6899,6 | капитальный ремонт крыши | 3967270 |
| ул. Ташкентская, д.63 | 01.01.1967 | нет | панель | 5 | 3 | 2604,5 | капитальный ремонт крыши | 1497588 |
| ул. Ташкентская, д.67 | 01.01.1966 | нет | панель | 5 | 3 | 2603,9 | капитальный ремонт крыши | 1497243 |
| ул. Парижской Коммуны, д.11 | 01.01.1970 | нет | панельно-блочные | 5 | 4 | 3556,71 | капитальный ремонт крыши | 2045108 |
| ул. Домостроителей, д.35 | 01.01.1962 | 01.10.2008 | панель | 5 | 4 | 3522,4 | капитальный ремонт крыши | 2025380 |
| ул. Громобоя, д.27 | 19.07.1967 | нет | кирпич | 5 | 6 | 6761,3 | капитальный ремонт крыши | 3887748 |
| ул. Демидова, д.15 | 01.01.1975 | 01.01.2009 | кирпич | 5 | 8 | 5893,3 | капитальный ремонт крыши | 14515198 |
| пр. Шереметевский, д.151 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 8 | 5130,6 | капитальный ремонт крыши | 12636668 |
| ул. Ташкентская, д.65 | 01.01.1968 | нет | панель | 5 | 3 | 2558,6 | капитальный ремонт крыши | 1471195 |
| пр. Строителей, д.30 | 01.01.1972 | 23.03.2011 | панель | 5 | 4 | 3944,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 11044320 |
| ул. Войкова, д.22 | 19.09.1969 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4520,49 | капитальный ремонт крыши | 11133967 |
| ул. Третьего Авиаотряда, д.5 | 01.01.1958 | нет | кирпич | 2 | 2 | 603,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 1689520 |
| ул. Лежневская, д.148 | 1964 | 02.12.2013 | кирпич | 5 | 4 | 3650 | капитальный ремонт крыши | 8989950 |
| ул. Комсомольская, д.54 | 01.01.1983 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2725,9 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 1920000 |
| пр. Столярный, д.30 | 01.01.1935 | нет | кирпич | 4 | 4 | 2895,1 | капитальных ремонт инженерных сетей | 9615696 |
| ул. Кудряшова, д.115 | 01.06.1972 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2302,2 | капитальный ремонт крыши | 1323765 |
| ул. Некрасова, д.49 | 01.01.1953 | нет | кирпич | 2 | 2 | 803,9 | капитальный ремонт фасада | 1424511 |
| ул. Ташкентская, д.65А | 01.01.1968 | нет | кирпич | 5 | 2 | 2588,8 | капитальный ремонт крыши | 1488560 |
| ул. Демидова, д.12 | 01.01.1960 | 01.01.2009 | кирпич | 5 | 4 | 2538,8 | капитальный ремонт крыши | 6253064 |
| ул. Лежневская, д.36 | 01.01.1965 | нет | кирпич | 5 | 3 | 2511,7 | капитальный ремонт крыши | 7550170 |
| ул. 8 Марта, д.33 | 01.01.1979 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2270,8 | капитальный ремонт крыши | 1305710 |
| ул. 3-я Нагорная, д.24 | 01.01.1971 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4465,4 | капитальный ремонт крыши | 13422992 |
| ул. Сакко, д.41 | 01.01.1917 | 01.01.1949 | кирпич | 3 | 2 | 4232,5 | капитальный ремонт фасада | 7499990 |
| ул. Андрианова, д.3 | 19.05.1977 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1795,4 | капитальный ремонт крыши | 4422070 |
| ул. Ташкентская, д.59 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3555,3 | капитальный ремонт крыши | 2044298 |
| ул. Шошина, д.10 | 01.01.1970 | нет | кирпич | 4 | 1 | 3131,1 | капитальный ремонт фасада | 5548309 |
| ул. Благова, д.42 | 01.01.1961 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3118,8 | капитальный ремонт крыши | 9375113 |
| ул. 5-я Первомайская, д.21 | 01.01.1954 | нет | кирпич | 2 | 2 | 846,5 | капитальных ремонт инженерных сетей | 2370202 |
| ул. Маршала Василевского, д.5 | 01.01.1967 | 23.03.2011 | кирпич | 5 | 4 | 3782,4 | капитальных ремонт инженерных сетей | 10590720 |
| ул. Бубнова, д.43 | 01.12.1972 | нет | кирпич | 5 | 13 | 12116,8 | капитальный ремонт крыши | 6967160 |
| ул. Ермака, д.35/10 | 19.03.1927 | нет | кирпич | 4 | 2 | 2167,1 | капитальный ремонт крыши | 5337567 |
| ул. Генкиной, д.58 | 19.02.1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4403,2 | капитальный ремонт крыши | 2531840 |
| пр. Ленина, д.138 | 19.04.1966 | нет | кирпич | 5 | 6 | 8649,6 | капитальный ремонт крыши | 4973520 |
| ул. Академика Мальцева, д.9 | 19.08.1968 | нет | панель | 5 | 3 | 3475,9 | капитальный ремонт крыши | 1998643 |
| ул. Ташкентская, д.86А | 1971 | нет | кирпич | 5 | 2 | 3259,8 | капитальный ремонт крыши | 1874385 |
| ул. Володарского, д.11 | 01.01.1984 | 01.06.2009 | кирпич | 5 | 8 | 6515,3 | капитальный ремонт фасада | 11545112 |
| ул. Ермака, д.31 | 19.02.1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2686,9 | капитальный ремонт крыши | 2415345 |
| ул. Конспиративная, д.4 | 01.01.1928 | 01.01.1980 | кирпич | 5 | 5 | 3454,4 | капитальный ремонт крыши | 8508187 |
| ул. Багаева, д.25/1 | 1955 | 19.07.2009 | кирпич | 4 | 7 | 5388,9 | капитальный ремонт крыши | 16199033 |
| ул. Рабфаковская, д.10/96 | 01.01.1932 | 01.01.2010 | кирпич | 5 | 8 | 5157,80 | капитальный ремонт крыши | 15504347 |
| ул. Генкиной, д.33 | 19.06.1966 | нет | кирпич | 5 | 5 | 6818,26 | капитальный ремонт крыши | 3920500 |
| ул. Победы, д.13 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3584,1 | капитальный ремонт крыши | 2060858 |
| ул. 2-я Торфмаша, д.10А | 1965 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3164,4 | капитальный ремонт крыши | 7793917 |
| ул. Мархлевского, д.21 | 01.01.1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3181,6 | капитальный ремонт крыши | 1829420 |
| микрорайон 30, д.13 | 01.12.1972 | нет | панель | 5 | 4 | 2958 | капитальный ремонт крыши | 1700850 |
| ул. Андрианова, д.24 | 01.01.1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3261,5 | капитальный ремонт крыши | 8033075 |
| пер. Пограничный, д.15/12 | 01.01.1938 | 01.01.2012 | кирпич | 5 | 3 | 2797,6 | капитальных ремонт инженерных сетей | 7041559 |
| ул. Академическая, д.23 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3571,9 | капитальный ремонт крыши | 2232035 |
| ул. Калинцева, д.31 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3568 | капитальный ремонт крыши | 2051600 |
| ул. Ташкентская, д.85 | 01.01.1963 | 01.05.2008 | кирпич | 5 | 4 | 3137,8 | капитальный ремонт крыши | 7728401 |
| ул. Ташкентская, д.85А | 1963 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3151,3 | капитальный ремонт крыши | 7761652 |
| ул. Ташкентская, д.85Д | 01.01.1965 | 10.08.2009 | кирпич | 5 | 4 | 3157,3 | капитальный ремонт крыши | 7776430 |
| пр. Шереметевский, д.153 | 1964 | нет | кирпич | 5 | 8 | 5840,9 | капитальный ремонт крыши | 3871831 |
| пер. 4-й Спартака, д.1 | 01.01.1971 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1974 | капитальный ремонт крыши | 4861962 |
| ул. Ташкентская, д.85Б | 1963 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3134,8 | капитальный ремонт крыши | 7721012 |
| ул. Ташкентская, д.85Г | 1963 | 01.01.1965 | кирпич | 5 | 4 | 3125,9 | капитальный ремонт крыши | 7699092 |
| ул. Генерала Горбатова, д.15 | 01.01.1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3126 | капитальный ремонт крыши | 1797450 |
| ул. 2-я Чайковского, д.14 | 01.01.1967 | 01.07.2004 | кирпич | 5 | 4 | 3369,7 | капитальный ремонт крыши | 8299571 |
| ул. Шувандиной, д.115 | 01.01.1958 | нет | кирпич | 2 | 3 | 1375,8 | капитальных ремонт инженерных сетей | 5482400 |
| ул. Ташкентская, д.85В | 1963 | 01.05.2006 | кирпич | 5 | 4 | 3105,3 | капитальный ремонт крыши | 7648354 |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.87 | 01.01.1973 | 17.07.2009 | кирпич | 5 | 5 | 3162 | капитальный ремонт крыши | 1818150 |
| пр. Шереметевский, д.91 | 1973 | нет | кирпич | 5 | 8 | 7614,9 | капитальный ремонт крыши | 4800095 |
| ул. Громобоя, д.29 | 1970 | 10.10.2010 | кирпич | 12 | 1 | 4100 | капитальных ремонт инженерных сетей | 11480000 |
| пр. Текстильщиков, д.6А | 1972 | нет | кирпич | 5 | 5 | 6163 | капитальных ремонт инженерных сетей | 17256400 |
| Ул. Генерала Горбатова, д. 17 | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4689,7 | капитальный ремонт крыши | 2696578 |
| Ул. Пролетарская, д. 2 | 1922 | нет | кирпич | 5 | 9 | 5063 | капитальный ремонт крыши | 14727555 |
| Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  | 1086607169 |

- Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Иваново Ивановской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.

| Адрес МКД | Ориентировочная стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем | ремонта или замены лифтового оборудования |  | ремонта крыши |  | утепления и ремонта фасада |  | ремонта фундамента |  | ремонта подвала |
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ул. Дзержинского, д.20 | 3988430 |  |  |  |  | 3988430 |  |  |  |  |  |
| ул. Тихая, д.15 | 1992526 |  |  |  |  |  |  | 1992526 |  |  |  |
| ул. Огородная, д.3 | 1643308 |  |  |  |  |  |  | 1643308 |  |  |  |
| пр. Ленина, д.23 | 30851262 |  |  |  |  | 30851262 |  |  |  |  |  |
| ул. Калинина, д.6 | 5782213 |  |  |  |  |  |  | 5782213 |  |  |  |
| ул. Шошина, д.4А | 2116000 |  |  |  |  | 2116000 |  |  |  |  |  |
| ул. Воронина, д.7 | 8328041 | 8328041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Демьяна Бедного, д.115 | 1342427 |  |  |  |  |  |  | 1342427 |  |  |  |
| ул. Демьяна Бедного, д.117 | 2592733 |  |  |  |  | 2592733 |  |  |  |  |  |
| ул. Демьяна Бедного, д.119 | 1862809 |  |  |  |  |  |  | 1862809 |  |  |  |
| ул. 4-я Меланжевая, д.4 | 2022541 |  |  |  |  |  |  | 2022541 |  |  |  |
| ул. 4-я Меланжвая, д.8 | 1911042 |  |  |  |  |  |  | 1911042 |  |  |  |
| ул. Новая, д.4 | 2018678 |  |  |  |  |  |  | 2018678 |  |  |  |
| ул. Куконковых, д.84 | 2067120 |  |  |  |  |  |  | 2067120 |  |  |  |
| ул. Куконковых, д.86 | 2020140 |  |  |  |  |  |  | 2020140 |  |  |  |
| ул. Любимова, д.10 | 2932500 |  |  |  |  | 2932500 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.62 | 3277500 |  |  |  |  | 3277500 |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Василевского, д.8 | 3593750 |  |  |  |  | 3593750 |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.60А | 3519000 |  |  |  |  | 3519000 |  |  |  |  |  |
| ул. Зверева, д.37 | 9634731 |  |  |  |  | 9634731 |  |  |  |  |  |
| ул. Кузнецова, д.61 | 8768158 | 8768158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.68 | 4094000 |  |  |  |  | 4094000 |  |  |  |  |  |
| ул. Панина, д.27 | 1498140 |  |  |  |  |  |  | 1498140 |  |  |  |
| ул. Фрунзе, д.33 | 5028050 |  |  |  |  |  |  | 5028050 |  |  |  |
| ул. Красных Зорь, д.47 | 1943500 |  |  |  |  | 1943500 |  |  |  |  |  |
| ул. Сосновая, д.5 | 8251050 |  |  |  |  | 8251050 |  |  |  |  |  |
| ул. Калинина, д.17 | 19734170 |  |  |  |  | 19734170 |  |  |  |  |  |
| ул. Красных Зорь, д.29/2 | 2121750 |  |  |  |  | 2121750 |  |  |  |  |  |
| микрорайон 30, д.12 | 2535750 |  |  |  |  | 2535750 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.111 | 2581750 |  |  |  |  | 2581750 |  |  |  |  |  |
| ул. Андрианова, д.10 | 3237365 |  |  |  |  | 3237365 |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Василевского, д.16 | 2484000 |  |  |  |  | 2484000 |  |  |  |  |  |
| ул. Герцена, д.6 | 2386250 |  |  |  |  | 2386250 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.111А | 2432250 |  |  |  |  | 2432250 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.115А | 2438000 |  |  |  |  | 2438000 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.113 | 2438000 |  |  |  |  | 2438000 |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Василевского, д.2 | 2374750 |  |  |  |  | 2374750 |  |  |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.107 | 2369000 |  |  |  |  | 2369000 |  |  |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.111 | 2369000 |  |  |  |  | 2369000 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.9А | 2369000 |  |  |  |  | 2369000 |  |  |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.21 | 1871373 | 1871373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 3-я Межевая, д.9 | 2219500 |  |  |  |  | 2219500 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирякиных, д.11 | 1825568 |  |  |  |  | 1825568 |  |  |  |  |  |
| ул. Шошина, д.16 | 9359400 |  |  |  |  | 9359400 |  |  |  |  |  |
| ул. Шошина, д.14 | 9359400 |  |  |  |  | 9359400 |  |  |  |  |  |
| ул. Победы, д.11 | 3058483 |  |  |  |  | 3058483 |  |  |  |  |  |
| ул. Станко, д.5 | 621629 | 621629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Андрианова, д.12 | 2746545 |  |  |  |  | 2746545 |  |  |  |  |  |
| ул. Сосновая, д.9А | 1842544 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842544 |  |
| ул. Шубиных, д.32А | 2070000 |  |  |  |  | 2070000 |  |  |  |  |  |
| ул. Павла Большевикова, д.7 | 1867142 |  |  |  |  |  |  | 1867142 |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.129 | 9063840 |  |  |  |  | 9063840 |  |  |  |  |  |
| ул. Садовая, д.9 | 9032239 | 9032239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.109 | 2039180 |  |  |  |  | 2039180 |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.78 | 2034350 |  |  |  |  | 2035350 |  |  |  |  |  |
| ул. 2-я Лагерная, д.55 | 1847828 |  |  |  |  |  |  | 1847828 |  |  |  |
| ул. Академика Мальцева, д.22 | 8620500 |  |  |  |  | 8620500 |  |  |  |  |  |
| ул. 2-я Лагерная, д.57 | 1824129 |  |  |  |  |  |  | 1824129 |  |  |  |
| пр. Ленина, д.47 | 25368900 |  |  |  |  | 25368900 |  |  |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.25 | 2045275 |  |  |  |  | 2045275 |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, д.11 | 8707198 |  |  |  |  | 8707198 |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Василевского, д.3 | 8374200 |  |  |  |  | 8374200 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.5А | 1828213 |  |  |  |  | 1828213 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирякиных, д.5 | 10539177 |  |  |  |  | 10539177 |  |  |  |  |  |
| ул. Радищева, д.3 | 2353402 | 2353402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Велижская, д.65 | 3883166 |  |  |  |  | 3883166 |  |  |  |  |  |
| ул. 3-я Чайковского, д.11 | 11105913 |  |  |  |  | 11105913 |  |  |  |  |  |
| 23 Линия, д.6 | 1125850 |  |  |  |  | 1125850 |  |  |  |  |  |
| 23 Линия, д.6Б | 4832406 |  |  |  |  | 4832406 |  |  |  |  |  |
| пр. Ульяновский, д.5 | 2503953 |  |  |  |  | 2503953 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.60 | 1794000 |  |  |  |  | 1794000 |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.16 | 1857250 |  |  |  |  | 1857250 |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.20 | 1857250 |  |  |  |  | 1857250 |  |  |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.27 | 1857250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857250 |  |
| ул. Павленко, д.18 | 1082761 | 1082761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Суворова, д.9А | 8664396 |  |  |  |  | 8664396 |  |  |  |  |  |
| ул. Войкова, д.2 | 2742118 |  |  |  |  | 2742118 |  |  |  |  |  |
| ул. 12-я Сосневская, д.1 | 1058690 |  |  |  |  | 1058690 |  |  |  |  |  |
| ул. Колесанова, д.9 | 1798025 |  |  |  |  | 1798025 |  |  |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.111А | 1799750 |  |  |  |  | 1799750 |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.109 | 1794000 |  |  |  |  | 1794000 |  |  |  |  |  |
| ул. 1-я Лагерная, д.20 | 2063158 |  |  |  |  | 2063158 |  |  |  |  |  |
| ул. Куконковых, д.88 | 2225250 |  |  |  |  | 2225250 |  |  |  |  |  |
| ул. Рыбинская, д.58 | 7339740 |  |  |  |  | 7339740 |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.175А | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Победы, д.15 | 2508093 |  |  |  |  | 2508093 |  |  |  |  |  |
| ул. Владимирская, д.5 | 764122 | 764122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.1 | 2553920 |  |  |  |  | 2553920 |  |  |  |  |  |
| ул. Почтовая, д.5 | 8197131 | 8197131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирякиных, д.9 | 10544103 |  |  |  |  | 10544103 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.88 | 10477602 |  |  |  |  | 10477602 |  |  |  |  |  |
| ул. Театральная, д.13 | 3769524 |  |  |  |  | 3769524 |  |  |  |  |  |
| ул. Батурина, д.17 | 18972982 |  |  |  |  | 18972982 |  |  |  |  |  |
| ул. 2-я Межевая, д.30/42 | 910518 |  |  |  |  |  |  | 910518 |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.173Б | 1713500 |  |  |  |  | 1713500 |  |  |  |  |  |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.75 | 7039254 |  |  |  |  | 7039254 |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.201Е | 782880 | 782880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Шереметевский, д.141 | 10832028 |  |  |  |  | 10832028 |  |  |  |  |  |
| ул. Войкова, д.4 | 2733780 |  |  |  |  | 2733780 |  |  |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.19 | 13278441 | 13278441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.201Д | 778400 | 778400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Пограничный, д.26 | 3934643 |  |  |  |  | 3934643 |  |  |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.6 | 13122928 | 13122928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.115 | 1983233 |  |  |  |  | 1983233 |  |  |  |  |  |
| ул. Генерала Горбатова, д.13 | 1907045 |  |  |  |  | 1907045 |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.201Г | 765241 | 765241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Велижская, д.50 | 12999561 | 12999561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.105 | 2039525 |  |  |  |  | 2039525 |  |  |  |  |  |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.69 | 6977186 |  |  |  |  | 6977186 |  |  |  |  |  |
| ул. Бубнова, д.49 | 1920000 |  |  | 1920000 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Мархлевского, д.34/45 | 33279055 |  |  |  |  | 33279055 |  |  |  |  |  |
| пр. Ленина, д.100 | 10095218 |  |  |  |  | 10095218 |  |  |  |  |  |
| ул. Каравайковой, д.130 | 1920000 |  |  | 1920000 |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.112 | 12532239 | 12532239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Союзный, д.8 | 1476441 | 1476441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Шошина, д.2 | 7436043 |  |  |  |  | 7436043 |  |  |  |  |  |
| ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 11724001 |  |  |  |  | 11724001 |  |  |  |  |  |
| ул. Кавалерийская, д.56 | 2033086 |  |  |  |  |  |  | 2033086 |  |  |  |
| ул. Кавалерийская, д.60 | 2236175 |  |  |  |  | 2236175 |  |  |  |  |  |
| ул. 1-я Минеевская, д.2 | 5330178 |  |  |  |  | 5330178 |  |  |  |  |  |
| ул. Калинина, д.21 | 8675180 |  |  |  |  |  |  | 8675180 |  |  |  |
| ул. Шубиных, д.13 | 14370720 | 14370720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.92 | 15067920 | 15067920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Октябрьская, д.3/70 | 10420307 |  |  |  |  | 10420307 |  |  |  |  |  |
| ул. 9 Января, д.22 | 4295538 |  |  |  |  | 4295538 |  |  |  |  |  |
| ул. Академика Мальцева, д.4 | 4634489 |  |  |  |  |  |  | 4634489 |  |  |  |
| ул. Кузнецова, д.98А | 3558905 |  |  |  |  | 3558905 |  |  |  |  |  |
| ул. Кольчугинская, д.12А | 1497676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1497676 |  |
| ул. Калинина, д.31/20 | 5673928 |  |  |  |  | 5673928 |  |  |  |  |  |
| ул. Войкова, д.21 | 2519018 |  |  |  |  | 2519018 |  |  |  |  |  |
| ул. Московская, д.46 | 1585641 | 1585641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Рабфаковская, д.36 | 12404259 |  |  |  |  | 12404259 |  |  |  |  |  |
| ул. 8 Марта, д.35 | 1245565 |  |  |  |  | 1245565 |  |  |  |  |  |
| ул. Станко, д.21/9 | 3073606 |  |  |  |  | 3073606 |  |  |  |  |  |
| ул. Парижской Коммуны, д.9 | 2058328 |  |  |  |  | 2058328 |  |  |  |  |  |
| ул. Громобоя, д.25 | 3967270 |  |  |  |  | 3967270 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.63 | 1497588 |  |  |  |  | 1497588 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.67 | 1497243 |  |  |  |  | 1497243 |  |  |  |  |  |
| ул. Парижской Коммуны, д.11 | 2045108 |  |  |  |  | 2045108 |  |  |  |  |  |
| ул. Домостроителей, д.35 | 2025380 |  |  |  |  | 2025380 |  |  |  |  |  |
| ул. Громобоя, д.27 | 3887748 |  |  |  |  | 3887748 |  |  |  |  |  |
| ул. Демидова, д.15 | 14515198 |  |  |  |  | 14515198 |  |  |  |  |  |
| пр. Шереметевский, д.151 | 12636668 |  |  |  |  | 12636668 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.65 | 1471195 |  |  |  |  | 1471195 |  |  |  |  |  |
| пр. Строителей, д.30 | 11044320 | 11044320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Войкова, д.22 | 11133967 |  |  |  |  | 11133967 |  |  |  |  |  |
| ул. Третьего Авиаотряда, д.5 | 1689520 | 1689520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.148 | 8989950 |  |  |  |  | 8989950 |  |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская, д.54 | 1920000 |  |  | 1920000 |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Столярный, д.30 | 9615696 | 9615696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кудряшова, д.115 | 1323765 |  |  |  |  | 1323765 |  |  |  |  |  |
| ул. Некрасова, д.49 | 1424511 |  |  |  |  |  |  | 1424511 |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.65А | 1488560 |  |  |  |  | 1488560 |  |  |  |  |  |
| ул. Демидова, д.12 | 6253064 |  |  |  |  | 6253064 |  |  |  |  |  |
| ул. Лежневская, д.36 | 7550170 |  |  |  |  | 7550170 |  |  |  |  |  |
| ул. 8 Марта, д.33 | 1305710 |  |  |  |  | 1305710 |  |  |  |  |  |
| ул. 3-я Нагорная, д.24 | 13422992 |  |  |  |  | 13422992 |  |  |  |  |  |
| ул. Сакко, д.41 | 7499990 |  |  |  |  |  |  | 7499990 |  |  |  |
| ул. Андрианова, д.3 | 4422070 |  |  |  |  | 4422070 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.59 | 2044298 |  |  |  |  | 2044298 |  |  |  |  |  |
| ул. Шошина, д.10 | 5548309 |  |  |  |  |  |  | 5548309 |  |  |  |
| ул. Благова, д.42 | 9375113 |  |  |  |  | 9375113 |  |  |  |  |  |
| ул. 5-я Первомайская, д.21 | 2370202 | 2370202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Маршала Василевского, д.5 | 10590720 | 10590720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Бубнова, д.43 | 6967160 |  |  |  |  | 6967160 |  |  |  |  |  |
| ул. Ермака, д.35/10 | 5337567 |  |  |  |  | 5337567 |  |  |  |  |  |
| ул. Генкиной, д.58 | 2531840 |  |  |  |  | 2531840 |  |  |  |  |  |
| пр. Ленина, д.138 | 4973520 |  |  |  |  | 4973520 |  |  |  |  |  |
| ул. Академика Мальцева, д.9 | 1998643 |  |  |  |  | 1998643 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.86А | 1874385 |  |  |  |  | 1874385 |  |  |  |  |  |
| ул. Володарского, д.11 | 11545112 |  |  |  |  |  |  | 11545112 |  |  |  |
| ул. Ермака, д.31 | 2415345 |  |  |  |  | 2415345 |  |  |  |  |  |
| ул. Конспиративная, д.4 | 8508187 |  |  |  |  | 8508187 |  |  |  |  |  |
| ул. Багаева, д.25/1 | 16199033 |  |  |  |  | 16199033 |  |  |  |  |  |
| ул. Рабфаковская, д.10/96 | 15504347 |  |  |  |  | 15504347 |  |  |  |  |  |
| ул. Генкиной, д.33 | 3920500 |  |  |  |  | 3920500 |  |  |  |  |  |
| ул. Победы, д.13 | 2060858 |  |  |  |  | 2060858 |  |  |  |  |  |
| ул. 2-я Торфмаша, д.10А | 7793917 |  |  |  |  | 7793917 |  |  |  |  |  |
| ул. Мархлевского, д.21 | 1829420 |  |  |  |  | 1829420 |  |  |  |  |  |
| микрорайон 30, д.13 | 1700850 |  |  |  |  | 1700850 |  |  |  |  |  |
| ул. Андрианова, д.24 | 8033075 |  |  |  |  | 8033075 |  |  |  |  |  |
| пер. Пограничный, д.15/12 | 7041559 | 7041559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Академическая, д.23 | 2232035 |  |  |  |  | 2232035 |  |  |  |  |  |
| ул. Калинцева, д.31 | 2051600 |  |  |  |  | 2051600 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85 | 7728401 |  |  |  |  | 7728401 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85А | 7761652 |  |  |  |  | 7761652 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85Д | 7776430 |  |  |  |  | 7776430 |  |  |  |  |  |
| пр. Шереметевский, д.153 | 3871831 |  |  |  |  | 3871831 |  |  |  |  |  |
| пер. 4-й Спартака, д.1 | 4861962 |  |  |  |  | 4861962 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85Б | 7721012 |  |  |  |  | 7721012 |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85Г | 7699092 |  |  |  |  | 7699092 |  |  |  |  |  |
| ул. Генерала Горбатова, д.15 | 1797450 |  |  |  |  | 1797450 |  |  |  |  |  |
| ул. 2-я Чайковского, д.14 | 8299571 |  |  |  |  | 8299571 |  |  |  |  |  |
| ул. Шувандиной, д.115 | 5482400 | 5482400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ташкентская, д.85В | 7648354 |  |  |  |  | 7648354 |  |  |  |  |  |
| ул. Полка "Нормандия-Неман", д.87 | 1818150 |  |  |  |  | 1818150 |  |  |  |  |  |
| пр. Шереметевский, д.91 | 4800095 |  |  |  |  | 4800095 |  |  |  |  |  |
| ул. Громобоя, д.29 | 11480000 | 11480000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пр. Текстильщиков, д.6А | 17256400 | 17256400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Генерала Горбатова, д. 17 | 2696578 |  |  |  |  | 2696578 |  |  |  |  |  |
| Ул. Пролетарская, д. 2 | 14727555 |  |  |  |  | 14727555 |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: | 1086607169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |