Утвержден

постановлением

Администрации города Иванова

от __07.10.2015__ № _1990_

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования

городской округ Иваново, на 2016 год.

- Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Иваново Ивановской области, в отношении которых в 2016 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества.

| Адрес МКД | год |  | Материал стен | количество этажей | количество подъездов | общая площадь МКД (кв. м) | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту | Ориентировочная стоимость капитального ремонта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица, номер дома | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| улица Павленко, д. 16 | 1958 | нет | кирпич | 2 | 2 | 1222,5 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Любимова, д. 20 | 1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3038,5 | капитальный ремонт фасада | 1500000 |
| улица Генерала Горбатова, д. 13А | 1973 | 2003 | кирпич | 5 | 4 | 3066,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 50 | 1969 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3153,5 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| 2-я улица Чайковского, д. 10 | 1969 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3403,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Павленко, д. 17 | 1963 | нет | кирпич | 4 | 2 | 1246 | капитальный ремонт фасада | 800000 |
| улица Красных Зорь, д. 14 | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4212,6 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица 2-я Минеевская, д. 2 | 1965 | 1981 | кирпич | 5 | 4 | 3 163,00 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 66 | 1966 | нет | панель | 5 | 6 | 3974 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица Дзержинского, д. 45/6 | 1950 | нет | кирпич | 4 | 7 | 6874,1 | капитальный ремонт крыши | 2700000 |
| улица Октябрьская, д. 11 | 1962 | нет | кирпич | 5 | 2 | 2573,7 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| 3-я улица Чайковского, д. 3 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3358,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 3-я Нагорная, д. 15 | 1969 | нет | панель | 5 | 4 | 3 577,90 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Любимова, д. 22 | 1971 | 2011 | панель | 5 | 6 | 4449,3 | капитальный ремонт фасада | 2000000 |
| улица Ломоносова, д. 6 | 1951 | нет | кирпич | 2 | 2 | 800,6 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Самойлова, д. 12 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3 137,70 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 3-я Сосневская, д. 122 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3683,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Смирнова, д. 89 | 1931 | нет | кирпич | 5 | 4 | 4804,5 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Ленина, д. 61 | 1959 | нет | кирпич | 5 | 3 | 5854,7 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица Богдана Хмельницкого, д. 71 | 1961 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3327,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Каравайковой, д. 140 | 1972 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2344,6 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 1700000 |
| улица Дзержинского, д. 1 | 1927 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1509,2 | капитальный ремонт фасада | 1200000 |
| улица Летчика Захарова, д. 15 | 1959 | 2005 | кирпич | 5 | 4 | 3471,2 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Батурина, д. 15 | До 1917 | нет | смешанная | 2 | 2 | 609,3 | капитальный ремонт фундамента | 900000 |
| проспект Ленина, д. 11 | 1927 | нет | кирпич | 5 | 5 | 6954,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10000000 |
| улица Лежневская, д. 128 | 1964 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3846,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Сосновая, д. 9Б | 1971 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1813,1 | капитальный ремонт крыши | 1000000 |
| улица Садовая, д. 32 | 1953 | 2002 | кирпич | 4 | 4 | 2290,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Хрустальная, д. 2/1 | 1954 | 1996 | кирпич | 2 | - | 571,8 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Володарского, д. 66 | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3424 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Энтузиастов, д. 1А | 1962 | 2005 | кирпич | 3 | 2 | 990,3 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Окуловой, д. 14 | 1973 | нет | панель | 9 | 4 | 9109,5 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 6800000 |
| улица Ташкентская, д. 64 | 1961 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3198,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Красных Зорь, д. 10 | 1969 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3956,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Станко, д. 19/10 | 1917 | нет | кирпич | 2 | 3 | 634,23 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Суворова, д. 42 | 1959 | 2009 | кирпич | 5 | 7 | 8156,5 | капитальный ремонт инженерных сетей | 13000000 |
| улица Соликамская, д. 30 | 1962 | нет | кирпич | 3 | 2 | 968,2 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| проспект Ленина, д. 88 | 1960 | нет | кирпич | 5 | 4 | 5543,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Шувандиной, д. 119 | 1961 | 2006 | кирпич | 3 | 4 | 2037,42 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Любимова, д. 4 | 1972 | 2009 | кирпич | 5 | 3 | 2778,4 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица Мякишева, д. 3 | 1970 | 2004 | панель | 5 | 6 | 5156 | Капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица Лежневская, д. 138 | 1963 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3676,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| 3-я улица Чайковского, д. 5 | 1966 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3104,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Новая, д. 8 | 1961 | нет | панель | 5 | 4 | 4049 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Лежневская, д. 146 | 1964 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3305,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Благова, д. 14 | 1953 | нет | дерево | 2 | 2 | 506 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица Фролова, д. 6 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4678,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11000000 |
| улица Панина, д. 24 | 1966 | 2013 | кирпич | 5 | 2 | 1952 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Лежневская, д. 173 | 1968 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3801,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кузнецова, д. 98 | 1957 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 2265 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Соликамская, д. 28 | 1962 | нет | кирпич | 3 | 2 | 943,7 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| проспект Текстильщиков, д. 5В | 1970 | нет | кирпич | 5 | 6 | 2890 | капитальный ремонт фасада | 1500000 |
| улица Куконковых, д. 8 | 1970 | 2009 | панель | 5 | 3 | 2585 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6000000 |
| улица Лежневская, д. 130 | 1963 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3600,7 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кудряшова, д. 113 | 1966 | нет | панель | 5 | 4 | 3605,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Академическая, д. 12 | 1972 | 2001 | панель | 5 | 4 | 3057,5 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 7 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4488,2 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица 1-я Лагерная, д. 22 | 1962 | 2006 | кирпич | 3 | 2 | 932,9 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Громобоя, д. 21 | 1967 | нет | кирпич | 5 | 6 | 4766 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица 5-я Коляновская, д. 66 | 1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3569 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 54А | 1967 | нет | панель | 5 | 4 | 3572,1 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Карла Маркса, д. 42/62 | 1955 | нет | кирпич | 5 | 5 | 8035,3 | капитальный ремонт крыши | 2300000 |
| улица Комсомольская, д. 7 | До 1917 | нет | кирпич | 2 | 1 | 263,2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица 5-я Первомайская, д. 22 | 1931 | нет | дерево | 2 | 1 | 147,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица 5-я Первомайская, д. 24 | 1930 | нет | дерево | 2 | 1 | 269,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица Колесанова, д. 5 | 1967 | нет | панель | 5 | 4 | 3565 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Маршала Василевского, д. 19 | 1970 | нет | панель | 5 | 7 | 6179,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 70 | 1965 | нет | панель | 5 | 4 | 3532,2 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 109Б | 1970 | нет | панель | 5 | 4 | 3526,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 115Б | 1963 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3536,4 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Колесанова, д. 3 | 1967 | нет | панель | 5 | 4 | 4387,4 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Велижская, д. 55 | 1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3174,1 | капитальный ремонт фасада | 1400000 |
| улица Маяковского, д. 24 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3524,4 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица 10 Августа, д. 42 | 1969 | 2009 | панель | 5 | 4 | 4350,6 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица 1-я Меланжевая, д. 4 | 1951 | 1980 | кирпич | 4 | 1 | 2549,8 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3000000 |
| улица Маяковского, д. 21А | 1969 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3329,9 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Пролетарская, д. 44 | 1928 | 2007 | кирпич | 3 | 5 | 1632,4 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица Сосновая, д. 3 | 1953 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1236,3 | капитальный ремонт инженерных сетей | 7000000 |
| улица Третьего Авиаотряда, д. 7 | 1958 | нет | кирпич | 2 | 2 | 608 | капитальный ремонт фасада | 700000 |
| улица Станко, д. 30 | 1917 | нет | кирпич | 3 | 1 | 516,98 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3000000 |
| улица Кудряшова, д. 84А | 1970 | 2006 | панель | 5 | 4 | 3599,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кузнецова, д. 59 | 1967 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3590 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Велижская, д. 51 | 1962 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3085,6 | капитальный ремонт фасада | 1400000 |
| улица Ленинградская, д. 6 | 1963 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3421,1 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Павленко, д. 24 | 1953 | нет | кирпич | 2 | 2 | 612,2 | капитальный ремонт фасада | 700000 |
| улица Шошина, д. 15 | 1972 | нет | панель | 9 | 2 | 13801 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 3200000 |
| улица Черниковых, д. 33 | 1969 | нет | кирпич | 9 | 5 | 9907,5 | капитальный ремонт лифтового оборудования | 9000000 |
| улица Куликова, д. 28 | 1964 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3568,46 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Текстильщиков, д. 26Б | 1971 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3386,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 5-я Первомайская, д. 19 | 1958 | нет | дерево | 2 | 1 | 452,1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 3000000 |
| улица Богдана Хмельницкого, д. 52 | 1962 | 2011 | кирпич | 5 | 2 | 1614,7 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Самойлова, д. 6 | 1964 | нет | кирпич | 4 | 4 | 2 544,10 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Любимова, д. 18 | 1972 | 2013 | панель | 5 | 6 | 3865,2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 11000000 |
| улица Красных Зорь, д. 1 | 1930-1932 | нет | кирпич | 6 | 22 | 17570,57 | капитальный ремонт крыши | 40000000 |
| улица Диановых, д. 10 | 1965 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3522,5 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Диановых, д. 14 | 1965 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3549,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кудряшова, д. 82А | 1969 | 2009 | панель | 5 | 4 | 3541,2 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кудряшова, д. 86 | 1972 | 2004 | панель | 5 | 4 | 3040,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кудряшова, д. 94 | 1968 | 2005 | панель | 5 | 4 | 3542,7 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| проспект Строителей, д. 13 | 1961 | 2007 | панель | 5 | 4 | 3543 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 56 | 1970 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3132,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Поэта Лебедева, д. 14 | 1956 | нет | кирпич | 2 | 1 | 396,1 | капитальный ремонт фасада | 700000 |
| улица Маяковского, д. 25 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3352,1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Багаева, д. 33 | 1963 | нет | кирпич | 5 | 3 | 2526,5 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Станко, д. 10 | 1917 | нет | кирпич | 3 | 1 | 555,8 | капитальный ремонт крыши | 1000000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 58 | 1972 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3145,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Панина, д. 20 | 1967 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1573,8 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица 13-я Березниковская, д. 22 | 1958 | нет | кирпич | 2 | 2 | 835,3 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица 3-я Нагорная, д. 1 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3342,1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Земляная, д. 10 | 1956 | нет | кирпич | 3 | 3 | 2358,2 | капитальный ремонт крыши | 1000000 |
| улица Калинина, д. 13/15 | 1959 | нет | кирпич | 5 | 1 | 1208,8 | капитальный ремонт крыши | 500000 |
| проспект Строителей, д. 64 | 1972 | нет | кирпич | 9 | 1 | 2791,3 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 54 | 1966 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3206,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| 14-й Проезд, д. 10 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 3 | 3887,3 | капитальный ремонт инженерных сетей | 5000000 |
| улица Володарского, д. 32 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3130,1 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Дзержинского, д. 43 | 1950 | нет | кирпич | 4 | 4 | 4114,8 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6000000 |
| Полевой проезд, д. 9 | 1966 | 2002 | панель | 5 | 3 | 2581,6 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| Полевой проезд, д. 11 | 1968 | 2002 | панель | 5 | 3 | 2597,6 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Воронина, д. 4 | 1962 | 1994 | кирпич | 5 | 4 | 3220,1 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Победы, д. 6 | 1957 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 967,1 | капитальный ремонт фундамента | 1300000 |
| улица Ташкентская, д. 82 | 1959 | нет | кирпич | 3 | 2 | 1133,6 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| 23 Линия, д. 16 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3246,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 2-я Фабричная, д. 2 | 1972 | нет | крупно-блочный | 5 | 10 | 6 812,40 | капитальный ремонт крыши | 4000000 |
| 15-й Проезд, д. 3 | 1950 | нет | кирпич | 2 | 1 | 464,7 | капитальный ремонт крыши | 500000 |
| улица Куликова, д. 5 | 1962 | 1992 | кирпич | 5 | 4 | 3210,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Войкова, д. 20 | 1964 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3195,2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Балахнина, д. 24 | 1971 | нет | кирпич | 4 | 4 | 3191,8 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица 2-я Энергетическая, д. 15А | 1951 | нет | кирпич | 2 | 2 | 489,2 | капитальный ремонт фасада | 1400000 |
| улица Ташкентская, д. 80 | 1960 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1521,7 | капитальный ремонт крыши | 1600000 |
| улица Красных Зорь, д. 12 | 1970 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3 353,70 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кузнецова, д. 52 | 1965 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3352,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Королева, д. 10 | 1967 | нет | панель | 5 | 3 | 2 566,80 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица 4-я Меланжевая, д. 3 | 1940 | 2006 | дерево | 2 | 2 | 406,9 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Володиной, д. 6 | 1917 | нет | кирпич | 2 | 3 | 245,4 | капитальный ремонт крыши | 1100000 |
| улица Палехская, д. 14 | 1935 | нет | кирпич | 5 | 5 | 2574,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Лежневская, д. 113 | 1971 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3166,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 100 | 1964 | 1991 | кирпич | 5 | 4 | 3168 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 106 | 1965 | 1992 | кирпич | 5 | 4 | 3155,2 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 108 | 1963 | 1989 | кирпич | 5 | 4 | 3178,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 52 | 1968 | 2008 | кирпич | 4 | 4 | 3171,8 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Полка "Нормандия-Неман", д. 89 | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3126,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Светлая, д. 8 | 1972 | 2007 | кирпич | 5 | 8 | 6028,1 | капитальный ремонт крыши | 4000000 |
| улица 11-я Сосневская, д. 66 | 1966 | нет | кирпич | 4 | 3 | 2057,9 | капитальный ремонт инженерных сетей | 6000000 |
| улица Третьего Авиаотряда, д. 11 | 1959 | нет | кирпич | 5 | 3 | 1586,7 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица Пушкина, д. 31 | 1959 | нет | кирпич | 4 | 2 | 1216,3 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Лежневская, д. 122А | 1965 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3130 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Кирякиных, д. 8 | 1964 | 1994 | кирпич | 5 | 4 | 3136,3 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Калинина, д. 22/2 | 1954 | нет | кирпич | 5 | 5 | 4136,4 | капитальный ремонт инженерных сетей | 10000000 |
| улица Велижская, д. 57 | 1962 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3129,8 | капитальный ремонт инженерных сетей | 8000000 |
| улица Некрасова, д. 55 | 1956 | нет | кирпич | 4 | 4 | 2043,9 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 75 | 1959 | нет | кирпич | 3 | 3 | 1492,9 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Королева, д. 6 | 1965 | нет | кирпич | 5 | 2 | 1 571,50 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Пролетарская, д. 44А | 1928 | 2009 | кирпич | 5 | 5 | 3026,4 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Московская, д. 38/2 | 1917 | нет | кирпич | 2 | 1 | 513,7 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Радищева, д. 12 | 1963 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3090 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Гагарина, д. 19 | 1965 | нет | кирпич | 9 | 3 | 8234,2 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Крутицкая, д. 15 | 2005 | нет | кирпич | 5 | 2 | 9800 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| Кохомское шоссе, д. 7 | 1986 | нет | панель | 9 | 6 | 13627,3 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| проспект Шереметевский, д. 153А | 1958 | 2013 | кирпич | 10 | 2 | 6636,6 | капитальный ремонт крыши | 1000000 |
| улица Багаева, д. 59 | 1955 | нет | кирпич | 5 | 3 | 6518,5 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| улица 3-я Полетная, д. 2 | 2011 | нет | кирпич | 10 | 3 | 6506,92 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Пророкова, д. 35 | 1949 | нет | дерево | 1 | - | 6339,7 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица 2-я Запрудная, д. 33 | 2010 | 2001 | кирпич | 5 | 4 | 5951,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| 14-й Проезд, д. 8 | 1972 | нет | кирпич | 2 | 1 | 6300 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица 1-я Запрудная, д. 6/48 | 1960 | нет | дерево | 1 | - | 5951,6 | капитальный ремонт крыши | 500000 |
| улица Смирнова, д. 83 | 1995 | нет | кирпич | 4 | 6 | 5800 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица Новая, д. 13 | 1991 | 2009 | панель | 9 | 3 | 5799,2 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица 2-я Запрудная, д. 50 | 2010 | нет | кирпич | 6 | 4 | 5404,4 | капитальный ремонт крыши | 2000000 |
| 19 Линия, д. 14 | 1956 | 2013 | панель | 5 | 4 | 3064 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Косарева, д. 11 | 1965 | нет | кирпич | 9 | 2 | 5559 | капитальный ремонт крыши | 1000000 |
| улица 1-я Полевая, д. 36А | 2005 | нет | панель | 5 | 6 | 5699 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица Красных Зорь, д. 6 | 2008 | нет | панель | 5-6 | 3 | 4396,8 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Тимирязева, д. 43 | 1954 | нет | панель | 5-6 | 4 | 4600 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Станкостроителей, д. 6 | 1982 | 1982 | кирпич | 9 | 1 | 4285,9 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Театральная, д. 9/1 | 1952 | 2011 | кирпич | 3 | 1 | 4212 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Шошина, д. 19 | 202 | нет | кирпич | 12 | 1 | 4161 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Косарева, д. 9 | 1965 | нет | кирпич | 9 | 2 | 4019,9 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Лежневская, д. 207А | 1989 | нет | кирпич | 15 | 1 | 3975 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| мкр. ТЭЦ-3, д. 11 | 1974 | нет | панель | 5 | 6 | 4306,7 | капитальный ремонт крыши | 2500000 |
| улица Революционная, д. 16А, корпус 3 | 2009 | 2009 | кирпич | 6 | 2 | 3839,3 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Колотилова, д. 37 | 1986 | нет | панель | 9 | 3 | 3834 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Союзная, д. 2/6 | 1951 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3800 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Коллективная, д. 24 | 1994 | 2007 | кирпич | 5 | 5 | 3736,6 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Красногвардейская, д. 15 | 1988 | нет | панель | 5 | 4 | 3549,7 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Черниковых, д. 31 | 1962 | нет | кирпич | 6 | 8 | 7431,2 | капитальный ремонт инженерных сетей | 13000000 |
| улица Крутицкая, д. 35 | 1990 | нет | кирпич | 9 | 2 | 3408 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| переулок Балинский, д. 60 | 1951 | нет | блочный | 1 | - | 3409,5 | капитальный ремонт крыши | 500000 |
| улица 2-я Чайковского, д. 12 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3354,1 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Батурина, д. 25 | 2000 | нет | кирпич | 7 | 2 | 3247 | капитальный ремонт крыши | 800000 |
| улица Победы, д. 63 | 1952 | нет | кирпич | 5 | 4 | 3066,55 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица 4-я Деревенская, д. 60 | 1971 | нет | кирпич | 5 | 1 | 2642 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| улица Свободы, д. 45Б | 1995 | нет | кирпич | 7 | 1 | 2840 | капитальный ремонт крыши | 700000 |
| 14-й Проезд, д. 10, корпус 1 | 1972 | нет | кирпич | 5 | 3 | 3887,3 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица 2-я Минская, д. 6 | 1950 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2768 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| п/о 14, д. 6 | 1937 | нет | кирпич | 4 | 3 | 3269,4 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| улица Победы, д. 42Б | 1965 | нет | кирпич | 5 | 3 | 2713,2 | капитальный ремонт крыши | 1800000 |
| 3-я улица Чайковского, д. 6А | 1952 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2707,27 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Ташкентская, д. 105 | 1964 | нет | панель | 5 | 4 | 3547 | капитальный ремонт фундамента | 1500000 |
| проспект Текстильщиков, д. 113 | 1971 | нет | панель | 5 | 4 | 3533 | капитальный ремонт крыши | 2200000 |
| улица Академика Мальцева, д. 22 | 1968 | нет | кирпич | 5 | 4 | 2844,3 | капитальный ремонт фасада | 1800000 |
| Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  | 580800000 |

- Таблица 2. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Иваново Ивановской области, в отношении которых в 2015 году планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту.

| Адрес МКД | Ориентировочная стоимость капитального ремонта, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | ремонта или замены внутридомовых инженерных систем | ремонта или замены лифтового оборудования |  | ремонта крыши |  | утепления и ремонта фасада |  | ремонта фундамента |  | ремонта подвала |
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| улица Павленко, д. 16 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Любимова, д. 20 | 1500000 |  |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |
| улица Генерала Горбатова, д. 13А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 50 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| 2-я улица Чайковского, д. 10 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Павленко, д. 17 | 800000 |  |  |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |
| улица Красных Зорь, д. 14 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица 2-я Минеевская, д. 2 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 66 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица Дзержинского, д. 45/6 | 2700000 |  |  |  |  | 2700000 |  |  |  |  |  |
| улица Октябрьская, д. 11 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица 3-я Чайковского, д. 3 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 3-я Нагорная, д. 15 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Любимова, д. 22 | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |
| улица Ломоносова, д. 6 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Самойлова, д. 12 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 3-я Сосневская, д. 122 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Смирнова, д. 89 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Ленина, д. 61 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица Богдана Хмельницкого, д. 71 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Каравайковой, д. 140 | 1700000 |  |  | 1700000 |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Дзержинского, д. 1 | 1200000 |  |  |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  |
| улица Летчика Захарова, д. 15 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Батурина, д. 15 | 900000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900000 |  |
| проспект Ленина, д. 11 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 128 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Сосновая, д. 9Б | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| улица Садовая, д. 32 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Хрустальная, д. 2/1 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Володарского, д. 66 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Энтузиастов, д. 1А | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Окуловой, д. 14 | 6800000 |  |  | 6800000 |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 64 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Красных Зорь, д. 10 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Станко, д. 19/10 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Суворова, д. 42 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Соликамская, д. 30 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| проспект Ленина, д. 88 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Шувандиной, д. 119 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Любимова, д. 4 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица Мякишева, д. 3 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 138 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| 3-я улица Чайковского, д. 5 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Новая, д. 8 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 146 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Благова, д. 14 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Фролова, д. 6 | 11000000 | 11000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Панина, д. 24 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 173 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кузнецова, д. 98 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Соликамская, д. 28 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 5В | 1500000 |  |  |  |  |  |  | 1500000 |  |  |  |
| улица Куконковых, д. 8 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 130 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кудряшова, д. 113 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Академическая, д. 12 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 7 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица 1-я Лагерная, д. 22 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Громобоя, д. 21 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица 5-я Коляновская, д. 66 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 54А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Карла Маркса, д. 42/62 | 2300000 |  |  |  |  | 2300000 |  |  |  |  |  |
| улица Комсомольская, д. 7 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица 5-я Первомайская, д. 22 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица 5-я Первомайская, д. 24 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Колесанова, д. 5 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Маршала Василевского, д. 19 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 70 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 109Б | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 115Б | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Колесанова, д. 3 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Велижская, д. 55 | 1400000 |  |  |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |
| улица Маяковского, д. 24 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица 10 Августа, д. 42 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица 1-я Меланжевая, д. 4 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Маяковского, д. 21А | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Пролетарская, д. 44 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица Сосновая, д. 3 | 7000000 | 7000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Третьего Авиаотряда, д. 7 | 700000 |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |
| улица Станко, д. 30 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Кудряшова, д. 84А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кузнецова, д. 59 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Велижская, д. 51 | 1400000 |  |  |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |
| улица Ленинградская, д. 6 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Павленко, д. 24 | 700000 |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |
| улица Шошина, д. 15 | 3200000 |  |  | 3200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Черниковых, д. 33 | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Куликова, д. 28 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Текстильщиков, д. 26Б | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 5-я Первомайская, д. 19 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Богдана Хмельницкого, д. 52 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Самойлова, д. 6 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Любимова, д. 18 | 11000000 | 11000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Красных Зорь, д. 1 | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 |  |  |  |  |  |
| улица Диановых, д. 10 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Диановых, д. 14 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кудряшова, д. 82А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кудряшова, д. 86 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кудряшова, д. 94 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| проспект Строителей, д. 13 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 56 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Поэта Лебедева, д. 14 | 700000 |  |  |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |
| улица Маяковского, д. 25 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Багаева, д. 33 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Станко, д. 10 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 58 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Панина, д. 20 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица 13-я Березниковская, д. 22 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица 3-я Нагорная, д. 1 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Земляная, д. 10 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| улица Калинина, д. 13/15 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |
| проспект Строителей, д. 64 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 54 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| 14-й Проезд, д. 10 | 5000000 | 5000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Володарского, д. 32 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Дзержинского, д. 43 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полевой проезд, д. 9 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| Полевой проезд, д. 11 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Воронина, д. 4 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Победы, д. 6 | 1300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300000 |  |
| улица Ташкентская, д. 82 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| 23-я Линия, д. 16 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 2-я Фабричная, д. 2 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  |  |  |
| 15-й Проезд, д. 3 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |
| улица Куликова, д. 5 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Войкова, д. 20 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Балахнина, д. 24 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица 2-я Энергетическая, д. 15А | 1400000 |  |  |  |  |  |  | 1400000 |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 80 | 1600000 |  |  |  |  | 1600000 |  |  |  |  |  |
| улица Красных Зорь, д. 12 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кузнецова, д. 52 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Королева, д. 10 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Меланжевая, д. 3 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Володиной, д. 6 | 1100000 |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  |  |
| улица Палехская, д. 14 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 113 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 100 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 106 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 108 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 52 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Полка «Нормандия-Неман», д. 89 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Светлая, д. 8 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  |  |  |
| улица 11-я Сосневская, д. 66 | 6000000 | 6000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Третьего Авиаотряда, д. 11 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица Пушкина, д. 31 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 122А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Кирякиных, д. 8 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Калинина, д. 22/2 | 10000000 | 10000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Велижская, д. 57 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Некрасова, д. 55 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 75 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Королева, д. 6 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Пролетарская, д. 44А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Московская, д. 38/2 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Радищева, д. 12 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Гагарина, д. 19 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Крутицкая, д. 15 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| Кохомское шоссе, д. 7 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| проспект Шереметевский, д. 153А | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| улица Багаева, д. 59 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| улица 3-я Полетная, д. 2 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Пророкова, д. 35 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица 2-я Запрудная, д. 33 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| 14-й Проезд, д. 8 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица 1-я Запрудная, д. 6/48 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |
| улица Смирнова, д. 83 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица Новая, д. 13 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица 2-я Запрудная, д. 50 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  |  |  |  |
| 19 Линия, д. 14 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Косарева, д. 11 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  |  |
| улица 1-я Полевая, д. 36А | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица Красных Зорь, д. 6 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Тимирязева, д. 43 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Станкостроителей, д. 6 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Театральная, д. 9/1 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Шошина, д. 19 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Косарева, д. 9 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Лежневская, д. 207А | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| мкр. ТЭЦ-3, д. 11 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 |  |  |  |  |  |
| улица Революционная, д. 16А, корпус 3 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Колотилова, д. 37 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Союзная, д. 2/6 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Коллективная, д. 24 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Красногвардейская, д. 15 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Черниковых, д. 31 | 13000000 | 13000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица Крутицкая, д. 35 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| переулок Балинский, д. 60 | 500000 |  |  |  |  | 500000 |  |  |  |  |  |
| 2-я улица Чайковского, д. 12 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Батурина, д. 25 | 800000 |  |  |  |  | 800000 |  |  |  |  |  |
| улица Победы, д. 63 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица 4-я Деревенская, д. 60 | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| улица Свободы, д. 45Б | 700000 |  |  |  |  | 700000 |  |  |  |  |  |
| 14-й Проезд, д. 10, корпус 1 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Минская, д. 6 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| п/о 14, д. 6 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| улица Победы, д. 42Б | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |  |  |
| 3-я улица Чайковского, д. 6А | 2200000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Ташкентская, д. 105 | 1500000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500000 |  |
| проспект Текстильщиков, д. 113 |  |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  |  |
| улица Академика Мальцева, д. 22 | 1800000 |  |  |  |  |  |  | 1800000 |  |  |  |
| Итого по МО: | 580800000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |