|  | Приложение к постановлению Администрации города Иванова от 07.08.2018 № 990 |
| --- | --- |

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт,

устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования, подлежащих

оплате за счет бюджетных средств в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Источники финансиро-вания |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность по работам, выполненным в 2017 году | работы, подлежащие выполнению и оплате в 2018 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| - Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения по: | управление благоустройства Администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 150 000 |  |  | 150 000 |
|  | улично-дорожной сети |  |  | 150 000 |  |  | 150 000 |
| 2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт линий наружного освещения по: | управление благоустройства Администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 14 440 200 |  | 2 631 602,20 | 11 808 597,8 |
|  | улице Черниковых |  |  | 700 767,65 |  | 700 767,65 |  |
|  | улице 2-й Газетной |  |  | 474 257,06 |  | 474 257,06 |  |
|  | улице 3-й Газетной |  |  | 185 614,24 |  | 185 614,24 |  |
|  | улице 4-й Газетной |  |  | 313 493,03 |  | 313 493,03 |  |
|  | улице 1-й Южной |  |  | 461 367,63 |  | 461 367,63 |  |
|  | улице 2-й Южной |  |  | 496 102,59 |  | 496 102,59 |  |
|  | улице 1-й Полетной |  |  | 275 000 |  |  | 275 000 |
|  | улице 2-й Полетной |  |  | 750 000 |  |  | 750 000 |
|  | улице 3-й Полетной |  |  | 514 192,45 |  |  | 514 192,45 |
|  | улице 2-й Молодежной |  |  | 442 802,80 |  |  | 442 802,80 |
|  | улице Дениса Давыдова |  |  | 187 299,71 |  |  | 187 299,71 |
|  | улице Красноярской |  |  | 1 722 725,43 |  |  | 1 722 725,43 |
|  | проезду Красных зорь |  |  | 657 649,73 |  |  | 657 649,73 |
|  | улице Революции 1905 года |  |  | 665 381,21 |  |  | 665 381,21 |
|  | улице 3-й Зеленстроевской |  |  | 215 837,99 |  |  | 215 837,99 |
|  | переулку 1-му Подъельновскому |  |  | 1 673 535,27 |  |  | 1 673 535,27 |
|  | улице Красносельской |  |  | 777 167,01 |  |  | 777 167,01 |
|  | улице 4-й Коляновской |  |  | 394 179,45 |  |  | 394 179,45 |
|  | улице Окуловой |  |  | 2 300 000 |  |  | 2 300 000 |
|  | улично-дорожной сети |  |  | 1 232 826,75 |  |  | 1 232 826,75 |
| 3. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство недостающего электроосвещения по: | управление благоустройства Администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 3 968 740,01 |  |  | 3 968 740,01 |
|  | улице 5-й Коляновской на участке от улицы Кудряшова до улицы Маршала Василевского |  |  | 1 807 200 |  |  | 1 807 200 |
|  | проспекту Текстильщиков (внутри квартала от д.60 до д.66) в г. Иваново |  |  | 564 928,21 |  |  | 564 928,21 |
|  | улице 1-й Деревенской (от улицы 1-й Волгоградской до улицы 3-й Волгоградской)* |  |  | 161 130 |  |  | 161 130 |
|  | межквартальной дороге от дома 13 до дома 6 Московского микрорайона |  |  | 1 435 481,80 |  |  | 1 435 481,80 |
| 4. Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования по: | управление благоустройства Администрации города Иванова | бюджет города Иванова | 276 140 |  |  | 276 140 |
|  | улице Лепилова |  |  | 146 140 |  |  | 146 140 |
|  | вдоль пешеходной дорожки от дома 35 по улице Профессиональной до дома 102 по улице Кудряшова |  |  | 130 000 |  |  | 130 000 |
| ВСЕГО |  |  |  | 18 835 080,01 |  | 2 631 602,20 | 16 203 477,81 |

* - софинансирование в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы на 2018 год.