В целях обеспечения надлежащей эксплуатации объектов благоустройства, их ремонта и содержания, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 657 «О бюджете города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территорий города Иванова», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 22.01.2019 № 42, от 28.02.2019 № 252):

1.1. Раздел 1. « Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство территорий города Иванова |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#P1026) «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования».2. Аналитическая [подпрограмма](#P1582) «Наружное освещение».3. Аналитическая [подпрограмма](#P1810) «Благоустройство территорий общего пользования».4. Аналитическая [подпрограмма](#P2159) «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ».5. Аналитическая [подпрограмма](#P2398) «Отлов и содержание безнадзорных животных».6. Специальная [подпрограмма](#P2745) «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове».7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление благоустройства Администрации города ИвановаУправление капитального строительства Администрации города ИвановаАдминистрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)  |
| Срок реализации Программы | 2019 – 2024 |
| Цель (цели) Программы | Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 1 486 447,36 | тыс. руб., |
| 2020 год | 1 259 542,22 | тыс. руб., |
| 2021 год | 1 256 587,06 | тыс. руб., |
| 2022 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2023 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2024 год\* | 0.00 | тыс. руб., |

Бюджет города Иванова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 829 708,82 | тыс. руб., |
| 2020 год | 670 955,08 | тыс. руб., |
| 2021 год | 673 719,92 | тыс. руб., |
| 2022 год\* | 0.00  | тыс. руб., |
| 2023 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2024 год\* | 0.00  | тыс. руб., |

Областной бюджет:2019 год – 738,54 тыс. руб.,2020 год – 387,140 тыс. руб.2021 год – 387,140 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 год\* 0.00 тыс. руб.,2023 год\* 0.00 тыс. руб.,2024 год\* 0.00 тыс. руб., |  |  |
| Федеральный бюджет:2019 год – 656 000,00 тыс. руб.,2020 год – 588 200,00 тыс. руб.,2021 год – 582 480,00 тыс. руб.,2022 год\* 0.00 тыс. руб.,2023 год\* 0.00 тыс. руб.,2024 год\* 0.00 тыс. руб., |  |  |

 |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Реализация программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов |

\*- объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

1.2. Раздел 3. «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ, а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.

6. Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

7. Организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений).

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети | % | 36,12 | 36,19 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12\* | 36,12\* | 36,12\* |
| 2 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,49 | 36,03 | 30,57 | 25,68 | 20,43\* | 15,49\* | 11,42\* |
| 3 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0\* | 85,0\* | 85,0\* |
| 4 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 36,3 | 34,16 | 34,15 | 32,91 | 31,64 | 31,64\* | 31,64\* | 31,64\* |
| 5 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы | км | 19 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45\* | 45\* | 45\* |
| 6 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 0,06807 | 1 | 1 | 1 | 0,89 | 1 | 0,865 | - |

--------------------------------

<\*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 11,42%;

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях – доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 85,0% (587,19 километра);

- обеспечение содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями;

- реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено 4,755 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 9487 на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское;

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений ежегодно не менее 45 км - сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 2 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе:

1. Аналитическая [подпрограмма](#P1026) «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города.

2. Аналитическая [подпрограмма](#P1582) «Наружное освещение». Подпрограмма предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения.

3. Аналитическая [подпрограмма](#P1810) «Благоустройство территорий общего пользования» направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования.

4. Аналитическая [подпрограмма](#P2159) «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ». Подпрограмма направлена на решение задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских кладбищ.

5. Аналитическая [подпрограмма](#P2398) «Отлов и содержание безнадзорных животных» обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств городского бюджета.

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций.

6. Специальная [подпрограмма](#P2745) «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по ремонту, устройству объектов уличного освещения и установке светильников с энергоэкономичными лампами.

7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ». В рамках данной подпрограммы производится увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.

».

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Программа, всего: | 1 486 447,36 | 1 259 542,22 | 1 256 587,06 | 0,0 \* | 0,0 \* | 0,0 \* |
| - бюджет города | 829 708,82 | 670 955,08 | 673 719,92 | 0,0 \* | 0,0 \* | 0,0 \* |
| - областной бюджет | 738,54 | 387,14 | 387,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - федеральный бюджет | 656 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая [подпрограмма](#P1026) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 254 891,53 | 1 033 773,69 | 1 030 818,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 588 627,33 | 445 573,69 | 448 338,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - федеральный бюджет | 656 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
|  | - бюджет города | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 10 264,20 |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | \* |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Аналитическая [подпрограмма](#P1582) "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.3 | Аналитическая [подпрограмма](#P1810) "Благоустройство территорий общего пользования" |  | 67 396,76 | 63 532,06 | 63 532,06 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 66 896,76 | 63 032,06 | 63 032,06 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Аналитическая [подпрограмма](#P2159) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 454,77 | 15 454,77 | 15 454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 15 454,77 | 15 454,77 | 15 454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.5 | Аналитическая [подпрограмма](#P2398) "Отлов и содержание безнадзорных животных" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 4 618,54 | 1 267,14 | 1 267,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 3 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 738,54 | 387,14 | 387,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2 |  |  |  |
| 2.1 | Специальная [подпрограмма](#P2745) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\*\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.2 | Специальная [подпрограмма](#P2745) «Обустройство городских кладбищ» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 655,00 | \* | \* | \* | \* | \* |
| - бюджет города | 2 655,00 | \* | \* | \* | \* | \* |
| - областной бюджет | 0,0 | \* | \* | \* | \* | \* |

\*- объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

1.4. Приложение № 1 «Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.