В целях обеспечения надлежащей эксплуатации объектов благоустройства, их ремонта и содержания, в соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB074F4E044CA2A91390DFA87DBCF6430521BEADA3470C44391794CEC7B417I7vAF) Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ивановской городской Думы от 21.12.2018 № 657 «О бюджете города Иванова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», [постановлением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B5A3185A7AE3FAAA4D5BI0v3F) Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8C907ACCCDD4E16F66324E4BAA0DE729BEA10011FB35DE5C8F287EC20160A0CF) «Благоустройство территорий города Иванова», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1493 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 22.01.2019 № 42, от 28.02.2019 № 252, от 18.04.2019 № 565, от 29.04.2019 № 635, от 27.05.2019 № 727, от 10.06.2019 № 799, от 18.06.2019 № 832, от 08.07.2019 № 954, от 26.09.2019 № 1436):

1.1. Раздел 1. « Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство территорий города Иванова |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#P846) «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования».  2. Аналитическая [подпрограмма](#P1570) «Наружное освещение».  3. Аналитическая [подпрограмма](#P1745) «Благоустройство территорий общего пользования».  4. Аналитическая [подпрограмма](#P2056) «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ».  5. Аналитическая [подпрограмма](#P2205) «Отлов и содержание безнадзорных животных».  6. Специальная [подпрограмма](#P2379) «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове».  7. Специальная [подпрограмма](#P2639) «Обустройство городских кладбищ». |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление благоустройства Администрации города Иванова  Управление капитального строительства Администрации города Иванова  Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2024 |
| Цель (цели) Программы | Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Общий объем финансирования: | | | | 2019 год | 1 623 823,74 | тыс. руб., | | 2020 год | 1 235 525,07 | тыс. руб., | | 2021 год | 1 228 381,98 | тыс. руб., | | 2022 год | 1 254 307,47 | тыс. руб., | | 2023 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | 2024 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | Бюджет города Иванова: | | | | 2019 год | 822 872,60 | тыс. руб., | | 2020 год | 647 325,07 | тыс. руб., | | 2021 год | 645 901,98 | тыс. руб., | | 2022 год | 681 587,47 | тыс. руб., | | 2023 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | 2024 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | Областной бюджет: | | | | 2019 год | 219 951,14 | тыс. руб., | | 2020 год | 0,00 | тыс. руб., | | 2021 год | 0,00 | тыс. руб., | | 2022 год | 0,00 | тыс. руб., | | 2023 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | 2024 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | Федеральный бюджет: | | | | 2019 год | 581 000,00 | тыс. руб., | | 2020 год | 588 200,00 | тыс. руб., | | 2021 год | 582 480,00 | тыс. руб., | | 2022 год | 572 720,00 | тыс. руб., | | 2023 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | | 2024 год | 0,0 <\*> | тыс. руб., | |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Реализация программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов |

<\*> - объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.2. Раздел 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети города в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ, а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.

6. Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

7. Организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений).

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети | % | 36,12 | 36,19 | 36,12 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82  <\*> | 36,82  <\*> |
| 1.1. | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54  <\*> | 7338,54  <\*> |
| 1.2. | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2645,93 | 2650,90 | 2650,90 | 2702,211 | 2702,211 | 2702,211 | 2702,211 <\*> | 2702,211 <\*> |
| 2 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,05 | 36,82 | 31,34  <\*\*> | 26,44  <\*\*> | 21,18  <\*\*> | 16,23  <\*\*> | 12,15 <\*\*> |
| 2.1. | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54  <\*> | 7338,54  <\*> |
| 2.2. | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3119,31 | 3035,58 | 2702,02 | 2300,24  <\*\*> | 1940,48  <\*\*> | 1554,47 <\*\*> | 1191,34 <\*\*> | 891,36 <\*\*> |
| 3 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 84,5 | 84,8 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 | 85,9 <\*> | 85,9 <\*> |
| 3.1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 689,3 | 691,1 | 691,1 | 691,1 | 691,1 | 691,1 | 691,1  <\*> | 691,1  <\*> |
| 3.2. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 582,26 | 587,19 | 593,55 | 593,55 | 593,55 | 593,55 | 593,55  <\*> | 593,55  <\*> |
| 4 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 36,3 | 34,16 | 43,05 | 32,28 | 31,04 | 29,85 | 29,85 <\*> | 29,85 <\*> |
| 4.1. | Общая площадь территорий общего пользования города | кв м | 462740 | 462740 | 462740 | 462740 | 462740 | 462740 | 462740<\*> | 462740<\*> |
| 4.2. | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 139743 | 158062 | 199220 | 149361 | 143631 | 138130 | 138130  <\*> | 138130  <\*> |
| 5 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционирован-ной рекламы | км | 19 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45  <\*> | 45  <\*> |
| 6 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 0,06807 | 1 | 1 | 0,24  <\*> | 0,24  <\*> | 0,24  <\*> | 0,24 <\*> | - |

<\*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

<\*\*> - значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п, и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 12,15%;

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях – доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 85,9% (593,55 километра);

- обеспечение содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями;

- решение проблемы существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации программы будет дополнительно обустроено 1,96 гектара городских кладбищ;

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений ежегодно не менее 45 км – сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 2 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе:

1. Аналитическая [подпрограмма](#P846) «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города.

2. Аналитическая [подпрограмма](#P1570) «Наружное освещение». Подпрограмма предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения.

3. Аналитическая [подпрограмма](#P1745) «Благоустройство территорий общего пользования» направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования.

4. Аналитическая [подпрограмма](#P2056) «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ». Подпрограмма направлена на решение задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских кладбищ.

5. Аналитическая [подпрограмма](#P2205) «Отлов и содержание безнадзорных животных» обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств городского бюджета.

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций.

6. Специальная [подпрограмма](#P2379) «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по ремонту, устройству объектов уличного освещения и установке светильников с энергоэкономичными лампами.

7. Специальная [подпрограмма](#P2639) «Обустройство городских кладбищ». В рамках данной подпрограммы производится увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.».

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы/  Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| Программа, всего: | | | | 1 623 823,74 | 1 235 525,07 | 1 228 381,98 | 1 254 307,47 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | | | 822 872,60 | 647 325,07 | 645 901,98 | 681 587,47 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | | | 219 951,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - федеральный бюджет | | | | 581 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 572 720,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 1 |  | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» | |  | 1 388 247,91 | 1 045 545,57 | 1 036 990,08 | 1 061 503,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 577 771,11 | 451 745,57 | 454 510,08 | 488 783,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - федеральный бюджет | | 581 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 572 720,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
|  | - бюджет города | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 10 264,20 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | | 168 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 1.3. | Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» | |  | 71 416,76 | 31 130,97 | 31 135,33 | 31 139,77 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 70 916,76 | 30 630,97 | 30 635,33 | 30 639,77 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  | - бюджет города | | Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.4. | Аналитическая подпрограмма «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 1.5. | Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 4 618,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| - бюджет города | | 3 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| - областной бюджет | | 738,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 |  | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» | | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*\*> |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 2.2. | Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2655,00 | 2655,00 | 2655,00 | 2655,00 | <\*> | <\*> |
| - бюджет города | | 2 655,00 | 2655,00 | 2655,00 | 2655,00 | <\*> | <\*> |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <\*> | <\*> |

<\*> - объем финансирования Программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».

1.4. Приложение № 1 «Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 2 «Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 3 «Аналитическая подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 4 «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 5 «Аналитическая подпрограмма «Отлов и содержание безнадзорных животных» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 6 «Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 7 «Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» муниципальной программы «Благоустройство территорий города Иванова» изложить в следующей редакции (приложение № 7 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.