«Паспорт долгосрочной целевой программы

«Обеспечение населения города Иванова объектами социальной

и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2015 годы |
| Разработчик (головной исполнитель) | Управление капитального строительства  Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства  Администрации города Иванова  Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Срок реализации | 2010-2015 г.г. |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 29.09.2009 |
| Цель Программы | Обеспечение населения города объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Основные ожидаемые результаты | 1. Ввод в эксплуатацию:  не менее 2067,78 кв. м общей площади построенных дошкольных образовательных учреждений,  не менее 2463,7 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) бассейнов,  не менее 3270,5 кв. м общей площади построенных спортивных комплексов,  не менее 2929,26 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) стадионов,  не менее 16 544,98 кв. м общей площади построенного Дворца игровых видов спорта,  не менее 36,43 га дополнительных площадей городских кладбищ,  не менее 39,6 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) котельных.  2. Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га, подготовленная проектно-сметная докумен-тация для организации кладбища, возможность увеличения мест захоронений и площадей муниципальных кладбищ.  3. Подготовленная проектно-сметная документация «Электро-освещение территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка», возможность начала строительства в 2011 году.  4. Подготовленная проектно-сметная документация «Строитель-ство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области», возможность начала строительства в 2012 году.  5. Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Героя Советского Союза Сахарова в г. Иваново.  6. Подготовленная проектно-сметная документация на строи-тельство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы  244 185,92 тыс. руб., в том числе:  2010 год - 86 974,36 тыс. руб., из них  средства федерального бюджета - 17 500,00 тыс. руб.  средства областного бюджета - 19 516,20 тыс. руб.  средства городского бюджета - 49 958,16 тыс. руб.  2011 год - 44 549,57 тыс. руб., из них  средства областного бюджета - 10 000,00 тыс. руб.  средства городского бюджета - 34 549,57 тыс. руб.  2012 год - 69 656,44 тыс. руб., из них  средства городского бюджета - 69 656,44 тыс. руб.  2013 год - 18 001,11 тыс. руб., из них  средства городского бюджета – 18 001,11 тыс. руб.  2014 год - 15 004,44 тыс. руб., из них  средства городского бюджета - 15 004,44 тыс. руб.  2015 год - 10 000,00 тыс. руб., из них  средства городского бюджета - 10 000,00 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2010 год - 2 131,19 тыс. руб.  2011 год - 17 464,80 тыс. руб. |

».