- Утвержден

- постановлением

- Администрации города Иванова

- от 21.09.2011 № 1975

- Порядок проверки сметной стоимости инвестиционных проектов,

- финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично

- за счет средств бюджета города Иванова, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств

- I. Общие положения

- 1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города Иванова (далее − инвестиционный проект), на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения этих средств.

- 2. Проверкой сметной стоимости инвестиционного проекта на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств (далее − проверка) является оценка соответствия сметы на строительство в составе проектной документации сметным нормативам, а также установленным Правительством Российской Федерации требованиям к содержанию раздела «Смета на строительство».

- 3. Применяемые в настоящем Порядке термины:

- заявитель – заказчик, застройщик или уполномоченное ими лицо, обратившееся с заявлением о проведении проверки;

- организация по проведению проверки – муниципальное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (далее − Организация);

- инвестиционный проект − обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

- капитальные вложения − инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты;

- смета на строительство − раздел проектной документации на строительство, реконструкцию и (или) техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) объекта капитального строительства, состав и требования к содержанию которого установлены Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- сметная стоимость − показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) в соответствии с проектной документацией инвестиционного проекта, определяемый расчетным путем в смете на строительство;

- сметные нормативы − сметные нормы и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащие применению при определении сметной стоимости и утвержденные в установленном порядке на дату представления на проверку сметы на строительство;

- сметные нормы − количественные и (или) стоимостные показатели финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов (далее − ресурсы), установленные на соответствующую единицу измерения.

- 4. Организация обязана:

- а) осуществлять проверку в соответствии с настоящим Порядком, а также давать разъяснения по вопросам, связанным с ее проведением;

- б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных для проведения проверки, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна этой организации в связи с проведением проверки.

- 5. Проверке в соответствии с настоящим Порядком подлежит сметная стоимость инвестиционного проекта в случае финансирования его с привлечением средств бюджета города Иванова, за исключением случаев софинансирования инвестиционного проекта из федерального бюджета, бюджета Ивановской области.

- II. Представление документов для проведения проверки

- 6. Для проведения проверки в Организацию представляются:

- а) заявление о проведении проверки, в котором указываются:

- идентификационные сведения о заявителе (полное наименование, место нахождения),

- идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование, место нахождения юридического лица),

- идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в отношении которого представлена для проверки (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства (реконструкции), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.п.),

- источник финансирования инвестиционного проекта;

- б) проектная документация на объект капитального строительства, соответствующая по составу разделов и требованиям к их содержанию, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- в) заверенная копия задания на проектирование;

- г) результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации;

- д) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

- е) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени застройщика (заказчика) (если с заявлением обращается доверенное лицо);

- ж) заверенная копия свидетельства о внесении записи о заказчике (застройщике) в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

- 7. Организация вправе дополнительно истребовать от заявителя представления иных документов, послуживших основанием для учета в смете на строительство тех или иных затрат.

- Указанные документы должны представляться заявителем в 5-дневный срок с даты получения соответствующего запроса. Не допускается истребовать от заявителя предоставление сведений и документов, не предусмотренных пунктом 6 и абзацем первым пункта 7 настоящего Порядка.

- 8. Документы, указанные в пункте 6 и абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе. Смета на строительство в составе проектной документации наряду с бумажным носителем представляется в электронном виде.

- 9. В случае если после составления сметы на строительство стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, представление ее для проведения проверки осуществляется после корректировки с учетом цен, сложившихся на дату представления документов для проведения проверки.

- III. Проверка документов,

- представленных для проведения проверки

- 10. Организация в течение 3 рабочих дней с даты получения от заявителя документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет их предварительное рассмотрение.

- 11. По итогам предварительного рассмотрения документы возвращаются заявителю в случаях:

- а) неустановления в заявлении финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджета города Иванова, а также в случае установления финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области;

- б) представления документов, не соответствующих требованиям к их составу и содержанию, установленным в пункте 6, абзаце первом пункта 7, пункте 9 настоящего Порядка;

- в) представления не всех документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, необходимых для проведения проверки.

- 12. Мотивированный отказ в принятии документов, представленных для проведения проверки вручается (или направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней со дня завершения их предварительного рассмотрения.

- Представленные для проведения проверки документы, которым отказано в приемке на проверку, подлежат возврату заявителю (за исключением заявления о проведении проверки).

- 13. В случае если недостатки в представленных заявителем документах, послужившие основанием для отказа в принятии их на проверку, устранимы без возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, Организация устанавливает срок для устранения таких недостатков, который не должен превышать 30 дней. При                 неустранении со стороны заявителя недостатков в установленный срок представленные для проведения проверки документы подлежат возврату (за исключением заявления о проведении проверки).

- IV. Проведение проверки

- 14. Предметом проверки сметной стоимости инвестиционного проекта является изучение и оценка:

- а) расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, разработанной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- б) пояснительной записки и сметной документации на предмет соответствия установленным Правительством Российской Федерации требованиям к их содержанию.

- 15. Проведение проверки начинается с даты представления полного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком (а в случае, предусмотренном пунктом 13 Порядка – с даты устранения заявителем недостатков), и завершается направлением (вручением) заявителю заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) сметной стоимости инвестиционного проекта (далее − заключение).

- 16. Срок проведения проверки не должен превышать 30 рабочих дней с даты начала проверки.

- V. Результат проверки.

- Выдача заявителю заключения

- 17. Результаты проверки достоверности сметной стоимости оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) сметной стоимости инвестиционного проекта.

- 18. Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости инвестиционного проекта со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией.

- 19. Форма заключения содержится в приложении к настоящему Порядку.

- 20. Заключение изготавливается в трех экземплярах, два из которых выдаются заявителю; подписывается специалистами, участвовавшими в проведении проверки, и утверждается руководителем Организации.

- 21. Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат возврату заявителю в течение 10 дней с даты утверждения заключения.

- 22. При проведении проверки открывается дело проверки. Дело проверки относится к архивным документам. Их уничтожение, а также исправление и (или) изъятие находящихся в них документов не допускаются. В дело проверки помещаются:

- а) заявления о проведении проверки (первичной и повторных);

- б) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- в) заключения (первичное и повторные);

- г) иные, связанные с проведением проверки, документы (копии документов).

- 23. В случае утраты заключения заявитель вправе получить в Организации копию этого заключения. Выдача копии осуществляется в течение 10 дней с даты получения Организацией письменного обращения заявителя.

- 24. Документация может быть направлена на повторную проверку после ее доработки по замечаниям, указанным в отрицательном заключении, или при внесении изменений в ранее утвержденную в установленном порядке проектную документацию.

- Повторная проверка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком для проведения первичной проверки.

- 25. Отрицательное заключение не может являться основанием отказа в повторном проведении проверки.

|  | - Приложение к Порядку проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета города Иванова, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения бюджетных средств |
| --- | --- |

Форма заключения

о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование

которых планируется осуществлять полностью или частично

за счет средств бюджета города Иванова

___________________________________________________________________________

(полное наименование экспертной организации)

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________

_______________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, печать)

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(нужное подчеркнуть)

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

(указывается номер заключения)

Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального строительства)

1. Общие положения

1.1. Сведения  об  основаниях  для  проведения  проверки  достоверности сметной стоимости: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2. Сведения об объекте капитального строительства: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.3. Сведения  о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.4. Сведения о заявителе:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.5.  Сведения   о  документах,  подтверждающих  полномочия  лица, подавшего заявление (в случае подачи заявления доверенным лицом):

_____________________________________________________________________________

1.6. Сведения о составе представленной проектной документации: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.7. Сведения об источниках финансирования: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Описание сметы на строительство

(реконструкцию или техническое перевооружение)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.2. Перечень представленной сметной документации: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.3.  Информация   об   использованных  сметных  нормативах,  а   также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.4.  Сведения   об   оперативных   изменениях,  внесенных  в   сметную документацию

в   процессе   проведения   проверки  достоверности  сметной стоимости:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Выводы по результатам проверки достоверности сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной   документации, сметным нормативам, подлежащим применению при определении   сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2. Вывод  о  достоверности  или  недостоверности определения  сметной стоимости объекта капитального строительства: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Лица, проводившие проверку:

____________________________   _____________   ____________________________

(наименование должности)      		       (подпись)                                  (Ф.И.О.)

____________________________   _____________   ____________________________

(наименование должности)                             (подпись)                                   (Ф.И.О.)