«Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты

реализации Программы

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ.

6. Обустройство новых и увеличение площади существующих городских кладбищ.

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения протяженностью 6,838 км и выполнение строительства линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети | % | 35,10 | 36,0 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,0 |
| 2 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00 | 51,20 | 48,22 | 46,30 | 44,45 | 42,38 |
| 3 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 81,5 | 81,7 | 81,8 | 82,1 | 82,3 | 82,4 |
| 4 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 31,6 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 5 | Доля обслуживаемых зеленых насаждений в общей площади зеленых насаждений на территориях общего пользования | % | 59,5 | 59,42 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 5 | 2 | 5,4 | 4,215 | - | - |
| 7 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,02 | 1,815 | 2,581 | - |

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 42,38 %;

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях - доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 82,4% (581,94 километра);

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями;

- увеличение к 2017 году площади обустроенных городских кладбищ на 11,615 гектара;

- увеличение протяженности линии уличного освещения города на 8,444 км.

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 5 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе:

1. Аналитическая [подпрограмма](#Par889) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" предполагает оказание одноименной муниципальной услуги и направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города.

2. Аналитическая [подпрограмма](#Par1130) "Наружное освещение". В рамках [подпрограммы](#Par1130) организовано оказание муниципальной услуги "Наружное освещение". [Подпрограмма](#Par1130) предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения.

3. Аналитическая [подпрограмма](#Par1282) "Благоустройство территорий общего пользования" направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования. [Подпрограммой](#Par1282) обеспечивается оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

4. Аналитическая [подпрограмма](#Par1475) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ". В [подпрограмму](#Par1475) включены мероприятия по оказанию одноименной муниципальной услуги и благоустройству территории воинских захоронений. [Подпрограмма](#Par1475) направлена на решение задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских кладбищ.

5. Аналитическая [подпрограмма](#Par1617) "Отлов и содержание безнадзорных животных" обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование [подпрограммы](#Par1617) осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств городского бюджета.

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций.

6. Специальная [подпрограмма](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново" направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города и снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям.

7. Специальная [подпрограмма](#Par1867) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова". В рамках [подпрограммы](#Par1867) обеспечивается уход за объектами озеленения, проводится цветочное оформление городских территорий общего пользования.

8. Специальная [подпрограмма](#Par1967) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. В рамках [подпрограммы](#Par1967) проводятся мероприятия по ремонту и установке объектов уличного освещения, линий электроснабжения.

9. Специальная [подпрограмма](#Par2093) "Обустройство городских кладбищ". В рамках [подпрограммы](#Par2093) планируется решить задачу увеличения площади обустроенных городских кладбищ на 11,615 гектара, за счет расширения городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района и обустройства кладбища в районе с. Ново-Талицы.

10. Специальная [подпрограмма](#Par2221) "Строительство объектов уличного освещения". В рамках [подпрограммы](#Par2221) планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 6,838 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.».