Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 28.12.2018 № 1784

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 11 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 474,09 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 175,38 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 4 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново».

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 751,31 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2020 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 39,08 %.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 2977,88 | 3057,16 | 3074,77 | 3 080,88 | 3 080,88 | 3 080,88 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 40 | 48 | 36 | 40 | 32 | 31 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2574,63 | 2597,10 | 2645,93 | 2 650,90 | 2 650,90 | 2 650,90 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 32 | 42 | 33 | 36 | 28 | 27 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1538,22 | 1656,01 | 1662,95 | 1666,99 | 1666,99 | 1666,99 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 76 | 82 | 55 | 17 | 16 | 16 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11758 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 53067,5 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7287,84 | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 101,41 | 63,26 | 44,93 | 56,44 | 35,91 | 42,03 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 18,40 | 22,45 | 12,89 | 10,70 | 14,31 | 13,76 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 211,46 | 114,59 | 191,15 | 62,55 | 111,53 | 60,03 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00 | 51,20 | 48,22 | 45,42 | 42,58 | 41,49 | 39,90 | 39,08 |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3 425,05 | 3 310,46 | 3119,31 | 3039,27 | 2927,75 | 2867,72 |
| 1.18 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе за счет: | км |  |  | 15,24 | 10,3 | 13,16 | 6,161 | 8,579 | 4,618 |
| 1.18.1 | Капитального ремонта Вокзальной площади |  |  |  |  | 0,77633 |  |  |  |
| 1.18.2 | Ремонта дороги по  ул. Станкостроителей (на участке от ул. Некрасова  до полигона твердых бытовых отходов ООО «Чистое поле») в городе Иванове |  |  |  |  | 1,1155 |  |  |  |
| 1.18.3 | Ремонта дорог:  - по ул. 1-я Полянская,  пер. Челышева;  - по ул. Новая;  - по ул. Станко;  - отдельных участков по  ул. Фрунзе |  |  |  |  | 2,48 |  |  |  |
| 1.18.4 | Капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап) | км |  |  |  |  |  | 1,349 |  |  |
| 1.19 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 1.20 | Количество закупаемой техники | шт |  |  |  |  | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 58 | 181 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) об ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов, а также оплаты соглашений в целях компенсации убытков вызванных переносом объектов газораспределения.

Срок выполнения мероприятия – 2014 – 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова».

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2015 – 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2015 – 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

4. Приобретение специализированной техники.

В 2018 году в рамках данного мероприятия будет приобретена специализированная техника для механизированной уборки улиц города путем закупки для нужд городского округа Иваново. В 2019-2020 годах планируется приобретение техники путем заключения договора финансовой аренды (лизинга).

Срок выполнения мероприятия – 2018 – 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

5. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.

Данное мероприятие предполагает банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных постановлением Администрации города Иванова от 05.03.2018 № 248.

Срок выполнения мероприятия – 2018 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

6. Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап).

Данное мероприятие позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь между промышленными районами города и между двумя основными направлениями въезда-выезда из города – Ярославское и Московское, снизить транспортную нагрузку с центральных улиц города Иванова от крупногабаритного транзитного транспорта, а именно разгрузить улицы Ивановскую, Большую Воробьевскую, Некрасова, Ташкентскую. Также капитальный ремонт улицы Станкостроителей положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Срок выполнения мероприятия – 2018 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города Иванова.

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, составляет: в 2016 году – 0,094342312795; в 2017 году – 0,156563934453; в 2018 году – 0,06555391861; в 2019 году – 0,091183893271; в 2020 году – 0,049080142555.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 459 169,07 | 627 682,48 | 538 059,89 | 702 854,94 | 716 194,40 | 487 134,00 | 413 532,47 |
| - бюджет города | | | 459 169,07 | 530 062,48 | 538 059,89 | 543 854,94 | 568 870,54 | 487 134,00 | 413 532,47 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 134 000,00 | 147 323,86 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», в том числе: | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 625 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 528 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 0,00 | 513 397,42 | 682 941,22 | 538 949,00 | 452 517,00 | 387 481,95 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 513 397,42 | 523 941,22 | 518 602,33 | 452 517,00 | 387 481,95 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 20 346,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 0,00 | 1 766,36 | 24 576,47 | 19 770,72 | 11 896,59 | 18 504,00 | 19 261,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 1 766,36 | 24 576,47 | 19 770,72 | 11 896,59 | 18 504,00 | 19 261,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 0,00 | 88,00 | 86,00 | 143,00 | 413,00 | 113,00 | 113,00 |
|  | - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 88,00 | 86,00 | 143,00 | 413,00 | 113,00 | 113,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Приобретение специализированной техники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 275,61 | 16 000,00 | 6 676,52 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 275,61 | 16 000,00 | 6 676,52 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (1 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 660,20 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города (средства муниципального дорожного фонда) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 683,01 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 977,19 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 28.12.2018 № 1784

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 760 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток более 80 % улично-дорожной сети города.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 570,3 | 573,5 | 575,53 | 577,96 | 582,26 | 584,33 | 587,19 | 587,19 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 17073 | 17354 | 17376 | 17449 | 17561 | 17 639 | 17 764 | 17 764 |
| 2.2 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 750,0 | 750,0 | 752,03 | 754,46 | 758,76 | 760,83 | 763,69 | 763,69 |
| 2.3 | Средняя мощность  1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 210,06 | 209,54 | 209,02 | 208,96 | 208,56 | 208,89 | 208,89 | 208,89 |
| 2.4 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3885 | 3885 | 3885 | 3895 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 |
| 2.5 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 16,1 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 15,0 |
| 2.6 | Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове | объект | - | 1 | - | - | - | - |  |  |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Наружное освещение.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Наружное освещение» в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на наружное освещение, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным освещением, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 100 798,96 | 101 053,08 | 106312,79 | 114 794,67 | 159 866,48 | 125 377,75 | 128 845,71 |
| - бюджет города | | | 100 798,96 | 101 053,08 | 106312,79 | 114 794,67 | 159 866,48 | 125 377,75 | 128 845,71 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100 798,96 | 101 053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 100 798,96 | 101 053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наружное освещение | 0,00 | 0,00 | 106312,79 | 114 794,67 | 159 866,48 | 125 377,75 | 128 845,71 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 106312,79 | 114 794,67 | 159 866,48 | 125 377,75 | 128 845,71 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от 28.12.2018 № 1784

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание не менее 150 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов.

- очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений на протяжении в 2017 году не менее 19 км улиц города, в 2018 году не менее 18 км улиц города, в последующих годах не менее 45 км.

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству «Аллеи славы спасателей», благоустройству «Сквера десантников», территории Литературного сквера по проспекту Ленина в городе Иваново.

В 2015 году выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман», «Аллеи славы» по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей.

В 2016 году проведен ремонт памятника М.В. Фрунзе, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей, благоустройство территории с устройством площадки для установки пожарных машин в м. Лесное.

Начиная с 2016 года в рамках подпрограммы осуществляются работы по кронированию и спилу деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

В 2018 году планируется разработка лесохозяйственного регламента, а также проведение работ по благоустройству сквера «Воинов – Интернационалистов».

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) «Озеленение территорий общего пользования города Иванова», а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 288343 | 252201 | 267681 | 232582 | 139743 | 158 062 | 157057 | 151032 |
| 1.2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | км прохода | 20916 | 25745 | 17 229 | 19755 | 9553 | 11147 | 11094 | 10667 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 32 184 | 40508 | 30383 | 35364 | 21265 | 20447 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 4609 | 3601 | 3673 | 3532 | 3396 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 321 | 373 | 462 | 254 | 557 | 535 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - <\*> | 1788 | - | - | - | - |  |  |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектован-ного транспорта | единиц | - | 15 | 15 | 12 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 84847,57 | 66229,70 | 29977,21 | 48400,16 | 26190,30 | 25183,05 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2448,51 | 2889,04 | 1716,99 | 1952,04 | 1535,16 | 1476,11 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100  кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 27152,27 | 27153,75 | 22888,24 | 21744,71 | 16595,54 | 15957,28 |
| 1.12 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционирован-ной рекламы | км | - | - | - | - | 19 | 18 | 45 | 45 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2014 – 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений» начинается с 2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 12.07.2017 № 922 « Об утверждении порядка расходования средств на очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений».

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми показателями реализации мероприятия. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по очистке территорий общего пользования от незаконной рекламы, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2017 -2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является в 2017 году Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова. В 2018-2020 годах Администрация города (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города)

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Испол-нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 80 623,39 | 75 499,25 | 84 025,17 | 59 472,52 | 59 476,85 |
| - бюджет города | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 80 623,39 | 75 499,25 | 84 025,17 | 59 472,52 | 59 476,85 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территорий общего пользования | 0,00 | 0,00 | 80 623,39 | 75 289,25 | 83 826,57 | 58 972,52 | 58 976,85 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 80 623,39 | 75 289,25 | 83 826,57 | 58 972,52 | 58 976,85 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реализация мероприятия «Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 198,60 | 500,00 | 500,00 |
| - бюджет города | Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Иванова  (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,60 | 500,00 | 500,00 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Иванова

от 28.12.2018 № 1784

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Отлов и содержание безнадзорных животных»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается не менее 189 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 785 | 392 | 271 | 348 | 415 | 348 | 194 | 189 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=A1DA6175671619C4D0BD8CA0D9684159415FF2298D58EBFFE3611216972784D6d1h7H) Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2019 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности».

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Испол-  нитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2107,10 | 1516,76 | 1 940,00 | 2 037,82 | 2 162,50 | 1 160,50 | 1 160,50 |
| - бюджет города | | | 1007,00 | 856,70 | 1 460,00 | 1 157,32 | 1 420,00 | 880,00 | 880,00 |
| - областной бюджет | | | 1100,10 | 660,06 | 480,00 | 880,50 | 742,50 | 280,50 | 280,50 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1100,10 | 660,06 | 480,00 | 880,50 | 742,50 | 280,50 | 280,50 |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 1100,10 | 660,06 | 480,00 | 880,50 | 742,50 | 280,50 | 280,50 |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | 1007,0 | 856,70 | 1 460,00 | 1 157,32 | 1 420,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | - бюджет города | 1007,0 | 856,70 | 1 460,00 | 1 157,32 | 1 420,00 | 880,00 | 880,00 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».