Приложение № 1

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Организация функционирования автомобильных

дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (7,3 млн кв. м зимой и 2,7 млн кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния не менее 19 светофорных объектов;

- содержание и эксплуатацию светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами, являющихся действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках заключенных концессионных соглашений;

- установку порядка 8 Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 235,72 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 73,94 тыс. кв. м тротуаров.

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 2144,22 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 12,15%.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за период с 2019 по 2024 год затронет 230 улиц города Иванова.

Остановки общественного транспорта планируется оснастить 81 остановочным павильоном. Для отделения пешеходной части улицы и исключения возможности выхода пешехода на проезжую часть запланированы работы по установке 20 км пешеходных ограждений.

В результате реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля дорог, соответствующих нормативному состоянию, к 2024 году увеличится до 85%, что в натуральном выражении соответствует 621,88 км автомобильных дорог. Ожидается снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети города Иванова, а также предотвращение незаконного обогащения заявителей (истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017  год,  факт | 2018  год,  факт | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс.  кв. м | 3074,77 | 3080,88 | 3080,88 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54  <\*> | 7338,54  <\*> |
| 2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 40 | 39 | 12 | 12 | 15 | 15 <\*> | 15 <\*> |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс.  кв. м | 2645,93 | 2650,90 | 2650,90 | 2702,211 | 2702,211 | 2702,211 | 2702,211 <\*> | 2702,211 <\*> |
| 4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 33 | 36 | 36 | 7 | 8 | 10 | 10  <\*> | 10  <\*> |
| 5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс.  кв. м | 1662,95 | 1666,99 | 1666,99 | 1662,747 | 1662,747 | 1662,747 | 1662,747 <\*> | 1662,747 <\*> |
| 6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 17 | 23 | 9 | 8 | 13 | 13  <\*> | 13  <\*> |
| 7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 <\*> | 11868 <\*> |
| 8 | Протяженность ливневой канализации | м | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 <\*> | 82173 <\*> |
| 9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс.  кв. м | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 |
| 10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | ед. | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 51 | 123  <\*> | 123  <\*> |
| 11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 44,93 | 79,62 | 39,87 | 41,36 | 39,77 | 38,24 | 38,24 <\*> | 38,24 <\*> |
| 12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 12,89 | 11,30 | 9,82 | 13,54 | 13,02 | 12,52 | 12,52 <\*> | 12,52 <\*> |
| 13 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.  кв. м | 191,15 | 103,98 | 333,56 | 401,78  <\*\*> | 359,76  <\*\*> | 386,01 <\*\*> | 363,13 <\*\*> | 299,98 <\*\*> |
| 14 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,05 | 36,82 | 31,34  <\*\*> | 26,44  <\*\*> | 21,18 <\*\*> | 16,23 <\*\*> | 12,15 <\*\*> |
| 15 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс.  кв. м | 3119,31 | 3035,58 | 2702,02 | 2300,24  <\*\*> | 1940,48  <\*\*> | 1554,47 <\*\*> | 1191,34 <\*\*> | 891,36 <\*\*> |
| 16 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе за счет: | км | 13,16 | 8,573 | 21,62 | 29,81  <\*\*> | 45,21  <\*\*> | 36,82 <\*\*> | 36,82 <\*\*> | 44,19 <\*\*> |
| 16.1 | Капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап) | км | - | - | 1,72891 | - | - | - | - | - |
| 17 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года | км |  | 407,41 | 429,03 | 458,84  <\*\*> | 504,05  <\*\*> | 540,87 | 577,69  <\*\*> | 621,88  <\*\*> |
| 18 | Протяженность путепроводов, на капитальный ремонт которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость капитального ремонта | км |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть»: |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ивановская», соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % |  | 39,90 | 44,32 | 50,06  <\*\*> | 60,06  <\*\*> | 67,75 <\*\*> | 75,43 <\*\*> | 85,15 <\*\*> |
| 19.2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городского округа Иваново | % |  | 96 | 86,4 | 79,5  <\*\*> | 72,7  <\*\*> | 65,9 <\*\*> | 59,1 <\*\*> | 50,0 <\*\*> |
| 20 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации «Ивановская», в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/год |  |  | 19,888 | 29,805  <\*\*> | 45,205  <\*\*> | 36,817 <\*\*> | 36,817 <\*\*> | 44,187 <\*\*> |
| 21 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | ед. | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5  <\*> | 5  <\*> |
| 22 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | ед. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 72 | - | - |
| 23 | Количество установленных  Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | ед. | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8  <\*> | 8  <\*> |
| 24 | Количество закупаемой специализированной техники | ед. | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
| 25 | Протяженность автомобильных дорог, на капитальный ремонт которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость капитального ремонта | км | - | - | 1,72891 | - | - | - | - | - |

<\*> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

<\*\*> - значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п, и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными экономическими рисками, так как значение целевых показателей установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FDAD0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Выполнение работ, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов. Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0578D532E217410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FEAC0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова».

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

4. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Мероприятие предполагает предоставление субсидий организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2022 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

5. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятие предполагает установку Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

6. Приобретение специализированной техники.

В рамках данного мероприятия будет приобретена специализированная техника для механизированной уборки улиц города путем закупки для нужд городского округа Иваново.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

7. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.

Данное мероприятие предполагает банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0568F5729217410E4C7E58663FE883AB7406984202A4CFEAD1B0D0109b3NBL) Администрации города Иванова от 05.03.2018 № 248.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

8. Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап).

Данное мероприятие позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь между промышленными районами города и между двумя основными направлениями въезда-выезда из города – Ярославское и Московское, снизить транспортную нагрузку с центральных улиц города Иванова от крупногабаритного транзитного транспорта, а именно разгрузить улицы Ивановскую, Большую Воробьевскую, Некрасова, Ташкентскую. Также капитальный ремонт улицы Станкостроителей положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

9. «Региональный проект «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская»).

Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направлена на создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, развития дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения за счет снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков), а также улучшения качества автомобильных дорог.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

10. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

11. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Зверева».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

12. Корректировка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется постановлением Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 1 388 247,91 | 1 045 545,57 | 1 036 990,08 | 1 061 503,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города, в том числе: | | | 588 035,31 | 457 345,57 | 454 510,08 | 488 783,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - средства муниципального дорожного фонда | | | 20 348,71 | 19 327,00 | 21 755,00 | 21 755,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | | | 219 212,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | | | 581 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 572 720,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 1. | Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 398 632,83 | 264 142,80 | 272 503,00 | 320 174,40 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | 398 632,83 | 264 142,80 | 272 503,00 | 320 174,40 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 847,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 847,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 333,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 333,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 4. | Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению | 39 085,30 | 35 324,75 | 35 661,27 | 23 986,63 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 39 085,30 | 35 324,75 | 35 661,27 | 23 986,63 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 5. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией,  Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0,00 | 512,81 | 512,81 | 512,81 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 0,00 | 512,81 | 512,81 | 512,81 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 6. | Приобретение специализированной техники | 50 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 50 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. | Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0<\*> | 0<\*> |
| - бюджет города | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0<\*> | 0<\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 178 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 9 934,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - средства муниципального дорожного фонда | 330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 168 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. | «Региональный проект «Дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская») | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 720 000,00 | 739 752,21 | 728 100,00 | 716 616,25 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 68 628,88 | 132 225,21 | 123 865,00 | 122 141,25 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - средства муниципального дорожного фонда | 19 171,12 | 19 327,00 | 21 755,00 | 21 755,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | 581 000,00 | 588 200,00 | 582 480,00 | 572 720,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 10. | Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. | Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Зверева» | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. | Корректировка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов о распределении (выделении) соответствующих межбюджетных трансфертов.

».

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 770 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток не менее 85% улично-дорожной сети города.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя | Ед.  изм. | 2017  год,  факт | 2018  год,  факт | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 582,26 | 587,19 | 593,55 | 593,55 | 593,55 | 593,55 | 593,55  <\*> | 593,55  <\*> |
| 2 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | ед. | 17561 | 17764 | 18425 | 18425 | 18425 | 18425 | 18425  <\*> | 18425  <\*> |
| 3 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 758,76 | 763,69 | 766,73 | 770,05 | 770,05 | 770,05 | 770,05  <\*> | 770,05  <\*> |
| 4 | Средняя мощность  1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 208,56 | 208,89 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59 | 85,59  <\*> | 85,59  <\*> |
| 5 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | час. | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882  <\*> | 3882  <\*> |
| 6 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 15,5 | 15,2 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1  <\*> | 14,1  <\*> |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Наружное освещение.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E50FFA50E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) расходования средств на наружное освещение, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

В рамках данного мероприятия проводятся работы:

- по оплате электроэнергии для наружного освещения;

- содержание, текущий ремонт сетей наружного освещения;

- мероприятия в рамках энергосервисных контрактов.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным освещением, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Подпрограмма, всего: | | | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | | | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
|  | Наружное освещение | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 126 840,56 | 125 968,84 | 127 376,88 | 128 784,92 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |

--------------------------------

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание не менее 138 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы осуществляются работы по кронированию и спилу деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

В связи с учреждением комитета по экологии в структуре исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города Иванова – Администрации города Иванова с 01.10.2019 перераспределяются полномочия на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования в части:

**-** ликвидации стихийных свалок;

**-** содержания, ремонта объектов озеленения;

**-** цветочного оформления;

**-** выкашивания газонов механизированным способом.

Данные работы будут выполняться в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново».

Также в рамках программы предусмотрено мероприятие очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя | Ед.  изм. | 2017  год,  факт | 2018  год, факт | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 139743 | 158062 | 199220 | 149361 | 143631 | 138130 | 138130  <\*> | 138130  <\*> |
| 2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | км прохода | 9553 | 11147 | 11136 | 10508 | 10103 | 9715 | 9715 <\*> | 9715 <\*> |
| 3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 861 | 861 | 861 | 908 | 908 | 908 | 908  <\*> | 908  <\*> |
| 4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 30383 | 50730 | 20951 | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 3601 | 6152 | 3515 | 3298 | 3171 | 3049 | 3049 <\*> | 3049 <\*> |
| 6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 462 | 171 | 557 | 524 | 503 | 484 | 484 <\*> | 484  <\*> |
| 7 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | ед. | 4 | 5 | 29 | 62 | 60 | 57 | 57 <\*> | 57 <\*> |
| 8 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 29977,21 | 48400,16 | 48558,09 | - | - | - | - | - |
| 9 | Цветочное оформление | кв. м | 1716,99 | 1952,04 | 1553,94 | - | - | - | - | - |
| 10 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100  кв. м | 22888,24 | 19120,88 | 19269,01 | - | - | - | - | - |
| 11 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы | км | 19 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 <\*> | 45 <\*> |
| 12 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 <\*> | 0 <\*> |
| 13 | Количество проведенных экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях общего пользования | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E50F8AF0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений начинается с 2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05688532E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FEAC0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL), утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 12.07.2017 № 922 «Об утверждении порядка расходования средств на очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений».

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми показателями реализации мероприятия. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по очистке территорий общего пользования от незаконной рекламы, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова).

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях общего пользования, для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба, вызванных происшествием на территориях общего пользования.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Подпрограмма, всего: | | | 71 416,76 | 31 130,97 | 31 135,33 | 31 139,77 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | | | 71 416,76 | 31 130,97 | 31 135,33 | 31 139,77 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования |  | 70 896,76 | 30 630,97 | 30 635,33 | 30 639,77 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 70 896,76 | 30 630,97 | 30 635,33 | 30 639,77 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
| 2 | Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений | Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
|  | - бюджет города | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 <\*> | 0,00 <\*> |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба в связи с повреждением имущества в результате происшествия на территориях общего пользования, для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

Приложение № 4

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Содержание территорий общего пользования городских кладбищ»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ на площади не менее 2519,84 тыс. кв. м.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | тыс. кв. м | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 <\*> | 2519,84 <\*> |
| 2 | Организация и ведение учета захоронений | ед. | 5044 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969 | 4969  <\*> | 4969  <\*> |
| 3 | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятия:

Содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работы «Организация и содержание мест захоронения» в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0508B5529237410E4C7E58663FE883AA5403188202E57FCAA0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по содержанию территорий общего пользования городских кладбищ, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями». Кроме того, в рамках мероприятия осуществляется реализация положений [Закона](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C60A66A45AE5BF0138AC3BE354820171707247BB97E3D331BED663E6002288203050FFACb0NCL) РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», предполагающая организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, включая оборудование мест для возложения венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальному учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, выполнению работ, объем которой определяется на основе нормативных затрат на выполнение работ.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 1. | Организация и содержание мест захоронений | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | 15 454,77 | 15 634,49 | 15 634,49 | 15 634,49 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |

--------------------------------

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

Приложение № 5

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Отлов и содержание безнадзорных животных»

Срок реализации подпрограммы – 2019 год

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается не менее 546 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год |
| 1 | Число отловленных животных | особей | 415 | 348 | 546 |
| 2 | Количество стерилизованных (кастрированных) животных | особей | 157 | 290 | 546 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE6578D53242F291AEC9EE98464F1D73FA2513189243053FFB3070F00b0N1L) Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности.

Мероприятие предполагает осуществление расходов на исполнение расходного обязательства городского округа Иванова по регулированию численности безнадзорных животных с соблюдением принципов гуманности, утвержденного [решением](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0578F5E2E207410E4C7E58663FE883AB7406984202A4CFEAD1B0D0109b3NBL) Ивановской городской Думы от 21.05.2014 № 746.

В рамках данного мероприятия планируются утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности».

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Регулирование численности животных без владельцев на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности.

Мероприятие предполагает осуществление расходов на исполнение расходного обязательства городского округа Иванова по регулированию численности животных без владельцев с соблюдением принципов гуманности, утвержденного [решением](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0578F5E2E207410E4C7E58663FE883AB7406984202A4CFEAD1B0D0109b3NBL) Ивановской городской Думы от 21.05.2014 № 746 (в редакции от 20.02.2019 № 685).

В рамках данного мероприятия планируются отлов, содержание, утилизация животных без владельцев (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание животных без владельцев в количестве 14 дней, выпуск на прежние места обитания животных без владельцев в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности» (в редакции от 12.03.2019 № 333).

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 4 618,54 |
| - бюджет города | | | 3 880,00 |
| - областной бюджет | | | 738,54 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 738,54 |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 738,54 |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | 201,01 |
| - бюджет города | 201,01 |
| - областной бюджет | 0,00 |
| 3 | Регулирование численности животных без владельцев на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | 3 678,99 |
|  | - бюджет города | 3 678,99 |
|  | - областной бюджет | 0,00 |

».

Приложение № 6

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Специальная подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 59,69 км;

- установить 1705 светильников с энергоэкономичными лампами;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 119,53 км линий уличного освещения;

- разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования;

- произвести устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 3,09 | 11,81 | 5,36 | 11,47 | 11,03 | 10,61 | 10,61<\*> | 10,61<\*> |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | ед. | 87 | 320 | 153 | 328 | 315 | 303 | 303 <\*> | 303 <\*> |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 25,24 | 24,27 | 23,34 | 23,34<\*> | 23,34<\*> |
| 4. | Протяженность объектов уличного освещения, на которых выполнены работы по устройству недостающего освещения | км | 0 | 2,08 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Число установленных светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | ед. | 0 | 89 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых разработана проектная документация на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | км | 0 | 2,0 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2022 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, проведение ее экспертизы и определение схем границ земельных участков, предполагаемых к использованию.

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2024 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

3. Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, проведение ее экспертизы и определение схем границ земельных участков, предполагаемых к использованию.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

4. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, а также перечень объектов недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования и для которых планируется разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования утверждаются Администрацией города Иванова.

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | | | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 2 773,09 | 2 773,09 | 2 773,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | 0,00 | 2 773,09 | 2 773,09 | 2 773,09 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | 8 590,20 | 11 817,11 | 11 817,11 | 11 817,11 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | 8 590,20 | 11 817,11 | 11 817,11 | 11 817,11 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 <\*> | 0,0 <\*> |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

Приложение № 7

к постановлению Администрации города Иванова

от 13.11.2019 № 1791

«Приложение № 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Специальная подпрограмма

«Обустройство городских кладбищ»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2023 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений, создать условия для погребения граждан, обеспечить гарантии населению по выделению земельных участков под захоронение, а также создать благоприятные условия для улучшения внешнего вида территорий кладбищ и проживанию населения на близлежащих территориях. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено 1,96 гектара городских кладбищ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 0,06807 | 1 | 1 | 0,24 <\*> | 0,24 <\*> | 0,24 <\*> | 0,24 <\*> |

<\*> - Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере определения перечня объема работ и формирования бюджета города на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Увеличение территории захоронения на ранее выделенном земельном участке составит 1 га.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

2. Обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы.

В рамках мероприятия планируется обустроить новое кладбище в районе с. Ново-Талицы, увеличив территорию захоронения на ранее выделенном земельном участке на 0,96 га.

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2023 годы, по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Мероприятия подпрограммы предполагают возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ; корректировку проектной и сметной документации; выполнение иной проектно-технической документации; проведение экспертизы; проведение дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации мероприятий (не учтенных ранее при разработке проектной и сметной документации); выполнение работ и оказание услуг в целях реализации мероприятий.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  од | 2021  год | 2022  год | 2023  год \* |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  |
| - бюджет города |  | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 655,00 |  |  |  |  |
| - бюджет города | 2 655,00 |  |  |  |  |
| 2 | Обустройство кладбища в р-не с. Ново-Талицы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  |
| - бюджет города |  | 2 655,00 | 2 655,00 | 2 655,00 |  |

Примечание:

- объем финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком «\*», подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».