Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Снос 24 аварийных жилых домов и домов, помещения в которых признаны несоответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению (в том числе: 2012 год – 3 дома, 2013 год – 5 домов, 2014 год – 16 домов) | Управление жилищно-коммунально-го хозяйства | 2012-2014 | 10 259,98 | 1 176,98 | 2 893,5 | 6 189,5 |
| 2 | Снос 6 аварийных хозяйственных построек (в том числе: 2013 – 2014 года по 3 хозяйственные постройки ежегодно) | Управление жилищно-коммунально-го хозяйства | 2013-2014 | 308,0 |  | 150,0 | 158,0 |
| 3 | Проведение оценки земельных участков с жилыми домами, пришедшими в нежилое состояние (пострадавшим в результате пожаров, бесхозным) (в том числе: 2013 – 2014 года по 5 домам ежегодно) | Управление жилищно-коммунально-го хозяйства | 2013-2014 | 45,0 |  | 22,5 | 22,5 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  | 10 612,98 | 1 176,98 | 3 066,0 | 6 370,0 |