«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п |  | Наименование мероприятий <*> |  | Исполнитель |  | Срок |  | Всего |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |
| 1 |  | Ввод к 2012 году в эксплуатацию обще-доступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8615,6 кв. м |  |  |  |  |  | 81827,35 |  | 81827,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1 |  | Строительство универ-сального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 43573,72 |  | 43573,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 17500,00 |  | 17500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 19516,20 |  | 19516,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6557,52 |  | 6557,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17 |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 34791,80 |  | 34791,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 34791,80 |  | 34791,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строитель-ство универсального спортивного комп-лекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 365,00 |  | 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Реконструкция стадиона «Текстильщик» в г. Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 719,78 |  | 719,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 719,78 |  | 719,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Содержание универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 2377,05 |  | 2377,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 2377,05 |  | 2377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ввод к 2016 году не менее 32,43 га дополнительных площадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  |  |  |  | 100900,00 |  | 4800,00 |  | 26300,00 |  | 15000,00 |  | 13000,00 |  | 20000,00 |  | 21800,00 |
| 2.1 |  | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2015 |  | 47000,00 |  | 4800,00 |  | 5300,00 |  | 15000,00 |  | 100,00 |  | 10000,00 |  | 11800,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 47000,00 |  | 4800,00 |  | 5300,00 |  | 15000,00 |  | 100,00 |  | 10000,00 |  | 11800,00 |
| 2.2 |  | Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га для организации кладбища |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  | 2011 |  | 20000,00 |  | 0,00 |  | 20000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Разработка проектно- сметной документации «Обустройство кладбища в районе с.Ново-Талицы» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 - 2015 |  | 32900,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12900,00 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 32900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12900,00 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| 3 |  | Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  |  |  |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1 |  | Разработка проектно- сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2011 |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ввод к 2016 году в эксплуатацию Дворца игровых видов спорта общей площадью не менее 16 544,98 кв. м |  |  |  |  |  | 223762,26 |  | 0,00 |  | 14000,00 |  | 116341,37 |  | 68416,45 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
| 4.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 14000,00 |  | 0,00 |  | 14000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Корректировка проектно-сметной документации «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012-2015 |  | 175975,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 89183,33 |  | 61788,01 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 85231,66 |  |  |  |  |  | 49231,66 |  | 36000,00 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 35735,24 |  |  |  |  |  | 24948,34 |  | 10786,90 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 55008,88 |  |  |  |  |  | 15003,33 |  | 15001,11 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
| 4.4 |  | Снос зданий и соору-жений, попадающих в границы земельного участка, предназна-ченного для строи-тельства дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012-2013 |  | 29786,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27158,04 |  | 2628,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 29786,48 |  |  |  |  |  | 27158,04 |  | 2628,44 |  |  |  |  |
| 5 |  | Ввод к 2012 году в эксплуатацию не менее 39,6 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) котельных |  |  |  |  |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.1 |  | Реконструкция котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2011 |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ввод к 2015 году в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений площадью не менее 9066,29 кв. м |  |  |  |  |  | 267127,38 |  | 0,00 |  | 34,23 |  | 1060,00 |  | 195625 |  | 70408,15 |  | 0,00 |
| 6.1 |  | Строительство дошкольного учреж-дения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011-2014 |  | 145062,66 |  | 0,00 |  | 34,23 |  | 0,00 |  | 106436,10 |  | 38626,56 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 72371,73 |  |  |  |  |  |  |  | 72371,73 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 42725,16 |  |  |  | 34,23 |  |  |  | 4064,37 |  | 38626,56 |  |  |
| 6.2 |  | Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013-2014 |  | 66722,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38888,90 |  | 27834,06 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 31722,96 |  |  |  |  |  |  |  | 3888,90 |  | 27834,06 |  |  |
| 6.3 |  | Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013-2014 |  | 54247,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50300,00 |  | 3947,53 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 9247,53 |  |  |  |  |  |  |  | 5300,00 |  | 3947,53 |  |  |
| 6.4 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012 |  | 1060,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1060,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1060,00 |  |  |  |  |  | 1060,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Сахарова в г. Иваново с выпол-нением в 2011 году мероприятий по прокладке теплотрассы, протяженностью не менее 500,0 м |  |  |  |  |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7.1 |  | Подключение теплоснабжения жилого дома № 58 по ул. Сахарова от котельной № 41 МП «Ивгортеплоэнерго» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4081,14 |  |  |  | 4081,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Подготовка к 2013 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство на территории областного центра муниципального общеобразовательного учреждения (школы) |  |  |  |  |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6661,55 |  |  |  |  |  | 6661,55 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Подготовка к 2014 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство в м. Авдотьино г. Иваново дошкольного учреждения |  |  |  |  |  | 57,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9.1 |  | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 57,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,84 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 57,84 |  |  |  |  |  |  |  | 57,84 |  |  |  |  |
| 10 |  | Подготовка к 2014 году проектно-сметной документации, преду-сматривающей строи-тельство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново |  |  |  |  |  | 1697,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1697,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 10.1 |  | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 1697,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1697,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1697,96 |  |  |  |  |  |  |  | 1697,96 |  |  |  |  |
| 11 |  | Подготовка к 2015 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство дожде-вого коллектора и очистных сооружений в районе Павловского оврага в г. Иваново |  |  |  |  |  | 12000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 |
| 11.1. |  | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дождевого коллектора и очистных соору-жений в районе Павловского оврага в г. Иваново» |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2014 |  | 12000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
| 12 |  | Завершение незаконченного строительством здания пристройки к конноспортивному манежу муници-пального бюджетного учреждения допол-нительного образо-вания детей детско-юношеской спортивной школе № 11, площадью не менее 214,185 кв. м |  |  |  |  |  | 3100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3100,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12.1 |  | Реконструкция здания конноспортивного манежа МБУ ДОД ДЮСШ № 11 (завершение незакон-ченного строитель-ством здания пристройки) |  | управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 3100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3100,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 3100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3100,0 |  |  |  |  |
| 13 |  | Приведение в безопасное техническое состояние плотины на р. Талка в г. Иваново |  |  |  |  |  | 4786,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4786,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13.1 |  | Капитальный ремонт плотины на р. Талка в г. Иваново (в том числе строительный контроль за выполнением работ) |  | управление благоустройства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 4786,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4786,38 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 4083,60 |  |  |  |  |  |  |  | 4083,60 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 484,20 |  |  |  |  |  |  |  | 484,20 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 218,58 |  |  |  |  |  |  |  | 218,58 |  |  |  |  |
| 14 |  | Разработка проектов планировки и проектной докумен-тации для создания инженерной инфраст-руктуры на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Иванова и предпола-гаемых к предостав-лению гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет |  | управление архитектуры и градостроитель-ства Администрации города Иванова |  | 2014 |  | 253,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 253,04 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 253,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,04 |  |  |
|  |  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  |  |  |  | 706736,11 |  | 86974,36 |  | 44549,57 |  | 139062,92 |  | 286683,63 |  | 117665,63 |  | 31800,00 |

* для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы

».