«Приложение 10
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма**

 **«Капитальный ремонт или замена лифтового оборудования в жилищном фонде, расположенном на территории города Иванова, отработавшего нормативный срок службы»

Срок реализации подпрограммы – 2016-2018 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит провестикапитальный ремонт или замену лифтового оборудования на 24 объектов.

Качественным результатом реализации подпрограммы является повышение уровня безопасности и безаварийности при эксплуатации лифтов, обеспечения безопасных условий проживания граждан и бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории города Иванова и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

Таблица 29. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2015****оценка** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы | единиц | 351 | 343 | 335 | 327 |
| 2 | Количество лифтов, по которым выполнен капитальный ремонт или произведена замена | единиц | - | 8 | 8 | 8 |

Имеются риски не достижения показателей подпрограммы, которые могут возникнуть в связи с несвоевременным и(или) недостаточным финансированием подпрограммы со стороны собственников помещений многоквартирных домов, нарушением сроков выполнения работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

Организация и проведение работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Мероприятие направлено на создание безопасных, комфортных условий проживания граждан в домах, оснащенных лифтовым оборудованием.

Финансовое обеспечение, проводимых в рамках подпрограммы работ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.

Адресный перечень объектов, финансируемых в рамках данной подпрограммы, ежегодно утверждается Администрацией города Иванова. Порядок реализации подпрограммы устанавливается нормативно-правовым актом Администрации города Иванова.

Таблица 30. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 0,00 | 10 435,20 | 10 435,20 | 10 435,20 |
| - бюджет города | 0,00 | 10 435,20 | 10 435,20 | 10 435,20 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -внебюджетное финансирование (средства собственников помещений в МКД ) | 0,00 | 4 116,8 | 4 116,8 | 4 116,8 |
| 1 | Организация и проведение работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 0,00 | 10 435,20 | 10 435,20 | 10 435,20 |
| - бюджет города | 0,00 | 10 186,40 | 10 186,40 | 10 186,40 |
| - средства бюджета города Иванова на софинансирование работ в доле муниципальной собственности в общем имуществе МКД  | 0,00 | 248,80 | 248,80 | 248,80 |
| Внебюджетное финансирование \*(средства собственников помещений в МКД ) | 0,00 | 4 116,80 | 4 116,80 | 4 116,80 |

Примечания:

- внебюджетное финансирование (средства собственников помещений МКД), помеченные знаком «\*», приведено в качестве справочной информации и не учитывается при расчете общего объема финансирования по подпрограмме.».