Утверждена постановлением Администрации города Иванова

от______________ № _________

Разработчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

Срок реализации программы:

2010 – 2020 годы

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 – 2020 годы»

Паспорт

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление здравоохранения Администрации города Иванова Управление образования Администрации города Иванова Управление благоустройства Администрации города Иванова Комитет по культуре Администрации города Иванова Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова Ивановский городской комитет по управлению имуществом Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
| Срок реализации Программы | 1 этап – 2010-2012 годы 2 этап – 2013 – перспектива до 2020 года |
| Дата принятия решения о разработке Программы | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности |
| Финансирование Программы | 1 этап: 28187,15 тыс. руб. городской бюджет: 2010 год - 28187,15 тыс. руб. 2011 год - 0 тыс. руб. 2012 год – 0 тыс. руб. справочно: общий объем финансирования Программы 665 226,28 тыс. руб., из них средства из внебюджетных источников: 2010 год – 217 293,00 тыс. руб. 2011 год – 309 346,13 тыс. руб. 2012 год – 110 400,00 тыс. руб. 2 этап: - на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы; - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет; - внебюджетные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации |

1. Содержание проблемы

1.1. Описание проблемы.

Рост потребления энергетических ресурсов во всех сферах жизнедеятельности города Иванова наряду с эксплуатацией морально устаревшего и значительно изношенного оборудования энергетического комплекса при условии отсутствия возможности увеличения нагрузки либо неполной загрузки энергетического оборудования, а также рост задолженности за потребленные ресурсы приводит к дестабилизации экономического положения города Иванова.

Так, в прогнозируемый рост цен (тарифов) в 2011 году, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2010 и плановый период 2011 и 2012 годов, составит:

Таблица 1

Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий

в 2011 году в среднем по Российской Федерации

| Продукция (услуга) | Прогноз роста |
| --- | --- |
| Электроэнергия: - Регулируемые тарифы для населения - Регулируемые тарифы и рыночные цены в среднем для всех категорий потребителей | 110% 113,5-116% |
| Тепловая энергия | 112-114% |
| Газ природный: - Для всех категорий потребителей, кроме населения - Для населения | 115% 120,8% |
| Потребительская инфляция | 107,4% |
| Индекс цен промышленных производителей | 107,7% |

Ставка по тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения города Иванова в 2010 году по сравнению с 2009 возросли в среднем  на 117,75%

Таблица 2

Рост ставки и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения

| Тарифы на ЖКУ | Ед. изм. | 2010 | 2009 | рост в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление при наличии приборов учета | руб./кв. м | 21,88 | 19,29 | 113,40 |
|  | руб./Гкал | 1458,95 | 1286,26 | 113,4 |
| Горячее водоснабжение | руб./чел. в месяц | 427,59 | 365,06 | 117,1 |
| при наличии приборов учета | руб./куб.м | 108,25 | 92,42 | 117,1 |
| Холодное водоснабжение | руб./чел. в месяц | 71,01 | 60,31 | 17,75 |
| при наличии прибора учета | руб./куб.м | 10,15 | 8,62 | 117,75 |
| Водоотведение | руб./чел. в месяц | 83,00 | 70,38 | 117,9 |
| при наличии прибора учета | руб./куб.м | 7,58 | 6,43 | 117,9 |
| Электроснабжение | руб./кВт | 2,43 | 2,21 | 110,0 |

При этом задолженность за потребленные коммунальные услуги по состоянию на 01.09.2010 составляет 925 779,00 тыс. руб.

Расходы бюджета города на оплату энергетических ресурсов в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годами составят:

- Таблица 3

- Расходы связанные с оплатой коммунальных ресурсов учреждениями бюджетной сферы

| Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 (план) |
| Управление здравоохранения Администрации города Иванова | 65312,40 | 74685,10 | 90110,20 |
| Управление образования Администрации города Иванова | 171749,60 | 200876,10 | 246884,40 |
| Комитет по культуре Администрации города Иванова | 6847,20 | 7467,00 | 9089,40 |
| Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова | 7037,10 | 6430,50 | 11937,70 |
| Администрация города Иванова | 6112,30 | 7778,30 | 9924,20 |
| Управление внутренних дел по городу Иваново | 426,00 | 520,20 | 680,00 |

Данная картина усугубляется тем, что по состоянию на 01.04.2010 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов,  составляет  более 65 %.

1.2. Причины возникновения проблемы.

Причинами данной проблемы являются:

1.2.1. Общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии;

слабая нормативно-правовая база по эксплуатации общедомовых приборов учета;

неразвитость механизма стимулирования энергосбережения;

недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, установки приборов учета и регулирования тепловой энергии;

отсутствие организационно-правовой базы для притока инвестиций в энергоснабжающие проекты.

1.2.2. Энергетический комплекс.

Генерирующее оборудование и электросетевая инфраструктура имеют значительный износ и, как следствие, заниженный КПД и значительные потери при передаче и распределении. При этом в энергетику региона вкладывается недостаточно средств на замену оборудования, исчерпавшего свой ресурс, и на реконструкцию генерирующих и сетевых объектов. Такое положение дел может привести к нарушению устойчивой работы самого энергетического комплекса, что повлечет за собой снижение надежности энергоснабжения промышленных предприятий и населения.

На большинстве промышленных предприятий города используется оборудование, которое в настоящее время морально устарело и требует для своей работы значительных затрат энергоресурсов, что определяет большую энергоемкость выпускаемой продукции.

В последнее время в связи с ростом темпов жилищного строительства и увеличением количества бытовой техники резко возросло потребление энергии населением.

В ситуации при постоянном росте потребления энергетических ресурсов и имеющихся ограничениях в этих ресурсах, основной проблемой становится неэффективное использование топлива и энергии. Данная проблема обостряется отсутствием у производителей и потребителей стимулов к энергосбережению.

1.2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс.

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его эксплуатационного ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

значительная протяженность сетей;

повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

По состоянию на 01.01.2008 износ основных фондов составляет 60%. 	Задолженность за потребленные энергетические ресурсы 925 779 тыс. руб.

Кроме того, в жилищном хозяйстве практически везде отсутствуют общедомовые приборы регулирования расхода и учета потребления топливно-энергетических ресурсов. Не все квартиры жилых домов оборудованы квартирными приборами учета расхода газа и воды. В числе проблемы присутствует несанкционированный разбор энергоносителей.

1.2.4. Бюджетная сфера.

Основными проблемами бюджетной сферы являются:

увеличение тарифов на энергоносители;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию зданий, так и энергоснабжающих организаций);

устаревшая система освещения помещений;

большой износ внутренних инженерных систем в зданиях;

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

отсутствие централизованного контроля над потреблением энергоресурсов;

отсутствие стимулирования муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения;

отсутствие должной квалификации персонала обслуживающего энергетическое оборудование.

С учетом указанных обстоятельств и в случае непринятия мер, предусмотренных Программой, возможны следующие негативные последствия:

увеличение задолженности за потребленные коммунальные и энергетические ресурсы;

снижение эффективности бюджетных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванное этим снижение эффективности оказания услуг;

увеличение степени износа оборудования предприятий энергетического комплекса;

увеличение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и их нерациональное использование;

снижение темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджет.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

2.1. Формулировка цели.

Целью Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.).

Цель разбивается на подцели:

Основными целями 1-го этапа Программы являются создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития, активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение и создание благоприятных условий для превращения  энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса, а также снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на 10%.

Целями второго этапа являются дальнейшее обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, снижение энергоемкости производства.

2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы.

По итогам реализации Программы будет достигнуто:

обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий;

повышение энергетической эффективности в Ивановской области и снижение энергоёмкости организаций и предприятий по сравнению с 2008 годом;

активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение;

создание благоприятных условий для превращения  энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса;

сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

перевод экономики города на энергосберегающий путь развития.

Таблица 4

Целевые показатели I этапа Программы

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной Программы | % | 0 | 88,5 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 19,8 | 21,0 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 79,5 | 99,5 | 100 | 100 |
| 5 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 6 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т./Гкал | 169,45 |  | 151,56 |  |
| 7 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт/ч | 226674 |  | 108302 |  |

3. Сроки реализации Программы и нормативно-правовое обеспечение Программы

Программа рассчитана на 11 лет - 2010 – 2020 годы и реализуется в 2 этапа:

1 этап - 2010-2012 годы;

2 этап – 2013-2020 годы.

4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Программа предусматривает решение следующих тактических задач:

4.1. Задача 1. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе.

Решение задачи направлено на создание предпосылок для перевода жилищно-коммунального комплекса на новый энергоэффективный путь развития, что в свою очередь позволит с 2013 года приступить к широкомасштабному внедрению энергосберегающих технологий.

Основные мероприятия:

совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения;

принятие Программ энергосбережения на предприятиях топливно-энергетического комплекса;

анализ ситуации и разработка схем электро- и теплоснабжения города Иванова с последующей их оптимизацией;

проведение энергетических обследований многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

мероприятия по оптимизации объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

4.2. Задача 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере.

Решение данной задачи позволит обеспечить  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов, кроме этого позволит определить основные направления в области энергосбережения, которые необходимо реализовать в бюджетной сфере для достижения требуемых значений целевых показателей.

Основные мероприятия:

подготовка кадров в области энергосбережения;

проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы города и составление энергетических паспортов объектов;

оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и ввод их в эксплуатацию.

4.3. Задача 3. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения города Иванова.

Решение данной задачи направлено на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии, снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципального предприятия «Ивгортеплоэнерго».

Основные мероприятия:

энергетическое обследование котельных  №: 19;23;31;33;37;

реконструкция существующих тепловых сетей;

повышение экономичности работы котельных № 1 и 2;

режимно-наладочные работы на котельных №:1; 4; 6; 10; 12; 17; 18; 19; 23; 25; 26; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 40; 42; 43;

замена насосного оборудования, в т.ч.:

- в котельных №:1, 2, 3, 4, 19, 24, 42;

- в центральных тепловых пунктах №: 21; 40; 41; 44; 51; 53; 55; 61; 64; 68; 78; 87; 89; 105; 122;

реконструкция котельной № 15;

строительство блочно-модульной котельной взамен котельной № 29 по улице                  11-й Сосневской, 72;

реконструкция котельной № 30;

реконструкция котельной № 12;

замена и утилизация электроламп накаливания: улица Рабфаковская (административное здание);

подготовка подпиточной воды для водогрейных котлов котельной № 23 на водо-подготовительной установке и деаэрационно-питательной установке котельной № 19;

повторное использование отмывочных вод водо-подготовительной установки котельной № 37;

реализация мероприятий по установке приборов учета;

перевод автомобиля ГАЗ-3307 на более дешевый вид топлива «Метан»;

замена существующего сварочного оборудования типа «САГа» на сварочный аппарат марки «Вепрь».

4.4. Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах жилищного фонда города Иванова учтены в «Адресной программе города Иванова, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Иванова от 05.03.2009 № 497.

4.5. Мероприятия второго этапа Программы будут формироваться на основании утвержденных Программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также предложений отраслевых управлений администрации города. В перечне мероприятий второго этапа будут обозначены все направления, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ и утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с п.7 ст. 14 вышеуказанного Федерального закона.

В течение всего срока действия Программа корректируется с учетом возможности предоставления субсидий в рамках федерального, областного бюджетов, объемов финансирования за счет средств некоммерческого объединения «Ивановский фонд энергосбережения», предложений, вносимых отраслевыми управлениями администрации города и программ в сфере энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Таблица 5

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнители | Срок | Объем финансирования 1 этапа, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе |  |  | 156042,50 | 19842,50 | 25800,00 | 110400,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 156042,50 | 19842,50 | 25800,00 | 110400,00 |
| 1.1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | Администрация города Иванова | постоянно | - | - | - | - |
| 1.2 | Принятие программ энергосбережения на предприятиях топливно-энергетического комплекса | Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова | 2010 | - | - | - | - |
| 1.3 | Анализ ситуации и разработка схем электро- и теплоснабжения города Иванова с последующей их оптимизацией | Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова | 31.12.2011 | 23000,00 | - | 23000,00 | - |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 23000,00 | - | 23000,00 | - |
| 1.4 | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере | Управляющие компании, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | постоянно | средства собственни-ков жилых помещений в многоквартирных домах |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и признания права муниципальной собственности на такие объекты | Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова | постоянно | - | - | - | - |
| 1.6 | Мероприятия по организации эксплуатации бесхозяйных объектов, предназначенных для передачи энергетических ресурсов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия топливно-энергетического комплекса | постоянно | - | - | - | - |
| 1.7 | Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ОАО «Водоканал» |  | - | - | - | - |
| 1.8 | Мероприятия по оптимизации объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | ОАО «Водоканал» | 2012 | 113200,00 |  | 2800,00 | 110400,00 |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 113200,00 |  | 2800,00 | 110400,00 |
| 1.9 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | ОАО «Водоканал» |  | 19842,50 | 19842,50 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 19842,50 | 19842,50 |  |  |
| 2 | Энергоэффективность в бюджетной сфере |  |  | 43724,15 | 28187,15 | 15537,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 15537,00 |  | 15537,00 |  |
| 2.1 | Подготовка кадров в области энергосбережения | Отраслевые управления Администрации города Иванова | постоянно | - | - | - | - |
| 2.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы города и составление энергетических паспортов объектов | Отраслевые управления Администрации города Иванова, НО «Ивановский фонд энергосбереже-ния» | 31.12.2012 | 15537,00 |  | 15537,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 15537,00 |  | 15537,00 |  |
| 2.3 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и ввод их в эксплуатацию | Управление здравоохранения, управление образования, комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, Администрация города Иванова | 31.12.2010 | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Исполнители | Срок | Объем финансирования 1 этапа, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения города Иванова |  |  | 465459,63 | 197450,50 | 268009,13 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 465449,63 | 197450,50 | 268009,13 |  |
| 3.1 | Энергетическое обследование котельных №: 19;23;31;33;37. | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 1800,00 | 1800,00 |  |  |
| 3.2 | Реконструкция существующих тепловых сетей | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2011 | 394 788,00 | 180107,00 | 214681,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 394 788 | 180107,00 | 214681,00 |  |
| 3.3 | Повышение экономичности работы котельных № 1 и 2 (таблица № 3) | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2011 | 5528,13 |  | 5528,13 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 5528,13 |  | 5528,13 |  |
| 3.4 | Режимно-наладочные работы на котельных №:1;4;6;10;12;17;18;19;23;25;26;29;30;31; 33;34;35;37;40;42;43 (таблица № 4) | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 1089,50 | 1089,50 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 1089,50 | 1089,50 |  |  |
| 3.5 | Замена насосного оборудования, в т.ч.: - в котельных №: 1, 2, 3, 4, 19, 24, 42 - в центральных тепловых пунктах №: 21; 40;41; 4;51;53;55;61;64;68;78; 87;89;105;122 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 5035,00 | 5035,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 5035,00 | 5035,00 |  |  |
| 3.6 | Реконструкция котельной №15 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
| 3.7 | Строительство блочно модульной котельной взамен котельной № 29 по ул. 11-й Сосневской, 72 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2011 | 25000,00 | 1100,00 | 23900,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 25000,00 | 1100,00 | 23900,00 |  |
| 3.8 | Реконструкция котельной №30 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2011 | 20000,00 | 1100,00 | 18900,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 20000,00 | 1100,00 | 18900,00 |  |
| 3.9 | Реконструкция котельной № 12 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2011 | 5500,00 | 500,00 | 5000,00 |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 5500,00 | 500,00 | 5000,00 |  |
| 3.10 | Замена и утилизация электроламп накаливания: улица Рабфаковская (административное здание) | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 130,00 | 130,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 130,00 | 130,00 |  |  |
| 3.11 | Повторное использование отмывочных вод водо-подготовительные установки котельной № 37 | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 150,00 | 150,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 3.12 | Реализация мероприятий по установке приборов учета | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 1300,00 | 1300,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 1300,00 | 1300,00 |  |  |
| 3.13 | Перевод автомобиля ГАЗ-3307 на более дешевый вид топлива «Метан» | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 54,00 | 54,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 54,00 | 54,00 |  |  |
| 3.14 | Замена существующего сварочного оборудования типа «САГа» на сварочный аппарат марки «Вепрь» | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2010 | 85,00 | 85,00 |  |  |
|  | в т.ч. бюджет города |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. бюджет области |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. внебюджетные источники |  |  | 85,00 | 85,00 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 665226,28 | 245480,15 | 309346,13 | 110400,00 |

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований из городского бюджета, требуемых для реализации I этапа Программы, составляет  28187,15 тыс. руб.

Общий объем ассигнований на реализацию программных мероприятий составляет - 665 216,28 тыс. руб.

Таблица 6

Объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа Программы 
(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
|  | - в т. ч. бюджет города |  | 28187,15 |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 637039,13 | 217293,00 | 309346,13 | 110400,00 |

Таблица 7

Объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа Программы 
(по видам ассигнований), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
| 1 | Оказание муниципальных услуг | 28187,15 | 28187,15 |  |  |
| 1.1 | услуга «Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь» | 3021,30 | 3021,30 |  |  |
| 1.2 | услуга «Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь» | 2580,70 | 2580,70 |  |  |
| 1.3 | услуга «Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров» | 230,00 | 230,00 |  |  |
| 1.4 | услуга «Скорая медицинская помощь» | 13,90 | 13,90 |  |  |
| 1.5 | услуга «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей»» | 6650,00 | 6650,00 |  |  |
| 1.6 | услуга «Дошкольное образование детей» | 12350,00 | 12350,00 |  |  |
| 1.7 | услуга «Дополнительное образование детей» | 1100,00 | 1100,00 |  |  |
| 1.8 | услуга «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства» | 250,30 | 250,30 |  |  |
| 1.9 | услуга «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 1.10 | услуга «Библиотечное обслуживание населения» | 799,70 | 799,70 |  |  |
| 1.11 | услуга «Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта» | 720,00 | 720,00 |  |  |
| 1.12 | услуга «Работа с детьми и подростками по месту жительства» | 311,25 | 311,25 |  |  |
| 1.13 | Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге. | 150,00 | 150,00 |  |  |

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации II этапа Программы, будет определяться дополнительно исходя из возможности привлечения средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.