Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

От 14.10.2011 № 2230

Разработчик:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации

города Иванова

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2012-2014 годы

Ведомственная целевая программа

развитие водопроводных и канализационных сетей

в частном секторе города Иванова в 2012-2014 годах

Паспорт

ведомственной целевой  программы «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2012-2014 годах» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2012-2014 году |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова |
|  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2012-2014 годы |
| Цель Программы | Обеспечение жителей города Иванова, проживающих в частном секторе, услугой по водоснабжению и водоотведения |
| Основные ожидаемые результаты | Создание комфортных условий проживания и жизнеобеспечения населения города, проживающего в частном секторе |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего - 14542,2 тыс. руб., в том числе 2012год - 7381,33; 2013 год - 3183,26; 2014 год - 3977,61 |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов не ожидается |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – обеспечение жителей города Иванова, проживающих в частном секторе, услугой по водоснабжению и водоотведения.

На протяжении многих лет строительство объектов сетей водопровода и канализации, обеспечивающих комфортные условия проживания, проводился по принципу «от имеющихся возможностей». Такая практика привела к тому, что по состоянию на начало 4 квартала 2011 года около 30% населения города Иванова, которые проживают в частном секторе, не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

На основании письменных обращений жителей города, проживающих в частном секторе, за предшествующий период была разработана проектно-сметная документация и составлен перечень объектов строительства водопровода и канализации, в который включены 17 объектов строительства. Из данного перечня принято решение о строительстве в период с 2012 по 2014 годы следующих объектов:

- строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок;

- строительство водопровода по пер.8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и                                     ул. 2-й Лучевой;

- строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. 4-му Кирпичному;

-  перекладка канализационной линии Д=300м на Д=500мм по Варгинскому оврагу в г. Иваново;

- строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе домов 30-43 по ул. 1-й Земледельческой;

- строительство водопровода по улице 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки;

- строительство водопровода по улице 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок.

Реализация данной Программы позволит к 2015 году обеспечить жителей города Иванова, проживающих по указанным адресам, пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, которые до настоящего времени не имеют такой возможности.

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет  14542,2 тыс. руб. Расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств городского бюджета.

Таблица 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 14542,2 | 7381,33 | 3183,26 | 3977,61 |
|  | - в т. ч. бюджет города | 14542,2 | 7381,33 | 3183,26 | 3977,61 |

Таблица 2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
(по видам ассигнований), тыс. руб.

| №п/п | Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 14542,2 | 7381,33 | 3183,26 | 3977,61 |
| 1 | Оказание муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 14542,2 | 7381,33 | 3183,26 | 3977,61 |

Мероприятия Программы

Программа предусматривает решение следующих программных мероприятий:

-  Строительство в 2012-2014 годах сетей водопровода и канализации в частном секторе.

Таблица 3. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок | 2013 | УКС | 1641,32 |  | 1641,32 |  |
| 2 | Строительство водопровода по улице 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки | 2012 | УКС | 2734,08 | 2734,08 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода по улице 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2012 | УКС | 2397,06 | 2397,06 |  |  |
| 4 | Строительство водопровода по пер.8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2013 | УКС | 1541,94 |  | 1541,94 |  |
| 5 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер. | 2012 | УКС | 1779,06 | 1779,06 |  |  |
|  | 4-му Кирпичному: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Перекладка канализационной линии Д=300мм на Д=500мм по Варгинскому оврагу в | 2014 | УКС | 3977,61 |  |  | 3977,61 |
|  | г. Иваново; |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе домов 30-43 по ул. 1-й Земледель-ческой | 2012 | УКС | 471,13 | 471,13 |  |  |
|  | Итого |  |  | 14542,2 | 7381,33 | 3183,26 | 3977,61 |

В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов для бюджета города не ожидается.