### «Паспорт долгосрочной целевой программы

«Обеспечение населения города Иванова объектами социальной

и инженерной инфраструктуры на 2010-2014 годы»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2014 годы |
| Разработчик (головной исполнитель) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова  Ивановский городской комитет по управлению имуществом |
| Срок реализации | 2010-2014 г.г. |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 29.09.2009 |
| Цель Программы | Обеспечение населения города объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Основные ожидаемые результаты | 1. Ввод в эксплуатацию:  не менее 2067,78 кв.м общей площади построенных дошкольных образовательных учреждений,  не менее 2463,7 кв.м общей площади построенных (отреконструированных) бассейнов,  не менее 3270,5 кв.м общей площади построенных спортивных комплексов,  не менее 2929,26 кв.м общей площади построенных (отреконструированных) стадионов,  не менее 16 544,98 кв.м общей площади построенного Дворца игровых видов спорта,  не менее 36,43 га дополнительных площадей городских кладбищ,  не менее 39,6 кв.м общей площади построенных (отреконструированных) котельных.   1. Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га, подготовленная проектно-сметная документация для организации кладбища, возможность увеличения мест захоронений и площадей муниципальных кладбищ. 2. Подготовленная проектно-сметная документация «Электроосвещение территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка», возможность начала строительства в 2011 году. 3. Подготовленная проектно-сметная документация «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области», возможность начала строительства в 2012 году. 4. Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Героя Советского Союза Сахарова в г. Иваново. 5. Подготовленная проектно-сметная документация на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы  168 934,84 тыс. руб., в том числе:  2010 год – 86 974,36 тыс. руб., из них  средства федерального бюджета – 17 500,00 тыс. руб.  средства областного бюджета – 19 516,20 тыс. руб.  средства городского бюджета – 49 958,16 тыс. руб.  2011 год – 49 996,60 тыс. руб., из них  средства областного бюджета – 10 000,00 тыс. руб.  средства городского бюджета – 39 996,60 тыс. руб.  2012 год – 25 803,33 тыс. руб., из них  средства городского бюджета – 25 803,33 тыс. руб.  2013 год – 4 111,11 тыс. руб., из них  средства городского бюджета – 4 111,11 тыс. руб.  2014 год – 2 049,44 тыс. руб., из них  средства городского бюджета – 2 049,44 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2010 год – 2 131,19 тыс. руб.  2011 год – 20 516,70 тыс. руб. |

».