Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

От 17.10.2011 № 2244

Разработчик (головной исполнитель):

Управление жилищно-коммунального

хозяйства администрации города

Иванова

Сроки реализации программы:

2012-2014

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт и повышение энергоэффективности жилищного фонда городского округа Иваново в 2012-2014 гг.»  (далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Капитальный ремонт и повышение энергоэффективности жилищного фонда городского округа Иваново в 2012-2014 гг. |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2012-2014 |
| Цель Программы | Постепенное приведение многоквартирных домов и жилых помещений города Иванова в соответствие с требованиями нормативных и нормативно-технических документов |
| Основные ожидаемые результаты | 1. Сокращение количества объектов жилищного фонда города Иванова, отдельные конструктивные элементы которых не соответствуют требованиям нормативно-технических документов либо техническое состояние которых может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде, в том числе в части объектов, требующих: - ремонта кровель – с 1 729 до 1 714 жилых домов; - ремонта фасадов – с 1 383 до 1 362 жилых домов; - ремонта инженерных систем – с 2 635 до 2 632 жилых домов; - ремонта мест общего пользования – с 690 до 687 жилых домов; - ремонта жилых помещений жилищного фонда города Иванова – 240 до 135 единиц. 2. Повышение энергоэффективности эксплуатации жилых помещений, в том числе в части обеспечения: - учета горячего водоснабжения – 100%; - учета холодного водоснабжения – 19% |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего – 111 442,0 тыс. руб. 2012 год – 42 693,0 тыс. руб. 2013 год – 33 504,0 тыс. руб. 2014 год – 35 245,0 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Возникновения эксплуатационных расходов в связи с реализацией Программы не ожидается |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – постепенное приведение многоквартирных домов и жилых помещений города Иванова в соответствие с требованиями нормативных и нормативно- технических документов.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

1. Сокращение количества объектов жилищного фонда города Иванова, отдельные конструктивные элементы которых не соответствуют требованиям нормативно-технических документов либо техническое состояние которых может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде, в том числе в части объектов, требующих:

- ремонта кровель – с 1 729 до 1 714 жилых домов;

- ремонта фасадов – с 1 383 до 1 362 жилых домов;

- ремонта инженерных систем – с 2 635 до 2 632 жилых домов;

- ремонта мест общего пользования – с 690 до 687 жилых домов;

- ремонта жилых помещений – 240 до 135 единиц.

2. Повышение энергоэффективности эксплуатации жилых помещений, в том числе в части обеспечения:

-  учета горячего водоснабжения   – 100% (4 955 жилых помещений);

-  учета холодного водоснабжения –  19% (1 655 жилых помещений).

Целевые показатели реализации Программы и их промежуточные значения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 год (оценка) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта кровель | объект | 1729 | 1724 | 1719 | 1714 |
| Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта фасадов | объект | 1383 | 1376 | 1369 | 1362 |
| Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта инженерных систем | объект | 2635 | 2634 | 2 633 | 2 632 |
| Количество многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта мест общего пользования | объект | 690 | 689 | 688 | 687 |
| Количество муниципальных жилых помещений, требующих капитального ремонта | объект | 240 | 205 | 170 | 135 |
| Доля муниципальных жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета |  |  |  |  |  |
| - горячей воды | % |  | 100% | – | – |
| - холодной воды | % |  | 19% | – | – |

В городе Иванове капитальный ремонт жилых домов как объектов в целом не производится, вместо этого принята практика выполнения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов жилых зданий – кровель, внутридомовых инженерных сетей, фасадов, мест общего пользования.

На протяжении более 10 лет капитальный ремонт проводился по принципу                             «от имеющихся возможностей», нормативные межремонтные сроки не выдерживались. Несмотря на увеличение объема работ ежегодно продолжает расти процент домов, отдельные конструктивные элементы которых требуют капитального ремонта. На начало 2011 года капитального ремонта требовали (в соответствии с межремонтными сроками, установленными ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»):

– в части ремонта кровель – 1 729 жилых домов;

– в части ремонта фасадов – 1 383 жилых домов;

– в части ремонта инженерных систем – 2 635 жилых домов;

– в части ремонта мест общего пользования – 690 жилых домов.

Жилые помещения жилищного фонда города Иванова (240 единиц) также требуют проведения капитального ремонта для обеспечения соответствия их состояния нормативным требованиям.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить физическую сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда города, устранить неисправности конструкций жилых домов, находящихся в наихудшем состоянии на текущий момент.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009                                        «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку и ввод                                         в эксплуатацию индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета используемой холодной и горячей воды, электрической энергии в срок до 01.07.2012, используемого природного газа - до 01.01.2015. Таким образом, реализуя мероприятия                   по установке приборов учета в муниципальных квартирах, Администрация города Иванова  исполняет требования федерального законодательства.

Целевые показатели Программы рассчитаны в пределах средств, предусмотренных основными параметрами бюджета города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, на реализацию данной Программы.

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 111 442,0,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы                                                          (по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 111 442,0 | 42 693,0 | 33 504,0 | 35 245,0 |
|  | - в т.ч. бюджет города Иванова | 111 442,0 | 42 693,0 | 33 504,0 | 35 245,0 |

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по видам ассигнований), тыс. руб.

| № | Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 111 442,0 | 42 693,0 | 33 504,0 | 35 245,0 |
| 1.1. | в том числе бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 111 442,0 | 42 693,0 | 33 504,0 | 35 245,0 |

Перечень программных мероприятий

Цель Программы будет достигаться посредством реализации следующих мероприятий:

1. Приведение отдельных конструктивных элементов объектов жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов,                      в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде, путем осуществления:

– капитального ремонта 20,1 тыс. кв. м кровель  15 многоквартирных жилых домов (по 5 объектов / 6 700 кв. м ежегодно);

– капитального ремонта  36,92 тыс. кв. м  фасадов 21 многоквартирного жилого дома    (2012 г. – 7 объектов /12 520 кв. м, 2013г. – 7 объектов/ 12 177 кв. м, 2014г. –                         7 объектов / 12 225 кв. м);

– капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирных жилых домов на 3 объектах (по 1 объекту ежегодно);

– капитального ремонта наружных инженерных систем многоквартирных жилых домов на  3 объектах (по 1 объекту ежегодно);

– капитального ремонта ограждающих несущих конструкций  многоквартирных жилых домов на 3 объектах (по 1 объекту ежегодно);

– капитального ремонта мест общего пользования многоквартирных жилых домов на  3 объектах (по 1 объекту ежегодно);

– разработки проектно-сметной документации в количестве 3 штук для определения стоимости работ по капитальному ремонту объектов (по 1 единице ежегодно);

– выполнения технических заключений в количестве 75 штук для определения необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов и (или) жилых помещений (по 25 единиц ежегодно);

– капитального ремонта 105 жилых помещений жилищного фонда города Иванова                    (по 35 жилых помещений ежегодно).

2. Повышение энергоэффективности эксплуатации жилых помещений муниципаль-ного жилищного фонда за счет:

– установки 6 610 индивидуальных приборов учета потребления горячей и холодной воды в жилых помещениях муниципального жилого фонда.

Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятий | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |
| 1. | Приведение отдельных конструктивных элементов объектов жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов, в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде (не менее 231 объекта) | 100 932,0 | 32 183,0 |  | 33 504,0 |  | 35 245,0 |
| 2. | Повышение энергоэффективности эксплуата-ции жилых помещений муниципального жилищного фонда (не менее 6 610 приборов учета) | 10 510,0 | 10 510,0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям | 111 442,0 | 42 693,0 | 33 504,0 |  | 35 245,0 |  |

Адресный  перечень объектов  ежегодно формируется  в  соответствии  с  устанав-ливаемым  Администрацией   города    Иванова порядком  реализации  Программы.