Приложение к постановлению Администрации города Иванова

от 07.12.2010  № 2461

Таблица 4

Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канали-зации в частном секторе | 2010-2011 | УКС | 13 433,18 | 5933,18 | 7500,00 |
|  | Строительство водо-провода с установкой водоразборной колонки в районе д. 27 по ул. Куконковых | 2010 | УКС |  | 1 854,12 |  |
|  | Строительство водо-провода с установкой водоразборной колонки у д. 11 по 3-й Линии | 2010 | УКС |  | 1 648,06 |  |
|  | Строительство водораз-борной колонки у д. 51 по ул. 6-й Сосневской | 2010 | УКС |  | 508,82 |  |
|  | Строительство водопровода по 23-й Линии с установкой водоразборных колонок на 23-й Линии и на пересечении ул. Высоковольтной и 22-й Линии | 2010 | УКС |  | 1 047,33 |  |
|  | Строительство водо-провода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок | 2010 | УКС |  | 652,31 |  |
|  | Строительство водо-провода с установкой водоразборной колонки в районе д. 30-43 по ул. 1-й Земледельческой | 2010 | УКС |  | 222,54 |  |
|  | Строительство водопро-вода с установкой водо-разборной колонки в районе д. 19 по ул. 3-й Ручейной | 2011 | УКС |  |  | 2 450,24 |
|  | Строительство водо-провода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2011 | УКС |  |  | 2 844,26 |
|  | Строительство водопро-вода по пер. 8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2011 | УКС |  |  | 2 205,50 |
|  | Строительство водо-провода по ул. 1-й Мстерской с установкой водоразборной колонки у д. 43 | 2011 | УКС | 471,27 |  | 471,27 |
|  | Строительство водо-провод с установкой водоразборной колонки в районе д. 23 по пер. 4-му Кирпичному | 2011 | УКС | 2228, 73 |  | 2228,73 |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  | 16 133,18 | 5 933,18 | 10200,00 |

».