«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п |  | Наименование мероприятий <*> |  | Исполнитель |  | Срок |  | Всего |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |
| 1. |  | Ввод к 2012 году в эксплуатацию обще-доступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8615,6 кв. м |  |  |  |  |  | 81827,35 |  | 81827,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.1. |  | Строительство универ-сального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 43573,72 |  | 43573,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 17500,00 |  | 17500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 19516,20 |  | 19516,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6557,52 |  | 6557,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17 |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 34791,80 |  | 34791,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 34791,80 |  | 34791,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 365,00 |  | 365,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 365,00 |  | 365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Реконструкция стадиона «Текстильщик» в г. Иваново |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 719,78 |  | 719,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 719,78 |  | 719,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Содержание универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 |  | 2377,05 |  | 2377,05 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 2377,05 |  | 2377,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ввод к 2016 году не менее 36,43 га дополнительных площадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  |  |  |  | 100900,00 |  | 4800,00 |  | 26300,00 |  | 15000,00 |  | 13000,00 |  | 20000,00 |  | 21800,00 |
| 2.1. |  | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2015 |  | 56900,00 |  | 4800,00 |  | 5300,00 |  | 15000,00 |  | 10000,00 |  | 10000,00 |  | 11800,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 56900,00 |  | 4800,00 |  | 5300,00 |  | 15000,00 |  | 10000,00 |  | 10000,00 |  | 11800,00 |
| 2.2. |  | Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га для организации кладбища |  | Ивановский городской комитет по управлению имуществом |  | 2011 |  | 20000,00 |  | 0,00 |  | 20000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Разработка проектно- сметной документации «Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 - 2015 |  | 23000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3000,00 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 23000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,00 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
| 3. |  | Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  |  |  |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.1. |  | Разработка проектно- сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2011 |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 199,52 |  | 189,71 |  | 9,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Ввод к 2016 году в эксплуатацию Дворца игровых видов спорта общей площадью не менее 16 544,98 кв. м |  |  |  |  |  | 176975,36 |  | 0,00 |  | 14000,00 |  | 116341,37 |  | 21629,55 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
| 4.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 14000,00 |  | 0,00 |  | 14000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Корректировка проектно-сметной документации «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012-2015 |  | 129188,88 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 89183,33 |  | 15001,11 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 49231,66 |  |  |  |  |  | 49231,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 24948,34 |  |  |  |  |  | 24948,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 55008,88 |  |  |  |  |  | 15003,33 |  | 15001,11 |  | 15004,44 |  | 10000,00 |
| 4.4. |  | Снос зданий и сооружений, попадающих в границы земельного участка, предназначенного для строительства дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012-2013 |  | 29786,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27158,04 |  | 2628,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 29786,48 |  |  |  |  |  | 27158,04 |  | 2628,44 |  |  |  |  |
| 5. |  | Ввод к 2012 году в эксплуатацию не менее 39,6 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) котельных |  |  |  |  |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.1. |  | Реконструкция котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иванове |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2010 - 2011 |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 281,69 |  | 157,30 |  | 124,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Ввод к 2015 году в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений площадью не менее 9066,29 кв. м |  |  |  |  |  | 266096,35 |  | 0,00 |  | 34,23 |  | 1060,00 |  | 122222,24 |  | 142779,88 |  | 0,00 |
| 6.1. |  | Строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011-2014 |  | 144365,86 |  | 0,00 |  | 34,23 |  | 0,00 |  | 33333,34 |  | 110998,29 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 114365,86 |  |  |  | 34,23 |  |  |  | 3333,34 |  | 110998,29 |  |  |
| 6.2. |  | Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013-2014 |  | 66722,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38888,90 |  | 27834,06 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 31722,96 |  |  |  |  |  |  |  | 3888,90 |  | 27834,06 |  |  |
| 6.3. |  | Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013-2014 |  | 53947,53 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50000,00 |  | 3947,53 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 8947,53 |  |  |  |  |  |  |  | 5000,00 |  | 3947,53 |  |  |
| 6.4. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012 |  | 1060,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1060,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1060,00 |  |  |  |  |  | 1060,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Сахарова в г. Иваново с выполнением в 2011 году мероприятий по прокладке теплотрассы, протяженностью не менее 500,0 м |  |  |  |  |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7.1. |  | Подключение теплоснабжения жилого дома № 58 по ул. Сахарова от котельной № 41 МП «Ивгортеплоэнерго» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2011 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 4081,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 4081,14 |  |  |  | 4081,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Подготовка к 2013 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство на территории областного центра муниципального общеобразовательного учреждения (школы) |  |  |  |  |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.1. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2012 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6661,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 6661,55 |  |  |  |  |  | 6661,55 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Подготовка к 2014 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство в м. Авдотьино г. Иваново дошкольного учреждения |  |  |  |  |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9.1. |  | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 10. |  | Подготовка к 2015 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство дождевого коллектора и очистных сооружений в районе Павловского оврага в г. Иваново |  |  |  |  |  | 12000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 |
| 10.1. |  | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дождевого коллектора и очистных сооружений в районе Павловского оврага в г. Иваново» |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2014 |  | 12000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12000,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
| 11. |  | Завершение незаконченного строительством здания пристройки к конноспортивному манежу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе № 11, площадью не менее 214,185 кв. м |  |  |  |  |  | 3650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3650,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11.1. |  | Реконструкция здания конноспортивного манежа МБУ ДОД ДЮСШ № 11 |  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 2013 |  | 3650,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3650,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | городской бюджет |  |  |  |  |  | 3650,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3650,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  |  |  |  | 653672,96 |  | 86974,36 |  | 44549,57 |  | 139062,92 |  | 161501,79 |  | 189784,32 |  | 31800,00 |

* для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы