Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 05.08.2016 № 1459

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 10 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 80 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 5 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 418,87 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 169,25 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 4 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново».

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 596,68 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2018 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 42,55%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 2977,88 | 2977,88 | 2977,88 | 2977,88 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2574,63 | 2574,63 | 2574,63 | 2574,63 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 32 | 40 | 37 | 37 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1538,22 | 1538,22 | 1538,22 | 1538,22 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 76 | 78 | 74 | 74 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 8 531,66 | 10 053,49 | 11170,55 | 11170,55 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 53 067,5 | 70 257,51 | 78063,9 | 78063,9 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7109,2 | 7143,7 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 101,41 | 70,07 | 58,64 | 58,64 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 18,40 | 21,08 | 23,45 | 23,45 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 211,46 | 121,21 | 131,87 | 132,14 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 48,22% | 46,51% | 44,62% | 42,55% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3 425,05 | 3 303,84 | 3 171,98 | 3 039,83 |
| 1.18 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | единиц | 0 | 0 | 2 | 12 | 30 | 30 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

 В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» в соответствии с Положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов, а также оплаты соглашений в целях компенсации убытков вызванных переносом объектов газораспределения.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова».

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города.

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, составляет: в 2016 году – 0,102389; в 2017 году – 0,1112921; в 2018 году – 0,1109872.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | 459 169,07 | 627 682,48 | 515 939,73 | 482 507,94 | 482 850,94 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 530 062,48 | 515 939,73 | 482 507,94 | 482 850,94 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», в том числе: | Управление благоустрой-ства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 625 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 528 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 0,00 | 495 745,06 | 459 160,94 | 458 801,94 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 495 745,06 | 459 160,94 | 458 801,94 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 0,00 | 1 766,36 | 19 954,67 | 22 747,00 | 23 449,00 |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 0,00 | 88,00 | 240,00 | 600,00 | 600,00 |