Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_13.03.2015\_ № \_655\_

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью почти 12 тыс. кв. м;

- обслуживание 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 2 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 346,25 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 118,04 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 3 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы капитального характера, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново".

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 505,69 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 44,08%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11758 | 11758 | 11758 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 82806 | 82806 | 82806 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 58,64 | 78,75 | 78,75 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 23,45 | 5,86 | 5,86 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 128,35 | 237,79 | 139,55 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 49,39% | 46,04% | 44,08% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3508,16 | 3270,37 | 3130,82 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 N 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 459 169,07 | 502 683,26 | 642 599,90 | 519 073,84 |
| - бюджет города | 459 169,07 | 502 683,26 | 642 599,90 | 519073,84 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 493 307,00 | 632 433,60 | 510 721,14 |
| 2 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 | 9 376,26 | 10 166,30 | 8 352,70 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_13.03.2015\_\_ № \_655\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году предполагается завершить работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершить комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнение работ по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново и "Аллеи славы" по пр. Шереметевский.

В 2015 году планируется благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман».

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова", а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 288343 | 252201 | 271866 | 271963 | 272044 |
| 1.2 | Протяженность обочин или газонов дорог | км. прохода | 20916 | 25745 | 18231 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 23912 | 23912 | 23912 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 347 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - [<\*>](#Par1423) | 1788 | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | - | - | - |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 34983,47 | 34983,47 | 34983,47 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2480,89 | 2480,89 | 2480,89 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 24661,39 | 24661,39 | 24661,39 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 124 630,12 | 83 437,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 83 437,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 83 437,22 | 63 215,62 | 63 739,27 |

».

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_13.03.2015\_ № \_655\_

«Приложение № 9

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено почти 16,43 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 16,86 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское и на 14 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 11 | 5 | 2 | 5 | 9,43 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Общая дополнительная площадь участка составит 8,43 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

2. Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы.

В рамках мероприятия планируется обустроить новое кладбище в районе с. Ново-Талицы, общей площадью 8 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Работы по обустройству новых территорий городских кладбищ проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | 7 807,39 | 10 115,00 | 24 744,00 |
| - бюджет города | 7 807,39 | 10 115,00 | 24 744,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 99,80 | 5 115,00 | 5 900,00 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | 7 707,59 | 5 000,00 | 18 844,00 |

3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,0 | 0,0 | 176,68 | 496,47 | 496,47 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,0 | 177,79 | 235,58 | 471,16 | 471,16 |
| Всего по подпрограмме: | 0,0 | 177,79 | 412,26 | 967,63 | 967,63 |

».