«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий\* | Исполнитель | Срок  | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 24 797,04 | 24 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |   | 13 433,30 | 13 433,30 |   |   |   |  |
| городской бюджет |  | 11 363,74 | 11 363,74 |  |   |   |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2011 | 49 977,28 | 29 063,30 | 20 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |   | 24 255,54 | 24 255,54 |   |   |   |  |
| городской бюджет |   | 25 721,74 | 4 807,76 | 20 913,98 |   |   |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станко-строителей в г. Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 5 762,40 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 5 762,40 | 5 762,40 |   |   |   |  |
| 4 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова»  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 400,00 | 1 400,00 |   |   |   |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 4 466,00 | 0,00 | 4 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 4 466,00 |  | 4 466,00 |   |   |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция дорожной сети по ул. Некрасова от пер. 4-го Чкалова до ул. Станкостроителей» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 800,00 |   | 1 800,00 |   |   |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ул. Лежневская (от ул. Типографской до ул. Постышева) и ул. Бубнова (от ул. Типографской до ул. Постышева) с устройством пересечений в одном уровне" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 15 627,00 | 0,00 | 15 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 15 627,00 |   | 15 627,00 |   |   |  |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 6 405,50 | 0,00 | 6 405,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| городской бюджет |   | 6 405,50 |   | 6 405,50 |   |   |  |
| 9 | Корректировка проектно-сметной документации "Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 3 500,0 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 3 500,0 |   | 0,000 | 3 500,00  |   |  |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дорожной сети по новому направлению автодороги от улицы Большая Воробьевская до улицы Куконковых с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Ярославль-Нижний Новгород»  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 9 000,00 |  |   | 9 000,00  |  |   |
| 11 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Суворова – ул. Пролетарская  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 449,00 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 449,00 |   | 1 449,00 |   |   |  |
| 12 | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина-ул. Красной Армии- пл. Революции  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 577,16 | 0,00 | 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 577,16 |   | 577,16 |   |   |  |
| 13 | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 2 682,68 | 0,00 | 2 682,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 2 682,68 |   | 2 682,68 |   |   |  |
| 14 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 315,24 | 0,00 | 1 315,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 315,24 |   | 1 315,24 |   |   |  |
| 15 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 499,05 | 0,00 | 1 499,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 499,05 |   | 1 499,05 |   |   |  |
| 16 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа - пр.Ф.Энгельса-пл. Революции  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 219,38 | 0,00 | 219,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 219,38 |   | 219,38 |   |   |  |
| 17 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – пр. Ф. Энгельса – пл. Революции | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 1 659,30 |   |   | 1 659,30 |   |  |
| 18 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы - ул.Свободы  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 300,00 |   |   | 300,00 |   |  |
| 19 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,40 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 894,40 |   |   |   | 894,40 |  |
| 20 | Ремонт моста по проспекту Ленина через реку Уводь  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013-2014 | 32 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 605,60 | 15540,70 |
| городской бюджет |   | 32 146,30 |   |  |  | 16 605,60 | 15 540,70 |
| 21 | Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 103 860,50 | 0,00 | 103 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |   | 60 000,00 |  | 60 000,00  |   |   |  |
| городской бюджет |   | 43 860,50 |  | 43 860,50  |   |   |  |
| 22 | Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| городской бюджет |   | 100,00 |   | 100,00 |  |  |  |
| 23 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 100 000,00 |  |  | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 24 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 80 000,00 |  |  | 15 000,00 | 65 000,00 |  |
| 25 | Закупка коммунальной техники | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.1 | комбинированные дорожные машины МДК-53229-с плужно-щеточным, пескоразбра-сывающим оборудованием – 2 единицы (эквивалент – машина комбинированная КО - 829Б1 -02) | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.2 | вакуумная пылеуборочная машина ЭД-244 КМ «Бухер» с 2-х шахтным оборудованием – 1 единица (эквивалент – вакуумная подметально-уборочная машина ТКМ-321) | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.3 | Плужное и щеточное оборудование для снегоуборочной машины – 10 единиц. | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по всем мероприятиям |  |  | 461 438,23 | 61 022,74 | 160 915,49 | 91 459,30 | 132 500,0 | 15 540,70 |

\* - для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы ».