«Приложение 4
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в течение ближайших четырех лет позволит обеспечить:

- расселение 23 домов, признанных аварийными;

- переселение в приобретенные квартиры 493 граждан из аварийного жилищного фонда;

- выплату выкупной цены 30 гражданам, выселяемым из аварийного жилищного фонда.

Таблица 15. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 факт | 2014 оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 56 | - | 52 | 359 | 50 | 32 |
| 2 | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем выплаты выкупной цены | человек | 18 | 1 | - | 13 | 7 | 10 |
| 3 | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | единиц | 24 | - | 18 | 137 | 20 | 10 |

Имеются риски не достижения показателей подпрограммы, которые могут возникнуть в связи с изменением составов семей граждан, проживающих в аварийных

домах, количества собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Переселение граждан в приобретенные жилые помещения.

Мероприятие направлено на приобретение жилых помещений и предоставление их гражданам, переселяемым из аварийных жилых домов. Приобретение благоустроенного жилья осуществляется на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости.

Финансовое обеспечение мероприятия в 2014 году осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета;

- областного бюджета, в рамках предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Средства на реализацию указанного мероприятия в 2014 году предоставляются                          в соответствии с долгосрочной целевой программой города Иванова «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Иваново, в 2013 - 2015 годах», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 12.10.2012 № 2260.

Финансовое обеспечение мероприятия в 2015-2017 годах (перечень аварийных многоквартирных домов представлен в Таблице 16.1.) осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

2. Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем выплаты выкупной цены за жилые помещения.

Мероприятие подразумевает предоставление:

- выплат выкупной цены собственникам расселяемых жилых помещений, с которыми достигнуто соглашение о выкупной цене. Размер выплат определяется индивидуально, в том числе на основании оценки рыночной стоимости жилых помещений;

- выплат выкупной цены собственникам расселяемых жилых помещений, с которыми не удалось достичь соглашения о выкупной цене, и решение об условиях выкупа принято в судебном порядке. При подготовке искового заявления о выкупе жилого помещения учитываются результаты оценки рыночной стоимости этого жилого помещения.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 гг.

3. Оценка жилых помещений.

В рамках мероприятия обеспечивается проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными, и стоимости жилых помещений, предоставляемых собственникам взамен изымаемых жилых помещений. Полученная оценка служит основанием для определения выкупной цены расселяемых жилых помещений или подтверждения эквивалентности приобретаемого жилья.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 гг.

4. Компенсация части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Мероприятие подразумевает возмещение нанимателям (собственникам) жилых помещений в домах, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, расходов на оплату стоимости найма (поднайма) благоустроенных жилых помещений на рынке жилья города Иванова в период с момента признания многоквартирного дома аварийным и до момента его расселения. Данное мероприятие направлено на предотвращение несчастных случаев в связи с признанием домов аварийными и создание безопасных условий проживания граждан на период расселения домов.

Порядок предоставления компенсации части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, устанавливается постановлением Администрации города Иванова.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2017 гг.

5. Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек.

Мероприятие подразумевает изготовление и размещение информационных табличек на фасадах жилых многоквартирных  домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими переселению, и включенными в адресный перечень домов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ивановской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 15.04.2013 № 134-п.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия – 2014 год.

Таблица 16. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: |  |  | 203 791,04 | 49 782,74 | 45 558,91 | 17 867,70 |
| Бюджетные ассигнования: |  |  | 88 059,55 | 49 782,74 | 45 558,91 | 17 867,70 |
| - бюджет города |  |  | 63 209,97 | 49 782,74 | 45 558,91 | 17 867,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства |  |  | 246,61 |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  | 24 849,58 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства |  |  | 373,93 |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 115 731,49 | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства |  |  | 389,19 |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 202 706,00 | 25 920,52 | 34 861,17 | 8 490,50 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 86 974,51 | 25 920,52 | 34 861,17 | 8 490,50 |
|  | - бюджет города |  | 62 124,93 | 25 920,52 | 34 861,17 | 8 490,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства |  | 246,61 |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  | 24 849,58 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства |  | 373,93 |  |  |  |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 115 731,49 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства |  | 389,19 |  |  |  |
| 2 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем выплат выкупной цены за жилые помещения | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | - | 22 767,18 | 9 612,70 | 8 302,16 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | - | 22 767,18 | 9 612,70 | 8 302,16 |
|  | - бюджет города |  | - | 22 767,18 | 9 612,70 | 8 302,16 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | - | - | - | - |
| 3 | Оценка жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 20,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 20,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
|  | - бюджет города |  | 20,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - |
| 4 | Компенсация части расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 |
|  | - бюджет города |  | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 | 1 055,04 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - |
| 5 | Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 10,00 | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | 10,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | 10,00 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - |

Необходимо учитывать риски достижения запланированных показателей в связи с изменением стоимости 1 кв. м жилья.

Таблица 16.1. Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (заключение межведомственной комиссии) |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе за счет: |  |  | в том числе мероприятия: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | средств Фонда | средств бюджета субъекта Российской Федерации | средств местного бюджета | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем выплат выкупной цены за жилые помещения | Оценка жилых помещений |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=17+ 18+19 16=20+ 21+22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего по городскому округу Иваново |  | X | X | X | X | 137 | 137 | 2 557,00 | 49 | 19 | 30 | 2 129,90 | 774,70 | 1 355,20 | 110 044,23 | - | - | 110 044,23 | 69 272,19 | 40 682,04 | 90,00 | - |
|  | Итого по 2015 году | X | X | X | X | 55 | 55 | 1 117,50 | 19 | 8 | 11 | 967,30 | 434,70 | 532,60 | 48 727,70 | - | - | 48 727,70 | 25 920,52 | 22 767,18 | 40,00 | - |
| 1 | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 57 | 945 | 06.05 2013 | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | 18 | 18 | 488,10 | 7 | 1 | 6 | 402,00 | 67,50 | 334,50 | 20 868,13 | - | - | 20 868,13 | 17 156,19 | 3706,94 | 5,00 | - |
| 2 | г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15 | 731 | 02.04. 2013 | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | 28 | 28 | 494,30 | 10 | 6 | 4 | 494,30 | 332,30 | 162,00 | 23 526,91 | - | - | 23 526,91 | 6 450,82 | 17046,09 | 30,00 | - |
| 3 | г. Иваново, 1-й пер. Чернышевского, д. 4 | 1721 | 15.08. 2013 | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | 9 | 9 | 135,10 | 2 | 1 | 1 | 71,00 | 34,90 | 36,10 | 4 332,66 | - | - | 4 332,66 | 2 313,51 | 2014,15 | 5,00 | - |
|  | Итого по 2016 году | X | X | X | X | 50 | 50 | 1 048,70 | 20 | 6 | 14 | 771,80 | 146,20 | 625,60 | 44 503,87 | - | - | 44 503,87 | 34 861,17 | 9612,70 | 30,00 | - |
| 4 | г. Иваново, ул. 9-я Минеевская, д. 45 | 1968 | 04.09. 2012 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 8 | 8 | 155,50 | 4 | 1 | 3 | 155,50 | 33,10 | 122,40 | 9 070,16 | - | - | 9 070,16 | 7 046,85 | 2018,31 | 5,00 | - |
| 5 | г. Иваново, ст. Текстильный, 308 км | 1722 | 15.08. 2013 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 4 | 4 | 229,60 | 1 |  | 1 | 57,50 |  | 57,50 | 2 689,26 | - | - | 2 689,26 | 2 689,26 | - | - | - |
| 6 | г. Иваново, ул. Колесникова, д. 18 | 2187 | 05.10. 2012 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 1 | 1 | 85,80 | 1 | 1 |  | 16,30 | 16,30 |  | 1 120,30 | - | - | 1 120,30 | - | 1115,30 | 5,00 | - |
| 7 | г. Иваново, ул. Колотилова, д. 36 | 2174 | 04.10. 2012 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 24 | 24 | 410,80 | 9 |  | 9 | 410,80 |  | 410,80 | 23 187,64 | - | - | 23187,64 | 23 187,64 | - | - | - |
| 8 | г. Иваново, ул. Гоголя, д. 8 | 1723 | 15.08. 2013 | 4 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 13 | 13 | 167,00 | 5 | 4 | 1 | 131,70 | 96,80 | 34,90 | 8 436,51 | - | - | 8 436,51 | 1 937,42 | 6479,09 | 20,00 | - |
|  | Итого по 2017 году | X | X | X | X | 32 | 32 | 390,80 | 10 | 5 | 5 | 390,80 | 193,80 | 197,00 | 16 812,66 | - | - | 16812,66 | 8 490,50 | 8302,16 | 20,00 | - |
| 9 | г. Иваново, пер. 4-й Летный, д. 2 | 1596 | 29.07. 2014 | 4 квартал 2017 | 4 квартал 2017 | 32 | 32 | 390,80 | 10 | 5 | 5 | 390,80 | 193,80 | 197,00 | 16 812,66 | - | - | 16 812,66 | 8 490,50 | 8302,16 | 20,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |