Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от 15.10.2009  № 751

Разработчик (головной исполнитель):

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2010

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Иванове в 2010 году»

### Паспорт долгосрочной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения 
в городе Иванове в 2010 году» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010 году |
| --- | --- |
| Разработчик (головной исполнитель) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2010 |
| Дата принятия решения о разработке Программы | 29.09.2009 |
| Цель Программы | Подготовка проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог и транспортно-дорожной сети города протяженностью не менее 1200 м. |
| Основные ожидаемые результаты | Подготовленная проектно-сметная документация «Строительство окружной дороги по ул.Станкостроителей в г.Иваново (I этап)», возможность начала строительства в 2010 году |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2010 году из средств городского бюджета - 5 762,40 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | - |

### Раздел 1. Содержание проблемы

В настоящее время город Иваново не имеет полноценной объездной дороги, транзитный транспорт, в том числе большегрузный, проезжает через город, существенно повышая загруженность дорог и создавая дополнительную аварийность.

Существующая объездная дорога находится в неудовлетворительном состоянии, ширина проезжей части не обеспечивает достаточную пропускную способность проезда транзитного транспорта, существующая ливневая канализация и наружное освещение не соответствует нормативным требованиям.

Если не проложить новой объездной дороги, перегруженность внутригородской дорожной сети будет продолжать расти ускоренными темпами, что будет наносить серьезный ущерб экономическому развитию города.

Для изменения существующей обстановки необходимо выполнить  в западной части города в направлении Владимир – Ярославль первый этап строительства окружной  дороги по ул. Станкостроителей в г.Иваново.

Начало первого этапа строительства сдерживается из-за отсутствия подготовленной проектно-сметной документации по данному объекту.

### Раздел 2. Основные цели и результаты Программы

Основная цель Программы – подготовка проектно-сметной документации и строительство автомобильных дорог и транспортно-дорожной сети города протяженностью не менее 1200 м.

Результатом реализации Программы является подготовленная проектно-сметная документация «Строительство окружной дороги по ул.Станкостроителей в г.Иваново                    (I этап)», возможность начала строительства в 2010 году.

Достижение результата реализации Программы позволит определить сметную стоимость строительства автомобильной дороги, запланировать финансирование строительных работ, обеспечить достаточную пропускную способность проезда транзитного транспорта, расширить проезжую часть дорог, выполнить реконструкцию (строительство) сетей ливневой канализации и наружного освещения.

Таблица 1

Целевые показатели и их промежуточные значения

| № п/п | Наименование показателя | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог, на строительство которых будет подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства, м. | 1 200,0 |

### Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 1 год – 2010 г.

Раздел 4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Программа предусматривает выполнение единственного мероприятия – подготовки проектно-сметной документации для выполнения строительства на территории города Иванова не менее 1200,0 м автомобильных дорог.

Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул.Станкостроителей в г.Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 5 762,40 | 5 762,40 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |
|  | городской бюджет |  |  | 5 762,40 | 5 762,40 |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 5 762,40 | 5 762,40 |

### Раздел 5. Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет 5 762,40 тыс.руб. за счет городского бюджета.

Таблица 3

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию Программы

(по источникам финансирования), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 5 762,40 | 5 762,40 |
| 1 | в т.ч. бюджет города | 5 762,40 | 5 762,40 |

Таблица 4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по видам ассигнований), тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 5 762,40 | 5 762,40 |
| 1. | Оказание муниципальных услуг |  |  |
| 1.1. | иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 5 762,40 | 5 762,40 |