Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от  19.10.2009 № 766

Разработчик:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Иванова

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2010-2011

Ведомственная целевая программа

«Развитие водопроводных и канализационных сетей

в частном секторе города Иванова в 2010-2011 годах»

Паспорт

ведомственной целевой  программы «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010-2011 годах» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010-2011 годах |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
|  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2010-2011 |
| Цель Программы | Обеспечение жителей города Иванова, проживающих в частном секторе, услугой по водоснабжению и водоотведению |
| Основные ожидаемые результаты | Создание комфортных условий проживания и жизнеобеспечения населения города, проживающего в частном секторе |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего - 14211,00 тыс. руб. 2010 год - 4011,00 тыс. руб. 2011 год - 10200,00 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов не ожидается. |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – обеспечение жителей города Иванова, проживающих в частном секторе, услугой по водоснабжению и водоотведениию.

На протяжении многих лет строительство объектов сетей водопровода и канализации, обеспечивающих комфортные условия проживания, проводился по принципу «от имеющихся возможностей». Такая практика привела к тому, что по состоянию на 2009 год около 30% населения города Иванова, которые проживают частном секторе, не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на основании письменных обращений жителей города, проживающих в частном секторе, составлен перечень объектов строительства водопровода и канализации, в который включены 14 объектов строительства. Из данного перечня принято решение о строительстве:

В 2010 году трех объектов, таких как:

1. Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома  27 по улице Куконковых.

2. Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у дома 11 по  3-й Линии.

3. Строительство водоразборной колонки у дома 51 по улице 6-й Сосневской.

В 2011 году трех объектов, таких как:

1. Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 19 по улице 3-й Ручейной.

2. Строительство водопровода по улице 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок.

3. Строительство водопровода по переулку 8-му Линейному и улице 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении переулка 8-го Линейного и улицы 
2-й Лучевой.

Реализация данной Программы позволит к 2011 году обеспечить жителей города Иванова, проживающих по указанным адресам, пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения, которые до настоящего времени не имеют такой возможности.

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет  14211,00 тыс. руб. Расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств городского бюджета.

Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Программы (по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |
|  | в т. ч. бюджет города | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Программы (по видам ассигнований), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |
| 1 | Оказание муниципальных услуг |  |  |  |
| 1.1. | Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |

Таблица 3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
(по главным распорядителям бюджетных средств), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |
| 1 | Управление капитального строительства Администрации города Иванова (УКС) | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |
|  | в т. ч. бюджет города | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |

Мероприятия программы

Программа предусматривает решение следующих программных мероприятий:

строительство в 2010 - 2011 годах сетей водопровода и канализации в частном секторе;

разработка в 2011 году проектно-сметной документации на строительство сетей

водопровода и канализации в частном секторе.

Таблица 4

Перечень программных мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канали-зации в частном секторе | 2010-2011 | УКС | 11511,00 | 4011,00 | 7500,00 |
|  | Строительство водо-провода с установкой водоразборной колонки в районе дома 27 по ул. Куконковых | 2010 | УКС |  | 1 854,122 |  |
|  | Строительство водо-провода с установкой водоразборной колонки у дома 11 по 3-й Линии | 2010 | УКС |  | 1 648,055 |  |
|  | Строительство водораз-борной колонки у д. 51 по ул. 6-й Сосневской | 2010 | УКС |  | 508,823 |  |
|  | Строительство водопро-вода с установкой водо-разборной колонки в районе дома 19 по ул. 3-й Ручейной | 2011 | УКС |  |  | 2 450,235 |
|  | Строительство водо-провода по ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2011 | УКС |  |  | 2 844,268 |
|  | Строительство водопро-вода по пер. 8-му Линейному и ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2011 | УКС |  |  | 2 205,497 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе (не менее 7 объектов) | 2011 | УКС | 2700,00 |  | 2700,00 |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  | 14211,00 | 4011,00 | 10200,00 |

В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов для бюджета города не ожидается.