Утверждена постановлением

Администрации города Иванова

от  19.10.2009 № 767

Разработчик:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города

Иванова

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Сроки реализации программы:

2010 год

Ведомственная целевая программа

«Проведение в 2010 году реконструкции системы

водоподготовки на ОНВС – 1 в м. Авдотьино. I этап»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Проведение в 2010 году реконструкции системы водоподготовки на ОНВС–1 в м. Авдотьино. I этап» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Проведение в 2010 году реконструкции системы водоподготовки на ОНВС – 1 в м. Авдотьино. I этап |
| --- | --- |
| Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова |
|  | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации | 2010 год |
| Цель Программы | Повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению для населения города Иванова |
| Основные ожидаемые результаты | Улучшение качества питьевой воды до требований, установленных санитарными нормами |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | Всего - 91410,91 тыс. руб. 2010 год – 91410,91 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | В результате осуществления программных мероприятий возникновения эксплуатационных расходов не ожидается |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы – повышение качества предоставления коммунальной услуги по водоснабжению для населения города Иванова.

На протяжении многих лет ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих комфортные условия проживания, проводился по принципу «от имеющихся возможностей». Несмотря на увеличение объема работ, в последние годы ежегодно продолжает расти процент морально и технически устаревших, не обеспечивающих услуги надлежащего качества объектов, требующих капитального ремонта или реконструкции.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей, а также  загрязнение окружающей среды.

В связи с работой морально, технологически и технически устаревшего водоподготовительного оборудования на ОНВС-1 населению города приходится пользоваться услугой низкого качества. Кроме этого для очистки воды применяются опасные вещества и реагенты, которые в свою очередь наносят вред окружающей среде.

Реконструкция ОНВС-1 позволит повысить качество питьевой воды до требований, установленных санитарными нормами, с применением более безопасных реагентов и применением гипохлорита натрия при обеззараживании воды вместо хлора. Первый этап реконструкции ОНВС-1, выполнение которого предусмотрено настоящей Программой, является подготовительным к выполнению основного объема работ. На первом этапе будет разработана рабочая документация, произведены выноска технологических сетей и демонтаж существующих строений, организованны подъездные пути к строительной площадке, закуплена первая очередь технологического оборудования.

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы, составляет  91410,91 тыс. руб. Расходы на программные мероприятия предполагается осуществить за счет средств городского бюджета с привлечением денежных средств из областного бюджета.

Таблица 1

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Программы (по источникам финансирования), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 91410,91 | 91410,91 |
|  | в т.ч. бюджет области | 90496,80 | 90496,80 |
|  | в т. ч. бюджет города | 914,11 | 914,11 |

Таблица 2

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Программы (по видам ассигнований), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 91410,91 | 91410,91 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги |  |  |
| 1.1 | Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 91410,91 | 91410,91 |
| - | в т.ч. бюджет области | 90496,80 | 90496,80 |
| - | в т. ч. бюджет города | 914,11 | 914,11 |

Таблица 3

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

(по главным распорядителям бюджетных средств), тыс. руб.

| № | Источники финансирования | Всего | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 91410,91 | 91410,91 |
| 1 | Управление капитального строительства Администрации города Иванова (УКС) | 91410,91 | 91410,91 |
|  | в т.ч. бюджет области | 90496,80 | 90496,80 |
|  | в т. ч. бюджет города | 914,11 | 914,11 |

Мероприятия Программы

Программа предусматривает решение следующего программного мероприятия:

проведение в 2010 году реконструкции системы водоподготовки на ОНВС–1 в                         м. Авдотьино. 1 этап.

Таблица 4

Программное мероприятие

| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2010 |
| 1 | Проведение в 2010 году реконструкции системы водоподготовки на ОНВС–1 в м. Авдотьино. 1 этап. | УКС | 91410,91 | 91410,91 |
|  | в т.ч. бюджет области |  | 90496,80 | 90496,80 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 914,11 | 914,11 |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  | 91410,91 | 91410,91 |
|  | в т.ч. бюджет области |  | 90496,80 | 90496,80 |
|  | в т.ч. бюджет города |  | 914,11 | 914,11 |

В результате осуществления Программы возникновения эксплуатационных расходов для бюджета не ожидается.