Приложение № 1

к решению Ивановской

городской Думы

от __________ №_____

Статья 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по комплексному

развитию систем водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал» на 2010-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимость, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости лимита на 01.01.2010 тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  | Целевой идентификатор по техническому заданию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 1.1.Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Канализационного коллектора от КНС № 4 до ул. Лежневской по ул. Воронина (самотечная и напорная части) в г. Иваново» | 59271,00 | 57471,00 | 57471,00 | 23813,29 | 33657,71 | 0,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 23813,29 | 33657,71 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм" для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. 16-ти этажный жилой дом Литер №1 (корпус А) в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» г. Иваново 2. 10-ти этажный жилой дом со встроенным продовольственным магазином по ул. Генерала Горбатова; 3. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь) по улице Велижская 4. Многоэтажный жилой дом литер 5 со встроенными помещениями общественного назначения в микрорайоне «Московский» 5. Многоквартирный трехэтажный жилой дом гостиничного типа г. Иваново, пр. Текстильщиков, около д. 3-Б 6. Многоэтажный жилой дом Литер 12 в микрорайоне «Московский» 7. Лечебный корпус ГУЗ Ивановской области «Ивановская детская клиническая больница» по ул. Любимова, д.1 Департамент здравоохранения Ивановской области 8. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Иваново» по ул. Куконковых р-н детского городка аттракционов | 1117800,00 | 1117800,00 | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 10000,00 | 5000,00 | 9500,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 10000,00 | 15000,00 | 10500,00 |  |
| 3 | Строительство «Второй линии напорной канализации от КНС № 3 до канализационного коллектора в районе областной больницы», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 115335,00 | 115335,00 | 73062,79 | 2000,00 | 37643,82 | 33418,97 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 2000,00 | 37643,82 | 33418,97 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Строительство «Канализационного коллектора Д-400мм по ул. 2 Ефимовской от ул. Кузнецова до ул. Зверева», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд района Рабочего поселка по объектам: 1. Пристройка к медицинскому центру наркологии, психиатрии под лечебно-диагностическую базу по ул. Зверева, 7/2 | 12587,00 | 12587,00 | 12587,00 | 0,00 | 12587,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 12572,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 |  |
| 5 | Модернизация канализационного коллектора по Театральному бульвару в Иваново по проекту «Реконструкция канализационного коллектора по Театральному бульвару в г .Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд центральной части города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Здание ОКЦ "Гранд-Клуб" по ул. Красной Армии, д.2 | 39939,36 | 39939,96 | 39939,96 | 0,00 | 39939,96 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 39915,61 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 24,35 | 0,00 |  |
| 6 | Модернизация канализации по проспекту Строителей от улицы маршала Василевского до Дома Моды в г. Иваново» по проекту «Реконструкция канализации по проспекту Строителей от улицы маршала Василевского до Дома Моды в г. Иваново» | 18864,22 | 18677,78 | 18677,78 | 0,00 | 12533,43 | 6144,35 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 12533,43 | 6144,35 |  |
| 7 | Модернизация Восточного коллектора - телевизионное обследование и санация, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 104570,00 | 104570,00 | 40216,00 | 15000,00 | 10216,00 | 15000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 15000,00 | 5216,00 | 15000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |  |
| 8 | Модернизация по проекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений на территории ОСК в м. Богданиха» 1 этап, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне "Московский" 3 очередь 2. Общежитие на 400 мест, расположенное по пр. Строителей, д.33 | 5980000,00 | 5980000,00 | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 8000,00 | 13700,00 | 20000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 12000,00 | 6300,00 | 0,00 |  |
| 9 | Модернизация главного напорного коллектора (аварийного) и его продолжение в районе ул. Домостроителей) г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. 2-х этажное здание предприятия общественного питания с магазинами товаров первой необходимости и объектами обслуживания по пр.Ф.Энгельса, у дома № 45 2. 4-х этажное здание гостиницы пр. Ленина, д.134 3. Третья очередь строительства жилого дома по ул.1-я Полевая, д.35 «А» 4. Зал для футбола по ул. Спортивная, д.19/2 5. Торгово-развлекательный центр «Реал - Гипермаркет Иваново», расположенный на ул. Куконковых, д.141 | 52680,00 | 52680,00 | 52680,00 | 4000,00 | 31120,00 | 17560,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 27620,00 | 2760,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 4000,00 | 3500,00 | 14800,00 |  |
| 10 | Модернизация канализационного коллектора Ташкентская - Станкостроителей, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, 8 в г. Иваново | 50544,80 | 50544,80 | 50544,80 | 25544,80 | 20000,00 | 5000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 882,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 18662,80 | 14000,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 6000,00 | 6000,00 | 5000,00 |  |
|  | в т.ч. модернизация канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома 107 на улице Ташкентской (1 этап) по проекту «Реконструкция канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома 107 на улице Ташкентской (1 этап)» | 22438,80 | 22038,80 | 22538,80 | 10038,80 | 10000,00 | 2500,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 7038,80 | 7000,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 2500,00 |  |
|  | в т.ч. модернизация канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3 по проекту «Реконструкция канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3» (2 этап) | 29306,00 | 28506,00 | 28006,00 | 15506,00 | 10000,00 | 2500,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 882,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 11624,00 | 7000,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 2500,00 |  |
| 11 | Модернизация городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы по проекту «Реконструкция городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново» | 11438,30 | 11438,30 | 11438,30 | 1000,00 | 10438,30 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 1000,00 | 10438,30 |  |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | Модернизация городских коллекторов, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул.Танкиста Белороссова,1 2. Многоквартирный жилой дом по ул. 6 Меланжевая. 3. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской угол ул. Герцена 4. Переоборудование здания под кафе по пр. Ф.Энгельса, дом 47. 5. 9 этажная жилая пристройка с офисными помещениями на 1 этаже, пристраиваемой к дому по ул. Велижская, 10 6. 10 этажный жилой дом с офисными помещениями на 1 этаже пристраиваемый к жилым домам на пересечении ул. 2 Полевой и ул. 1 Полетной 7. Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями на пересечении ул. Лежневской и ул. Типографской в г. Иваново | 16736,00 | 16736,00 | 16736,00 | 8000,00 | 4100,00 | 4636,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 4000,00 | 4100,00 | 4636,00 |  |
| 13 | Модернизация канализации центра города, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Второй, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново ул.Б.Хмельницкого, ул.5-я Первомайская, 3-я Межевая 2. Многоэтажное административно-общественное здание по ул. Батурина | 321554,00 | 321554,00 | 48371,53 | 15000,00 | 18371,53 | 15000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 12000,00 | 15371,53 | 13000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 2000,00 |  |
| 14 | Модернизация канализации по улице Менделеева от улицы Красных Зорь до улицы Кузнецова по проекту «Реконструкция канализации по улице Менделеева от улицы Красных Зорь до улицы Кузнецова»: | 11279,56 | 11279,56 | 11083,00 | 0,00 | 11083,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 529,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 10554,00 | 0,00 |  |
| 15 | Модернизация канализационного коллектора Д-1100-1350 мм по левому берегу р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования, улица Набережная 2. Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Иваново, ул. М. Рябининой | 107646,00 | 107646,00 | 10500,00 | 1000,00 | 1111,20 | 8388,80 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1000,00 | 1111,20 | 8388,80 |  |
| 16 | Модернизация канализации по ул. Кудряшова на участке от проспекта Строителей до улицы генерала Хлебникова, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 15750,00 | 15750,00 | 15750,00 | 0,00 | 500,00 | 15250,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 15250,00 |  |
| 17 | Модернизация канализации по ул. Лежневской Д-300мм от ул. Воронина до ул. Кирякиных, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 10969,65 | 10969,65 | 10969,65 | 0,00 | 5500,00 | 5469,65 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 5500,00 | 5469,65 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | Модернизация котельной на территории очистных сооружений канализации в д. Богданиха, Ивановского района, Ивановской области по проекту «Реконструкция котельной на территории очистных сооружений канализации в д. Богданиха, Ивановского района, Ивановской области» | 17970,20 | 23619,80 | 22199,26 | 22199,26 | 0,00 | 0,00 | № 2- 2.1, 2.2 № 4- 4.1, 4.2 № 5-5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 22199,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | Модернизация КНС ОСК с трансформаторной подстанцией г. Иваново по проекту «Техническое перевооружение КНС ОСК с трансформаторной подстанцией г. Иваново» для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. По адресу: г. Иваново, ул. Жарова; 2. «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания ООО «Макдоналдс» с организацией обслуживания посетителей на автомашинах по системе «Мак-Авто», расположенного на пересечении пр.Ф.Энгельса и ул. Громобоя 3. «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания ООО «Макдоналдс» с организацией обслуживания посетителей на автомашинах по системе «Мак-Авто», расположенного на пересечении ул. Дзержинского и пр. Ленина 4. Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. Пролетарская, Литер Б 5. Управление внутренних дел по Ивановской области МВД РФ - ОКС по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 47 6. Многофункциональный многоквартирный жилой дом Литер 4 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной 7. Два магазина по продаже промышленных товаров по адресу : г. Иваново,ул.1-я Межевая 8. Многоквартирный (45 квартирный) жилой дом со встроенными автостоянками по пр.Ф.Энгельса 9. 9-ти этажное административное здание по ул. Арсения 10. 9-14 этажное здание (166 квартирный) со встроенно-пристроенными помещениями Литер 3 в г. Иваново, на пересечении ул. Велижская и ул. Лежневская | 86741,01 | 84981,39 | 84981,39 | 29000,00 | 29000,00 | 26981,39 | № 2- 2.1, 2.2 № 4- 4.1, 4.2 № 5-5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 7728,45 | 20500,00 | 18816,39 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 21271,55 | 8500,00 | 8165,00 |  |
| 20 | Модернизация канализации по переулку Техническому от проспекта Ленина до улицы Жиделева по проекту «Реконструкция канализации по переулку Техническому от проспекта Ленина до улицы Жиделева» | 2887,46 | 2785,60 | 2785,60 | 0,00 | 2785,60 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 2785,60 | 0,00 |  |
| 21 | Модернизация канализации по улице Станко от улицы Багаева до торгового центра «Петровский» в Иваново по проекту | 14088,90 | 13853,95 | 13853,95 | 0,00 | 13853,95 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 11853,95 | 0,00 |  |
| 22 | Модернизация канализации по улице Калинина от площади Вокзальной до улицы Комсомольской в Иваново по проекту «Реконструкция канализации по улице Калинина от площади Вокзальной до улицы Комсомольской в г. Иваново» | 23730,05 | 23340,22 | 23340,22 | 23340,22 | 0,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 23340,22 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Модернизация канализации по улице Тимирязева от улицы Боевиков до улицы Дзержинского в городе Иванове по проекту «Реконструкция канализации по улице Тимирязева от улицы Боевиков до улицы Дзержинского в городе Иванове» | 17039,43 | 16782,97 | 16782,97 | 16782,97 | 0,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 16782,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | Модернизация канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иванове по проекту «Реконструкция канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иванове» | 28262,46 | 27818,70 | 27818,70 | 5858,06 | 14784,64 | 7176,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 №3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 5359,42 | 6196,47 | 7176,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 498,64 | 8588,17 | 0,00 |  |
| 25 | Строительство канализации усадебного фонда г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 191825,30 | 191825,30 | 70000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 20000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 30000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | Строительство «Напорной канализации от КНС-1 до Юго-западного городского коллектора (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 9600,00 | 9600,00 | 5600,00 | 0,00 | 500,00 | 5100,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5100,00 |  |
| 27 | Строительство «Напорной канализации от КНС-22 до самотечного коллектора у КНС -6 (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 15500,00 | 1000,00 | 13000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 15500,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 13000,00 |  |
| 28 | Строительство «Напорной канализации от КНС-21 до Северного коллектора (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 95700,00 | 95700,00 | 95700,00 | 31900,00 | 31900,00 | 31900,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 31900,00 | 31900,00 | 19554,18 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 12345,82 |  |
| 29 | Строительство «Напорной канализации от КНС-2 до камеры гашения (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 18800,00 | 18800,00 | 7800,00 | 0,00 | 800,00 | 7000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |  |
| 30 | Строительство «Самотечной канализации по улице Отдельной», в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения водоотведения объектов капитального строительства в том числе: 1.200 квартирный жилой дом по ул. Отдельной | 8940,00 | 8940,00 | 8940,00 | 6940,00 | 2000,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 6940,00 | 2000,00 | 0,00 |  |
| 31 | Строительство «Заглубленной канализационной станции по улице Революционной», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации района Авдотьино, в том числе объектов капитального: многоквартирный жилой дом ( 280 кв.) со встроенно-пристроенными помещениями ул. Дюковской угол 1 Ключевой | 29000,00 | 29000,00 | 9908,27 | 4000,00 | 2000,00 | 3908,27 | № 2- 2.1, 2.2 № 4- 4.1, 4.2 № 5-5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 4000,00 | 2000,00 | 3908,27 |  |
|  | ИТОГО по водоотведению, в том числе по источникам финансирования | 8621049,70 | 8621526,98 | 1009238,17 | 320878,60 | 407426,14 | 280933,43 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  | 882,00 | 882,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 699759,07 | 230503,44 | 304560,44 | 164695,19 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 308597,10 | 89493,16 | 102865,70 | 116238,24 |  |
|  | 1.2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Строительство 8 артскважин водозабора Строкино», в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом по ул. 6 Меланжевая 2. Общежитие на 400 мест, расположенного по пр. Строителей, д.33 3. Лечебный корпус ГУЗ Ивановской области «Ивановская детская клиническая больница» по ул. Любимова, д.1 Департамент здравоохранения Ивановской области 4. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Иваново» по ул. Куконковых р-н детского городка аттракционов | 332000,00 | 332000,00 | 50000,00 | 1000,00 | 18500,00 | 30500,00 | № 2- 2.1, 2.2 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 17000,00 | 29800,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1000,00 | 1500,00 | 700,00 |  |
| 2 | Строительство «Станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино 62 тыс. куб. м / сутки», в т.ч. проектно-изыскательские работы, с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. 16-ти этажный жилой дом Литер №1 (корпус А) в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» г. Иваново 2. Многоквартирный трехэтажный жилой дом гостиничного типа г. Иваново, пр. Текстильщиков, около д. 3-Б | 1019900,00 | 1019900,00 | 50000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | № 2- 2.1, 2.2 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 22000,00 | 22500,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 3000,00 | 2500,00 |  |
| 3 | Строительство «Второй линии водовода Горино - городские сети», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 304000,00 | 304000,00 | 50000,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 10170,00 | 5000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 14830,00 | 20000,00 |  |
| 4 | Строительство «Второй линии водовода Д-800 мм от ПК-21 до микрорайона ТЭЦ-3», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 71510,00 | 71510,00 | 29337,80 | 9782,60 | 9782,60 | 9772,60 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 2782,6 | 9782,60 | 9772,60 |  |
| 5 | Строительство «Водопровода, включая дюкер через р. Уводь, от ул. Батурина до ул. Зверева, Д-300 мм», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 118078,00 | 118078,00 | 41000,00 | 1000,00 | 20000,00 | 20000,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 1000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Строительство «Водопровода Д-300 мм в квартале по ул. Кузнецова от ул. Яблочной до ул. Зверева», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 12496,00 | 12496,00 | 12496,00 | 496,00 | 12000,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 №3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 496,00 | 11927,20 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 72,80 | 0,00 |  |
| 7 | Модернизация насосной станции 2-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | 0,00 | 1000,00 | 53000,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 № 5 -5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 1000,00 | 53000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Строительство «Газовой блочной модульной котельной на ОНВС-1 в м. Авдотьино г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 28700,00 | 28700,00 | 28700,00 | 1000,00 | 14000,00 | 13700,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 № 5 -5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 1000,00 | 14000,00 | 13700,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | 492173,00 | 492173,00 | 13433,18 | 5933,18 | 7500,00 | 0,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 5933,18 | 7500,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Строительство водопровода усадебного фонда г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 90748,00 | 90748,00 | 45000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Строительство «Заглубленной водопроводной насосной станции по улице Окуловой (у дома №14)» | 5000,88 | 4832,28 | 4832,28 | 4832,28 | 0,00 | 0,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 № 5 -5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 4832,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | «Строительство водопровода по ул. 10-й Сосневской, 4 Проезд с установкой двух водоразборных колонок» | 1579,54 | 1429,78 | 1429,78 | 1429,78 | 0,00 | 0,00 | № 1- 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 1429,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Модернизация водопровода по ул.Крутицкой по проекту «Реконструкция водопровода по ул.Крутицкой» с целью обеспечения водопотребления объектов центральной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования улица Набережная 2. Здания ОКЦ «Гранд-Клуб» по ул. Красной Армии, д.2 3. Многоэтажное административно-общественное здание по ул.Батурина | 7176,37 | 6629,07 | 6629,07 | 6317,07 | 312,00 | 0,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 5317,07 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1000,00 | 312,00 | 0,00 |  |
| 14 | Модернизация системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино Иваново по проекту «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино г. Иваново» с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1 Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Белороссова,1 2. Улица Генерала Горбатова, 10-ти этажный жилой дом со встроенным продовольственным магазином 3. Улица Велижская, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь) 4. 2-х этажное здание предприятия общественного питания с магазинами товаров первой необходимости и объектами обслуживания, пр. Ф.Энгельса, у дома № 45 5. Ввторой, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, ул. 5-я Первомайская, 3-я Межевая 6. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, 8 в г. Иваново 7. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской угол ул. Герцена 8. Переоборудование здания под кафе по пр. Ф. Энгельса, 47 9. 9 этажная жилая пристройка с офисными помещениями на 1 этаже, пристраиваемой к дому по ул. Велижская, 10 10. 10 этажный жилой дом с офисными помещениями на 1 этаже пристраиваемый к жилым домам на пересечении ул. 2 Полевой и ул. 1 Полетной 11. 4-х этажное здание гостиницы г. Иваново, пр. Ленина, д.134 12. Многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями на пересечении ул. Лежневской и ул. Типографской в г. Иваново 13. Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями по адресу: г. Иваново, ул. М. Рябининой 14. Многоквартирный жилой дом ( 280 кв.) со встроенно-пристроенными помещениями ул. Дюковской угол 1-ой Ключевой 15. 9-ти этажное административное здание по ул. Арсения 16. Пристройка к медицинскому центру наркологии, психиатрии под лечебно диагностическую базу по ул. Зверева 7/2 17. 9-14 этажное 166 кв. со встроенно-пристроенными помещениями Литер 3 по адресу: г. Иваново на пересечении ул. Велижская и ул. Лежневская 18. Здание по адресу: г. Иваново, ул. Жарова 19. «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания ООО «Макдоналдс» с организацией обслуживания посетителей на автомашинах по системе «Мак-Авто», расположенного на пересечении пр.Ф.Энгельса и ул. Громобоя 20. «Предприятие общественного питания быстрого обслуживания ООО «Макдоналдс» с организацией обслуживания посетителей на автомашинах по системе «Мак-Авто», расположенного на пересечении ул.Дзержинского и пр.Ленина. 21. Здание по адресу: г. Иваново, ул. Пролетарская Литер Б 22. Управление внутренних дел по Ивановской области МВД РФ - ОКС по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д.47 23. Многофункциональный многоквартирный жилой дом Литер 4 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной 24. Двух магазинов по продаже промышленных товаров по адресу: г. Иваново, ул.1-я Межевая 25. Многоквартирный (45 квартирный) жилой дом со встроенными автостоянками по пр.Ф.Энгельса 26. Жилой дом по ул. Неровная 27. Торгово-офисное здание по ул.Б.Хмельницкого, 40 | 1516503,00 | 1467706,80 | 259998,48 | 55611,6 | 95622,72 | 108764,16 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 25720,75 | 71522,72 | 84657,67 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 29890,85 | 24100,00 | 24106,49 |  |
| 15 | Модернизация «Реконструкция сетей водопровода по проспекту Строителей от улицы Кудряшова до улицы Куконковых в г. Иваново | 12490,00 | 11871,76 | 11871,76 | 11871,76 | 0,00 | 0,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 11871,76 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Модернизация водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной по проекту «Реконструкция водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной» с целью обеспечения водопотребления местечка Пустошь Бор города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Зал для футбола по ул. Спортивная, д.19/2 | 1472,87 | 1341,67 | 1341,67 | 1341,67 | 0,00 | 0,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1341,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | «Строительство водопровода Д-200 мм по улице Революционной после ПНС», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 400,00 | 7600,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 6443,81 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 400,00 | 1156,19 |  |
| 18 | Модернизация "Реконструкция здания электролизной установки по производству и применению гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды на ОНВС-2 м. Горино", в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения качества водоснабжения объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. 200-квартирного жилого дома по ул. Отдельная 2. Торгово-развлекательный центр «Реал-Гипермаркет Иваново», расположенный на ул. Куконковых, д.141 | 29500,00 | 29500,00 | 29500,00 | 500,00 | 17000,00 | 12000,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 № 5 – 5.1. |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 12000,00 | 6500,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 500,00 | 5000,00 | 5500,00 |  |
| 19 | Строительство водопровода Д-300 мм по улице Генерала Хлебникова, от улицы Кудряшова до улицы Шубиных, в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопротребления объектов южной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. 3 очередь строительства жилого дома по ул.1-я Полевая, д. 35«А» 2. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне «Московский» 3 очередь | 12740,16 | 12740,16 | 12740,16 | 5000,00 | 4000,00 | 3740,16 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4, 3.5 № 5 – 5.1 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 5000,00 | 4000,00 | 3740,16 |  |
| 20 | Строительство «Кабельной линии 10 кВ электроснабжения ОНВС-1 в м. Горино», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 800,00 | 18200,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 800,00 | 18200,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | Модернизация "Техническое перевооружение насосной станции на ОНВС-2 в м. Горино», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 40200,00 | 40200,00 | 40200,00 | 11070,34 | 9429,66 | 19700,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 0,00 | 6429,66 | 12598,38 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 11070,34 | 3000,00 | 7101,62 |  |
| 22 | Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 30617,00 | 26266,80 | 18660,72 | 8755,60 | 8755,60 | 1149,52 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 8755,60 | 8755,60 | 1149,52 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | Модернизация системы автоматического управления технологическими процессами ОАО «Водоканал», в т.ч. проектно-изыскательские работы | 33936,00 | 26609,13 | 26609,13 | 8869,71 | 8869,71 | 8869,71 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2 |
|  | Областной бюджет; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства; |  |  |  | 8869,71 | 8869,71 | 8869,71 |  |
|  | Плата за подключение. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению, в том числе по источникам финансирования: | 4241820,82 | 4179732,45 | 814780,03 | 149811,59 | 292972,29 | 371996,15 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  | 13433,18 | 5933,18 | 7500,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 603354,65 | 86460,67 | 219474,89 | 297419,09 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 197992,20 | 57417,74 | 65997,40 | 74577,06 |  |
|  | ВСЕГО по ОАО «Водоканал», в том числе по источникам финансирования: | 12862870,52 | 12801259,43 | 1824018,20 | 470690,19 | 700398,43 | 652929,58 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Городской бюджет |  |  | 14315,18 | 6815,18 | 7500,00 | 0,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 1303113,72 | 316964,11 | 524035,33 | 462114,28 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 506589,30 | 146910,90 | 168863,10 | 190815,30 |  |