Утверждена решением

Ивановской городской Думы

от __________№________

Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Водоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения

в  городе Иванове на 2013–2015 годы

Паспорт инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в  городе Иванове на 2013–2015 годы

| Наименование | Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013–2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; - Устав города Иванова; - постановление Администрации города Иванова от 03.04.2012 № 642 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода и гидротехнических сооружений г.Иваново (ОАО «Водоканал») по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013–2015 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация города Иванова |
| Основные цели и задачи Программы | - повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению; - сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению); - повышение эффективности деятельности ОАО «Водоканал». |
| Сроки реализации Программы | 2013–2015 годы |
| Исполнитель | Открытое акционерное общество водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново (ОАО «Водоканал») |
| Ожидаемые результаты | - стабилизация и улучшение здоровья населения; - обеспечение ввода дополнительно 220 тыс. кв. метров жилой площади в 2013 году, 233 тыс. кв. метров жилой площади в 2014 году и 240 тыс. кв. метров жилой площади в 2015 году; - обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в городе; - оптимизация эксплуатации водных ресурсов; - снижение уровня потерь воды до 25%; - сокращение эксплуатационных расходов. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования Программы составит 3 456 724,32 тыс. рублей, в том числе: - по водоснабжению 1 319 486,53 тыс. рублей; - по водоотведению 2 137 237,79 тыс. рублей. Источники финансирования: - федеральный бюджет – 1 419 460,56 тыс. руб.; - собственные средства – 1 532 441,81 тыс. руб.; - плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - 504 821,95 тыс. руб. |
| Организация контроля | Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Иванова |

Глава 1. Характеристика проблем

Действующая в стране система обеспечения населения питьевой водой находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено неэффективной системой управления, неудовлетворительным финансовым положением, убыточными тарифами, недостатком дотационности, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов, увеличением издержек на производство питьевой воды и её реализации и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, низкой эффективностью работы предприятий ВКХ, большими потерями воды, электроэнергии и других ресурсов.

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (водопровода - 67,72% и канализации - 74,06%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Устаревшие технологии и оборудование для водоподготовки не позволяют добиться соответствия   качества   воды   гигиеническим    требованиям,    существующим    в    России 
(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»).

Из-за износа оборудования заметно ухудшается качество питьевой воды. В России более 40% населения потребляет питьевую воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям. Проблема особенно актуальна   в сельской местности. В ряде регионов население страдает от нехватки воды. С потреблением некачественной питьевой воды в значительной мере связаны демографические проблемы и, прежде всего, низкая продолжительность жизни.

Обеспечение населения Ивановской области доброкачественной питьевой водой является одной из важных гигиенических проблем, вызванной сложностью формирования водоотведения, неоднозначной динамикой сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоёмы, и недостаточностью водоснабжения из источников подземного водоснабжения.

Основные проблемы в области гигиены водоснабжения связаны с антропогенным и техногенным загрязнением объектов водоснабжения.

В последние годы, в результате снижения сброса сточных вод от промышленных предприятий, санитарное состояние большей части открытых водоёмов несколько стабилизировалось, хотя в основном продолжает оставаться неудовлетворительным.

Город Иваново - административный, промышленный и культурный центр Ивановской области, расположен в 319 километрах от Москвы. Территория областного центра составляет 10484 га. Численность населения около  410 тыс. человек.

Открытое акционерное общество «Водоканал» города Иванова предоставляет потребителям города полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения. Услугами предприятия пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.

Санитарное состояние поверхностных водоёмов в черте города Иванова остается неудовлетворительным. Это создает эпидемиологическое неблагополучие на территории города по острым кишечным инфекциям. Сложившаяся на водоёмах санитарная обстановка обусловлена дисбалансом водопотребления и водоотведения (развитие сетей канализации существенно отстает от развития водопроводных сетей), отсутствием локальных очистных сооружений, недостаточно эффективной работой городских очистных сооружений.

В пробах воды фиксируется бактериальное загрязнение. Пробы имеют и неудовлетворительные санитарно-вирусологические показатели. Загрязнение водоёмов имеет выраженный антропогенный характер, что подтверждается высоким уровнем микробного загрязнения, превышающим  безопасные уровни.

В целом по микробиологическим показателям поверхностные водоёмы в черте города имеют потенциально высокую степень эпидемиологической опасности и непригодны для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Население областного центра, предприятия и организации обеспечиваются питьевой водой из водопроводных сооружений в местечке Авдотьино и местечке Горино. В качестве поверхностного водоисточника, для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, используется вода реки Уводь. Безусловно, качество подземных вод значительно лучше поверхностных как по гидрохимическим, так и гидробиологическим показателям. Тем не менее, для централизованного водоснабжения недостаточно используются подземные воды, которые в общем объеме по городу Иванову составляют около 25–30 %.

В городе Иванове продолжают оставаться актуальными вопросы улучшения качества централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и обеспечения населения безопасной питьевой водой. Выходят из строя артезианские скважины подземного водозабора сооружений в местечке Строкино, пущенные в эксплуатацию в 1986 году. Несовершенна имеющаяся система очистки воды на водопроводных сооружениях в местечке Авдотьино: не ведётся предварительное фильтрование воды и её коагулирование, в результате чего в осенне-весенний периоды отмечается нарушение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по цветности, мутности, запаху.

Существующие очистные сооружения канализации, мощностью 320 тыс.куб.м/сутки, 1978 года пуска, в местечке Богданиха - изношены, ряд элементов технологической схемы очистки требует замены или реконструкции.

Очистная насосная водопроводная станция № 1 в местечке Авдотьино, мощностью по проекту 192 тыс.куб.м/сутки, введена в эксплуатацию в 1925 году.

Последующие работы по реконструкции:

I блок (1952 г.)		проект - 32 тыс.куб.м/сутки;

факт 	 - 40 тыс.куб.м/сутки;

II блок (1960 г.)		проект	 - 100 тыс.куб.м/сутки;

факт	 - 120-130 тыс.куб.м/сутки;

III блок (1978 г.)		проект-факт - 60 тыс.куб.м/сутки.

В настоящее время общий износ имеющихся зданий и сооружений, механизмов и оборудования и прочих основных средств составляет более 60%.

В городе Иванове планируется увеличение числа потребителей услуг водоснабжения и водоотведения за счет нового строительства. При этом основной проблемой для города остаётся отсутствие свободных мощностей по водоподготовке, а существующие мощности уже работают с перегрузкой.

Существующие водопроводные сети не могут обеспечить стабильное водоснабжение новых микрорайонов по причине значительного износа и недостаточности пропускной способности. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет более 1070 км. Продолжают эксплуатироваться сети, срок службы которых превышает 50 лет. В срочной замене нуждаются 311,8 км сетей. В городе Иванове эксплуатируется 30 км водопроводных сетей, которые нуждаются в  увеличении диаметра (в основном в центральной части города).

Существующие сети системы водоотведения не смогут обеспечить отвод всего объема стоков без строительства дополнительных напорных и самотечных коллекторов, поскольку уже в настоящее время наполнение в момент максимальной нагрузки составляет 90-100%, что значительно превышает требуемые по нормативу нагрузки. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет около 779,99 км. Канализационные сети имеют большой физический износ. Со 100%  износом эксплуатируются 33,41 км главных коллекторов, что составляет 95,32% от общего количества этого вида коллекторов. Особую озабоченность вызывает отсутствие второй нитки главного коллектора Д-3000 мм, что может привести:

- к прекращению водоснабжения города Иванова и города Кохмы Ивановского района;

- к затоплению пойменных районов застройки, в том числе микрорайонов  № 1, 3 и Сухово-Дерябихского;

- к нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе Иванове и пригородах.

Решением Ивановской городской Думы 4 созыва от 25.11.2009 № 1209 была  утверждена «Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Водоканал» по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения в  городе Иванове на 2010–2012 годы».

Анализ реализации  инвестиционной программы приведен ниже (таблица 1).

Таблица 1.

Анализ исполнения  «Инвестиционная

программа открытого акционерного

общества «Водоканал» по

комплексному развитию систем

водоснабжения и водоотведения в

городе Иванове на 2010–2012 годы»

| Источники финансирования | Утверждено в программе | В течение 2010, 2011, 2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профинансировано |  |  |  | Освоено фактически |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | % освоения по ИП |
| Всего | 1599208,01 | 297473,6 | 90570 | 108060,9 | 98842,7 | 297473,6 | 73359,5 | 123102,3 | 101011,8 | 18,6 |
| Прибыль | 1078422,2 | 13649,2 | 0 | 6824,6 | 9638,4 | 13649,2 | 0 | 6824,6 | 9638,4 | 8,19 |
|  |  | 74711,6 | 27503,6 | 23604 | 18679,7 | 74711,6 | 27503,6 | 23604 | 18679,7 |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 506589,3 | 211233,3 | 63066,4 | 77632,3 | 70524,6 | 211223,3 | 45855,9 | 92673,7 | 72693,7 | 41,7 |
| Бюджетные источники | 14196,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Глава 2. Основные цели и задачи программы

Основными целями и  задачами программы является  достижение, в результате реализации инвестиционной программы, установленных техническим заданием параметров целевых индикаторов:

- повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами): снижение количества аварий на сетях  водоснабжения и водоотведения, снижение износа  систем коммунальной инфраструктуры, снижение уровня потерь в системах водоснабжения и водоотведения;

- достижение  сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры:  обеспечение уровня загрузки оборудования  в системах водоснабжения и водоотведения и максимальное обеспечение  систем водоснабжения и водоотведения приборами учета;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения и водоотведения  для потребителей жилых домов, уменьшение доли расходов на оплату услуг  водоснабжения и водоотведения в совокупном доходе населения, снижение стоимости подключения новых объектов к централизованным системам  водоснабжения и  водоотведения,и увеличение объема подключаемых объектов;

- повышение эффективности деятельности   ОАО «Водоканал» (эффективность  использования электрической энергии и персонала).

Поставленные в программе  цели достигаются за счет реализации  мероприятий разработанных в программе.

Реализация мероприятий  программы  приведет к:

- стабилизации и улучшению здоровья населения;

- обеспечению ввода дополнительно 220 тыс. кв. метров жилой площади в 2013  году, 233 тыс. кв. метров жилой площади в 2014 году и 240 тыс. кв. метров жилой площади в 2015 году;

- обеспечению надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышению экологической безопасности в городе;

- оптимизации эксплуатации водных ресурсов;

- снижению уровня потерь воды до 25%;

- сокращению эксплуатационных расходов.

Статья 2.1.  Перечень мероприятий инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по

развитию  систем  водоснабжения и водоотведения ОАО «Водоканал» на 2013-2015 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сметная стоимость, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости лимита на 01.01.2013 тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  | Целевой идентификатор по техническому заданию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2.1.1. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство «Канализационного коллектора от КНС № 4 до ул. Лежневской по ул. Воронина (самотечная и напорная части) в г. Иваново». | 77677,74 | 75877,74 | 75877,74 | 37938,87 | 37938,87 | - | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 29635,50 | 29635,50 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 8303,37 | 8303,37 | - |  |
| 2 | Строительство «Городского канализационного коллектора Д-3000 мм" для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь) по ул. Велижской. 2. Многоэтажный жилой дом Литер 12 в микрорайоне «Московский». 3. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Иваново» по ул. Куконковых р-н детского городка аттракционов. 4. 17-ти этажный жилой дом Литер 1 (корпус Б) в микрорайоне «Сухово-Дерябихский». 5. Объект капитального строительства в м. Коляново. 6. И другие. | 1360139,04 | 1360139,04 | 75000 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 12500,00 | 6250,00 | 11800,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 12500,00 | 18750,00 | 13200,00 |  |
| 3 | Строительство «Газовой блочной модульной котельной на территории водопроводно-канализационной станции по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д.107». | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | - | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 – 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 10000,00 | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 4 | Строительство «Канализационного коллектора Д-400 мм по ул. 2 Ефимовской от ул. Кузнецова до ул. Зверева», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд района Рабочего поселка по объектам: 1. Пристройка к медицинскому центру наркологии, психиатрии под лечебно-диагностическую базу по ул. Зверева, д. 7/2. 2. И другие. | 7080,32 | 6580,8 | 6580,8 | - | 6580,8 | - | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 6572,90 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 7,90 | - |  |
| 5 | Модернизация канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализационного коллектора по Театральному бульвару в г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд центральной части города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Здание ОКЦ "Гранд-Клуб" по ул. Красной Армии, д.2. 2. И другие. | 51435,07 | 51304,03 | 51304,03 | 5000,00 | - | 46304,03 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 5000,00 | - | 46273,23 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | 30,80 |  |
| 6 | Модернизация канализации по проспекту Строителей от улицы маршала Василевского до Дома Моды в г. Иваново» по проекту «Реконструкция канализации по проспекту Строителей от улицы маршала Василевского до Дома Моды в г. Иваново»: 1. «Учебно-тренировочный центр с элементами спортивной подготовки», расположенного по пр. Строителей, д.33. | 24785,80 | 24491,56 | 24491,56 | - | 16433,84 | 8057,72 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 16433,84 | 8057,72 |  |
| 7 | Модернизация Восточного коллектора - телевизионное обследование и санация, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 127240,78 | 127240,78 | 48987,70 | 18272,40 | 12442,90 | 18272,40 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 18272,4 | 6442,9 | 15111,27 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 6000 | 3161,13 |  |
| 8 | Модернизация по проекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений 1 этап», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне "Московский", 3 очередь. 2. Многоквартирный жилой дом в районе Кохомского шоссе у д.17. 3. Многоквартирный жилой дом по ул.6-я Меланжевая, д.4. 4. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.51. 5. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.51А. 6. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.53Б. 7. Многоквартирный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: ул. Свободы, д.42. 8. Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Парижской Коммуны, ул. Рабфаковской и ул.1-ой Высоковольтной. 9. Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны, у д.29. 10. Многоквартирный жилой дом по ул. Рабфаковской, д.38. 11. Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Революционной и Апрельской. 12. Дом бытовых услуг по ул.4-я Деревенская, у д.36. 13. Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы. 14. Многоквартирный жилой дом по ул. Водонапорной. 15. Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Почтовая и ул. Кузнецова (3-я очередь строительства). 16. 10-ти этажная пристройка с офисами на первом этаже к жилому дому по ул. Кузнецова, д.124. 17. Квартал застройки по ул. Профсоюзной. 18. 2-я очередь общежития 4 на 352 места с блоком обслуживания по ул. Любимова, д.5А. 19. Общественное здание торгово-офисного назначения с подземной автостоянкой по ул. Маяковского, д.40/13. 20. Малоэтажная (индивидуальная) застройка в районе д. Дерябиха. 21. Жилая застройка и промышленные объекты в районе г. Кохмы и микрорайона ТЭЦ-3. 22. Многоэтажная застройка в районе д. Дерябиха. 23. Многоквартирный жилой дом по ул. Минской, д.110. 24. Многоквартирный жилой дом по ул.10 Проезд, д.32. 25. Многоквартирный жилой дом по пер. Педагогическому. 26. Малоэтажная застройка в районе областной больницы. 27. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: ул. Пролетарская, Литер А. 28. Многоквартирный жилой дом по пер.1-й Рабфаковский. 29. Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны, у дома №15. 30. Многоквартирный жилой дом по ул.6-я,7-я Меланжевая. 31. Многоэтажная застройка, ограниченная ул. Рабфаковской, ул. Н. Икрянистовой, пер. Слесарным. 32. Многоэтажный жилой дом, расположенный на углу ул. Рабфаковской и ул. Кузнецова. 33. Многоквартирный жилой дом (Литер 13,14) по ул. Революционной. 34. Многоквартирный жилой дом по ул. Авдотьинской в м. Авдотьино (1 и 2 очередь строительства). 35. Торгово-офисный центр «Покровка» по ул. Советской, д.32. 36. Многоквартирный жилой дом, ограниченный ул. Авдотьинской и пер.8-й Авдотьинский (1 очередь строительства, Литер 2). 37. Строительство многофункционального торгово-развлекательного, спортивно-оздоровительного, делового комплекса на пересечении ул. П. Большевикова и ул.3-й Лагерной. 38. Здание общественного назначения с жилыми этажами по ул. Зверева. 39.15-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Велижской. 40. Объект капитального строительства по ул. Красных Зорь. 41. Объект капитального строительства по ул. Суворова, у д.80А. 42. 9-ти этажный жилой дом по ул. Фрунзе. 43. 12-16-ти этажный жилой дом по ул. Лежневской, у дома №211. 44. Объект капитального строительства по ул. Кузнецова и ул. Ленинградской. 45. 2-й этап строительства многофункционального общественного комплекса «Тополь» по ул. Лежневской. 46. Реконструкция учебно-лабораторного корпуса ИГЭУ по ул. Рабфаковской.; 47 .Объект общественного питания по ул. 11 Проезд, 13 Проезд. 48. Объект капитального строительства по ул. Герцена. 49. Объект капитального строительства по адресу: г. Иваново, Почтовое отделение №14, между д. 252 и д. 267. 50. Комплексная малоэтажная застройка вблизи д. Беляницы. 51. Объект капитального строительства в квартале застройки по ул. Шубиных. 52. Объект капитального строительства в квартале застройки по ул. Наумова. 53. Объект капитального строительства по Кохомскому шоссе между г. Иваново и г. Кохма. 54. Многоквартирный жилой дом по ул.8 Марта. 55. Многоквартирная жилая пристройка к дому по ул. Велижской, д.12. 56. Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Б.Хмельницкого, у д.7. 57. Здание по ул. Минской. 58. Торгово-офисное здание по пр. Текстильщиков, д.80Б. 59. Многоэтажная застройка, ограниченная улицами ул. Жарова, ул. Кузнецова, ул. Мархлевского, пер. Консперативным. 60. Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Сосневская. 61. Здание торгового комплекса по ул. Лежневской, угол ул. Станкостроителей. 62. Здание филиала «Институт Управления» по ул. Котовского, р-н Комвольного комбината. 63. Дворец игровых видов спорта по пр.Ф.Энгельса, д.116. 64. Торгово-развлекательный центр по ул. Лежневской. 65. Многоквартирный 9-этажный жилой дом по ул.1-я Минеевская. 66. Многофункциональный комплекс (объекты торговли, общественного питания и быстрого обслуживания), расположенный между ул. Карла Маркса и ул. Станционной. 67. Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей по ул. Варенцовой. 68. Многоквартирный жилой дом в квартале, ограниченном улицами Лежневской, Станкостроителей, Отдельной. 69. Административно-торговый центр по адресу: г. Иваново ул. Куконковых. 70.И другие. | 1824304,53 | 1532803,06 | 1532803,06 | 291501,48 | 262479,54 | 978822,04 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 № 2 - 2.1, 2.2 № 3 – 3.3, 3,6 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 271501,48 | 242479,54 | 242479,54 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | 716342,5 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |
|  | в т.ч. реконструкция канализационных очистных сооружений: строительство узла метантенков (1 этап). | 583002,95 | 291501,48 | 291501,48 | 291501,48 | - | - | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 № 2 - 2.1,2.2 № 3 – 3.3, 3,6 № 4 — 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 271501,48 | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 20000,00 | - | - |  |
|  | в т.ч. реконструкция канализационных очистных сооружений: реконструкция сооружений биологической очистки (2 этап). | 1241301,58 | 1241301,58 | 1241301,58 | - | 262479,54 | 978822,04 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 № 2 — 2.1, 2.2 № 3 – 3.3, 3,6 № 4 — 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | 242479,54 | 242479,54 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | 716342,5 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 20000,00 | 20000,00 |  |
| 9 | Модернизация главного напорного коллектора (аварийного) и его продолжение в районе ул. Домостроителей) г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. 2-х этажное здание предприятия общественного питания с магазинами товаров первой необходимости и объектами обслуживания по пр. Ф.Энгельса, у д.45. 2. 4-х этажное здание гостиницы по пр. Ленина, д.134. 3. Третья очередь строительства жилого дома по ул. 1-я Полевая, д.35А. 4. Зал для футбола по ул. Спортивной, д.19/2. 5. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.1-я Полевая, у д.35А. 6. Здание смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах делового, культурного обслуживающего и коммерческого назначения, расположенное по ул. Кудряшова. 7. Многоэтажный жилой дом, расположенный на углу ул. Кудряшова и ул. Г. Хлебникова. 8.Объект капитального строительства по ул. Кудряшова. 9. И другие. | 64103,49 | 64103,49 | 64103,49 | 21367,83 | 21367,83 | 21367,83 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 17560,00 | 17560,00 | 17560,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3807,83 | 3807,83 | 3807,83 |  |
| 10 | Модернизация канализационного коллектора Ташкентская - Станкостроителей, в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, д.8, в г. Иваново. 2. Детский сад на 220 мест на территории ограниченной улицами Яковлевской, Володиной, Силикатной и Бакинским проездом. 3. И другие. | 61505,28 | 60974,73 | 60974,73 | 29824,73 | 25000,00 | 6150,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 22324,73 | 17500 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 7500 | 7500 | 6150 |  |
|  | в т.ч. модернизация канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома №107 на улице Ташкентской (1 этап) по проекту «Реконструкция канализационных сетей по улице Ташкентской, от улицы Воронина до дома №107 на улице Ташкентской (1 этап)». | 29930,85 | 29750,3 | 29750,3 | 13750,3 | 13000 | 3000,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 9850,3 | 9100 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3900 | 3900 | 3000,00 |  |
|  | в т.ч. модернизация канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3 по проекту «Реконструкция канализационного коллектора от дома №107 по улице Ташкентской - улице Станкостроителей до КНС №3» (2 этап). | 31574,43 | 31574,43 | 31574,43 | 16074,43 | 12000,00 | 3150,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 12474,43 | 8400,00 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3600,00 | 3600,00 | 3150,00 |  |
| 11 | Модернизация городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново, в т.ч. проектно-изыскательские работы по проекту «Реконструкция городской канализации в Варгинском овраге г. Иваново». | 9021,46 | 8597,70 | 8597,70 | 850,00 | 947,70 | 6800,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 850,00 | 947,70 | 6800,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 12 | Модернизация городских коллекторов, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Белороссова, д.1. 2. Многоквартирный жилой дом по ул. 6-я Меланжевая. 3. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской, угол ул. Герцена. 4. Переоборудование здания под кафе по пр. Ф.Энгельса, д.47. 5. 10 этажный жилой дом с офисными помещениями на 1 этаже пристраиваемой к жилым домам на пересечении ул. 2 Полевой и ул. 1 Полетной. 6. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями на пересечении ул. Лежневской и ул. Типографской, в г. Иваново. 7. Котельная на территории ИВГУ по ул. Ермака, д.39. 8. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Александрова, д.9. 9. Общественно-торговый комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, д.57А. 10. Здание общежития для спортсменов по адресу: Бакинский проезд, д.55А. 11. Автостоянка с мойкой и административным зданием на пересечении ул. Станкостроителей и ул. Некрасова, в г. Иваново. 12. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Красных Зорь, д.8. 13. Объект общественного питания с магазином товаров первой необходимости по ул. Кудряшова, у д.108 Г. 14. Здание конного манежа по ул. Колотилова, д.41. 15. Жилая пристройка к дому по ул. Володарского, д.7. 16. Жилой дом по ул.3-го Интернационала. 17. Производственные и административные здания ОАО «Стройиндустрия Холдинг» по ул. Станкостроителей, д. 45. 18. Общественное здание по ул.10 Августа, д.4. 19. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской угол ул. Герцена. 20. Культурно-бытовое здание по пр. Ленина между д.20А и д.30А. 21. Кафе по ул. Люлина, д. 29. 22. Здание по ул. Станко, д. 29 (Литер А). 23. Многоэтажный жилой дом (3 очередь строительства) по ул. Красных Зорь. 24. Офисное здание по пр. Ленина у д.138. 25. И другие. | 20364,36 | 20364,36 | 20364,36 | 10000,00 | 6000,00 | 4364,36 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 5000,00 | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 5000,00 | 6000,00 | 4364,36 |  |
| 13 | Модернизация канализации центра города, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Второй, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново, ул.Б.Хмельницкого, ул.5-я Первомайская, 3-я Межевая. 2. Многоэтажное административно-общественное здание по ул. Батурина. 3. Многоэтажный жилой дом и многоярусный подземный паркинг по ул. Крутицкая, д.7. 4. Офисное здание по ул. Смирнова, д.13А. 5. Развлекательный комплекс с рестораном по ул. Набережной , д.4. 6. «Торгово-офисный центр» по ул. Б. Хмельгицкого, д.44, корп.2. 7. И другие. | 391266,91 | 391266,91 | 58690,00 | 17600,00 | 23490,00 | 17600,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 14080,00 | 19990,00 | 10560,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 3520,00 | 3500,00 | 7040,00 |  |
| 14 | Модернизация канализационного коллектора Д-1100- 1350 мм по левому берегу р. Уводь от ул. Громобоя до ул. Калинина, в т.ч. проектно-изыскательские работы, для обеспечения пропускной способности канализации для нужд города, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования, улица Набережная. 2. Здание с объектами общественного питания, торговли и офисами, подземной автостоянкой по пр. Ф. Энгельса, у д. 85. 3. Гостиница по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, у д.43. 4. И другие. | 130983,65 | 130983,65 | 13100,00 | 1300,00 | 4000,00 | 7800,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1300,00 | 4000,00 | 7800,00 |  |
| 15 | Модернизация канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново по проекту «Реконструкция канализации по ул. Окуловой от дома 68А до строящегося коллектора на ул. Суворова в г. Иваново» . | 38658,40 | 38116,52 | 38116,52 | 38116,52 | - | - | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1,3 .2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 28262,46 | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 9854,06 | - | - |  |
| 16 | Строительство «Напорной канализации от КНС-22 до самотечного коллектора у КНС -6 (вторая линия)», в т.ч. проектно-изыскательские работы: 1. 5-ти секционный пятиэтажный жилой дом по ул.12-я Березниковская (у д.44 по переулку Силикатному). 2. И другие. | 35895,60 | 35895,60 | 35895,6 | 18000,00 | 1800,00 | 16095,60 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 18000,00 | 1800,00 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | 16095,60 |  |
| 17 | Строительство «Заглубленной канализационной станции по улице Революционной», в т.ч. проектно-изыскательские работы для обеспечения пропускной способности канализации района Авдотьино, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом (280 кв.) со встроенно-пристроенными помещениями ул. Дюковской, угол 1 Ключевой. 2. 2-я очередь строительства (56 квартир) многоквартирного жилого дома по ул.1-я Водопроводная в м. Авдотьино. 3. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционная, Литер 7 (1 очередь строительства). 4. Многоквартирный жилой дом по ул.1-я Водопроводная. 5. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной (Литер 7, 6). 6. Многоэтажная застройка в м. Авдотьино, в районе ул. Симонова. 7. И другие. | 35287,20 | 35287,20 | 12350,50 | 4940,20 | 4940,20 | 2470,10 | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 — 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 4940,20 | 4940,20 | 2470,10 |  |
|  | ИТОГО по водоотведению, в том числе по источникам финансирования | 4267949,63 | 3974027,17 | 2137237,79 | 529712,03 | 448421,68 | 1159104,08 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 756460,56 | 271501,48 | 242479,54 | 242479,54 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 1112631,09 | 181485,09 | 106699,00 | 824447,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 268146,14 | 76725,46 | 99243,14 | 92177,54 |  |
|  | 2.2.2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Строительство 8 артскважин водозабора Строкино», в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоквартирный жилой дом по ул. 6-я Меланжевая. 2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Иваново» по ул. Куконковых, р-н детского городка аттракционов. 3. Административно-торговый центр по адресу: г. Иваново ул. Куконковых. 4. И другие. | 403977,60 | 403977,60 | 60500,00 | 1200,00 | 24200,00 | 35100,00 | № 2- 2.1, 2.2 №3 – 3.1,3.2, 3.3, 3,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 19360,00 | 29835,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1200,00 | 4840,00 | 5265,00 |  |
| 2 | «Станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м. Горино 62 тыс. куб. м / сутки», в т.ч. проектно-изыскательские работы, с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Торгово-офисное здание по пр. Текстильщиков, д.80Б. 2. Здание автосервиса в районе 3-го Сухо-Дерябихского микрорайона. 3. Многоквартирный жилой дом в районе Кохомского шоссе у д.17. 4. Многоквартирный жилой дом по ул.6-я Меланжевая, д.4. 5. 17-ти этажный жилой дом Литер 1 (корпус Б) в микрорайоне «Сухово-Дерябихский». 6. 2-я очередь общежития №4 на 352 места с блоком обслуживания по ул. Любимова, д.5А. 7. Малоэтажная (индивидуальная) застройка в районе д. Дерябиха. 8. Многоэтажная застройка в районе д. Дерябиха. 9. Многоквартирный жилой дом по ул.10 Проезд, д.32. 10. Малоэтажная застройка в районе областной больницы. 11. Многоквартирный жилой дом по ул. 3-я Сосневская. 12. Многоквартирный жилой дом по ул.6-я,7-я Меланжевая. 13. Здание филиала «Институт Управления» по ул. Котовского, район Камвольного комбината. 14. Объект капитального строительства по Кохомскому шоссе между г. Иваново и г. Кохма. 15. Объект общественного питания по ул. 11 Проезд, 13 Проезд. 16. Объект капитального строительства в квартале застройки по ул. Шубиных. 17. И другие. | 1241014,32 | 1241014,32 | 62050,00 | - | 31025,00 | 31025,00 | № 2- 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 27302,00 | 27922,50 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 3723,00 | 3102,50 |  |
| 3 | Строительство «Второй линии водовода м. Горино - городские сети», в т.ч. проектно-изыскательские работы: 1. Жилая застройка и промышленные объекты в районе г. Кохмы и микрорайона ТЭЦ-3. 2. 12-16ти этажный жилой дом по ул. Лежневской, у д.211. 3. Водовод в г. Кохма. 4. И другие. | 369907,20 | 369907,20 | 55500,00 | - | 27750,00 | 27750,00 | № 1 - 1.1, 1.2, 1.3 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 22200,00 | 24420,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 5550,00 | 3330,00 |  |
| 4 | «Строительство газовой котельной на территории производственной базы ОАО «Водоканал» по пр.Строителей, д.4А, в г.Иваново». | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | - | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 15000,00 | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 5 | Строительство «Газовой котельной на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново», в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | 612,50 | 16887,50 | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1, 4.2,4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 612,50 | 16887,50 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 6 | Автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных коммерческого общедомового учета и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново (городской округ Иваново). | 84000,00 | 63000,00 | 63000,00 | 42000,00 | 21000,00 | - | № 1 - 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 № 2 - 2.2 № 4 – 4.1, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 42000,00 | 21000,00 | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 7 | Модернизация водопровода по ул. Крутицкой по проекту «Реконструкция водопровода по ул. Крутицкой» с целью обеспечения водопотребления объектов центральной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования улица Набережная. 2. Здания ОКЦ «Гранд-Клуб» по ул. Красной Армии, д.2. 3. Многоэтажное административно-общественное здание по ул. Батурина. 4. Многоэтажный жилой дом и многоярусный подземный паркинг по ул. Крутицкая, д.7. 5. И другие. | 9299,52 | 8752,22 | 8752,22 | - | 8752,22 | - | № 2- 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 8752,22 | - |  |
| 8 | Модернизация системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново по проекту «Реконструкция системы водоподготовки на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново» с целью обеспечения водопотребления объектов города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Белороссова, д.1. 2. Улица Велижская, многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (4 очередь). 3. 2-х этажное здание предприятия общественного питания с магазинами товаров первой необходимости и объектами обслуживания, пр Ф.Энгельса, у д.45. 4. Второй, третий и четвертый этап строительства двух комплексов жилых домов, расположенных по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, ул. 5-я Первомайская, 3-я Межевая. 5. Жилой микрорайон малоэтажной застройки в районе Дальний тупик, д.8, в г. Иваново. 6. Общежитие на 360 мест по ул. Рабфаковской, угол ул. Герцена. 7. Переоборудование здания под кафе по пр. Ф. Энгельса, д.47. 8. 10 этажный жилой дом с офисными помещениями на 1 этаже пристраиваемой к жилым домам на пересечении ул. 2 Полевой и ул. 1 Полетной. 9. 4-х этажное здание гостиницы г. Иваново, пр. Ленина, д.134. 10. Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями на пересечении ул. Лежневской и ул. Типографской, в г. Иваново. 11. Многоквартирный жилой дом (280 кв.) со встроенно-пристроенными помещениями ул. Дюковской, угол 1-ой Ключевой. 12. 9-ти этажное административное здание по ул. Арсения. 13. Пристройка к медицинскому центру наркологии, психиатрии под лечебно диагностическую базу по ул. Зверева, д. 7/2. 14. 9-14 этажное 166 кв. со встроенно-пристроенными помещениями Литер 3 по адресу: г. Иваново на пересечении ул. Велижской и ул. Лежневской. 15. Здание по адресу: г. Иваново, ул. Жарова. 16. Управление внутренних дел по Ивановской области МВД РФ. 17. Многофункциональный многоквартирный жилой дом (Литер 4) со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционной. 18. Многоквартирный (45 квартирный) жилой дом со встроенными автостоянками по пр.Ф.Энгельса. 19. Торгово-офисное здание по ул. Б.Хмельницкого, д.40. 20. Многоквартирный жилой дом в квартале, ограниченном улицами Лежневской, Отдельной, Станкостроителей. 21. Режимный корпус на 400 мест ФБУ ИЗ-37/1 по ул. Болотная, д.2. 22. Котельная на территории ИВГУ по ул. Ермака, д.39. 23. 2-я очередь строительства (56 квартир) многоквартирного жилого дома по ул.1-я Водопроводная в м. Авдотьино. 24. Гостиница по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, у д.43. 25. Автостоянка с мойкой и административным зданием на пересечении ул. Станкостроителей и ул. Некрасова. 26. Здание с объектами общественного питания, торговли и офисами, подземной автостоянкой по пр.Ф.Энгельса, у д.85. 27. Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Якова Гарелина, д.37. 28. Многоэтажная жилая пристройка к дому по ул. Танкиста Александрова, д.9. 29. Пристройка учебного корпуса по ул. Тимирязева, д.5. 30. Здание конного манежа по ул. Колотилова, д.41. 31. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Красных Зорь, д.8. 32. Магазин продовольственных товаров по ул. Шевченко. 33. Здание общежития для спортсменов по адресу: Бакинский проезд, д.55А. 34. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционная Литер 7 (1 очередь строительства). 35. Офисное здание по ул. Смирнова, д.13А. 36. Общественно-торговый комплекс с подземной автостоянкой по адресу: пр. Ленина, д.57А. 37. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.51. 38. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.51А. 39. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями по адресу: Бакинский проезд, д.53Б. 40. Многоквартирный жилой дом со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: ул. Свободы, д.42. 41. Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Парижской Коммуны, ул. Рабфаковской и ул.1-й Высоковольтной. 42. Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны, у д.29. 43. Многоквартирный жилой дом по ул. Рабфаковская, д.38. 44. Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Революционной и Апрельской. 45. Дом бытовых услуг по ул.4-й Деревенской, у д.36; 46. Многоквартирный жилой дом по ул. Свободы. 47. Многоквартирный жилой дом по ул.1-й Водопроводной. 48. Многоквартирный жилой дом по ул. Водонапорной. 49. Жилая пристройка к дому по ул. Володарского, д.7. 50. 5-ти секционный пятиэтажный жилой дом по ул.12-я Березниковская (у д.44 по переулку Силикатному). 51. Многоквартирный жилой дом на пересечении ул. Почтовая и ул. Кузнецова (3-я очередь строительства). 52. 10-ти этажная пристройка с офисами на первом этаже к жилому дому по ул. Кузнецова, д.124. 53. Квартал застройки по ул. Профсоюзной. 54. Жилой дом по ул.3-го Интернационала. 55. Общественное здание торгово-офисного назначения с подземной автостоянкой по ул. Маяковского, д.40/13. 56. Многоквартирный жилой дом по ул. Минская, д.110. 57. Производственные и административные здания ОАО «Стройиндустрия Холдинг» по ул. Станкостроителей, д.45. 58. Многоквартирный жилой дом по пер. Педагогическому. 59. Многоэтажная застройка, ограниченная улицами ул. Жарова, ул. Кузнецова, ул. Мархлевского, пер. Конспиративным. 60. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Революционная Литер 7, 6. 61. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по адресу: ул. Пролетарская Литер А. 62. Многоэтажная застройка в м. Авдотьино, в районе ул. Симонова. 63. Многоквартирный жилой дом по пер.1-й Рабфаковский. 64. Многоквартирный жилой дом по ул. Парижской Коммуны, у д.15. 65. Здание торгового комплекса по ул. Лежневской, угол ул.Станкостроителей. 66. Многоэтажная застройка, ограниченная ул. Рабфаковской, ул.Н.Икрянистовой, пер.Слесарным. 67. Многоэтажный жилой дом, расположенный на углу ул. Рабфаковской и ул.Кузнецова. 68. Общественное здание по ул.10 Августа, д.4. 69. Дворец игровых видов спорта по пр.Ф.Энгельса, д.116. 70. Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и подземной стоянкой для легковых автомобилей по ул. Варенцовой. 71. Торгово-развлекательный центр по ул. Лежневской. 72. Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по ул.1 Минеевской. 73. Развлекательный комплекс с рестораном по ул. Набережной. 74. Культурно-бытовое здание по пр. Ленина между д.20А и д.30А. 75. Детский сад на 220 мест на территории ограниченной улицами Яковлевской, Володиной, Силикатной и Бакинским проездом. 76. Многофункциональный комплекс (объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания), расположенный между ул. Карла Маркса и ул.Станционной. 77. Здание общественного назначения с жилыми этажами по ул. Зверева. 78. 15-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Велижской. 79. Многоквартирный жилой дом (Литер 13,14) по ул. Революционной. 80. Многоквартирный жилой дом по ул. Авдотьинской в м. Авдотьино (1 и 2 очередь строительства). 81. «Торгово-офисный центр» по ул. Б.Хмельгицкого, д.44, корп.2. 82. Торгово-офисный центр «Покровка» по ул. Советской, д.32. 83. Кафе по ул. Люлина, д. 29. 84. Здание по ул. Станко, д. 29 (Литер А). 85. Объект капитального строительства по ул. Красных Зорь. 86. Водоснабжение поселка Дальний. 87. Объект капитального строительства по ул. Суворова, у д.80А. 88. Многоквартирный жилой дом, ограниченный ул. Авдотьинской и пер.8-м Авдотьинским (1 очередь строительства, Литер 2). 89. 9-ти этажный жилой дом по ул. Фрунзе. 90. Объект капитального строительства по ул. Кузнецова и ул. Ленинградской. 91. 2-й этап строительства многофункционального общественного комплекса «Тополь» по ул. Лежневской. 92. Реконструкция учебно-лабораторного корпуса ИГЭУ по ул. Рабфаковской. 93. Объект капитального строительства по ул. Герцена. 94. Объект капитального строительства по адресу г. Иваново, Почтовое отделение №14, между д.252 и д.267. 95. Комплексная малоэтажная застройка вблизи д. Беляницы. 96. Объект капитального строительства в квартале застройки по ул. Наумова. 97. Многоэтажный жилой дом (3 очередь строительства) по ул. Красных Зорь. 98. Многоквартирный жилой дом по ул.8 Марта. 99. Многоквартирная жилая пристройка к дому по ул. Велижской, д.12. 100. Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Б.Хмельницкого, у д.7. 101. Здание по ул. Минской. 102. Объект капитального строительства по адресу: г. Иваново, ул. Кузнецова, д.47. 103. Здание общественного питания с магазином товаров первой необходимости по ул. Кудряшова, у д.108 Г. 104. Строительство многофункционального торгово-развлекательного, спортивно-оздоровительного, делового комплекса на пересечении ул. П. Большевикова и ул.3-й Лагерной. 105. Офисное здание по пр. Ленина у д.138. 106. И другие. | 2159752,57 | 2148237,40 | 892500,12 | 286500,04 | 315500,04 | 290500,04 | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 — 3.3, 3.4, 3.6 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 25000,00 | 54000,00 | 29000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 61500,04 | 61500,04 | 61500,04 |  |
|  | в т. ч. модернизация насосной станции 2-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 54000,00 | 54000,00 | 54000,00 | - | 54000,00 | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 - 3.3 ,3.4, 3.6 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 54000,00 | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
|  | в.т.ч. реконструкция станции 1-го подъема на ОНВС-1 в м. Авдотьино, г. Иваново. | 29000,00 | 29000,00 | 29000,00 | - | - | 29000,00 | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 — 3.3, 3.4, 3.6 № 4 - 4.1, 4.2, 4.3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | 29000,00 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 9 | Модернизация «Реконструкция сетей водопровода по проспекту Строителей от улицы Кудряшова до улицы Куконковых в г. Иваново. | 19262,36 | 18319,45 | 18319,45 | 18319,45 | - | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 12490,00 | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 5829,45 | - | - |  |
| 10 | Модернизация водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной по проекту «Реконструкция водопроводной сети по улице 1-ой Слободской, от улицы С. Халтурина до улицы Музыкальной» с целью обеспечения водопотребления местечка Пустошь Бор города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. Зал для футбола по ул. Спортивная, д.19/2. 2. И другие. | 1959,50 | 1752,43 | 1752,43 | 1752,43 | - | - | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 1752,43 | - | - |  |
| 11 | «Строительство водопровода Д-200 мм по улице Революционной после ПНС», в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 9734,40 | 9734,40 | 9734,4 | - | 500,00 | 9234,40 | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | 7849,24 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | 500,00 | 1385,16 |  |
| 12 | «Строительство водопровода Д-300 мм по улице Генерала Хлебникова, от улицы Кудряшова до улицы Шубиных», в т.ч. проектно-изыскательские работы с целью обеспечения водопотребления объектов южной части города Иванова, в том числе объектов капитального строительства: 1. 3 очередь строительства жилого дома по ул.1-я Полевая, д.35А. 2. Многоквартирные жилые дома литер 16, 16.1, 16.2 в микрорайоне «Московский» 3 очередь. 3. Многоквартирный жилой дом по адресу: ул.1-я Полевая, у д.35А. 4. Здание смешанного использования: с жилыми единицами в верхних этажах и размещением в нижних этажах делового, культурного обслуживающего и коммерческого назначения, расположенное по ул. Кудряшова. 5. Многоэтажный жилой дом, расположенный на углу ул. Кудряшова и ул. Г.Хлебникова. 6. «Учебно-тренировочный центр с элементами спортивной подготовки», расположенного по пр. Строителей, д.33. 7. Объект капитального строительства в м. Коляново. 8. Объект капитального строительства по ул. Кудряшова. 9. И другие. | 7866,37 | 6945,93 | 6945,93 | 2778,37 | 2083,78 | 2083,78 | № 2 - 2.1, 2.2 № 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | 2778,37 | 2083,78 | 2083,78 |  |
| 13 | Строительство «Кабельной линии 10 кВ электроснабжения ОНВС-2 в м. Горино», в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 23119,20 | 23119,20 | 23119,2 | - | 970,00 | 22149,20 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | 970,00 | 22149,20 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 14 | Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 39030,26 | 34680,06 | 24276,04 | 10924,22 | 10924,22 | 2427,6 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 10924,22 | 10924,22 | 2427,6 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 15 | Модернизация системы автоматического управления технологическими процессами ОАО «Водоканал», в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 41294,91 | 41294,91 | 41294,91 | 13764,97 | 13764,97 | 13764,97 | № 2 - 2.1, 2.2 № 4 - 4.1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | 13764,97 | 13764,97 | 13764,97 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
| 16 | Строительство «Локальной системы оповещения гидротехнических сооружений Уводьского водохранилища». | 19241,83 | 19241,83 | 19241,83 | - | - | 19241,83 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Собственные средства |  |  |  | - | - | 19241,83 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по водоснабжению, в том числе по источникам финансирования: | 4461960,04 | 4422476,95 | 1319486,53 | 392851,98 | 473357,73 | 453276,82 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 663000,00 | 242000,00 | 221000,00 | 200000,00 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 419810,72 | 77791,69 | 165408,69 | 176610,34 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 236675,81 | 73060,29 | 86949,04 | 76666,48 |  |
|  | ВСЕГО по ОАО «Водоканал», в том числе по источникам финансирования: | 8729909,67 | 8396504,12 | 3456724,32 | 922564,01 | 921779,41 | 1642380,9 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1419460,56 | 513501,48 | 463479,54 | 442479,54 |  |
|  | Собственные средства |  |  | 1532441,81 | 259276,78 | 272107,69 | 1001057,34 |  |
|  | Плата за подключение |  |  | 504821,95 | 149785,75 | 186192,18 | 168844,02 |  |

Глава 3. Расчет финансовых потребностей Программы

В Программе учтены мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов по строительству и модернизации систем коммунальной  инфраструктуры, и  затраты на мероприятия по  строительству и модернизации систем коммунальной  инфраструктуры, направленные на подключение строящихся и реконструируемых объектов.

Расчет составлен согласно перечня мероприятий Программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города  Иванова.

Финансовые потребности ОАО «Водоканал», необходимые для реализации Программы, составляют 3 456 724,32 тыс. руб. (с НДС), в том числе:

- - на реализацию мероприятий по водоснабжению 1 319 486,53 тыс. руб. (с НДС);

- - на реализацию мероприятий по водоотведению 2 137 237,79 тыс. руб. (с НДС).

Финансовые потребности рассчитаны по годам реализации Программы с учетом налога на добавленную стоимость, с учетом налога на прибыль от суммы средств, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение, а так же  с учетом удорожания затрат по годам реализации Программы в соответствии с индексом – дефлятором цен в строительстве, согласно прогноза Министерства экономического развития и торговли (таблица 2).

Таблица 2.

Финансовые потребности, необходимые для
 реализации инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование источника финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 1.Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 663000,00 | 242000,00 | 221000,00 | 200000,00 |
| 1.2. | Собственные средства | 419810,72 | 77791,69 | 165408,69 | 176610,34 |
| 1.3. | Тариф на присоединение | 236675,81 | 73060,29 | 86949,04 | 76666,48 |
|  | Итого по пункту 1 | 1319486,53 | 392851,98 | 473357,73 | 453276,82 |
|  | 2.Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 756460,56 | 271501,48 | 242479,54 | 242479,54 |
| 2.2. | Собственные средства | 1112631,09 | 181485,09 | 106699,00 | 824447,00 |
| 2.3. | Тариф на присоединение | 268146,14 | 76725,46 | 99243,14 | 92177,54 |
|  | Итого по пункту 2 | 2137237,79 | 529712,03 | 448421,68 | 1159104,08 |
|  | Всего по пунктам 1 и 2 | 3456724,32 | 922564,01 | 921779,41 | 1642380,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 1419460,56 | 513501,48 | 463479,54 | 442479,54 |
|  | Собственные средства | 1532441,81 | 259276,78 | 272107,69 | 1001057,34 |
|  | Тариф на присоединение | 504821,95 | 149785,75 | 186192,18 | 168844,02 |

В расчет финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы включены:

- затраты на выполнение проектно-изыскательских работ;

- строительно-монтажные работы (подрядным способом);

- регистрацию объектов недвижимости;

- налог на добавленную стоимость.

При определении стоимости мероприятий, финансируемых за счет надбавки и тарифа на подключение, учитывался налог на прибыль.

Расчет расходов на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – ПИР), строительно-монтажных работ (далее – СМР) проводился на основании оценки расходов на проведение аналогичных работ в предыдущих периодах. По мероприятиям инвестиционной программы:

- водоотведение 	-   11, 15;

- водопотребление	- 7 произведены сметные расчеты с положительным заключением в Областном государственном учреждении «ИВГОСЭКСПЕРТИЗА».

Статья 1. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять:

-за счет  средств федерального бюджета;

-за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения открытого акционерного общества «Водоканал» г. Иваново, которая устанавливается для лиц, осуществляющих строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

При определении стоимости мероприятий, финансируемых за счет  тарифа на подключение, учитывался налог на прибыль (20%).

Выбор источника финансирования  Программы - плата за подключение, сделан исходя из оценки состава мероприятий и результатов их реализации для потребителей: основные из них являются мероприятиями по новому строительству или замене ветхих систем водопроводно-канализационного хозяйства и обеспечивают потребности нового жилищного строительства и строительства объектов социально-культурной сферы.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта).

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водопотребления рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации за счет собственных  средств.

Собственными средствами  могут являться:

- прибыль предприятия;

- амортизационные отчисления;

- средства инвесторов, в том числе инвестиционного фонда Российской Федерации, и средства других инвестиционных Программ, в том числе федеральных;

- другие привлеченные средства,  в том числе банковские кредиты.

Статья 2. Расчет тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Расчет тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013 – 2015 годы осуществляется согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 15.02.2011 № 47  «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса».

В соответствии с п.72 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, размер тарифа организации коммунального комплекса на подключение по регулируемому виду деятельности определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, к прогнозируемой присоединяемой нагрузке в период реализации инвестиционной программы.

Финансовые потребности, финансируемые за счет тарифов организаций коммунального комплекса на подключение приведены в таблице 2 «Финансовые потребности,  необходимые  для  реализации  инвестиционной  программы»  и   составляют 
3 456 724,32 тыс. руб.  Прогнозируемая присоединяемая нагрузка в период реализации инвестиционной программы рассчитывается ниже.

2.1. Водоснабжение.

2.1.1. Необходимый объем финансирования средств на реализацию инвестиционной программы открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 годы в части ее финансирования составит на водоснабжение – 1 319 486,53 тыс. руб.

Финансирование за счет платы на подключение в течение трех лет, на которые рассчитана инвестиционная программа, составит 236 675,81 тыс. руб. или в среднем   78891,937 тыс. руб. в год.

2.1.2. Расчеты объемов потребления воды вновь подключаемых объектов:

2.1.2.1. Для расчета размера жилой площади эквивалентной потреблению 1 куб.м. водоснабжения необходимы: площадь жилых помещений г. Иваново, которая составляет 9415,7 тыс.кв.м., и расчетная численности населения города, составляет 408818 чел. Исходя из этих данных, расчетная общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного человека в г. Иваново, по состоянию на начало текущего года, составляет 23 кв.м.

Исходя из норм потребления воды, с учетом расхода воды социальных инфраструктур, на одного человека в сутки (согласно СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»), равного 230 л/сутки и нормы общей площади жилья, равной  23 кв. м,  рассчитывается   размер  жилой   площади,   эквивалентной   потреблению 
1 куб. м. водоснабжения:

23 кв. м. : 230 л / сутки = 23, 0 кв. м. : 0, 23 куб. м. в сутки = 100,0 кв. м.;

2.1.2.2. В  городе будет вводиться в эксплуатацию в 2013 году 220000 кв. м жилья, в 2014 году - 233 тыс. кв.м. и в 2015 году - 240 тыс. кв. м. В среднем будет вводиться в эксплуатацию 231 000 кв.м. жилой площади.  В расчет тарифа на подключение, с  учетом   освобождаемых от платы за подключение юридических лиц, принимается 80%  вводимого жилья, т.е. 184 800 кв. метра жилья.

2.1.2.3. Среднегодовой объем водопотребления объектов (кроме жилья) составляет      0,25 тыс. куб. м в сутки.

2.1.2.4. Общее потребление воды по жилому фонду с социальной инфраструктурой составит:

1 куб. м. х 184,8 тыс. кв. м.  / 100,0 кв. м. = 1, 848 тыс. куб. м.;

2.1.2.5. Общее потребление воды по жилому фонду и прочим объектам составит:

1, 848 тыс. куб. м. в сутки + 0, 25 тыс. куб. м. в сутки = 2, 098 тыс. куб. м. в сутки;

2.1.3. Размер тарифа на подключение к централизованной водопроводной системе на

2013-2015 годы  составит в среднем  на год:

- 78891,937 тыс. руб. / 2, 098 тыс. куб. м. в сутки = 37603,40 руб. за куб. м.  в сутки (с НДС);

- 37603,40 руб. за куб. м. в сутки / 24 часа (из расчета 24 часового времени оказания услуги)  = 1566,81 руб. за куб. м. в час  (с НДС).

- Тариф без НДС  составит:

- 78891,937   тыс. руб./1,18 / 2,098 тыс. куб. м. в сутки / 24 часа (из    расчета 24 часового времени оказания услуги) = 1327,80 руб. за куб. м. в час (без НДС).

2.2. Водоотведение.

2.2.1. Необходимый объем финансирования средств на реализацию инвестиционной программы открытого акционерного общества  «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2013-2015 годы в части ее финансирования  составит  на водоотведение– 2 137 237,79 тыс. руб.

Финансирование за счет платы на подключение в течение трех лет, на которые рассчитана инвестиционная программа, составит  268 146,14 тыс. руб. или в среднем 89382,047 тыс. руб. в год.

2.2.2. Расчеты объемов потребления воды вновь подключаемых объектов:

2.2.2.1. Исходя из норм потребления воды, с учетом расхода воды социальных инфраструктур, на одного человека в сутки (согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), равного 360,0 л/сутки и нормы общей площади жилья, равной 23,0 кв. метров, рассчитывается размер площади, эквивалентной потреблению одного кубического метра водоотведения:

- 23,0 кв.м./(360,0 л/сутки) = 23,0 кв.м./0,36 куб.м. в сутки =63,89 кв.м.;

2.2.2.2.  В  городе будет вводиться в эксплуатацию в среднем 231000 кв. м. жилья.

В расчет тарифа на подключение с учетом освобожденных от платы за подключение юридических лиц, принимается 80 % вводимого жилья, т.е. 184 800 кв. м. жилья.

Среднегодовой объем водоотведения объектов (кроме жилья) по техническим условиям ОАО «Водоканал» - 0,25 тыс. куб. м.

2.2.2.3. Общее водоотведение по жилому фонду с социальной инфраструктурой составит:

1 куб. м х 184, 8 тыс. кв. м / 63,89кв. м  = 2,892 тыс. куб. м.;

2.2.2.4. Общее водоотведение по жилому фонду и прочим объектам составит:

2,892тыс. куб м в сутки + 0,25 тыс. куб. м   в сутки = 3,142 тыс. куб. м.   в сутки;

2.2.2.5. Размер тарифа на подключение к централизованной канализационной системе на 2013-2015 годы составит в среднем  на год:

89382,047 тыс. руб. / 3,142 тыс. куб. м.  в сутки = 28447,50 руб. за куб. м.  в сутки (с НДС);

28447,50 руб. за куб. м.  в сутки / 24 часа (из расчета 24 часового времени оказания услуги) = 1185,31 руб. за  куб. м.  в час  (с НДС).

- Тариф  без НДС  составит:

89382,047 тыс. руб. / 1,18 /  3,142 тыс. куб. м.  в сутки / 24 часа (из расчета 24 часового времени оказания услуги) = 1004,50 руб. за куб. м.  в час (без НДС).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Ивановской городской думы

«Об утверждении Инвестиционной программы открытого

акционерного общества «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в  городе Иванове на 2013–2015 годы»

Во исполнение федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,  Устава города Иванова, на основании технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 03.04.2012 № 642 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы открытого акционерного общества водопровода и гидротехнических сооружений г. Иваново (далее – ОАО «Водоканал») по  развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения в городе Иванове на 2013–2015 годы», ОАО «Водоканал» подготовил инвестиционную программу.

Основными целями реализации инвестиционной программы являются: повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой и услугами по водоотведению, сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей водой и услугами по водоотведению), повышение эффективности деятельности ОАО «Водоканал».

При реализации инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:  стабилизация и улучшение здоровья населения, обеспечение ввода дополнительно 220 тыс. кв. метров жилой площади в 2013 году, 233 тыс. кв. метров жилой площади в 2014 году и 240 тыс. кв. метров жилой площади в 2015 году, обеспечение надежности водоснабжения и водоотведения, повышение экологической безопасности в городе, оптимизация эксплуатации водных ресурсов, снижение уровня потерь воды до 25%, сокращение эксплуатационных расходов.

Для достижения ожидаемых результатов в поставленных перед реализацией инвестиционной программы целях и задачах общий необходимый объем финансирования Программы составит  3 456 724,32  тыс. рублей, в том числе:

- по водоснабжению  1 319 486,53 тыс. рублей;

- по водоотведению  2 137 237,79 тыс. рублей.

Источники финансирования:

- федеральный бюджет – 1 419 460,56 тыс. руб.;

- собственные средства – 1 532 441,81 тыс. руб.;

- плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения –

504 821,95 тыс. руб.

Дополнительное финансирование для реализации данного решения не потребуется.