Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Иванова
в 2010 году и на период до 2013 года

## Сферы ответственности 
Управление архитектуры и градостроительства

В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова относятся:

1.	Исполнение иных расходных обязательств города Иванова, помимо оказания муниципальных услуг и реализации целевых программ, в том числе:

1.1.	Корректировка Генерального плана города Иванова

Мероприятие реализуется на основании постановления Администрации города Иванова от 20.05.2010 №957 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Иванова» и предусматривает подготовку:

-	проекта корректировки Генерального плана города Иванова;

-	проекта решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Иванова.

Корректировка Генерального плана должна быть осуществлена в течение 2010-2011 годов.

1.2.	Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Иванова

Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки города Иванова определен решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №694.

Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации города по подготовке проекта решения о внесении изменений в вышеуказанные Правила определяется  постановлением Администрации города Иванова от 19.11.2010 №2287 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова». В соответствии с указанным постановлением Управление архитектуры и градостроительства определено ответственным исполнителем за проведение работ по внесению изменений в вышеуказанные Правила.

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова планируется осуществить в 2011 году.

2.	Иные наиболее значимые функции, мероприятия и поручения, ответственность за исполнение которых закреплена за Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова:

2.1.	Выдача градостроительных планов земельных участков на территории города Иванова

Управление архитектуры и градостроительства осуществляет выдачу градостроительных планов земельных участков в соответствии с постановлением Главы города Иванова от 04.04.2007 №907 «Об утверждении положения о порядке оформления градостроительных планов земельных участков на территории города Иванова».

В градостроительном плане земельного участка указываются сведения, необходимые для дальнейшего использования участка, - его границы, виды разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, ограничения на использование. На основе градостроительных планов земельного участка готовятся проектная документация, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Выдача планов осуществляется по заявлению заинтересованных лиц в течение 30 дней с момента обращения, без взимания платы. Форма градостроительного плана установлена Правительством Российской Федерации.

В 2011 году планируется принять административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению градостроительных планов земельных участков.

2.2. 	Создание и ведение единой электронной топографической основы территории города Иванова

Функция по координации работы по созданию и ведению топографической основы территории города закреплена за Управлением архитектуры и градостроительства решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105 (положение об управлении).

Топографическая основа содержит следующие сведения об объектах и земельных участках (информационные слои): здания, строения, сооружения и их части; электрические сети; канализация хозяйственно-бытовая; канализация ливневая и дренаж; автомобильные и грунтовые дороги; растительность; газопровод; теплосеть; водопровод; связь; ограждения; рельеф.

В 2010 году была начата работа по формированию электронной топографической основы. Топографическая основа является необходимым элементом для формирования градостроительных планов и иных целей территориального планирования.

2.3.	Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города и предоставление из нее сведений по запросам заинтересованных лиц

Функция по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города закреплена за Управлением архитектуры и градостроительства решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105 (положение об управлении). Необходимость ведения соответствующей информационной системы органами местного самоуправления установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности содержит информацию о документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, о геодезических и картографических материалах и другую информацию, предусмотренную Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Предоставление информации из информационной системы осуществляется по запросам заинтересованных лиц на основании письменного запроса. Предоставление информации из системы является платным:

-	100 рублей за копию одного документа;

-	1000 рублей за предоставление сведений из одного раздела информационной системы.

2.4.	Выдача и продление разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

Выполнение функции закреплено за Управлением архитектуры и градостроительства решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №694 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Иванова», а также положением об Управлении архитектуры и градостроительства (утв. решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105).

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Выдача разрешений осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 51). Выполнение функции предполагает осуществление последовательности действий по:

-	приему заявления, проверке наличия прилагаемых документов;

-	проверке соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям;

- 	выдаче разрешения на строительство (отказу в выдаче).

Срок действия разрешения на строительство определяется в соответствии с проектом организации строительства. При необходимости данный срок может быть продлен по заявлению застройщика (поданному не позднее, чем за 60 дней до окончания срока действия разрешения).

В 2011 году планируется утвердить административный регламент выполнения муниципальной функции по выдаче и продлению разрешений на строительство.

2.5. 	Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

Выполнение функции закреплено за Управлением архитектуры и градостроительства решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №694 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Иванова».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации ей.

Выдача разрешений осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 55). Выполнение функции предполагает осуществление последовательности действий по:

- 	приему заявления, проверке наличия и правильности оформления прилагаемых документов;

-	осмотру объекта капитального строительства (с проверкой соответствия объекта требованиям разрешения на строительства, градостроительного плана земельного участка, проектной документации);

-	выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказу в выдаче).

Осмотр объекта капитального строительства не требуется, если при строительстве (реконструкции) проводился государственный строительный надзор.

В 2011 году должен быть утвержден административный регламент выполнения муниципальной функции по выдаче и продлению разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2.6. 	Выдача решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов

Порядок принятия решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения установлен решением Ивановской городской Думы от 24.10.2007 №560. Данным решением также закреплена ответственность Управления архитектуры и градостроительства за согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в индивидуальных жилых домах.

Услуга предоставляется собственникам индивидуальных жилых домов (нанимателям или уполномоченным ими лицам) на основании их заявлений. Решение о согласовании переустройства (перепланировки) принимается в течение 45 дней со дня подачи заявления и сопроводительных документов.

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии, который составляется в течение 45 дней после подачи необходимых документов. Акт может быть выдан только в случае соответствия выполненного переустройства (перепланировки) ранее выданному решению о согласовании.

Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

Выдача решений о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений предполагает осуществление последовательности действий по:

- 	приему заявления и необходимых документов;

-	проведению правовой экспертизы и подготовке проекта решения;

-	принятию решения о согласовании (отказе в согласовании);

-	составлению и утверждению акта о приемке в эксплуатацию жилого помещения, направлению акта в органы БТИ.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 22.12.2010 №2628.

2.7. 	Согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Выполнение функции осуществляется в рамках оказания муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». В соответствии с административным регламентом оказания данной услуги заявители должны предварительно согласовать схему расположения земельного участка (с нанесением испрашиваемых границ участка) с Управлением архитектуры и градостроительства.

Необходимость в осуществлении согласования схем расположения земельного участка на кадастровом плане возникает при образовании новых земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения.

Специальные сроки согласования нормативными правовыми актами в настоящий момент не установлены. Согласование осуществляется в порядке работы с обращениями организаций и физических лиц и не превышает 30 дней.

В соответствии с проектом административного регламента оказания муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, срок осуществления согласительных процедур со стороны Управления архитектуры и градостроительства должен составлять не более 10 дней.

2.8. 	Выдача ситуационных планов для подготовки градостроительных планов земельных участков, схем планировочной организации земельных участков и получения технических условий

Выдача ситуационных планов является одним из ключевых направлений деятельности Управления архитектуры и градостроительства в части предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города и выделена как отдельная муниципальная услуга города Иванова.

Предоставление информации из информационной системы осуществляется по запросам заинтересованных лиц на основании письменного запроса. Предоставление информации из системы является платным:

-	100 рублей за копию одного документа;

-	1000 рублей за предоставление сведений из одного раздела информационной системы.

Оказание муниципальной услуги по выдаче ситуационных планов предполагает осуществление последовательности действий по:

-	приему и регистрации заявлений заинтересованных лиц;

-	рассмотрению заявлений;

- 	подготовке и выдаче ситуационных планов.

Срок подготовки и выдачи ситуационного плана составляет 30 дней с момента подачи заявления и всех необходимых документов (при условии соответствия перечня и содержания документов установленным требованиям).

В 2011 году планируется утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача ситуационных планов для подготовки градостроительных планов земельных участков, схем планировочной организации земельных участков и получения технических условий».

2.9.	Выполнение схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка

Выдача схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения является одним из ключевых направлений деятельности Управления архитектуры и градостроительства в рамках предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города и выделена как отдельная муниципальная услуга города Иванова.

Предоставление информации из информационной системы осуществляется по запросам заинтересованных лиц на основании письменного запроса. Предоставление информации из системы является платным:

-	100 рублей за копию одного документа;

-	1000 рублей за предоставление сведений из одного раздела информационной системы.

Оказание муниципальной услуги по выполнению вышеуказанных предполагает осуществление последовательности действий по:

-	приему и регистрации заявлений заинтересованных лиц;

-	рассмотрению заявлений (проверке и обработке);

-	выезду на местность, обмеру объекта капитального строительства;

- 	выполнению и выдаче схем.

Срок подготовки и выдачи схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка составляет не более 14 дней (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»).

В 2011 году планируется утвердить административный регламент оказания соответствующей муниципальной услуги.

2.10. 	Предоставление земельных участков для строительства

Предоставление земельных участков для строительства на территории города Иванова осуществляется на основании решения Ивановской городской Думы от 10.08.2010 №83. Предоставление земельных участков для строительства может осуществляться с предварительным согласованием места размещения объекта строительства или без него.

В рамках оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства, когда не требуется согласование места размещения объекта строительства, Управление архитектуры и градостроительства выполняет следующие функции и процедуры:

-	формирование пакета заявительных документов о предоставлении земельного участка для рассмотрения Комиссией по землепользованию и застройке;

-	уведомление заявителя о принятом Комиссией решении (в течение 7 дней со дня принятия решения в случае отказа в согласовании);

-	организация работы по сбору технических условий подключения объекта к сетями инженерно-технического обеспечения, информации о плате за подключение и сроках действия технических условий (в течение 14 рабочих дней);

-	передача подготовленной информации в Ивановский городской комитет по управлению имуществом для проведения кадастровых работ, рыночной оценки стоимости участка и подготовке условий проведения аукциона по продаже или аренде земельного участка (при необходимости).

В случае, если предоставление земельного участка осуществляется с предварительным согласованием места размещения объекта строительства, Управление архитектуры и градостроительства:

-	осуществляет изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и ее передачу в Ивановский городской комитет по управлению имуществом для определения возможности предоставления земельного участка;

-	формирует пакет документов о предоставлении земельного участка для рассмотрения Комиссией по землепользованию и застройке;

-	информирует заявителя о принятом Комиссией решении;

-	организует работу Комиссии по землепользованию и застройке по выбору земельного участка для строительства;

-	готовит проект муниципального правового акта об утверждении схемы расположения земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта, организует его согласование;

-	организует информирование население о предполагаемом строительстве;

-	готовит проект муниципального правового акта о предоставлении земельного участка в аренду и организует его согласование.

В 2011 году планируется утвердить административные регламенты оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства (раздельно для случая с предварительным согласованием места размещения объекта строительства и без него).

2.11.	Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством, осуществляется на основании решения Ивановской городской Думы от 26.12.2007 №632. Данное решение распространяется на случаи предоставления земельных участков для огородничества и садоводства, установки гаражей, киосков, павильонов, размещения автостоянок, складских площадок и рекламных конструкций.

В соответствии с вышеуказанным решением  Управление архитектуры и градостроительства выполняет следующие функции и процедуры по предоставлению земельных участков:

-	ежегодное формирование Перечня земельных участков, которые могут быть предоставлены в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством (утверждается Администрацией города Иванова);

-	подготовка и публикация информации о земельных участках, которые не включены в указанный перечень, но которые по запросам заинтересованных лиц могут быть им предоставлены;

-	предварительная оценка возможности предоставления земельного участка, не включенного в Перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены в собственность или аренду для целей, не связанных со строительством;

-	взаимодействие с заявителями, претендующими на получение земельных участков для целей, не связанных со строительством;

-	подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, а также проектов муниципальных правовых актов об утверждении схемы расположения земельного участка; организация согласования проектов в Администрации города Иванова;

-	иные функции, предусмотренные порядком предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством.

В 2011 году планируется утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством.

2.12.	Проведение городских мероприятий в области градостроительства и архитектуры

Функция по проведению городских мероприятий в области градостроительства и архитектуры закреплена за Управлением архитектуры и градостроительства в положении об управлении (утв. решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105).

Проведение мероприятий имеет ситуативный характер, число проводимых в течение года мероприятий и число участников данных мероприятий ограничены. Как правило, участниками данных мероприятий являются представители проектных и строительных организаций города Иванова.

2.13. 	Рассмотрение обращений граждан и организаций

Управление архитектуры и градостроительства осуществляет рассмотрение обращений физических и юридических лиц, относящихся к сфере ведения управления.

Сроки и порядок рассмотрения обращений физических лиц регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». На муниципальном уровне деятельность в данной области регулируется постановлением Главы города Иванова от 10.04.2001 №335-2 «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в Администрации города». Ответы по письменным обращениям граждан, не требующим дополнительной проверки, готовятся в течение не более 15 дней.

Соответствующая функция закреплена за Управлением архитектуры и градостроительства  решением Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105 (положение об управлении).

## Отчет о результатах деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства

#### 1.1. Корректировка Генерального плана города Иванова

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Дата принятия решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Иванова | дата | - | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 0 | 2 000,0 | 1 400,0 |

Порядок подготовки предложений о внесении изменений в Генеральный план города Иванова (постановление Администрации города Иванова от 20.05.2010 №957) не устанавливает конкретные сроки осуществления мероприятий по корректировке плана.

В соответствии с бюджетом города Иванова в 2010 году были осуществлены и профинансированы работы по разработке проекта корректировки Генерального плана. Объем фактического финансирования оказался ниже запланированного. Часть работ по внесению изменений в Генеральный план (в т.ч. проведение публичных слушаний, внесение проекта решение на рассмотрение Ивановской городской Думы) была перенесена на 2011 год.

#### 2.1. Выдача градостроительных планов земельных участков на территории города Иванова

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество подготовленных в течение года градостроительных планов земельных участков | план | 330 | - | 232 |
| Средний срок подготовки градостроительного плана земельного участка | день | 30 | - | 30 |
| Количество случаев признания недействительными выданных градостроительных планов земельных участков в силу допущенных нарушений при подготовке (выдаче) соответствующих документов | раз | 1 | 0 | 0 |

В 2010 году количество градостроительных планов земельных участков, выданных по запросам заинтересованных лиц, существенно сократилось, что может объясняться снизившейся активностью в секторе строительства. Подготовка градостроительных планов осуществлялась в соответствии с установленными законодательством сроками, нарушения при подготовке градостроительных планов зафиксированы не были.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.2. Создание и ведение единой электронной топографической основы территории города

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Степень охвата территории города единой электронной топографической основой | % | - | - | 20 |
| Отношение площади территории города, отображение которой прошло актуализацию, к общей площади территории города | % | - | - | 20 |

По итогам 2010 года электронная топографическая основа охватывала 20 процентов территории города Иванова. Низкая степень охвата на текущий момент объясняется тем, что работы по созданию электронной топографической основы были начаты только в 2010 году.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города и предоставление из нее сведений по запросам заинтересованных лиц

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество запросов на предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | запрос | 183 |  | 668 |
| - в т.ч. исполненных | запрос | н.д. | - | 501 |
| Количество установленных фактов необоснованного отказа в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | раз | - | 0 | 0 |
| Количество установленных фактов предоставления недостоверных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | раз | - | 0 | 0 |

В 2010 году в Управление архитектуры и градостроительства поступило 668 запросов на предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, из них 501 запрос был исполнен. В общее число запросов не включены запросы, связанные с подготовкой ситуационных планов и выполнением схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов. Случаи необоснованных отказов или предоставления недостоверных сведений зафиксированы в 2010 году не были.

Значения большинства показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.4. Выдача и продление разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных разрешений на строительство | разрешений | 327 | - | 265 |
| Количество разрешений на строительство, по которым срок действия был продлен | разрешений | 63 |  | 74 |
| Средний срок выдачи разрешения на строительство с момента подачи документов | дней | 5 | - | 5 |
| Общая площадь объектов, на строительство которых выданы разрешения | кв.м | 449 588,7 | - | 382 507,4 |
| - жилых помещений | кв.м | 234 494,5 | - | 194 342,5 |
| - нежилых помещений | кв.м | 215 094,2 | - | 188 164,9 |

Объем деятельности Управления архитектуры и градостроительства по выдаче разрешений на строительство сократился в 2010 году на 19% по числу выданных разрешений и на 15% по площади объектов, на строительство которых выдавались разрешения. Основной причиной снижения стала более низкая активность в строительном секторе города. При этом число продленных разрешений на строительство, свидетельствующих о незавершенных в срок стройках, наоборот выросло.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.5. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | разрешение | 132 | - | 124 |
| Средний срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с момента подачи документов | день | 5 | - | 5 |
| Общая площадь объектов, на ввод в эксплуатацию которых выданы разрешения | кв.м | 323 883,2 | - | 327 813,3 |
| - жилых помещений | кв.м | 156 839,6 | - | 171 968,8 |
| - нежилых помещений | кв.м | 167 043,6 | - | 155 844,5 |

Количество выданных в 2010 году разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию также оказалось ниже уровня 2009 года, однако темп снижения оказался небольшим (6%). Площадь вводимых объектов немного превысила показатели 2009 года. Снижение экономической активности не сильно сказалось на значениях данных показателей, т.к. ввод объектов в эксплуатацию отражает не столько текущую, сколько прошлую активность строительного сектора (отражая ввод объектов, строительство которых были начаты в период экономического роста).

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.6. Выдача решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных решений о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов | решение | 118 | - | 36 |
| - в т.ч. количество выданных решений о согласовании или об отказе в согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов | решение | 100 | - | 31 |
| Средний срок выдачи решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки с момента подачи документов | день | 15 | - | 15 |

Количество согласований переустройства (перепланировки) жилых помещений индивидуальных жилых домов сократилось за 2010 год более чем в 3 раза. Спад значений показателя был в первую очередь связан с продлением срока действия оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества (до 1 марта 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 №93-ФЗ). Снижение экономической активности также могла оказать воздействие на динамику показателя – через уровень доходов населения и объем вводимых индивидуальных жилых домов. По-прежнему, более 85% решений принимается в отношении уже осуществленной перепланировки и переустройства.

Сроки выдачи решений о согласовании (отказе в согласовании) соответствовали нормативно установленным.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.7. Согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных согласованных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | схема | 3017 | 3000 | 2913 |
| Количество отказов в выдаче согласованной схемы расположения земельного участка | отказ | - | - | - |
| Средний срок выдачи согласованной схемы расположения земельного участка | день | 30 | 30 | 30 |

Объем согласований схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории оказался чуть ниже плановых назначений и ниже отчета за 2009 год. Объем запросов на осуществление согласований не зависит от деятельности управления в связи с чем, отставание от плана скорее свидетельствует о том, что прогноз оказался немного оптимистичным.

Сроки выдачи согласований соответствовали нормативно установленным.

#### 2.8. Выдача ситуационных планов для подготовки градостроительных планов земельных участков, схем планировочной организации земельных участков и получения технических условий

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных ситуационных планов | план | 812 | - | 501 |
| Количество отказов в выдаче ситуационных планов | отказ | 0 | - | 0 |
| Средний срок выдачи ситуационного плана | день | 30 | - | 30 |

Объем деятельности управления по выдаче ситуационных планов для подготовки градостроительных планов земельных участков, схем планировочной организации земельных участков и получения технических условий в 2010 году существенно снизился (на 38,4%), что стало следствием общего снижения активности в сфере строительства. Все запросы на выдачу ситуационных планов были удовлетворены в нормативно установленные сроки.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.9. Выполнение схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество выданных схем | схема | 105 | - | 124 |
| - в т.ч. на платной основе | схема | 105 | - | 124 |
| Количество отказов в выдаче схем | отказ | - | - | - |
| Средний срок выдачи схемы | день | 10 | - | 10 |

Количественно выданных в 2010 году схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического и планировочную организацию земельного участка оказалось несколько выше отчета за 2009 год.

Выполнение схем осуществлялось в соответствии с установленным порядком, средний срок выдачи схемы оказался ниже нормативно установленного (10 дней против 14 установленных).

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.10. Предоставление земельных участков для строительства

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество обращений за предоставлением земельных участков для строительства | обращение | 1580 | - | 2284 |
| - в т.ч. по которым отказано в предоставлении земельного участка | обращение | - | - | 161 |
| Количество земельных участков, предоставленных для строительства | участок | 11 | - | 32 |
| - в т.ч. без предварительного согласования места размещения объекта | участок | 11 | - | 13 |
| - с предварительным согласованием места размещения объекта | участок | - | - | 19 |
| Средний срок предоставления земельного участка без предварительного согласования места размещения объекта | дней | 180 | - | 180 |
| Средний срок предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта | дней | 78 | - | 78 |

Объем деятельности Управления архитектуры и градостроительства по предоставлению земельных участков для строительства в 2010 году существенно увеличился. Рост обращений за предоставлением земельных участков в 2010 году объясняется возобновлением предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения объекта. Данное предоставление стало возможным только в 2010 году вместе с принятием решения Ивановской городской Думы от 10.08.2010 №83 «Об утверждении порядка предоставления земельных участков для строительства на территории города Иванова и положения о комиссии по землепользованию и застройке в новой редакции».

Особенностью данной формы предоставления земельных участков для строительства является возможность предоставления участков без необходимости соответствия проектам планировки территории, а также арендная форма предоставления земельных участков.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество обращений за предоставлением земельных участков для целей, не связанных со строительством | обращение | 1271 | 1300 | 1403 |
| - в т.ч. по которым отказано в предоставлении земельного участка | обращение | - | - | 48 |
| Количество земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством | участок | 32 | - | 70 |
| Средний срок предоставления земельного участка целей, не связанных со строительством | день | - | - | 58 |

Объем обращений за предоставлением земельных участков в 2010 году превысил плановые цифры и составил более 1400 обращений. Рост числа обращений во многом объясняется более чем двукратным ростом количества предоставленных земельных участков.

Значения большинства показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 2.12. Проведение городских мероприятий в области градостроительства и архитектуры

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество проведенных мероприятий в области градостроительства и архитектуры | мероприятие | 3 | 0 | 2 |
| Численность участников мероприятий | участник | 120 | 0 | 100 |

Изначально осуществление деятельности по проведению городских мероприятий в области градостроительства и архитектуры на 2010 год не планировалось. Это объяснялось тем, что в положении об Управлении архитектуры и градостроительства соответствующая функция была закреплена только в 2010 году (решение Ивановской городской Думы от 29.09.2010 №105).

#### 2.13. Рассмотрение обращений граждан и организаций

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество поступивших обращений, относящихся к компетенции Управления | обращение | 9053 | - | 9253 |
| Количество нарушений установленного порядка рассмотрения обращений граждан | раз | 0 | 0 | 0 |

Число обращений организаций и граждан, поступивших на рассмотрение в Управление архитектуры и градостроительства в 2010 году, осталось на стабильно высоком уровне, превысив 9 тыс. обращений. Ответы на все обращения были подготовлены в установленные законодательством сроки.

Значения показателей, характеризующих результаты деятельности Управления архитектуры и градостроительства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

## Приоритеты и основные направления деятельности Управления архитектуры и градостроительства

Приоритетными сферами деятельности Управления архитектуры и градостроительства на текущий год и среднесрочную перспективу являются:

1. 	Корректировка генерального плана города Иванова

В 2011 году планируется завершить работы по корректировке генерального плана города Иванова, в том числе:

-	опубликование и проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Иванова;

-	рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний, доработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Иванова (при необходимости);

-	направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план города Иванова в Ивановскую городскую Думу.

2.	Выдача градостроительных планов земельных участков на территории города Иванова

В текущем году предстоит разработать и утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги, перейти к оказанию услуги на основе административного регламента. Административный регламент оказания муниципальной услуги должен установить не только последовательность действий по оказанию услуги, но и требования к срокам их выполнения, комфортности обслуживания потребителей, срокам ожидания в очереди и т.д.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предстоит переход к оказанию муниципальной услуги в электронной форме, а также переход к оказанию услуги на основе межведомственного электронного взаимодействия (т.е. без предоставления заявителем документов, которые имеются в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления).

3.	Выдача и продление разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

В текущем году предстоит разработать и утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги, перейти к оказанию услуги на основе административного регламента.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предстоит переход к оказанию муниципальной услуги в электронной форме, а также переход к оказанию услуги на основе межведомственного электронного взаимодействия (т.е. без предоставления заявителем документов, которые имеются в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления).

4.	Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова

В текущем году предстоит разработать и утвердить административный регламент оказания муниципальной услуги, перейти к оказанию услуги на основе административного регламента.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предстоит переход к оказанию муниципальной услуги преимущественно в электронной форме, а также переход к оказанию услуги на основе межведомственного электронного взаимодействия (т.е. без предоставления заявителем документов, которые имеются в распоряжении иных органов государственной власти и местного самоуправления).

## Плановые результаты деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства

| Показатель | Единица измерения | 2010 (отчет) | 2011 (план) | 2012 (план) | 2013 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Корректировка Генерального плана города Иванова |  |  |  |  |  |
| Дата принятия проекта решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Иванова | дата | - | 31.12.2011 | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 1400,0 | 0 | - | - |
| 1.2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки города Иванова |  |  |  |  |  |
| Дата принятия проекта решения Ивановской городской Думы о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Иванова | дата | - | 29.07.2011 | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 600,0 | - | - |
| 2.1. Выдача градостроительных планов земельных участков на территории города Иванова |  |  |  |  |  |
| Количество подготовленных в течение года градостроительных планов земельных участков | план | 232 | 200 | 180 | 180 |
| Средний срок подготовки градостроительного плана земельного участка | день | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество случаев признания недействительными выданных градостроительных планов земельных участков в силу допущенных нарушений при подготовке (выдаче) соответствующих документов | раз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Создание и ведение единой электронной топографической основы территории города |  |  |  |  |  |
| Степень охвата территории города единой электронной топографической основой | % | 20 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| Отношение площади территории города, отображение которой прошло актуализацию, к общей площади территории города | % | 20 | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
| 2.3. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города и предоставление из нее сведений по запросам заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |
| Количество запросов на предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | запрос | 668 | 887-917 | 880-920 | 880-920 |
| - в т.ч. исполненных | запрос | 501 | 700 | 700 | 700 |
| Количество установленных фактов необоснованного отказа в предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | раз | - | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных фактов предоставления недостоверных сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города | раз | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. Выдача и продление разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова |  |  |  |  |  |
| Количество выданных разрешений на строительство | разрешение | 265 | 300 | 300 | 300 |
| Количество разрешений на строительство, по которым срок действия был продлен | разрешение | 74 | 100 | 80 | 80 |
| Средний срок выдачи разрешения на строительство с момента подачи документов | день | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая площадь объектов, на строительство которых выданы разрешения | кв.м | 382 507,4 | 250 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| - жилых помещений | кв.м | 194 342,5 | 110 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| - нежилых помещений | кв.м | 188 164,9 | 140 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| 2.5. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Иванова |  |  |  |  |  |
| Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (за год) | разрешение | 124 | 130 | 130 | 130 |
| Средний срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с момента подачи документов | день | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Общая площадь объектов, на ввод в эксплуатацию которых выданы разрешения (за год) | кв.м | 327 813,3 | 302 000 | 290 000 | 300 000 |
| - жилых помещений | кв.м | 171 968,8 | 172 000 | 140 000 | 150 000 |
| - нежилых помещений | кв.м | 155 844,5 | 130 000 | 150 000 | 150 000 |
| 2.6. Выдача решений о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |
| Количество выданных решений о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов (за год) | решение | 36 | 35 | 30 | 30 |
| - в т.ч. количество выданных решений о согласовании или об отказе в согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки жилых помещений индивидуальных жилых домов | решение | 31 | 25 | 20 | 20 |
| Средний срок выдачи решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки с момента подачи документов | день | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 2.7. Согласование схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  |  |  |  |  |
| Количество выданных согласованных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории | схема | 2913 | 1631 | 1000 | 1000 |
| Количество отказов в выдаче согласованной схемы расположения земельного участка | отказ | - | - | - | - |
| Средний срок выдачи согласованной схемы расположения земельного участка | день | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 2.8. Выдача ситуационных планов для подготовки градостроительных планов земельных участков, схем планировочной организации земельных участков и получения технических условий |  |  |  |  |  |
| Количество выданных ситуационных планов | план | 501 | 700 | 700 | 700 |
| Количество отказов в выдаче ситуационных планов | отказ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Средний срок выдачи ситуационного плана | день | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.9. Выполнение схем, отображающих расположение построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка |  |  |  |  |  |
| Количество выданных схем | схема | 124 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
| - в т.ч. на платной основе | схема | 124 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
| Количество отказов в выдаче схем | отказ | - | - | - | - |
| Средний срок выдачи схемы | день | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.10. Предоставление земельных участков для строительства |  |  |  |  |  |
| Количество обращений за предоставлением земельных участков для строительства | обращений | 2284 | 2000 | 2000 | 2000 |
| - в т.ч. по которым отказано в предоставлении земельного участка | обращений | 161 | 31 | - | - |
| Количество земельных участков, предоставленных для строительства | участков | 32 | 70 | 70 | 70 |
| - в т.ч. без предварительного согласования места размещения объекта | участков | 13 | - | 10 | 10 |
| - с предварительным согласованием места размещения объекта | участков | 19 | 60 | 60 | 60 |
| Средний срок предоставления земельного участка без предварительного согласования места размещения объекта | дней | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Средний срок предоставления земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта | дней | 78 | 70 | 58 | 58 |
| 2.11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством |  |  |  |  |  |
| Количество обращений за предоставлением земельных участков для целей, не связанных со строительством | обращение | 1403 | 1200 | 1200 | 1200 |
| - в т.ч. по которым отказано в предоставлении земельного участка | обращение | 48 | 30 | 30 | 30 |
| Количество земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством | участок | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Средний срок предоставления земельного участка целей, не связанных со строительством | день | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 2.12. Проведение городских мероприятий в области градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий в области градостроительства и архитектуры | мероприятие | 2 | 5 | - | - |
| Численность участников мероприятий | участник | 100 | 180 | - | - |
| 2.13. Рассмотрение обращений граждан и организаций |  |  |  |  |  |
| Количество поступивших обращений, относящихся к компетенции Управления | обращение | 9253 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Количество нарушений установленного порядка рассмотрения обращений граждан | раз | 0 | 0 | 0 | 0 |