Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

## Сферы ответственности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова относятся:

1.	Оказание муниципальных услуг города Иванова, в том числе:

1.1.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с положением об ее оказании (утверждено приложением №35 к постановлению Администрации города Иванова от 14.12.2009 №1278), требованиями к качеству ее оказания (утверждены приложением №35 к постановлению Администрации города Иванова от 23.12.2009 №1389) и ежегодно утверждаемым муниципальным заданием для Управления жилищно-коммунального хозяйства.

В 2010 году оказание муниципальной услуги осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 28.10.2009 № 840, в 2011 году – утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2010 № 2071.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в отношении:

-	муниципальных жилых домов (фасадов, кровель, лифтового оборудования и внутренних инженерных сетей);

-	жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Иванова;

-	мест общего пользования в многоквартирных домах, в которых расположены вышеуказанные жилые помещения.

Оказание муниципальной услуги предусматривает проведение работ по восстановлению состояния, ремонту и (или) замене конструктивных элементов и инженерных коммуникаций муниципального жилищного фонда.

Муниципальная услуга оказывается организациями в рамках исполнения обязательств по муниципальным контрактам города Иванова.

1.2.	Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек

Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с положением о ее оказании (утверждено приложением №36 к постановлению Администрации города Иванова от 14.12.2009 №1278), требованиями к качеству ее оказания (утверждены приложением №36 к постановлению Администрации города Иванова от 23.12.2009 №1389) и ежегодно утверждаемым муниципальным заданием для Управления жилищно-коммунального хозяйства.

В 2010 году оказание муниципальной услуги осуществлялось в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 28.10.2009 № 840, в 2011 году – утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2010 № 2071.

Оказание муниципальной услуги осуществляется в отношении зданий и сооружений подлежащих сносу или разбору. Перечень зданий и сооружений, подлежащих сносу (разбору), устанавливается Администрацией города Иванова.

Оказание муниципальной услуги предусматривает проведение работ по полному сносу или разборке здания или сооружения и очистке места проведения работ от строительных отходов и материалов, образовавшихся при сносе (разборке).

Муниципальная услуга оказывается организациями в рамках исполнения обязательств по муниципальным контрактам города Иванова.

2.	Реализация в качестве головного исполнителя долгосрочных целевых, ведомственных целевых и муниципальных программ города Иванова, в том числе:

2.1.	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы»

Долгосрочная целевая программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 21.10.2010 №2105. Реализация программы направлена на повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере города Иванова и предполагает достижение следующих основных ожидаемых результатов:

-	обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий;

-	повышение энергетической эффективности в городе Иванове и снижение энергоёмкости организаций и предприятий по сравнению с 2008 годом;

-	активное вовлечение всех групп потребителей в энерго- и ресурсосбережение.

Основными направлениями реализации мероприятий программы в 2010-2012 гг. (первый этап реализации программы) являются: оборудование всех муниципальных учреждений приборами учета потребления энергоресурсов, проведение энергетических обследований бюджетных учреждений, многоквартирных домов и коммунальных предприятий, разработка и оптимизация схем электро- и теплоснабжения города Иванова, модернизация оборудования коммунальных предприятий.

Программа рассчитана на срок с 2010 по 2020 годы.

2.2.	Ведомственная целевая программа «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010 - 2011 годах»

Ведомственная целевая программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2009 №766. Реализация программы предусматривает строительство 11 объектов водопроводных и канализационных сетей (в 2010 – 6 объектов, в 2011 – 5 объектов), которое позволит обеспечить жителей города, проживающих в данных домах услугами централизованного водоснабжения и водоотведения.

Программа рассчитана на срок с 2010 по 2011 годы.

2.3.	Ведомственная целевая программа «Реконструкция канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей. Разработка проектно-сметной документации»

Программа утверждена постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2009 №765. Реализация программы предусматривает разработку проектно-сметной документации на реконструкцию канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей.

Канализационный коллектор Ташкентская – Станкостроителей по состоянию за 2009 год был изношен на 70%. В случае выхода его из строя жители районов автовокзала и завода ОАО «Автокран» останутся без водоснабжения и водоотведения. Разработка проектно-сметной документации является необходимым этапом для последующего осуществления работ по реконструкции канализационного коллектора на данном участке.

Программа рассчитана на 2010 год.

3.	Исполнение иных расходных обязательств города Иванова, помимо оказания муниципальных услуг и реализации целевых программ, в том числе:

3.1.	Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в сфере жилищного хозяйства города Иванова в 2010 году

Мероприятие финансируется за счет субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету города в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 №276-рп «О выделении средств резервного фонда Правительства Ивановской области городскому округу Иваново».

Срок реализации мероприятия – 2010 год.

3.2.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятие осуществляется в рамках федерального проекта по поддержке проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации.

Финансирование мероприятия обеспечивается за счет средств федерального бюджета и средств бюджета города Иванова. Доля софинансирования со стороны бюджета города составляет 5 процентов.

Порядок расходования  бюджетных средств на реализацию мероприятия в городе Иванове установлен постановлением Администрации города Иванова от 21.06.2011 №1127. Согласно указанному порядку, Управление жилищно-коммунального хозяйства исполняет функции заказчика по объектам ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Иваново.

В рамках реализации проекта планируется отремонтировать 483 дворовых территории.

Срок реализации мероприятия – 2011 год.

В дальнейшем осуществление мероприятий по ремонту дворовых территорий планируется осуществлять в рамках реализации ведомственной целевой программы на 2012-2014 годы.

3.3.	Оплата услуг по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова оплачивает услуги по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда управляющим компаниям, осуществляющим управление муниципальными жилыми домами.

Оплата услуг осуществляется в соответствии с постановлением Главы города Иванова от 25.10.2007 №3547 «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности города Иванова».

3.4. 	Сбор документов о техническом состоянии домов

Управления жилищно-коммунального хозяйства ежегодно выступает заказчиком на размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг) по сбору документов о техническом состоянии дома, с целью решения вопроса о пригодности дома для дальнейшего проживания.

Финансовое обеспечение расходного обязательства осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2010 №199 «О порядке расходования средств на сбор документов о техническом состоянии дома».

3.5.	Экспертиза платы за наем, содержание и ремонт жилья, нормативов

Согласно решению Ивановской городской Думы от 26.12.2007 №678 «О порядке установления платы за жилищные услуги и платы за пользование жилым помещением» Администрация города Иванова устанавливает:

-	размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

-	размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,

-	размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем собрании собственников помещений не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.

Для предотвращения завышения размеров платы за жилищные услуги и платы за пользование жилым помещением (платы за наем), Управление жилищно-коммунального хозяйства организует проведение независимой экспертизы экономического обоснования предлагаемых к установлению размеров платы.

3.6.	Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта

В рамках указанных мероприятий планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) во всех многоквартирных домах с количеством квартир от 8 и более.

Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет взаимодействие с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области по организации финансирования мероприятий, исполняет функции муниципального заказчика, и передает установленные приборы учета потребления ресурсов на баланс муниципальному унитарному предприятию «Ивановская городская теплосбытовая компания».

Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 17.08.2010 №1580. Источниками финансирования являются средства бюджета города Иванова и субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий адресной программы Ивановской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в 2009-2012 годах.

Срок реализации мероприятия – 2010 год.

3.7.	Предоставление жителям города, пострадавшим от пожара, мест в гостинице

Управление жилищно-коммунального хозяйства оплачивает пребывание в гостинице жителям города, пострадавшим от пожаров. В 2010 году предоставление мест в гостинице осуществлялось для граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего 12 августа 2010 года (двухэтажный жилой дом по адресу ул. 2-я Сибирская, д.3).

Источником финансового обеспечения исполнения расходного обязательства является резервный фонд Администрации города Иванова, использование средств которого осуществляется в соответствии с распоряжением Администрации города Иванова от 20.12.2007 №737р «Об утверждении Положения о резервном фонде администрации  города Иванова».

Срок реализации мероприятий – 2010 год.

3.8.	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и управляющим организациям, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставленные им коммунальные услуги по отоплению, в целях  возмещения части затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной  тепловой энергии  и  теплоносителя у организаций коммунального комплекса  и начисленной платой за  отопление по нормативам гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах

Управление жилищно-коммунального хозяйства предоставляет субсидию ресурсоснабжающим организациям и управляющим организациям, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставленные им коммунальные услуги по отоплению, в целях  возмещения части затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной  тепловой энергии  и  теплоносителя у организаций коммунального комплекса и начисленной платой за  отопление по нормативам гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах. Недополученные доходы возникли в связи с аномально холодной зимой, приведшей к значительному увеличению объема потребления тепловой энергии. Объем средств, взимаемых с населения, оказался меньше объема расходов ресурсоснабжающих и управляющих организаций на приобретение и поставку соответствующей тепловой энергии жителям домов.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 №1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Порядок предоставления субсидий установлен постановлением Администрации города Иванова от 11.03.2010 №459.

Срок предоставления субсидии – 2010 год.

3.9.	Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием в 2010 году коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление, установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения 0,015 Гкал                                   на 1 квадратный метр

Управление жилищно-коммунального хозяйства выплачивает указанную субсидию ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих при оказании услуги по отоплению многоквартирных домов и жилых домов, для которых постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2009 № 1341 установлены нормативы на отопление многоквартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова, не оборудованных приборами учёта, превышающие предельное значение норматива потребления тепловой энергии на отопление используемое в расчётах с населением.

Необходимость предоставления субсидии возникла в связи с реализацией в 2010 году мер по социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг.

Недополученные доходы, в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление, установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения  месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем 0,015 Гкал на 1 квадратный метр покрываются из бюджета города.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 №1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Порядок предоставления субсидий установлен постановлением Администрации города Иванова от 29.12.2010 №2693.

3.10.	Предоставление субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и поставку тепловой энергии, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу газа и тепловой энергии, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и реализацией коммунальных ресурсов до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда

До заселения в установленном порядке жилых помещений управление жилищно-коммунального хозяйства предоставляет субсидию управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и поставку тепловой энергии, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу газа и тепловой энергии, на возмещение затрат за фактически оказываемые услуги по содержанию свободных жилых помещений и коммунальные услуги (отопление).

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 №1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Порядок предоставления субсидий установлен постановлением Администрации города Иванова от 16.03.2010 №490.

3.11.	Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности городу Иванову, в целях возмещения затрат в связи с оказанием жилищных услуг по содержанию жилого фонда, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным органом местного самоуправления города Иванова для нанимателей муниципального жилищного фонда

Управление жилищно-коммунального хозяйства предоставляет субсидию указанным организациям  в связи с установлением для нанимателей жилых помещений размера платы за содержание и ремонт жилых помещений ниже уровня, установленного общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 №1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Порядок предоставления субсидий установлен постановлением Администрации города Иванова 16.08.2010 №1577.

В задачи Управления жилищно-коммунального хозяйства входит заключение договоров на предоставление субсидий, проверка расчетов потребности в субсидиях, выполненных Получателями Субсидий, контроль соблюдения условий предоставления субсидий.

3.12.	Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники ВОВ (в том числе ремонт хозяйственных строений и сооружений для проживающих в индивидуальных жилых домах)

Ремонт жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны (в том числе ремонт хозяйственных строений и сооружений для проживающих в индивидуальных жилых домах), расположенных на территории города Иванова, организуется в порядке, установленном постановлением Администрации г. Иванова от 24.05.2010 №981.

Финансовое обеспечение выполнения ремонтных работ осуществляется за счет субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджету города Иванова, а также средств бюджета города Иванова в размере не менее 1% от общего объема расходов на указанные цели.

Управление жилищно-коммунального хозяйства формирует на основании обращений граждан (инвалидов и участников Великой Отечественной войны) список объектов для проведения ремонтных работ, выполняет функции муниципального заказчика ремонтных работ, осуществляет взаимодействие с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области по организации финансирования мероприятия.

Согласно установленному порядку в рамках выделенного финансирования  возможно проведение следующих видов ремонтных работ жилых помещений:

1)	Ремонт квартир в многоквартирных домах:

-	разработка проектно-сметной документации;

-	замена дверных балконных блоков, установка козырька над балконом;

-	капитальный ремонт квартиры (ремонт комнат, помещений кухни, санузла, замена окон и дверей, ремонт полов);

-	замена и ремонт внутренних инженерных систем и оборудования (ремонт электропроводки, ремонт отопления, водопровода и канализации);

-	косметический ремонт жилых помещений;

-	ремонт и (или) замена газового оборудования (не влекущие переустройство или перепланировку жилого помещения).

2) Ремонт индивидуальных строений, а также хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, относящемся к жилому дому:

-	разработка проектно-сметной документации;

-	строительство и (или) ремонт заборов, ворот, калиток;

-	капитальный ремонт фундамента, полов, стен, кровли, перекрытий;

-	ремонт пристройки дома;

-	благоустройство индивидуального дома (устройство новых или переоснащение существующих туалета, ванной комнаты, наружных сетей водопровода и канализации, внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения);

-	ремонт хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, относящемся к жилому дому;

-	косметический ремонт жилых помещений;

-	ремонт и (или) замена газового оборудования (не влекущие переустройство или перепланировку жилого помещения).

Предельная стоимость ремонтных работ, финансируемых за счет средств бюджетов Ивановской области и города Иванова, утверждена в размере 17665,6 руб. на одного человека. Число инвалидов и участников Великой Отечественной войны, подавших заявление на ремонт жилых помещений и хозяйственных построек – 503 человека.

Срок реализации мероприятия – 2010 -2011 года.

3.13.	Предоставление субсидии на компенсацию затрат по уплате налога на имущество организаций, на балансе которых в качестве основных средств учитывается жилой фонд и объекты инженерной инфраструктуры ЖКК и внешнего благоустройства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Порядок предоставления субсидии установлен постановлением Администрации города Иванова от 13.04.2010 №729.

Субсидия носит целевой характер и направляется на компенсацию затрат по уплате налога на имущество организаций (в том числе авансовых платежей) за IV квартал предыдущего года и за I - III кварталы текущего года в отношении жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса и внешнего благоустройства, находящихся в муниципальной собственности и учитываемых на балансе налогоплательщика в качестве объектов основных средств.

3.14.	Исполнение судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города

Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет расходы по исполнению судебных актов по обращению о взыскании средств бюджета города в части расходов, администрируемых управлением. Расходы по исполнению судебных актов возникают нерегулярно и связаны с конкретными решениями судебных органов.

В 2011 году осуществление расходов связано с иском организации, осуществлявшей работы по сносу аварийного дома, и удовлетворением данного иска арбитражным судом.

4.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Сводный перечень наказов избирателей города Иванова принятых к исполнению в 2010 году утвержден решением Ивановской городской Думы от 28.10.2009 №1187 (ред. от 24.12.2010). В сферу ответственности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города в 2010 году входило исполнение 110 наказов на общую сумму 11571,1 тыс. руб.

Сводный план мероприятий по выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2011 году, включая переходящие объекты 2010 года, утвержден решением Ивановской городской Думы от 24.12.2010 №160 (ред. от 25.05.2011). В сферу ответственности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города в 2011 году входит исполнение 105 наказов на общую сумму 14321,2 тыс. руб., в том числе 15 наказов, перешедших с 2010 года, на общую сумму 3136,2 тыс. руб.

| ФИО депутата | Наименование объекта и место его нахождения | Вид работ (услуг) по выполнению наказа | Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| Наказы избирателей, исполненные в 2010 году |  |  |  |  |
| Альпер И.А. | Ул.Зеленая, д.36 | Ремонт подъезда (подъезд №2) | 79,4 | 79,4 |
|  | Ул. Парижской Коммуны, д.15-а | Обустройство детской площадки | 84,0 | 84,0 |
|  | Ул. Парижской Коммуны, д.5-б | Обустройство детской площадки | 84,0 | 84,0 |
|  | Бакинский проезд, д. 53 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Бакинский проезд, д. 92 | Обустройство детской площадки | 121,8 | 121,8 |
| Белолапова О.В. | Пер. Силикатный, д. 44 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | 72,1 | 72,1 |
|  |  | Оборудование ската с контейнерной площадки | 17,8 | 17,8 |
|  | Ул. Велижская, д. 51 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. 3-я Межевая, д. 5 | Ремонт подъезда (подъезд №3) | 66,4 | 66,4 |
|  | Ул. Б.Хмельницкого, д.3 | Ремонт подъезда | 132,9 | 132,9 |
|  |  | Ремонт мест общего пользования | 36,4 | 36,4 |
|  | Ул. Ташкентская, д.14 | Асфальтирование придомовой территории | 297,0 | 297,0 |
|  |  | Обустройство детской площадки | 300,0 | 300,0 |
|  | Пр. Ленина, д.7 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | 45,6 | 45,6 |
|  | Ул. Театральная, д. 13 | Ремонт подъездов № 1, № 2 | 56,7 | 56,7 |
|  | Ул. 5-я Первомайская, д.3 | Ремонт и частичная замена оконных блоков в подъезде № 3 | 50,0 | 50,0 |
|  | Ул.4-я Первомайская, д.50 | Разработка проектной, рабочей и сметной документации на устройство внутренних сетей водопровода и канализации | 17,3 | 17,3 |
|  |  | Разработка проектной, рабочей и сметной документации на утепление пристройки к квартирам № 1,2,3 | 7,8 | 7,8 |
| Беляев В.И. | Ул. Сакко, д. 52 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Садовая, д. 11 | Проектные работы на ремонт фундамента | 49,5 | 49,5 |
|  | Ул. Советская, д. 14 | Ремонт подъездов | 45,0 | 45,0 |
|  | Ул. 10 Августа, д. 65 | Ремонт подъездов | 45,0 | 45,0 |
|  | Во дворе домов 3, 3-а ул. Ремизная, д. 56 ул. 10 Августа | Обустройство детской площадки | 98,0 | 98,0 |
|  | Ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт подъезда | 31,2 | 31,2 |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 92, 4-й пер. Спартака, д. 1, д. 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство освещения спортивной площадки | 50,0 | 50,0 |
| Гажур А.В. | Ул. Ташкентская, д. 99 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Ташкентская, д. 42 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Ташкентская, д. 67 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Ташкентская, д. 57 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Велижская, д. 12 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Володарского, д.43 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Белороссова, д. 1 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Ул. Воронина, д.4 | Ремонт подъездов № 3и № 4 | 60,0 | 58,1 |
| Гейстер Т.Л. | Территория между домами 13 и 15 по пр. Строителей | Обустройство детской площадки | 100,0 | 100,0 |
|  | Внутренняя территория дома № 14 по ул. Диановых | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Въезд со стороны ул.Диановых во двор дома № 13 по ул. Диановых | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 112,5 | 112,5 |
|  | Ул. Диановых, д. 1 | Асфальтирование придомовой территории | 72,0 | 72,0 |
|  | Ул. 2-я Полевая, д. 8 | Ремонт подъездов 3 и 4 | 100,0 | 100,0 |
|  | Ул. 1-я Полевая, д.36 | Ремонт подъезда № 6 | 35,3 | 35,3 |
|  | 1-я Полевая, д. 59 | Ремонт крыльца | 2,2 | 2,2 |
|  | Ул. Лежневская, д. 113 | Ремонт подъездов (подъезды №1, №2, №3, №4) | 99,7 | 99,7 |
|  | Ул. 3-я Полетная, между домами 1 и 3, у дома № 3 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 100,0 | 100,0 |
|  | Ул. Мякишева, д.4 | Ремонт подъездов № 1 и № 3 | 58,3 | 58,3 |
| Кабанов П.А. | Ул. 3-я Чайковского, д. 4-а | Обустройство детской площадки | 200,0 | 200,0 |
|  | Переулок Ульяновский, д.5 | Обустройство детской площадки | 250,0 | 250,0 |
| Коробов А.А. | Ул. Генерала Хлебникова, д. 36 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 42 | Асфальтирование придомовой территории (ямочный ремонт) | 37,5 | 37,5 |
|  | Микрорайон 30, д. 33 | Обустройство детской площадки (установка качелей) | 35,0 | 35,0 |
|  | Микрорайон 30, д. 51 | Асфальтирование придомовой территории | 37,5 | 37,5 |
|  | Микрорайон 30, д. 14 | Асфальтирование придомовой территории | 100,0 | 100,0 |
|  | Дорога во дворе дома № 10 Микрорайона 30 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 150,0 | 150,0 |
|  | ул. Панина, д. 14 | Ремонт фасада (арки 3-го подъезда) | 100,0 | 100,0 |
|  | Внутренняя территория дома № 89 по ул.2-я Чапаева | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Дорога во дворе дома № 115 по ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 75,0 | 75,0 |
|  | Дорога между домами № 113 и № 115 по ул. Демьяна Бедного | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 75,0 | 75,0 |
|  | Ул.Демьяна Бедного, д. 117-а | Ремонт системы горячего водоснабжения | 34,5 | 34,5 |
|  | Пр.Текстильщиков, д. 4 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Пр.Текстильщиков, д. 6-б | Асфальтирование придомовой территории | 150,0 | 150,0 |
|  | Пр.Строителей, д. 50-а | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Пр. Строителей, д.92 | Ремонт мест общего пользования | 90,0 | 90,0 |
| Ратманов М.А. | Ул. Пролетарская, д. 20 | Асфальтирование придомовой территории (без отмостки) | 150,0 | 150,0 |
|  | Ул. Суворова, д. 9 | Ремонт подъездов | 80,0 | 80,0 |
|  |  | Асфальтирование придомовой территории | 37,5 | 37,5 |
|  | Ул.Суворова, д.42 | Обустройство детской площадки | 87,5 | 87,5 |
|  | Пер. Столярный, д.29 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Черниковых, д.33 | Обустройство детской площадки | 87,5 | 87,5 |
|  | Ул. Стрелковая, д.8 | Обустройство детской площадки | 45,5 | 45,5 |
|  | Дорога во дворе дома № 90 по ул. Куконковых | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 105,0 | 105,0 |
|  | Внутренняя территория домов № 65 и № 67 по пр. Строителей, домов № 92-а и № 94 по ул. Куконковых | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
| Романовский В.Н. | П/о № 14, около д. 123 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Пер. Межсоюзный, д.16 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Люлина, д.33 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Спортивная, д. 4 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
| Сахаров А.Н. | Ул. Революционная, д. 22 | Обустройство детской площадки | 175,0 | 175,0 |
| Сверчков В.М. | Ул. Андрианова, д. 10 | Обустройство детской площадки | 77,0 | 77,0 |
|  | Ул. Комсомольская, д. 35 | Асфальтирование придомовой территории | 165,0 | 165,0 |
|  | Ул. Громобоя, д. 50 | Асфальтирование придомовой территории | 258,8 | 258,8 |
|  | Ул. Шестернина, д. 10 | Ремонт фасада | 165,0 | 165,0 |
|  | Ул. 9 Января, д. 22 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Пр. Ленина, д. 112-а | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 153 | Ремонт подъезда (подъезда № 1) | 42,0 | 42,0 |
|  |  | Асфальтирование придомовой территории (детской площадки) | 60,0 | 60,0 |
|  | Пр.Фридриха Энгельса, д. 117 | Асфальтирование придомовой территории (от подъезда № 6 до подъезда № 9) | 125,0 | 125,0 |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 141 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Гагарина, д. 4 | Асфальтирование придомовой территории | 112,5 | 112,5 |
|  | Ул. Гагарина, д. 9 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
| Томс С.Р. | Ул.Кавалерийская, д. 58 | Обустройство детской площадки | 84,0 | 84,0 |
|  | Ул. Любимова, д. 6 | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Пр. Текстильщиков, д. 5-г | Обустройство детской площадки | 56,0 | 56,0 |
| Торопов В.В. | Придомовая территория у дома № 1-б по ул. 12-я Санаторная | Обустройство детской площадки | 80,5 | 80,5 |
| Шепелев В.В. | Ул. Ленинградская, д.5 | Асфальтирование придомовой территории (асфальтирование ям) | 44,8 | 44,8 |
| Шипков И.Н. | Внутренняя территория дома № 97 по ул. Кудряшова | Обустройство детской площадки | 70,0 | 70,0 |
|  | Ул. Новосельская, д. 12-б | Обустройство детской площадки | 49,0 | 49,0 |
|  | Ул. Маршала Василевского, д. 19 | Обустройство детской площадки | 105,0 | 105,0 |
|  | Пр. Текстильщиков, д. 54-а | Обустройство детской площадки | 140,0 | 140,0 |
| Наказы избирателей, принятые к исполнению в 2011 году (переходящие объекты 2010 года) |  |  |  |  |
| Альпер И.А. | Ул. Парижской Коммуны, д. 22 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 169,2 | 0,0 |
| Белолапова О.В. | Ул. Велижская,д. 51 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 45,0 | 0,0 |
| Беляев В.И. | Ул. Ремизная, д.3,д. 3-а, ул. 10 Августа, д.56 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 72,0 | 0,0 |
| Гажур А.В. | Ул. Ташкентская,д.79-а | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 270,0 | 0,0 |
| Гейстер Т.Л. | Ул. Диановых, д. 14 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 30,0 | 0,0 |
| Коробов А.А. | Пр. Строителей, д.116 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомовой территории | 135,0 | 0,0 |
| Ратманов М.А. | Ул.2-я Чапаева, д.65 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 154,5 | 0,0 |
| Романовский В.Н. | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 83 | Обустройство комплексной спортивной площадки | 650,0 | 0,0 |
|  | П/о 14, д.245 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 135,0 | 0,0 |
| Сахаров А.Н. | Ул Революционная, д. 22 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 75,0 | 0,0 |
| Сверчков В.М. | Ул. Дунаева, д.40 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 120,0 | 0,0 |
| Томс С.Р. | Ул.Любимова, д. 6 | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 90,0 | 0,0 |
| Торопов В.В. | Ул. 12-я Санаторная, д. 1-б | Проведение работ по дополнительному обустройству и оснащению детской площадки на придомовой территории | 34,5 | 0,0 |
| Шипков И.Н. | Ул. Маршала Василевского, д.18 | Обустройство спортивной площадки | 1000,0 | 0,0 |
|  | Ул. Кудряшова, д.117 | Проведение работ по обустройству детской площадки на придомой территории | 156,0 | 0,0 |
| Наказы избирателей, принятые к исполнению в 2011 году |  |  |  |  |
| Альпер И.А. | Бакинский проезд, д. 55 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
| Белолапова О.В. | Ул. Кольцова, д. 27 | Ремонт подъездов | 80,0 | - |
|  | Ул. 5-я Первомайская, д. 3 | Обустройство детской площадки | 350,0 | - |
|  | Ул. Театральная, д. 15 | Ремонт подъезда | 50,0 | - |
|  | Ул. Багаева, д. 11 | Устройство и ограждение контейнерной площадки под евроконтейнеры | 50,0 | - |
|  | Ул. Багаева, д. 37 | Дооборудование детской площадки | 50,0 | - |
|  | Пер. Силикатный, д. 57 | Асфальтирование придомовой территории | 230,0 | - |
|  | Пер. Силикатный, д. 53-а | Ремонт подъезда № 1 | 100,0 | - |
|  | Ул. Ташкентская, д. 60 | Асфальтирование придомовой территории | 230,0 | - |
|  | Пер. Силикатный, д. 44 | Обустройство детской площадки | 300,0 | - |
|  |  | Ремонт подъезда № 3 | 50,0 | - |
|  | Пер. 2-й Торфяной, д. 21 | Обустройство детской площадки | 150,0 | - |
|  |  | Асфальтирование придомовой территории | 230,0 | - |
|  | Ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | Ремонт подъездов | 60,0 | - |
|  |  | Замена оконных блоков в подъездах | 90,0 | - |
| Беляев В.И. | 4-й пер. Спартака, д. 1, 3, ул. Базисная, д. 25 | Асфальтирование придомовой территории | 150,0 | - |
|  | Ул. Бубнова, д. 47 | Обустройство детской площадки | 150,0 | - |
|  | Ул. Бубнова, д. 49, ул. Арсения, д. 42 | Обустройство детской площадки | 205,0 | - |
|  | Ул. Арсения, д. 42 | Ремонт систем горячего и холодного водоснабжения | 100,0 | - |
|  | Ул. Шошина, д. 15 | Обустройство детской площадки | 125,0 | - |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 20 | Ремонт подъезда № 2 | 50,0 | - |
|  | Ул. Бубнова, д. 43 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Ул. Сакко, д. 1 | Обустройство детской площадки | 110,0 | - |
|  | Ул. Шошина, д. 4 | Обустройство детской площадки | 80,0 | - |
|  | Ул. Шошина, д. 4-б | Обустройство детской площадки | 80,0 | - |
| Гажур А.В. | Ул. Лежневская, д. 156, д. 158, д. 160 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Радищева, д. 18, д. 20 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Лежневская, д. 122, д. 122-А, д. 122-Б, д. 124-А, д. 126 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Ташкентская, д. 107, д. 107-А | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Ташкентская, д. 85 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Велижская, д. 14 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Велижская, д. 47 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Кирякиных, д. 8, д. 10 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Лежневская, д. 152-а | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Радищева, д. 14 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
|  | Ул. Ташкентская, д. 5, д. 7 | Обустройство детской площадки | 120,0 | - |
| Гейстер Т.Л. | Ул. Кудряшова, д. 104 | Асфальтирование придомовой территории | 70,0 | - |
|  | Ул. 3-я Полетная, д. 5 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Ул. Лежневская, д. 109 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Ул. Лежневская, д. 207 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Ул. Профессиональная, д. 35 | Асфальтирование придомовой территории | 70,0 | - |
|  | Ул. Летчика Лазарева, д. 6, д. 8, ул. 1-я Полетная, д. 6 | Обустройство детской площадки | 250,0 | - |
| Кабанов П.А. | Ул. Ульяновская, д. 58 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Победы, д. 11 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Окуловой, д. 14 | Асфальтирование придомовой территории | 50,0 | - |
|  | Ул. Багратиона, д. 8 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Шувандиной, д. 117 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
| Коробов А.А. | Пр. Строителей, д. 92 | Ремонт мест общего пользования | 150,0 | - |
|  | Ул. Панина, д. 14 | Ремонт фасада | 100,0 | - |
|  | Микрорайон 30, д. 52 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Ул. Демьяна Бедного, д. 117, 117-А | Асфальтирование придомовой территории | 100,0 | - |
|  | Проспект Текстильщиков, д. 44-б, 44-в | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Проспект Строителей, д. 50-а | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Проспект Строителей, д. 110 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Ул. Шубиных, д. 14 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Проспект Строителей, д. 45 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Ул. Шубиных, д. 3-а | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
| Морозов С.В. | Ул. Фролова, д. 28, д. 17, ул. Гагарина, д. 15 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
| Ратманов М.А. | Ул. Пролетарская, д. 8 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Карьерная, д. 57 | Выборочная укладка бордюрного камня на придомовой территории | 50,0 | - |
|  | Ул. Панина, д. 17 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Кавалерийская, д. 16 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Голубева, д. 9 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Колесанова, д. 2-в | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Куконковых, д. 82 | Обустройство детской площадки | 125,0 | - |
|  | Ул. 9-я Южная, д. 23 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
|  | Ул. Генерала Хлебникова, д. 56 | Обустройство детской площадки | 60,0 | - |
| Романовский В.Н. | П/о 14, д. 1 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. 4-я Деревенская, д. 56 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Полка "Нормандия-Неман", д. 57 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Ул. Спортивная, д. 19 | Обустройство детской площадки | 50,0 | - |
|  | Ул. 8-я Минеевская, д. 67-а | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
| Рясина Е.В. | Ул. Союзная, д. 6 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
| Сахаров А.Н. | Ул. Дзержинского, д. 45/6 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Ермака, д. 40/9 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
| Сверчков В.М. | Ул. Калинина, д. 5 | Асфальтирование придомовой территории | 250,0 | - |
|  | Ул. Калинина, д. 24 | Ремонт кровли над подъездами № 4, 5, 6 | 300,0 | - |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 91 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Пр. Фридриха Энгельса, д. 117 | Обустройство детской площадки | 150,0 | - |
|  | Ул. Шестернина, д. 4 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |
|  | Ул. 9 Января, д. 11 | Ремонт подъезда № 2 | 50,0 | - |
| Томс С.Р. | Ул. Кавалерийская, д. 50, ул. Любимова, 2 | Установка спортивной площадки | 700,0 | - |
|  | Кохомское шоссе, д. 17, д. 17-А | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Кохомское шоссе, д. 2 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
|  | Ул. Куконковых, д. 150 | Обустройство детской площадки | 100,0 | - |
| Торопов В.В. | Микрорайон ТЭЦ-3, д. 1, д. 5 | Обустройство детской площадки | 125,0 | - |
|  | Ул. Новая, д. 13 | Обустройство детской площадки | 125,0 | - |
|  | Ул. Новая, д. 6 | Обустройство детской площадки | 150,0 | - |
| Шипков И.Н. | Ул. Новосельская, д. 10 | Обустройство детской площадки | 150,0 | - |
|  | Ул. 5-я Коляновская, д. 80 | Обустройство детской площадки | 200,0 | - |

5.	Наиболее значимые контрольные функции, исполняемые Управлением жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

5.1. 	Контроль за соблюдением правил и норм санитарного состояния придомовых территорий жилищного фонда города Иванова

Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет контроль соблюдения правил и норм санитарного состояния придомовых территорий, установленных решением Ивановской городской Думы от 21.01.2003 №190 «Об утверждении правил санитарного содержания и благоустройства города Иванова».

Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет контрольные проверки по соблюдению установленных правил, выносит предписания об устранении нарушений. Меры воздействия к нарушителям определяются согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях и закону Ивановской области от 24.04.2008 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области» (Глава 6).

6.	Иные наиболее значимые функции, мероприятия и поручения, ответственность за исполнение которых закреплена за Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, в том числе:

6.1. 	Организация подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Иванова к эксплуатации в зимний период

Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса города Иванова к эксплуатации в зимний период осуществляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170), Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (утв. министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004).

На муниципальном уровне подготовка жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 01.06.2010 №1044 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города и социальной сферы к работе в отопительный период 2010 - 2011 годов».

К сфере ответственности Управления жилищно-коммунального хозяйства относятся:

-	подготовка муниципального правового акта о начале и завершении отопительного сезона;

-	организация и проведение еженедельных штабов по подготовке к отопительному сезону;

-	мониторинг своевременного выполнения графика подготовки к отопительному сезону.

6.2. 	Подготовка муниципального правового акта об установлении платы за наем, содержание и ремонт жилья для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда города Иванова, а также платы за содержание и ремонт жилья для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании собственников не приняли решения о размере платы за ремонт и содержание жилья

Функция по подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства закреплена за Управлением жилищно-коммунального хозяйства решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 №397 (положение об управлении).

Ежегодно Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих:

-	размер платы за наем, содержание и ремонт жилья для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда города Иванова;

-	размер платы за содержание и ремонт жилья для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании собственников не приняли решения о размере платы за ремонт и содержание жилья.

6.3. 	Рассмотрение обращений граждан и организаций

Управление жилищно-коммунального хозяйства осуществляет рассмотрение обращений физических и юридических лиц, относящихся к сфере ведения управления.

Сроки и порядок рассмотрения обращений физических лиц регулируются Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». На муниципальном уровне деятельность в данной области регулируется постановлением Главы города Иванова от 10.04.2001 №335-2 «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в Администрации города». Ответы по письменным обращениям граждан, не требующим дополнительной проверки, готовятся в течение не более 15 дней.

Соответствующая функция закреплена за Управлением жилищно-коммунального хозяйства  решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 №397 (положение об управлении).

## Отчет о результатах деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства

#### 1.1. Оказание муниципальной услуги города Иванова «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Площадь кровель, в отношении которых проводится капитальный ремонт | кв.м | 252 252 | 43 654 | 1 288 |
| Площадь фасадов, в отношении которых проводится капитальный ремонт | кв.м | 214 434 | 8 128 | 3 176 |
| Количество лифтового оборудования, в отношении которого проводится капитальный ремонт | шт. | 48 | 31 | 0 |
| Количество внутридомовых инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт | шт. | 294 | 4 | 1 |
| Количество обустроенных детских площадок | шт. | 3 | 4 | 4 |
| Количество отремонтированных подъездов | шт. | 0 | 4 | 4 |
| Количество обустроенных хозяйственно-бытовых площадок | шт. | 0 | 2 | 0 |
| Количество ограждающих несущих конструкций, в отношении которых проводится капитальных ремонт | шт. | 2 | 6 | 8 |
| Количество ограждающих ненесущих конструкций, в отношении которых проводится капитальных ремонт | шт. | 5 | 8 | 0 |
| Количество наружных инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт | шт. | 2 | 6 | 3 |
| Количество проектно-сметной документации, разработанной для определения стоимости работ | шт. | 6 | 6 | 3 |
| Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в отношении которых, проводится капитальный ремонт | шт. | 28 | 28 | 21 |
| Количество жилых помещений, по которым в отношении Администрации города Иванова вынесены решения суда, вступившие в законную силу, в отношении которых, проводится капитальный ремонт | шт. | - | 3 | 3 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 113 887,7 | 108 771,1 |

В 2010 году произошло существенное снижение большинства показателей осуществления капитального ремонта муниципального жилищного фонда по сравнению с 2009 годом. Основной причиной стало снижение объема субсидирования данной деятельности из вышестоящих бюджетов.

Плановые показатели выполнения муниципального задания «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» в 2010 также были существенно недовыполнены. Площадь отремонтированных кровель составила только 3% от плана, фасадов – 39,1%, лифтового оборудования – 0%, внутридомовых инженерных систем – 25%. Вместе с тем, объем расходов бюджета города на выполнение задания оказались лишь немногим меньше плановых.

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что средства от государственной корпорации Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства (89,1 млн. руб.) поступили в бюджет города только в конце 2010 года. Как следствие, в 2010 году данные средства были только предоставлены в качестве субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами. Работы по капитальному ремонту, которые должны быть осуществлены на вышеуказанную сумму субсидий, будут выполнены и найдут отражение в отчетности только в 2011 году.

Следующие плановые показатели не были достигнуты по причине отсутствия заявок со стороны организаций, осуществляющих управление жилищным фондом:

-	количество обустроенных хозяйственно-бытовых площадок (выполнение 0%);

-	количество ограждающих ненесущих конструкций, в отношении которых проводится капитальный ремонт (выполнение 0%);

-	количество наружных инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт (выполнение 50%).

План проведения капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, не был выполнен (75%) по причине отсутствия доступа в семь квартир.

#### 1.2. Оказание муниципальной услуги города Иванова «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек»

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |
| Число снесенных аварийных домов | дом | 3 | 21 | 21 |
| Число снесенных аварийных построек | постройка | 21 | 5 | 5 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | н.д. | 6 162,6 | 4 858,7 |

Объем домов, подлежащих сносу или реконструкции и (или) имеющих высокий уровень физического износа в городе Иванове, составляет 172 строения общей площадью 50,2 тыс. кв. м (по состоянию на 01.01.2011). Работы по сносу аварийных домов в условиях ограниченного финансирования носят планомерный характер, их объем сохраняется стабильным.

Показатели муниципального задания по сносу аварийных домов и хозяйственных построек были выполнены в полном объеме. Меньший объем финансирования был обусловлен результатами размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ по сносу и разборке аварийных домов.

#### 2.1. Реализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы»

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной Программы | % | 0 | 88,5 | 85,0 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 19,8 | 21,0 | 21,0 |
| Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 79,5 | 99,5 | 99,5 |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | % к предыдущему году | - |  |  |
| Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | % к предыдущему году | - |  |  |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 35 407,9 | 33 370,8 |

Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется успешно. Практически все промежуточные целевые показатели программы достигнуты (за исключением показателя по уровню внебюджетного финансирования, который оказался чуть ниже плана).

Все запланированные на 2010 год программные мероприятия выполнены. В результате реализации программы в 2010 году установлено и введено в эксплуатацию 258 приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (для 244 бюджетных учреждений).

Расходы на реализацию программы в 2010 году сложились на уровне 94,2% от запланированных, экономия бюджетных средств составила 2037 тыс. руб.

В рейтинге эффективности реализации долгосрочных целевых программ за 2010 год программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы» занимает 2-е место с показателем 65 баллов из 100 возможных.

#### 2.2. Реализация ведомственной целевой программы «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010 – 2011 годах»

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 5 933,2 | 1 142,5 |

Из шести запланированных мероприятий на 2010 год, были выполнены только два:

-	строительство водопровода с установкой водоразборной колонки у дома №11 по улице 3-я Линия»;

-	устройство водоразборной колонки у дома №51 по  ул.6-й Сосневской.

Не исполнены следующие программные мероприятия:

1)	Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома №27 по ул. Куконковых.

Мероприятие не было выполнено по причине отсутствия положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза» на разработанную проектно-сметную документацию по строительству водопровода. Реализация мероприятия возможна в 2011 году.

2)	Строительство водопровода по ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на ул.23-я Линия и на пересечении ул. Высоковольтной и ул.22-я Линия.

Мероприятие не было выполнено по причине нарушения контрактных обязательств подрядной организацией. Подрядчику направлено обращение о расторжении контракта и возврате полученного аванса в бюджет города. Реализация мероприятия возможна в 2011 году.

3)	Строительство водопровода по ул.7-я Линия с установкой двух водоразборных колонок.

Мероприятие не было выполнено по причине нарушения контрактных обязательств подрядной организацией. Контракт расторгнут 25.11.2010 г., аванс возвращен в бюджет города. Реализация мероприятия возможна в 2011 году после повторного определения сметной стоимости строительства и выделения бюджетных средств.

4)	Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе домов №30-43 по ул.1-й Земледельческой.

Мероприятие не было выполнено по причине нарушения контрактных обязательств подрядной организацией. Подрядчику направлено обращение о расторжении контракта и возврате полученного аванса в бюджет города. Реализация мероприятия возможна в 2011 году после расторжения муниципального контракта.

Таким образом, срыв сроков исполнения большинства мероприятий ведомственной целевой программы произошел по причинам недобросовестного исполнения своих обязательств подрядными организациями. Мероприятия могут быть реализованы в полном объеме в 2011 году в случае переноса на 2011 год остатка неиспользованных в 2010 году объемов бюджетных ассигнований.

#### 2.3. Реализация ведомственной целевой программы «Реконструкция канализационного коллектора Ташкентская – Станкостроителей. Разработка проектно-сметной документации»

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 882,0 | 0,0 |

На 01.01.2011 проектно-сметная документация была разработана. По причине отсутствия на разработанную проектно-сметную документацию положительного заключения ОГУ «Ивгосэкспертиза» мероприятие считается не исполненным в срок и кассовые выплаты из бюджета не произведены.

#### 3.1. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в сфере жилищного хозяйства города Иванова в 2010 году

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Объем расходов бюджета города Иванова (средства субсидии) | тыс. руб. | 0,0 | 132,7 | 132,7 |

Для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ в сфере жилищного хозяйства в 2010 году городу Иванову было выделено 132,7 тыс. руб. из резервного фонда Правительства Ивановской области (в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 №276-рп). Весь объем предоставленных средств был израсходован в соответствии с их назначением.

#### 3.3. Оплата услуг по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности города Иванова | организация | 1 | 1 | 1 |
| Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда | наниматель | 25 830 | - | 23 107 |
| Просроченная задолженность по платежам за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, возникшая по вине предприятия, осуществляющего начисление и сбор платы за наем | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Отношение стоимости услуг по начислению и сбору платежей к объему начисленных платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда | % | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 278,6 | 285,0 | 252,1 |

Объем расходов бюджета города на оплату услуг по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда заметно сократился в 2010 году и оказался ниже плановых назначений. Причиной сокращения стало снижение объема вносимых нанимателями платежей (и сокращения числа нанимателей), который является базой для расчета расходов бюджета города по данному направлению.

#### 3.4. Сбор документов о техническом состоянии домов

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Число домов, в отношении которых проведено обследование технического состояния | дом | 53 | 24 | 24 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 888,4 | 495,9 | 495,9 |

Объем деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства по сбору документов о техническом состоянии домов определяется исходя из обращений жителей и управляющих компаний. Изначально объем расходов бюджета города, запланированный на данные цели, составлял 1155,0 тыс. руб. План бюджетных расходов был скорректирован в сторону уменьшения в ходе исполнения бюджета и сокращения потребности в проведении сбора документов о техническом состоянии домов.

#### 3.5. Экспертиза платы за наем, содержание и ремонт жилья, нормативов

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество проведенных экспертиз | экспертиза | 8 | 2 | 2 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 687,0 | 178,0 | 178,0 |

Объем деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства в данной сфере в 2010 году нормализовался до обычных значений. Большое количество проведенных экспертиз в 2009 году было связано с установлением нормативов потребления коммунальных ресурсов для жителей, проживающих в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета потребления коммунальных ресурсов.

#### 3.6. Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов в результате реализации мероприятия | дом | - | 315 | 24 |
| - тепловой энергии | дом | - | 228 | 24 |
| - горячей и холодной воды | дом | - | 87 | 0 |
| - электрической энергии | дом | - | 0 | 0 |
| - газа | дом | - | 0 | 0 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 37 802,0 | 2 823,9 |

Основной причиной низкого исполнения плана мероприятий (7,6% от плана) в 2010 году стало позднее (25.06.2010) принятие на областном уровне порядка предоставления субсидий на реализацию адресной программы Ивановской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребителей.

Вследствие позднего поступления средств областного бюджета в 2010 году (и, как следствие, позднего определения подрядчика на выполнение работ) было израсходовано только 7,5% процентов запланированных объемов финансирования. Установка оставшихся приборов учета, запланированных в рамках реализации мероприятий, должна состояться в 2011 году.

#### 3.7. Предоставление жителям города, пострадавшим от пожара, мест в гостинице

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество жителей города, пострадавших от пожара, которым были предоставлены места в гостинице | человек | 9 | 7 | 7 |
| Продолжительность оплаченного за счет средств бюджета города пребывания в гостинице жителей города, пострадавших от пожара | место - дней | 99 | 93 | 93 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 49,8 | 67,8 | 67,8 |

В 2009 году в городе Иванове произошло 2 пожара, потребовавших предоставления пострадавшим мест в гостиницах – по ул. Фрунзе, дом 16 и ул. Б. Воробьевская, дом 81).

В 2010 году места в гостинице были предоставлены 7 жителям города, пострадавшим при пожаре по ул. 2-я Сибирская, дом 3. Общий объем расходов бюджета города на данные цели составил 67,8 тыс. руб., или 729 рублей за номер в сутки. Средний срок пребывания пострадавших в гостинице равнялся 13,2 дням.

#### 3.8. Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и управляющим организациям, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставленные им коммунальные услуги по отоплению, в целях  возмещения части затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной  тепловой энергии  и  теплоносителя у организаций коммунального комплекса  и начисленной платой за  отопление по нормативам гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество ресурсоснабжающих и управляющих организаций– получателей субсидии | получатель | - | 7 | 7 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 104 000,0 | 104 000,0 |

Предоставление субсидий носило разовый характер и распространялось только на 2010 год. Основной причиной явилось оказание социальной поддержки населению города по оплате коммунальных услуг в связи с аномально холодной зимой, приведшей к значительному увеличению объема потребления тепловой энергии.

#### 3.9. Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием в 2010 году коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление, установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения  0,015 Гкал на 1 квадратный метр

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество получателей субсидии (ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг) | единица | 0 | 45 | 45 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 0 | 80 000,0 | 69 090,8 |

В 2010 году субсидии были предоставлены 45 организациям, наиболее крупными из которых являются:

-	МУП «Ивановская городская теплосбытовая компания»;

-	ОАО «Городская управляющая организация жилищного хозяйства №2»;

-	ОАО «Городская управляющая организация жилищного хозяйства №3»;

-	ОАО «Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 6»;

-	ОАО «Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 7».

До 2010 года субсидии не предоставлялись в связи с отсутствием установленных дифференцированных нормативов на отопление для многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета потребления тепловой энергии, в зависимости от этажности и материала стен.

Экономия расходов бюджета города образовалась в связи с тем, что не всеми исполнителями коммунальных услуг были поданы бюджетные заявки, на право получения Субсидии, что явилось основанием для непредставления им субсидий из бюджета города.

3.10. Предоставление субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и поставку тепловой энергии, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу газа и тепловой энергии, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и реализацией коммунальных ресурсов до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество организаций – получателей субсидии | организация | 16 | 18 | 17 |
| Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, ожидавших заселения (на протяжении года) | помещение | 96 | - | 113 |
| Суммарная величина возмещаемых затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений | тыс. руб. | - | 613,1 | 613,1 |
| Суммарная величина возмещаемых затрат на оказание коммунальных услуг | тыс. руб. | - | 678,0 | 634,1 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 1 089,1 | 1 293,1 | 1 247,3 |

Предоставление субсидий в 2010 году осуществлялось в отношении 113 незаселенных жилых помещений, принадлежащих городу Иванову. Число незаселенных помещений в 2010 году увеличилось в связи со снижением числа нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Объем расходов бюджета города Иванова на предоставление субсидии вырос в 2010 году, что было связано, как с увеличением числа незаселенных помещений, так и размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, тарифов на коммунальные услуги.

#### 3.11. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности городу Иванову, в целях возмещения затрат в связи с оказанием жилищных услуг по содержанию жилого фонда, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным органом местного самоуправления города Иванова для нанимателей муниципального жилищного фонда

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество организаций – получателей субсидии | организация | 3 | 5 | 1 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 13,4 | 1 625,4 | 178,3 |

Количество получателей и объем предоставленных субсидий оказались существенно ниже планируемых и предусмотренных в бюджете города Иванова. Основной причиной стало непредставление расчетов потребности в субсидии четырьмя управляющими компаниями, осуществляющими управление многоквартирными домами. Единственным получателем субсидии в 2010 году стало ОАО «Городская управляющая организация жилищного хозяйства № 3».

Объем предоставляемой субсидии в 2010 году по сравнению с 2009 годом значительно вырос, в связи с увеличением количества многоквартирных домов, где  собственниками помещений принят размер платы за содержание и ремонт жилых помещений выше, установленного органом местного самоуправления города Иваново для нанимателей муниципального жилищного фонда.

#### 3.12. Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники ВОВ (в том числе ремонт хозяйственных строений и сооружений для проживающих в индивидуальных жилых домах)

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Число инвалидов и участников Великой Отечественной войны, по заявлениям которых был выполнен ремонт жилых помещений и хозяйственных построек | человек | - | 503 | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 8 435,8 | 6 642,05 |

В 2010 году в рамках осуществления мероприятия Управлением жилищно-коммунального хозяйства были сформированы основной и дополнительный Перечни объектов ремонта жилых помещений инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые утверждены постановлением Администрации города Иванова от 22.09.2010 №1893 и от 29.12.2010 №2720.

В соответствии с указанными постановлениями  по всем объектам определены подрядные организации (проведена индивидуальная работа с ветеранами ВОВ по сбору и регистрации необходимого пакета документов, подбору подрядных организаций) и заключены муниципальные контракты  с подрядными организациями на выполнение работ.

В связи с тем, что часть работ носит сезонный характер (ремонт заборов, рытье колодцев, покраска домов), данные работы (и их финансирование) были перенесены на 2011 год.

#### 3.13. Предоставление субсидии на компенсацию затрат по уплате налога на имущество организаций, на балансе которых в качестве основных средств учитывается жилой фонд и объекты инженерной инфраструктуры ЖКК и внешнего благоустройства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество организаций, получающих субсидию | организация | 1 | 1 | 1 |
| Балансовая стоимость жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры ЖКК и внешнего благоустройства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново, стоящего на балансе организаций - получателей субсидий | тыс. руб. | 95,3 | 83,3 | 83,3 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 2,11 | 1,86 | 1,86 |

Объем расходов бюджета города Иванова на соответствующие цели является минимальным. Параметры осуществления расходов совпали с плановыми назначениями.

#### 3.14. Исполнение судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество исполненных судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города | акт | 0 | 0 | 0 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

В 2009-2010 годах потребность в исполнении судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города отсутствовала. Расходы бюджета города Иванова на данные цели не планировались и не осуществлялись.

#### 4.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление жилищно-коммунального хозяйства

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество исполненных наказов | наказ | - | 110 | 95 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 11 571,1 | 8 433,0 |

В 2010 году были исполнены 95 из 110 принятых наказов избирателей города Иванова (согласно отчету об исполнении сводного плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, утвержденному решением Ивановской городской Думы от 30.03.2011 №213), относящихся к сфере ответственности Управления жилищно-коммунального хозяйства. Неисполнение 15 наказов преимущественно связано с поздним сроком принятия их к исполнению:

-	13 наказов были приняты к исполнению на основании решения Ивановской городской Думы от 24.12.2010 №163 и технически не могли быть выполнены до окончания 2010 года;

-	2 наказа по обустройству двух спортивных площадок были приняты к исполнению на основании решения Ивановской городской Думы от 30.06.2010 №64. Задержка в выполнении данных наказов обусловлена длительным периодом размещения муниципального заказа посредством проведения открытого конкурса. Более  быстрые процедуры (простая закупка, запрос котировок) были неприменимы из-за большого размера заказа (более 500 тыс. руб. по каждому наказу). Муниципальный контракт на обустройство двух спортивных площадок был заключен только 06.12.2010, и технически не мог быть выполнен до окончания 2010 года.

Обязательства по исполнению 15 наказов избирателей города Иванова, принятых к исполнению в 2010 году, пролонгированы на 2011 год.

#### 5.1. Контроль за соблюдением правил и норм санитарного состояния придомовых территорий жилищного фонда города Иванова

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество проведенных проверок соблюдения правил и норм санитарного состояния придомовых территорий жилищного фонда города Иванова | проверка | - | - | 239 |
| Количество выданных предписаний по итогам проведенных проверок | предписание | - | - | 524 |
| Доля предписаний, по которым устранены выявленные нарушения | % | - | 100 | 100 |

В 2010 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства было проведено 239 проверок соблюдения правил и норм санитарного состояния придомовых территорий, по результатам которых было вынесено 524 предписания об устранении нарушений. Все выявленные нарушения были устранены.

Значения большинства показателей, характеризующих результаты деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

#### 6.1. Организация подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Иванова к эксплуатации в зимний период

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов в городе Иванове | домов | - | 3458 | 3458 |
| Доля многоквартирных жилых домов, подготовка которых к эксплуатации в зимний период проведена в срок | % | - | 100 | 98,8 |
| Количество аварийных ситуаций, возникших в связи с неготовностью объектов к эксплуатации в зимний период | аварий | - | 0 | 0 |

Организация подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Иванова к эксплуатации в зимний период осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства ежегодно в плановом режиме. Ключевым показателем результатов деятельности в данной сфере является отсутствие аварийных ситуаций, возникших в связи с неготовностью объектов к эксплуатации в зимний период.

#### 6.2. Подготовка муниципальных правовых актов об установлении платы за наем, содержание и ремонт жилья для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда города Иванова, а также платы за содержание и ремонт жилья для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании собственников не приняли решения о размере платы за ремонт и содержание жилья

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за пользование жилым помещением на очередной год | дата | 25.11.2009 | 31.12.2010 | 22.12.2010 |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений | дата | 30.11.2009 | 31.12.2010 | 24.12.2010 |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы | дата | 29.12.2009 | 31.12.2010 | 23.12.2010 |

Подготовка ключевых проектов муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществлена в срок и в соответствии с установленными требованиями. Принятие муниципальных правовых актов, устанавливающих плату за наем, плату за содержание и ремонт жилых помещений на очередной год, традиционно осуществляется в конце ноября или в декабре предшествующего ему года.

#### 6.3. Рассмотрение обращений граждан и организаций

| Показатель | Единица измерения | 2009 год | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения управления | обращение | 3 296 | - | 5 386 |
| Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений | раз | - | 0 | 0 |

Число обращений, поступивших для рассмотрения в Управление жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году существенно возросло. Основными темами обращений были:

-	правильность начисления платы за коммунальные услуги;

- 	непредставление или ненадлежащее предоставление жилищных и коммунальных услуг;

- 	проведение ремонта, капитального ремонта.

Рост числа обращений граждан может объясняться осуществлением в 2010 году ряда масштабных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в т.ч. проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной Войны), а также распространением современных способов подачи обращений (в т.ч. через электронную приемную на сайте Администрации города Иванова в сети Интернет и посредством социальной сети Twitter).

Нарушений со стороны сотрудников управления установленного порядка рассмотрения обращений в 2009-2010 гг. зафиксировано не было.

Количественные показатели, характеризующие результаты деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства в данной сфере, на 2010 год не устанавливались.

## Приоритеты и основные направления деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства

Приоритетными сферами деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на текущий год и среднесрочную перспективу являются:

1.	Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы»

В 2012 году завершается первый этап реализации долгосрочной целевой программы, предполагающий обеспечение выполнения требований федерального законодательства в сфере энергосбережения.

Наиболее приоритетными направлениями реализации долгосрочной целевой программы являются:

-	проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности (248 учреждений) – до 31.12.2012;

-	оснащение всех жилых домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, оборудование всех квартир многоквартирных жилых домов приборами учета горячей и холодной воды, электроэнергии – до 01.07.2012;

-	оснащение всех квартир многоквартирных жилых домов приборами учета потребления газа – до 01.01.2015.

Реализация программы предполагает администрирование большим объемом расходов, мониторинг и контроль осуществления большого числа мероприятий, согласование действий большого числа участников реализации программы.

2.	Ведомственная целевая программа «Развитие водопроводных и канализационных сетей в частном секторе города Иванова в 2010 - 2011 годах»

В 2011 году расходы бюджета города Иванова на реализацию ведомственной целевой программы были существенно сокращены. Причиной сокращения стали, как нехватка бюджетных ресурсов, так и неудовлетворительные результаты реализации программы в 2010 году (программа заняла последнее место в рейтинге эффективности реализации ведомственных целевых программ города Иванова с отрицательным показателем эффективности).

Вместе с тем, проблема обеспечения централизованным водоснабжением жителей города Иванова сохраняет высокую социальную значимость и приоритетность. Задачей Управления жилищно-коммунального хозяйства является подготовка проработанной и финансово обеспеченной программы на 2012-2013 годы, и ее последующая реализация в полном объеме.

3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Выполнение мероприятия сопряжено с высокой социальной и финансовой ответственностью. С одной стороны, финансирование мероприятия обеспечивается за счет средств федерального бюджета (95%) и средств бюджета города Иванова (5%) и срыв в выполнении мероприятий может привести к потере права на получение субсидии. С другой стороны, планируется осуществление очень большого объема работ (483 двора), что потребует значительных усилий по планированию, организации и контролю осуществления мероприятий.

В 2011 году также планируется разработка долгосрочной целевой программы на 2012-2015 годы, включающей в себя мероприятия и расходы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

## Плановые результаты деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства

| Показатель | Единица измерения | 2010 (отчет) | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Оказание муниципальной услуги города Иванова «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| Площадь кровель, в отношении которых проводится капитальный ремонт | кв.м | 1 288 | 8 100 | 12 000 | 12 000 |
| Площадь фасадов, в отношении которых проводится капитальный ремонт | кв.м | 3176 | 6 528 | 7 247 | 7 247 |
| Количество лифтового оборудования, в отношении которого проводится капитальный ремонт | шт. | 0 | 7 | 7 | 7 |
| Количество внутридомовых инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных детских площадок | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Количество отремонтированных подъездов | шт. | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных хозяйственно-бытовых площадок | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ограждающих несущих конструкций, в отношении которых проводится капитальных ремонт | шт. | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ограждающих ненесущих конструкций, в отношении которых проводится капитальных ремонт | шт. | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Количество наружных инженерных систем, в отношении которых проводится капитальный ремонт | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Количество проектно-сметной документации, разработанной для определения стоимости работ | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в отношении которых, проводится капитальный ремонт | шт. | 21 | 48 | 30 | 30 |
| Количество жилых помещений, по которым в отношении Администрации города Иванова вынесены решения суда, вступившие в законную силу, в отношении которых, проводится капитальный ремонт | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 108 771,1 | 51 698,1 | 52 467,1 | 55 352,8 |
| 1.2. Оказание муниципальной услуги города Иванова «Снос и разбор аварийных домов и хозяйственных построек» |  |  |  |  |  |
| Число снесенных аварийных домов | дом | 21 | 12 | 12 | 12 |
| Число снесенных аварийных построек | постройка | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 4 858,7 | 5 569,4 | 5 903,6 | 6 228,3 |
| 2.1. Реализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной Программы | % | 85 | 100 | 100 | - |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 21,0 | 100 | 100 | - |
| Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования | % | 99,5 | 100 | 100 | - |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 100 | 100 | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 33 370,8 | 0 | 0 | - |
| 3.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов | дом | - | 483 | - | - |
| - в т.ч. прошедших капитальный ремонт | дом | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | проезд | - | - | - | - |
| - в т.ч. прошедших капитальный ремонт | проезд | - | - | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | - | 220 251,6 | - | - |
| 3.3. Оплата услуг по начислению и сбору платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда | наниматель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда | наниматель | 23 107 | - | - | - |
| Просроченная задолженность по платежам за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда, возникшая по вине предприятия, осуществляющего начисление и сбор платы за наем | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение стоимости услуг по начислению и сбору платежей к объему начисленных платежей за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда | % | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 252,1 | 326,5 | 359,1 | 377,6 |
| 3.4. Сбор документов о техническом состоянии домов |  |  |  |  |  |
| Количество домов, в отношении которых собраны документы о техническом состоянии | дом | 24 | 40 | 40 | 40 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 495,9 | 1 230,1 | 1 303,9 | 1 375,6 |
| 3.5. Экспертиза платы за наем, содержание и ремонт жилья, нормативов |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных экспертиз | экспертиза | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 178,0 | 219,07 | 232,21 | 244,99 |
| 3.6. Реализация мероприятий, предусматривающих поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта |  |  |  |  |  |
| Количество домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов в результате реализации мероприятия | дом | 24 | 338 | - | - |
| - в т.ч. тепловой энергии | дом | 24 | 251 | - | - |
| - горячей и холодной воды | дом | 0 | 87 | - | - |
| - электрической энергии | дом | 0 | 0 | - | - |
| - газа | дом | 0 | 0 | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 2 823,9 | 22 616,1 | - | - |
| 3.9. Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием в 2010 году коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление, установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения 0,015 Гкал на 1 квадратный метр |  |  |  |  |  |
| Количество получателей субсидии (ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг) | организация | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 69 090,8 | 87 757,3 | 98 743,5 | 109 605,3 |
| 3.10. Предоставление субсидии управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и поставку тепловой энергии, а также ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу газа и тепловой энергии, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и реализацией коммунальных ресурсов до заселения в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Количество организаций – получателей субсидии | организация | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, ожидавших заселения | помещение | 113 | - | - | - |
| Суммарная величина возмещаемых затрат на оказание услуг по содержанию жилых помещений | тыс. руб. | 613,1 | 536,3 | 568,6 | 599,9 |
| Суммарная величина возмещаемых затрат на оказание коммунальных услуг | тыс. руб. | 634,1 | 903,1 | 1 016,0 | 1 127,8 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 1 247,2 | 1 439,4 | 1 584,6 | 1 727,7 |
| 3.11. Предоставление субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, иным специализированным кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности городу Иванову, в целях возмещения затрат в связи с оказанием жилищных услуг по содержанию жилого фонда, возникающих из-за разницы между размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и размером платы за содержание и ремонт жилых помещений, установленным органом местного самоуправления города Иванова для нанимателей муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Количество организаций – получателей субсидии | организация | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 178,3 | 272,1 | 288,4 | 304,3 |
| 3.12. Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники ВОВ (в том числе ремонт хозяйственных строений и сооружений для проживающих в индивидуальных жилых домах) |  |  |  |  |  |
| Число инвалидов и участников Великой Отечественной войны, по заявлениям которых был выполнен ремонт жилых помещений и хозяйственных построек (всего) | человек | н.д. | 503 | - | - |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 6 642,1 | 113,6 | - | - |
| 3.13. Предоставление субсидии на компенсацию затрат по уплате налога на имущество организаций, на балансе которых в качестве основных средств учитывается жилой фонд и объекты инженерной инфраструктуры ЖКК и внешнего благоустройства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, получающих субсидию | организация | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Балансовая стоимость жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры ЖКК и внешнего благоустройства, находящегося в муниципальной собственности городского округа Иваново, стоящего на балансе организаций - получателей субсидий | тыс. руб. | 83,3 | 55,8 | 36,1 | 18,4 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 1,86 | 1,34 | 0,91 | 0,44 |
| 3.14. Исполнение судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города |  |  |  |  |  |
| Количество исполненных судебных актов по обращениям о взыскании средств бюджета города | акт | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Объем расходов бюджета города Иванова | тыс. руб. | 0 | 122,4 | 0 | 0 |
| 4. Мероприятия по выполнению наказов избирателей города Иванова, ответственность за осуществление которых возложена на Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города |  |  |  |  |  |
| Количество исполненных наказов | наказ | 95 | 105 | - | - |
| 5.1. Контроль за соблюдением правил и норм санитарного состояния придомовых территорий жилищного фонда города Иванова |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных проверок соблюдения правил и норм санитарного состояния придомовых территорий жилищного фонда города Иванова | проверок | 239 | 262 | 275 | 280 |
| Количество выданных предписаний по итогам проведенных проверок | предписаний | 524 | 600 | 610 | 620 |
| Доля предписаний, по которым устранены выявленные нарушения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.1. Организация подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Иванова к эксплуатации в зимний период |  |  |  |  |  |
| Количество многоквартирных жилых домов в городе Иванове | дом | 3458 | 3458 | - | - |
| Доля многоквартирных жилых домов, подготовка которых к эксплуатации в зимний период проведена в срок | % | 98,8 | 100 | 100 | 100 |
| Количество аварийных ситуаций, возникших в связи с неготовностью объектов к эксплуатации в зимний период | авария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Подготовка муниципального правового акта об установлении платы за наем, содержание и ремонт жилья для нанимателей по договорам социального найма муниципального жилищного фонда города Иванова, а также платы за содержание и ремонт жилья для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании собственников не приняли решения о размере платы за ремонт и содержание жилья |  |  |  |  |  |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за пользование жилым помещением на очередной год | дата | 22.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений | дата | 24.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| Срок принятия муниципального правового акта об установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы | дата | 23.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 6.3. Рассмотрение обращений граждан и организаций |  |  |  |  |  |
| Количество поступивших обращений, относящихся к сфере ведения Управления | обращение | 5 386 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Количество случаев нарушения установленного порядка рассмотрения обращений | раз | - | 0 | 0 | 0 |