Ивановский городской комитет по управлению имуществом сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Вид конкурса – открытый по составу участников.

1. Концедент – муниципальное образование город Иваново от имени которого выступает  Ивановский городской комитет по управлению имуществом  (153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 41-23-08, сайт -  gkui.ivanovo.ru, председатель комитета – Бусова Наталия Леонидовна) в части осуществления полномочий собственника объекта концессионного соглашения и Управление благоустройства Администрации города Иванова (153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, ком. 124, тел. (4932) 32-80-83, e-mail blag@ivgoradm.ru, начальник управления - Смирнов Анатолий Витальевич) в части осуществления контроля за сроками, количеством и качеством выполненных работ в рамках концессионного соглашения, обеспечения своевременного и целевого расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города Иванова на возмещение расходов концессионера на создание, реконструкцию и модернизацию, содержание и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения – далее Концедент.

2. Предмет конкурса, объект концессионного соглашения (состав и описание):

– право заключения концессионного соглашения  (далее – Соглашение) по созданию, реконструкции и модернизации имущества, состав и описание которого приведены в пункте 5 тома 1 настоящей конкурсной документации (далее - объект концессионного соглашения) право собственности на которое принадлежит, а в отношении вновь создаваемых объектов – будет принадлежать Концеденту, и осуществлению деятельности по организации безопасного дорожного движения на территории города Иванова с использованием объекта концессионного соглашения.

Состав и описание:

- нежилое помещение общей площадью 70,2 кв.м, предназначенное для размещения диспетчерского пункта по управлению светофорными объектами согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации);

- создаваемые, реконструированные и модернизированные светофорные объекты согласно техническим заданиям (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации):

| № |  | Светофорные объекты (на перекрестках улиц) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ул.10 Августа – ул. Бубнова |
| 2 |  | ул.8 Марта – выезд с автостоянки (ТЦ «Серебряный город») |
| 3 |  | ул.Большая Воробьевская – ул.Велижская |
| 4 |  | ул.Большая Воробьевская – ул.Кузнечная |
| 5 |  | ул.Богдана Хмельницкого – ул. Белороссова (Танкиста Белороссова) |
| 6 |  | ул. Велижская – ул. Богдана Хмельницкого |
| 7 |  | ул.Большая Воробъевская – ул.Ивановская – ул.Некрасова |
| 8 |  | ул.Богдана Хмельницкого – ул.Маяковская |
| 9 |  | ул. Некрасова – ул. Богдана Хмельницкого |
| 10 |  | ул.Багаева – ул.Большая Воробьевская |
| 11 |  | пл. Победы (ул. Багаева – ул.Богдана Хмельницкого) |
| 12 |  | Кохомское шоссе – ДСК |
| 13 |  | ул.Кузнецова – ул.Героя Советского Союза Сахарова |
| 14 |  | ул.Куконковых – Камвольный комбинат (ул. Куконковых – пр. Текстильщиков, в районе дома 104) |
| 15 |  | ул.Куконковых – ул.Павла Большевикова |
| 16 |  | ул.Лежневская – поворот на Аэропорт |
| 17 |  | ул.Лежневская – пр.Текстильщиков |
| 18 |  | ул.Лежневская – «Точприбор» |
| 19 |  | пр.Ленина – ул. Боевиков (ул. Якова Гарелина) |
| 20 |  | пр.Ленина – ул.Демидова |
| 21 |  | пр.Ленина – ул.Красной Армии – пл.Революция |
| 22 |  | пр.Ленина – ул.Почтовая |
| 23 |  | ул. Полка «Нормандия-Неман» – ул.4 Деревенская |
| 24 |  | ул.Парижской Коммуны –ул. Ярославская – ул.Жарова |
| 25 |  | ул.Свободы – ул.Академическая |
| 26 |  | ул.Смирнова – пер.Челышева |
| 27 |  | ул.Демьяна Бедного – пр. Строителей |
| 28 |  | ул.Суворова – ул.Пролетарская |
| 29 |  | ул.Ташкентская – ул.Велижская |
| 30 |  | пр.Текстильщиков – ул. Маршала Василевского |
| 31 |  | пр.Текстильщиков – ул. Ландеховская (ул. 1-я Ландеховская) |
| 32 |  | ул.Типографская – ул.Бубнова |
| 33 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.8 Марта |
| 34 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Профсоюзная |
| 35 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Пушкина |
| 36 |  | пр.Фридриха Энгельса – к/т «Современник» |
| 37 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Арсения |
| 38 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Садовая |
| 39 |  | ул.Фрунзе – ул.Люлина |
| 40 | ул. 10 Августа – ул. Марии Рябининой |  |
| 41 | ул. Богдана Хмельницкого – Центральный рынок |  |
| 42 | ул. Карла Маркса – ул. Калинина |  |
| 43 | ул. 8 Марта – Торговый центр (ул. Калинина – ул. Громобоя) |  |
| 44 | ул. Рабфаковская – ул. Красных Зорь |  |
| 45 | ул. Жарова – ул. Кузнецова |  |
| 46 | ул. Кузнецова – ул. Рабфаковская |  |
| 47 | ул. Куконковых – переулок Милиции |  |
| 48 | ул. Куконковых – пр. Текстильщиков |  |
| 49 | ул. Лежневская – ул. Велижская |  |
| 50 | ул. Лежневская – ул. Диановых |  |
| 51 | ул. Лежневская – ул. Кирякиных |  |
| 52 | ул. Лежневская – ул. Летчика Лазарева |  |
| 53 | пр. Ленина – ул. Ермака |  |
| 54 | пр. Ленина – ул. Октябрьская |  |
| 55 | ул. Свободы – ул. Носова |  |
| 56 | ул. Парижской Коммуны – ул. Ивановская |  |
| 57 | ул. Парижской Коммуны – ул. Ленинградская |  |
| 58 | ул. Парижской Коммуны – ул. Рабфаковская |  |
| 59 | ул. Парижской Коммуны – ул. Шевченко |  |
| 60 | ул. Смирнова – «Бассейн» |  |
| 61 | ул. Смирнова – ул. Палехская |  |
| 62 | пр. Строителей – ул. Маршала Василевского |  |
| 63 | пр. Строителей – ул. Куконковых |  |
| 64 | пр. Строителей – ул. Шубиных |  |
| 65 | ул. Станкостроителей – ул. Ташкентская |  |
| 66 | пр. Текстильщиков – ул. Кудряшова |  |
| 67 | пр. Текстильщиков – «Русская кухня» (в районе дома 115 по пр. Текстильщиков) |  |
| 68 | ул. Фрунзе – ул. 4-я Минеевская |  |
| 69 | ул. Фрунзе – ул. 8-я Минеевская |  |
| 70 | ул. Куконковых – ул. 1-я Полянская |  |
| 71 | ул. 10 Августа – в районе ТЦ «Каскад» (в районе дома 8 по ул. 10 Августа) |  |
| 72 | ул. Рыбинская – 3-я ул. Ушакова |  |

- Срок, на который заключается концессионное соглашение: заключается на

срок 10 лет со дня его подписания.

4.Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели, российские и иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, что должно быть подтверждено надлежащими документами.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

-не проведение ликвидации заявителя - юридического лица, или не проведение в отношении заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства;

-не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

Заявитель может подтверждать соответствие изложенным требованиям путем предоставления предварительных и иных договоров с лицами (в том числе с инвесторами, стратегическими инвесторами), подтвердившими свою готовность участвовать в реализации проекта, либо путем объединения вкладов с иными лицами (товарищами) при условии заключения договора простого товарищества.

Подтверждение разными заявителями указанного соответствия путем представления предварительных и иных договоров с одним и тем же лицом, подтвердившим свою готовность участвовать в реализации проекта, не допускается. Не допускаются к участию в конкурсе заявители, представившие заявки, которые содержат предварительные или иные договоры с одним и тем же лицом в целях подтверждения соответствия заявителей изложенным в настоящей конкурсной документации требованиям.

5. 	Критерии конкурса и их параметры:

-сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения

- -период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям;

-размер принимаемой на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:

-начальное условие в виде не равного нулю числа;

-уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

-коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Оценка критерия конкурса производится в соответствии с таблицей.

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное значение | Требование к изменению начального значения | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сроки создания, реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения | 20 месяцев со дня подписания концессионного соглашения | уменьшение | 0,3 |
| 2 | Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный, реконструированный и модернизированный объект концессионного соглашения будет соответствовать требованиям, установленным концессионным соглашением. | 20 месяцев со дня подписания концессионного соглашения | уменьшение | 0,2 |
| 3 | Размер принимаемой концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию и (модернизацию) объекта Соглашения. | 3000000 рублей в год* | уменьшение | 0,4 |
| 4 | Размер принимаемой концедентом на себя части расходов на содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения. | 13938995,52 рублей в год* | уменьшение | 0,1 |

* Порядок и условия возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения определяются  Соглашением (Приложение № 5 настоящей конкурсной документации).

6. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Администрации города Иваново: www. ivgoradm.ru

Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить в конкурсную комиссию письменное заявление с просьбой о предоставлении конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения конкурсной документации: по почте либо нарочным по адресу секретаря конкурсной комиссии (г. Иваново, пл. Революции, д.6 . к. № 1109) по рабочим дням с 17.10.2012. до 30.11.2012 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

7. Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно.

8. Местонахождение конкурсной комиссии: г. Иваново, пл. Революции, д.6,  к. № 406. Адрес для письменных обращений в конкурсную комиссию: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. № 1109, Ивановский городской комитет по управлению имуществом. Телефон секретаря  конкурной  комиссии – (4932) 41-30-90.

9. Порядок место и срок предоставления заявок.

-заявка подается согласно рекомендуемой форме (приложение № 3) и должна включать документы и материалы, указанные в томе 2 настоящей конкурсной документации;

-заявка и документы, имеющие отношение к заявке, должны быть составлены на русском языке.

-заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсе;

-в состав заявки должен входить подписанный оригинал заявки по рекомендуемой форме, представленной в приложении № 3  к настоящей конкурсной документации, а также следующие документы и материалы:

Раздел 1. Организационно-правовая часть заявки (содержит сведения и документы о заявителе)

а) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

для российских юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная копия),

для иностранных юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия;

для простых товариществ - оригиналы либо нотариально заверенные копии договора о простом товариществе с указанием следующих сведений: функциональные обязанности каждого юридического лица - участника простого товарищества в процессе реализации проекта, программы сотрудничества, связанного с участием в реализации концессии, размер вклада (доли) каждого участника простого товарищества, права и обязанности каждого участника простого товарищества, имущественная ответственность участников простого товарищества по их обязательствам в рамках договора о товариществе, условия прекращения действия договора о товариществе;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (либо его нотариально заверенная копия);

в) документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в настоящем конкурсе и заключения концессионного соглашения (в случае необходимости получения специального разрешения на совершение отдельных видов сделок), либо его нотариально заверенная копия;

г) документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленном учредительными документами юридического лица), либо его нотариально заверенная копия;

д) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Раздел 2. Документы о задатке.

а) копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной концедентом денежной суммы задатка;

Кроме того, к заявке должны быть приложены копии удостоверенной подписью заявителя описи представленных документов и материалов заявки с указанием страниц.

Рекламные материалы в составе заявки не представляются.

Правила оформления и подписания заявки: заявка представляется заверенной заявителем в письменной форме в 2 экземплярах (один оригинал и одна копия). Один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать в случае ее наличия).

Факсимильные заявления не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ в составе оригинального экземпляра заявки, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «Копия». В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки.

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Опечатывание и маркировка заявки: заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов заявки.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печатью заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Прием заявок осуществляется в срок по рабочим дням с 17.10.2012 по 30.11.2012 включительно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г.Иваново, пл. Революции, 6, 11 этаж, кабинет 1109.

На момент регистрации заявки заявитель должен представить следующие документы:

-запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию заявки;

-два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов заявки.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации и по дате и времени, приема заявки, указанным на копии описи документов и материалов заявки.

После истечения установленного срока представления заявки не принимаются.

Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

В случае поступления таковой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю с уведомлением об отказе в принятии заявки.

9.1 Задаток, порядок его внесения.

Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Перечисление денежных средств в качестве задатка производится до момента подачи заявки на участие в конкурсе, безналичным перечислением денежных средств на лицевой счет Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Реквизиты: р/с 40302810000005000036  в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново, ИНН 3728012617, КПП 370201001, БИК 042406001, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г.Иваново (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, л/счет 013993380).

Перечисление участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с оригинальной печатью банка.

Содержание и форма платежного поручения (его копия) должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (ст.864 ГК РФ, глава 2 (п.2.10.), глава 3 (п.п.3.5., 3.8.).

Требования к содержанию и форме платежного поручения, предоставляемой участником в составе заявки, распространяются в равной степени в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки посредствам предоставления плательщиком в банк платежных поручений в электронном виде (по каналам связи, на магнитных носителях).

- Задаток должен быть внесен заявителем (должен поступить на лицевой счет Ивановского городского комитета по управлению имуществом) в размере, который установлен конкурсной документацией, до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе (30.11.2012).

10. Порядок место и срок предоставления конкурсных предложений.

Конкурсное предложение подается согласно рекомендуемой форме (приложение № 4) и должна включать документацию, указанную в настоящем томе 3 конкурсной документации;

Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном настоящей конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте.

Конкурсное предложение и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к нему, по усмотрению участника конкурса, могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для концедента и конкурсной комиссии имеют официально представленные конкурсное предложение и документы на русском языке;

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Участник конкурса может подать только одно конкурсное предложение.

В состав конкурсного предложения должен входить подписанный оригинал конкурсного предложения, рекомендуемая форма которого представлена в приложении            № 4 к настоящей конкурсной документации, а также следующие документы и материалы:

-подтверждение участником конкурса того, что все документы и сведения, включенные им в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения либо, если изменения произошли, такие изменения улучшают ранее направленные положения заявки на участие в конкурсе. Такие изменения должны быть включены в состав данного раздела конкурсного предложения.

В случае, если изменения ухудшают ранее направленные положения заявки, такое конкурсное предложение признается несоответствующим конкурсной документации и не оценивается.

Правила оформления и подписания конкурсных предложений

Требуемый состав документов и материалов, которые участник должен включить в конкурсное предложение, определен в томе 3 конкурсной документации.

Конкурсное предложение представляется в письменной форме в 2 экземплярах. При этом один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный участником конкурса согласно требованиям к экземпляру - оригиналу конкурсного предложения, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов и порядку оформления. При этом каждая страница экземпляра конкурсного предложения должна быть удостоверена подписью полномочного представителя участника конкурса.

Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись лица с расшифровкой, печать  (при ее наличии). При этом документы, для которых приложениями к тому 3 конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. Все формы должны быть подписаны участником конкурса и заверены его печатью (при ее наличии).

Документы экземпляра - оригинала конкурсного предложения, представляются в оригинале  либо в установленных конкурсной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. При этом конкурсная комиссия и концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям конкурсной документации в виде заверенных участником конкурса копий.

Факсимильные конкурсные предложения не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Все страницы экземпляра - оригинала конкурсного предложения, должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения, четко помечаются надписью «Копия». В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя участника конкурса виде с указанием на обороте последнего листа конкурсного предложения количества страниц.

Конкурсное предложение прошивается, скрепляется печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса (или его полномочного представителя) с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом участника конкурса и скреплен печатью участника конкурса (при ее наличии).

В приеме конверта с конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители участников конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

К конверту обязательно прилагаются два экземпляра описи документов и материалов конкурсного предложения, удостоверенных подписью полномочного представителя с указанием страниц.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения.

Прием конкурсных предложений участников конкурса осуществляется по рабочим дням с 05.12.2012 по 11.03.2013  в порядке, установленном в томе 1 конкурсной документации, с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г.Иваново, пл. Революции, 6, 11 этаж, кабинет 1109.

На момент регистрации конкурсного предложения участник конкурса должен представить следующие документы:

-запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения;

-два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов конкурсного предложения.

Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным предложением в журнале регистрации и по дате и времени, проставленным при его приеме на копии описи документов и материалов конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, поданные с опозданием

После истечения установленного срока представления конкурсные предложения не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

В случае поступления такого конкурсного предложения по почте, конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

11.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено в 15.00 часов 03.12.2012 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406.

Определение заявителей, прошедших предварительный отбор будет произведено в 15.00 часов 03.12.2012 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406

12. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 10.00 часов 11.03.2013 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406.

13.	Определение победителя конкурса.

Победитель конкурса определяется путем ранжирования конкурсной комиссией конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений в порядке, установленном томом 3 конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: 11.03.2013 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406.

15. Срок подписания концессионного соглашения.

Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, соответствующий решению о заключении концессионного соглашения и представленному победителем конкурса конкурсному предложению. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

16.	Регламент проведения конкурса.

График проведения конкурса

Ниже представлен график проведения конкурса в соответствии действующим законодательством:

| Этап: | Сроки: |
| --- | --- |
| Подача заявок | по рабочим дням с 17.10.2012 по 30.11.2012 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов |
| Вскрытие заявок, определение заявителей, прошедших предварительный отбор | в 15 ч. 00 мин. 03.12.2012 |
| Уведомление заявителей, прошедших предварительный отбор | до 04.12.2012 |
| Предоставление конкурсных предложений | по рабочим дням с 05.12.2012 по 11.03.2013 (до момента вскрытия конкурсных предложений) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов |
| Вскрытие конкурсных предложений | в 10 ч. 00 мин. 11.03.2013 |
| Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, определение победителя конкурса | 11.03.2013 |

Указанные сроки при необходимости могут изменяться в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ (в редакции от 19.07.2011) «О концессионных соглашениях».

## КОНКУРСНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении являющегося собственностью муниципального образования город Иваново недвижимого имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А),  технологически связанного с ним движимого имущества (светофорных объектов), подлежащего реконструкции и модернизации, и вновь создаваемого движимого имущества (светофорных объектов)

г. Иваново

2012 г.

Том 1. Общие условия проведения конкурса.

- Концедент – муниципальное образование городской округ Иваново, от имени которого выступает  Ивановский городской комитет по управлению имуществом  (153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6) в части осуществления полномочий собственника объекта концессионного соглашения и управление благоустройства Администрации города Иванова (153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6) в части осуществления контроля за сроками, количеством и качеством выполненных работ в рамках концессионнго соглашения, обеспечения своевременного и целевого расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города Иванова на возмещение расходов концессионера на создание, реконструкцию и модернизацию, содержание и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения – далее Концедент.

- Основание проведения конкурса - постановление Администрации города Иванова от ____ № ___ «______»

- Вид конкурса – открытый по составу участников

- Предмет конкурса – право заключения концессионного соглашения  (далее – Соглашение) по созданию, реконструкции и модернизации имущества, состав и описание которого приведены в пункте 5 тома 1 настоящей конкурсной документации (далее - объект концессионного соглашения) право собственности на которое принадлежит, а в отношении вновь создаваемых объектов – будет принадлежать Концеденту, и осуществлению деятельности по организации безопасного дорожного движения на территории города Иванова с использованием объекта концессионного соглашения.

- Объект концессионного соглашения:

- нежилое помещение общей площадью 70,2 кв.м, предназначенное для размещения диспетчерского пункта по управлению светофорными объектами согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации);

- создаваемые, реконструированные и модернизированные светофорные объекты согласно техническим заданиям (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации):

| № |  | Светофорные объекты (на перекрестках улиц) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ул.10 Августа – ул. Бубнова |
| 2 |  | ул.8 Марта – выезд с автостоянки (ТЦ «Серебряный город») |
| 3 |  | ул.Большая Воробьевская – ул.Велижская |
| 4 |  | ул.Большая Воробьевская – ул.Кузнечная |
| 5 |  | ул.Богдана Хмельницкого – ул. Белороссова (Танкиста Белороссова) |
| 6 |  | ул. Велижская – ул. Богдана Хмельницкого |
| 7 |  | ул.Большая Воробъевская – ул.Ивановская – ул.Некрасова |
| 8 |  | ул.Богдана Хмельницкого – ул.Маяковская |
| 9 |  | ул. Некрасова – ул. Богдана Хмельницкого |
| 10 |  | ул.Багаева – ул.Большая Воробьевская |
| 11 |  | пл. Победы (ул. Багаева – ул.Богдана Хмельницкого) |
| 12 |  | Кохомское шоссе – ДСК |
| 13 |  | ул.Кузнецова – ул.Героя Советского Союза Сахарова |
| 14 |  | ул.Куконковых – Камвольный комбинат (ул. Куконковых – пр. Текстильщиков, в районе дома 104) |
| 15 |  | ул.Куконковых – ул.Павла Большевикова |
| 16 |  | ул.Лежневская – поворот на Аэропорт |
| 17 |  | ул.Лежневская – пр.Текстильщиков |
| 18 |  | ул.Лежневская – «Точприбор» |
| 19 |  | пр.Ленина – ул. Боевиков (ул. Якова Гарелина) |
| 20 |  | пр.Ленина – ул.Демидова |
| 21 |  | пр.Ленина – ул.Красной Армии – пл.Революция |
| 22 |  | пр.Ленина – ул.Почтовая |
| 23 |  | ул. Полка «Нормандия – Неман» – ул.4 Деревенская |
| 24 |  | ул.Парижской Коммуны –ул. Ярославская – ул.Жарова |
| 25 |  | ул.Свободы – ул.Академическая |
| 26 |  | ул.Смирнова – пер.Челышева |
| 27 |  | ул.Демьяна Бедного – пр. Строителей |
| 28 |  | ул.Суворова – ул.Пролетарская |
| 29 |  | ул.Ташкентская – ул.Велижская |
| 30 |  | пр.Текстильщиков – ул. Маршала Василевского |
| 31 |  | пр.Текстильщиков – ул. Ландеховская (ул. 1-я Ландеховская) |
| 32 |  | ул.Типографская – ул.Бубнова |
| 33 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.8 Марта |
| 34 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Профсоюзная |
| 35 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Пушкина |
| 36 |  | пр.Фридриха Энгельса – к/т «Современник» |
| 37 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Арсения |
| 38 |  | пр.Фридриха Энгельса – ул.Садовая |
| 39 |  | ул.Фрунзе – ул.Люлина |
| 40 | ул. 10 Августа – ул. Марии Рябининой |  |
| 41 | ул. Богдана Хмельницкого – Центральный рынок |  |
| 42 | ул. Карла Маркса – ул. Калинина |  |
| 43 | ул. 8 Марта – Торговый центр (ул. Калинина – ул. Громобоя) |  |
| 44 | ул. Рабфаковская – ул. Красных Зорь |  |
| 45 | ул. Жарова – ул. Кузнецова |  |
| 46 | ул. Кузнецова – ул. Рабфаковская |  |
| 47 | ул. Куконковых – переулок Милиции |  |
| 48 | ул. Куконковых – пр. Текстильщиков |  |
| 49 | ул. Лежневская – ул. Велижская |  |
| 50 | ул. Лежневская – ул. Диановых |  |
| 51 | ул. Лежневская – ул. Кирякиных |  |
| 52 | ул. Лежневская – ул. Летчика Лазарева |  |
| 53 | пр. Ленина – ул. Ермака |  |
| 54 | пр. Ленина – ул. Октябрьская |  |
| 55 | ул. Свободы – ул. Носова |  |
| 56 | ул. Парижской Коммуны – ул. Ивановская |  |
| 57 | ул. Парижской Коммуны – ул. Ленинградская |  |
| 58 | ул. Парижской Коммуны – ул. Рабфаковская |  |
| 59 | ул. Парижской Коммуны – ул. Шевченко |  |
| 60 | ул. Смирнова – «Бассейн» |  |
| 61 | ул. Смирнова – ул. Палехская |  |
| 62 | пр. Строителей – ул. Маршала Василевского |  |
| 63 | пр. Строителей – ул. Куконковых |  |
| 64 | пр. Строителей – ул. Шубиных |  |
| 65 | ул. Станкостроителей – ул. Ташкентская |  |
| 66 | пр. Текстильщиков – ул. Кудряшова |  |
| 67 | пр. Текстильщиков – «Русская кухня» (в районе дома 115 по пр. Текстильщиков) |  |
| 68 | ул. Фрунзе – ул. 4-я Минеевская |  |
| 69 | ул. Фрунзе – ул. 8-я Минеевская |  |
| 70 | ул. Куконковых – ул. 1-я Полянская |  |
| 71 | ул. 10 Августа – в районе ТЦ «Каскад» (в районе дома 8 по ул. 10 Августа) |  |
| 72 | ул. Рыбинская – 3-я ул. Ушакова |  |

- Срок, на который заключается концессионное соглашение: заключается на срок 10 лет со дня его подписания.

- Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения: 100 000 (сто тысяч) рублей

- Требования, предъявляемые к участникам конкурса:

8.1.	Участниками конкурса могут быть: индивидуальные предприниматели, российские и иностранные юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, что должно быть подтверждено надлежащими документами.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

-	не проведение ликвидации заявителя - юридического лица, или не проведение в отношении заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства;

-	не приостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-	отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

Заявитель может подтверждать соответствие изложенным требованиям путем предоставления предварительных и иных договоров с лицами (в том числе с инвесторами, стратегическими инвесторами), подтвердившими свою готовность участвовать в реализации проекта, либо путем объединения вкладов с иными лицами (товарищами) при условии заключения договора простого товарищества.

Подтверждение разными заявителями указанного соответствия путем представления предварительных и иных договоров с одним и тем же лицом, подтвердившим свою готовность участвовать в реализации проекта, не допускается. Не допускаются к участию в конкурсе заявители, представившие заявки, которые содержат предварительные или иные договоры с одним и тем же лицом в целях подтверждения соответствия заявителей изложенным в настоящей конкурсной документации требованиям.

9.	Порядок проведения конкурса.

9.1.	Конкурсная документация предоставляется заявителям бесплатно.

9.2. Для получения конкурсной документации заявитель обязан направить в конкурсную комиссию письменное заявление с просьбой о предоставлении конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения конкурсной документации: по почте либо нарочным по адресу секретаря конкурсной комиссии (г. Иваново, пл. Революции, д.6 . к. № 1109) по рабочим дням с 17.10.2012 до 30.11.2012 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

9.3.	В течение пяти рабочих дней со дня получения конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении конкурсной документации обратившемуся заявителю предоставляется конкурсная документация (в письменной форме).

9.4.	Конкурсная документация размещается на официальном сайте Администрации города Иваново: www. ivgoradm.ru

9.5.	Если участник конкурса самостоятельно получил конкурсную документацию на сайте, он несет ответственность за отслеживание изменений, если такие будут вноситься в нее в установленном порядке.

9.6.	Местонахождение конкурсной комиссии: г. Иваново, пл. Революции, д.6,            к. № 406. Адрес для письменных обращений в конкурсную комиссию: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. № 1109 , Ивановский городской комитет по управлению имуществом.

9.7.	Заявки на участие в конкурсе  представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции недвижимого имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А),  технологически связанного с ним движимого имущества (светофорных объектов), подлежащего реконструкции и модернизации, и вновь создаваемого движимого имущества (светофорных объектов), являющихся собственностью муниципального образования городской округ Иваново», с указанием наименования и (или) фамилии, имени, отчества  и адреса заявителя по рабочим дням с 17.10.2012 до 30.11.2012 (включительно) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. № 1109. Рекомендуемая форма заявки приведена в приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.

Конкурсные предложения представляются в конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения в отношении являющегося собственностью муниципального образования городской округ Иваново недвижимого имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А), технологически связанного с ним движимого имущества (светофорных объектов), подлежащего реконструкции и модернизации, и вновь создаваемого движимого имущества (светофорных объектов)» с указанием наименования и (или) фамилии, имени, отчества  и адреса заявителя по рабочим дням с 05.12.2012 по 11.03.2013 (до момента вскрытия конкурсных предложений) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. № 1109. Рекомендуемая форма конкурсного предложения приведена в приложении № 4 к настоящей конкурсной документации.

9.8.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено в 15.00 часов 03.12.2012 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406.

Определение заявителей, прошедших предварительный отбор будет произведено в 15.00 часов 03.12.2012 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет произведено в 10.00 часов 11.03.2013 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6 , к. № 406.

9.9.	При поступлении заявок и конкурсных предложений без указанных пометок на конвертах они не считаются соответственно заявками и конкурсными предложениями  и не будут рассматриваться конкурсной комиссией.

9.10.	Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением концедента согласно конкурсной документации. Соответствующие изменения подлежат опубликованию и размещению на сайте концедента в сети Интернет (http://www.ivgoradm.ru).

10.	Регламент проведения конкурса

10.1.	График проведения конкурса

Ниже представлен график проведения конкурса в соответствии действующим законодательством:

| Этап: | Сроки: |
| --- | --- |
| Подача заявок | по рабочим дням с 17.10.2012 по 30.11.2012 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов |
| Вскрытие заявок, определение заявителей, прошедших предварительный отбор | в 15 ч. 00 мин. 03.12.2012 |
| Уведомление заявителей, прошедших предварительный отбор | до 04.12.2012 |
| Предоставление конкурсных предложений | по рабочим дням с 05.12.2012 по 11.03.2013 (до момента вскрытия конкурсных предложений) с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов |
| Вскрытие конкурсных предложений | в 10 ч. 00 мин. 11.03.2013 |
| Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, определение победителя конкурса | 11.03.2013 |

10.2.	Указанные сроки при необходимости могут изменяться в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

11.	Изменения конкурсной документации.

Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок и конкурсных предложений на участие в конкурсе не менее чем за тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в официальном печатном издании газете «Рабочий край» и размещается на официальном сайте концедента в сети Интернет (http://www.ivgoradm.ru) .

12.	Толкование документов, входящих в состав конкурсной документации.

Все документы, входящие в состав конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в конкурсную документацию, опубликованные концедентом в установленном порядке, имеют преимущество по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей конкурсной документации.

13.	Заявители и участники конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявок и конкурсных предложений в связи с участием в конкурсе, а концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.

14.	Конкурсная комиссия.

В целях проведения конкурса концедентом создается комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города Иванова.

15.	Разъяснения конкурсной документации.

15.1.	Участник конкурса самостоятельно или через своего уполномоченного представителя вправе обратиться в конкурсную комиссию с запросом о разъяснении положений конкурсной документации.

15.2.	Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в срок не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на Официальном сайте. Указанные запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на Официальном сайте. Указанные запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

16.	Права участника конкурса.

16.1.	Взаимоотношения заявителя,  участника конкурса, концедента, концессионера и конкурсной комиссии, связанные с оформлением конкурсной документации, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.2.	Заявитель и участник конкурса вправе оспаривать незаконные решения концедента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Том 2. Предварительный отбор.

- Заявка: порядок составления и предоставления.

  - Заявка подается согласно рекомендуемой форме (приложение № 3) и должна включать документы и материалы, указанные в томе 2 настоящей конкурсной документации;

  - Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Заявка и документы, имеющие отношение к заявке, по усмотрению заявителя, могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для концедента и конкурсной комиссии имеют официально представленные заявка и документы на русском языке;

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсе;

  - В состав заявки должен входить подписанный оригинал заявки по рекомендуемой форме, представленной в приложении № 3  к настоящей конкурсной документации, а также следующие документы и материалы:

Раздел 1. Организационно-правовая часть заявки (содержит сведения и документы о заявителе)

а) документы, подтверждающие правоспособность заявителя:

для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

для российских юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная копия),

для иностранных юридических лиц - нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия;

для простых товариществ - оригиналы либо нотариально заверенные копии договора о простом товариществе с указанием следующих сведений: функциональные обязанности каждого юридического лица - участника простого товарищества в процессе реализации проекта, программы сотрудничества, связанного с участием в реализации концессии, размер вклада (доли) каждого участника простого товарищества, права и обязанности каждого участника простого товарищества, имущественная ответственность участников простого товарищества по их обязательствам в рамках договора о товариществе, условия прекращения действия договора о товариществе;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (либо его нотариально заверенная копия);

в) документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в настоящем конкурсе и заключения концессионного соглашения (в случае необходимости получения специального разрешения на совершение отдельных видов сделок), либо его нотариально заверенная копия;

г) документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленном учредительными документами юридического лица), либо его нотариально заверенная копия;

д) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Раздел 2. Документы о задатке.

копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной концедентом денежной суммы задатка;

Кроме того, к заявке должны быть приложены копии удостоверенной подписью заявителя описи представленных документов и материалов заявки с указанием страниц.

Рекламные материалы в составе заявки не представляются.

  - Правила оформления и подписания заявки: заявка представляется заверенной заявителем в письменной форме в 2 экземплярах (один оригинал и одна копия). Один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.

Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать в случае ее наличия).

Факсимильные заявления не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Документ в составе оригинального экземпляра заявки, представленный с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «Копия». В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы Заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица заявителя опись документов и материалов заявки.

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

  - Опечатывание и маркировка заявки: заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов заявки.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печатью заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

  - Прием заявок осуществляется в срок, установленный в томе 1 настоящей конкурсной документации.

На момент регистрации заявки заявитель должен представить следующие документы:

запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию заявки;

два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов заявки.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с заявкой в журнале регистрации и по дате и времени, приема заявки, указанным на копии описи документов и материалов заявки.

  - Представленная в конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок. При этом на копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки.

  - Концедент может продлить срок приема заявок, внеся изменение в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей концедента и заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты.

  - После истечения установленного срока представления заявки не принимаются.

Конверт с заявкой, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

В случае поступления таковой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю с уведомлением об отказе в принятии заявки.

  - Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления заявок, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления заявок, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока представления заявок, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

  - В случае, если по истечении срока приема заявок подано менее двух заявок, концедент объявляет конкурс несостоявшимся по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого срока.

- Задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее задаток).

2.1.	Перечисление задатка.

Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Перечисление денежных средств в качестве задатка производится до момента подачи заявки на участие в конкурсе, безналичным перечислением денежных средств на лицевой счет Ивановского городского комитета по управлению имуществом.

Реквизиты: р/с 40302810000005000036  в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново, ИНН 3728012617, КПП 370201001, БИК 042406001, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г.Иваново (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, л/счет 013993380).

Перечисление участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением с оригинальной печатью банка.

Содержание и форма платежного поручения (его копия) должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами (ст.864 ГК РФ, глава 2 (п.2.10.), глава 3 (п.п.3.5., 3.8.).

Требования к содержанию и форме платежного поручения, предоставляемой участником в составе заявки, распространяются в равной степени в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки посредствам предоставления плательщиком в банк платежных поручений в электронном виде (по каналам связи, на магнитных носителях).

- Задаток должен быть внесен заявителем (должен поступить на лицевой счет Ивановского городского комитета по управлению имуществом) в размере, который установлен конкурсной документацией, до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе (30.11.2012).

2.2.	Условия возврата концедентом задатка.

Сумма задатка возвращается концедентом участнику конкурса или заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного заявителем задатка на расчетный счет участника конкурса или заявителя после наступления одного из следующих событий:

- - в случае отказа концедента от проведения настоящего открытого конкурса (внесенная сумма задатка возвращается течение пяти рабочих дней после направления концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения конкурса);

- - в случае отзыва заявителем заявки на участие в конкурсе (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе) внесенная сумма задатка возвращается течение пяти рабочих дней после получения уведомления об отзыве;

- - в случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) внесенная сумма задатка возвращается течение пяти рабочих дней  после получения уведомления об отзыве;

- в случае получения заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в конкурсе внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней после получения таковой заявки на участие в конкурсе;

- в случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предложений внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

- в случае, если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в настоящем конкурсе, внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

- в случае, если по истечении срока предоставления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, а так же:

а) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения (в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся);

б) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения (в течении пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока предоставления предложения о заключении концессионного соглашения);

в) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решения о заключении с таким заявителем концессионного соглашения (в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения);

- в случае, если участник конкурса участвовал в конкурсе, но не стал победителем конкурса, внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

- победителю конкурса задаток возвращается после заключения концессионного соглашения.

2.3.	Условия удержания концедентом задатка.

Задаток остается (не возвращается) у концедента в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного соглашения.

- Порядок вскрытия конвертов, содержащих заявки.

Вскрытие конвертов с заявками производится конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 28 Закона о концессиях. Заявители (их полномочные представители) могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи заявок.

В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «Изменение». Те конверты с заявками, отзыв которых осуществлен заявителями в соответствии с пунктом 7 статьи 27 Закона о концессиях, вскрываться и рассматриваться не будут.

При вскрытии каждого конверта с заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование и место нахождения (почтовый адрес) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывается.

- Рассмотрение заявок.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на:

- соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

- соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

- соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессиях;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений положений заявки направляется по адресу, указанному в заявке, или по электронным средствам связи.

Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений положений заявки должен содержать:

- суть запрашиваемых разъяснений.

Заявитель обязан представить в ответ на запрос конкурсной комиссии письменные разъяснения положений заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе конкурсной комиссии.

На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске заявителя к участию в конкурсе;

- об отказе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным частью 1 статьи 29 Закона о концессиях;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

При рассмотрении поданных заявок конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в заявке. По итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия оформляет протокол проведения предварительного отбора заявителей, включающий в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

Заявитель получает статус заявителя, прошедшего предварительный отбор, после подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса с указанием сведений о допуске данного заявителя к участию в конкурсе.

- Уведомление заявителей о результатах предварительного отбора.

Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока предоставления конкурсных предложений, направляет заявителям, прошедшим предварительный отбор, уведомление о представлении конкурсного предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с обоснованием причин отказа и с приложением копии указанного протокола, а так же возвращаются внесенные ими суммы задатков.

6. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.  В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

- Возврат заявок заявителям.

По завершении процедуры вскрытия конвертов с заявками все заявки становятся собственностью концедента и не подлежат возврату заявителям.

Том 3. Конкурс.

- Конкурсное предложение: порядок составления и предоставления.

  - Конкурсное предложение подается согласно рекомендуемой форме (приложение № 4) и должна включать документацию, указанную в настоящем томе 3 конкурсной документации;

Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном настоящей конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте.

  - Конкурсное предложение и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к нему, по усмотрению участника конкурса, могут быть представлены на двух языках - русском и иностранном. Юридическую силу для концедента и конкурсной комиссии имеют официально представленные конкурсное предложение и документы на русском языке.

К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Участник конкурса может подать только одно конкурсное предложение.

  - В состав конкурсного предложения должен входить подписанный оригинал конкурсного предложения, рекомендуемая форма которого представлена в приложении            № 4 к настоящей конкурсной документации, а также следующие документы и материалы:

-	подтверждение участником конкурса того, что все документы и сведения, включенные им в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения либо, если изменения произошли, такие изменения улучшают ранее направленные положения заявки на участие в конкурсе. Такие изменения должны быть включены в состав данного раздела конкурсного предложения.

В случае, если изменения ухудшают ранее направленные положения заявки, такое конкурсное предложение признается несоответствующим конкурсной документации и не оценивается.

  - Правила оформления и подписания конкурсных предложений

Требуемый состав документов и материалов, которые участник должен включить в конкурсное предложение, определен в томе 3 конкурсной документации.

Конкурсное предложение представляется в письменной форме в 2 экземплярах. При этом один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный участником конкурса согласно требованиям к экземпляру - оригиналу конкурсного предложения, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов и порядку оформления. При этом каждая страница экземпляра конкурсного предложения должна быть удостоверена подписью полномочного представителя участника конкурса.

Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись лица с расшифровкой, печать  (при ее наличии). При этом документы, для которых приложениями к тому 3 конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. Все формы должны быть подписаны участником конкурса и заверены его печатью (при ее наличии).

Документы экземпляра - оригинала конкурсного предложения, представляются в оригинале  либо в установленных конкурсной документацией случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. При этом конкурсная комиссия и концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям конкурсной документации в виде заверенных участником конкурса копий.

Факсимильные конкурсные предложения не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

Все страницы экземпляра - оригинала конкурсного предложения, должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения, четко помечаются надписью «Копия». В случае расхождений конкурсная комиссия и концедент следуют оригиналу.

Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя участника конкурса виде с указанием на обороте последнего листа конкурсного предложения количества страниц.

Конкурсное предложение прошивается, скрепляется печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса (или его полномочного представителя) с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом участника конкурса и скреплен печатью участника конкурса (при ее наличии).

В приеме конверта с конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители участников конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

К конверту обязательно прилагаются два экземпляра описи документов и материалов конкурсного предложения, удостоверенных подписью полномочного представителя с указанием страниц.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения.

  - Порядок подачи конкурсных предложений: срок и место

Прием конкурсных предложений участников конкурса осуществляется в порядке, установленном в томе 1 настоящей конкурсной документации.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

На момент регистрации конкурсного предложения участник конкурса должен представить следующие документы:

-	запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения;

-	два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов конкурсного предложения.

Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным предложением в журнале регистрации и по дате и времени, проставленным при его приеме на копии описи документов и материалов конкурсного предложения.

  - Конкурсные предложения, поданные с опозданием

После истечения установленного срока представления конкурсные предложения не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

В случае поступления такого конкурсного предложения по почте, конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

  - Изменения в конкурсных предложениях и их отзыв

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с порядком, определенным в томе 3 конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «изменение».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения в соответствии с порядком, определенном в томе 3 конкурсной документации.

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные предложения после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

  - Концедент может продлить срок приема конкурсных предложений, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с томом 1 конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей концедента и участника конкурса продлевается с учетом измененных сроков.

- Порядок вскрытия конвертов, содержащих конкурсные предложения.

Дата, время и адрес, по которому будет осуществляться вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, определены в томе 1 настоящей конкурсной документации.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится на заседании конкурсной комиссией.

Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с конкурсными предложениями, которые поданы до истечения срока представления конкурсных предложений, указанного в графике проведения конкурса.

При вскрытии каждого конверта с конкурсным предложением, присутствующим при вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

-	наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса;

- сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

3.	Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

3.1. 	Критерии конкурса и их параметры:

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения

- 2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям;

3) размер принимаемой на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта Соглашения.

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:

-	начальное условие в виде не равного нулю числа;

-	уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

-	коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Оценка критерия конкурса производится в соответствии с таблицей.

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное значение | Требование к изменению начального значения | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сроки создания, реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения | 20 месяцев со дня подписания концессионного соглашения | уменьшение | 0,3 |
| 2 | Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный, реконструированный и модернизированный объект концессионного соглашения будет соответствовать требованиям, установленным концессионным соглашением. | 20 месяцев со дня подписания концессионного соглашения | уменьшение | 0,2 |
| 3 | Размер принимаемой концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию и (модернизацию) объекта Соглашения. | 3000000 рублей в год* | уменьшение | 0,4 |
| 4 | Размер принимаемой концедентом на себя части расходов на содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения. | 13938995,52 рублей в год* | уменьшение | 0,1 |

* Порядок и условия возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения определяются  Соглашением (Приложение № 5 настоящей конкурсной документации).

3.2.	Рассмотрение  конкурсных предложений.

Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие конкурсных предложений критериям конкурса, установленным конкурсной документации, и проводит сравнение содержащихся в конкурсных предложениях условий.

На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение:

-	о соответствии конкурсного предложения критериям конкурса, установленным томом 3 конкурсной документации,

-	о несоответствии конкурсного предложения критериям конкурса, установленным томом 3 конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

  - Оценка конкурсных предложений.

Оценка конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии критериям конкурса, установленным томом 3 конкурсной документации, осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

- 3.3.1. Величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Математически указанные процедуры по каждому критерию описываются нижеприведенной формулой. Для каждого i-го конкурсного предложения вычисляется балл Бi:

Вmax - Вi

Бi = -------------- x К,

Вmax - Вmin

где:

Вmax -   наибольшее из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях;

Вi – значение, содержащееся в конкурсном предложении;

Вmin - наименьшее из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях;

К - коэффициент  критерия.

3.3.2. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и таким образом, определяется суммарный результат (балл) по конкурсному предложению.

3.3.3.	Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям. В результате сравнения суммарных результатов по конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений (первое место соответствует наибольшему баллу).

3.4.	Конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения срока представления конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся в случае если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений, или конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений. В случае объявления конкурса несостоявшимся концедент возвращает участнику конкурса сумму внесенного им задатка в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и, если оно соответствует критериям конкурса, установленным томом 3 конкурсной документации, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении.

4.	Определение победителя конкурса.

4.1.	Победитель конкурса определяется путем ранжирования конкурсной комиссией конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений в порядке, установленном томом 3 конкурсной документации.

4.2.	Наивысший рейтинг (первое место) присваивается конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

4.3.	Далее остальные конкурсные предложения ранжируются конкурсной комиссией по убыванию суммарного результата по каждому конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых конкурсных предложений конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).

4.4.	В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг), победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

4.5.	По итогам рассмотрения и оценки конкурсных предложений конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который включает:

- критерии конкурса, установленные томом 3 конкурсной документации;

- условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

- результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии критериям конкурса;

- результаты оценки конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого конкурсного предложения;

- наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем.

4.6.	После подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений в течение срока, установленного графиком проведения конкурса, подписывается протокол о результатах конкурса.

Протокол о результатах конкурса включает:

- решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

- сообщение о проведении конкурса;

- конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;

- запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

- перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с представлении  конкурсных предложений;

- протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

4.7.	Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение срока, установленного томом 2 конкурсной документации.

5.	Уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.

5.1.	Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в сети Интернет (http://www.ivgoradm.ru).

5.2.	Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить участникам конкурса уведомления о результатах проведения конкурса. Указанные уведомления могут быть направлены в электронной форме.

5.3.	Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснением результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

6.	Заключение концессионного соглашения.

6.1.	Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, соответствующий решению о заключении концессионного соглашения и представленному победителем конкурса конкурсному предложению. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

6.2.	В случае если до предельного срока подписания концессионного соглашения, установленного пунктом 6.1 конкурсной документации, победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанные проектом концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается.

6.3. Концедент по истечении двух рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с Законом о концессиях, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения, за исключением существенных условий, установленных Законом о концессии, а также условий, являющихся критериями конкурса.

Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещено на официальном сайте в сети Интернет (http://www.ivgoradm.ru) в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса.

6.4.	В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

6.5.	В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29  Закона о концессиях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся концедент направляет участнику конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, проект концессионного соглашения, соответствующий решению о заключении концессионного соглашения и начальным значениям критериев конкурса. В этом случае концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня направления указанному участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

6.6.	Концессионное соглашение заключается в письменной форме при условии представления документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению,  вступает в силу со дня его подписания.

6.7.	Обеспечение исполнения концессионного соглашения.

6.7.1. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется концессионером на срок, предусмотренный для создания, реконструкции и модернизации объекта концессионного соглашения.

Обеспечение исполнения обязательств предоставляется на сумму 500 000 рублей.

6.7.2. Обеспечение исполнения обязательств может быть представлено любым способом в соответствии с Законом о концессиях.

6.8.	Победителю конкурса задаток возвращается в течение пятнадцати рабочих дней после заключения концессионного соглашения.

6.9.	Право концедента  на отказ от заключения концессионного соглашения

После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для подписания концессионного соглашения, а также после принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, соответствующее критериям конкурса, концедент вправе отказаться от подписания концессионного соглашения с победителем конкурса, а также от заключения концессионного соглашения с единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, в случае установления факта:

- проведения в отношении победителя конкурса или единственного участника конкурса, представившего конкурсное предложение, процедуры ликвидации или банкротства;

- приостановления деятельности победителя конкурса или единственного участника конкурса, представившего конкурсное предложение, судом или уполномоченными государственными органами в связи с нарушением законодательства;

- предоставления победителем конкурса или единственным участником конкурса, представившим конкурсное предложение, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией, при проведении предварительного отбора и конкурса.

Концедент вправе отказаться от подписания концессионного соглашения в указанных случаях путем направления победителю конкурса, а также единственному участнику конкурса уведомления об отказе от заключения концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения концессионного соглашения.

В случае отказа концедента от заключения концессионного соглашения концедент возвращает победителю конкурса или единственному участнику конкурса, представившему конкурсное предложение, сумму внесенного им задатка.

6.10.	Возврат заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений заявителям и участникам конкурса

После процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе все поступившие заявки становятся собственностью концедента и возврату заявителям не подлежат.

После процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями все поступившие конкурсные предложения становятся собственностью концедента и возврату участникам не подлежат.

6.11.	Права заявителя - участника конкурса

Отношения, возникающие между заявителями, участниками конкурса, концессионером и концедентом, а также конкурсной комиссией, регулируются законодательством Российской Федерации.

Участники имеют право на обжалование незаконного решения или действий концедента (конкурсной комиссии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к конкурсной документации

Техническое задание на проведение реконструкции и модернизации

нежилого помещения по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 83А.

В процессе проведения реконструкции будут выполнены следующие работы и мероприятия:

Архитектурно-строительная часть

- Планировка и назначение помещений – для диспетчерского пункта.

- Внутренняя отделка всех помещений диспетчерского пункта с использованием материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющих соответствующие сертификаты.

Инженерное оборудование, сети и системы

- Ремонт инженерных сетей отопления, водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения, связи.

- Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

Работы будут проведены в соответствии с соблюдением СНиП, технических регламентов и иных требований действующего законодательства РФ в сфере проведения строительных работ.

После завершения капитального ремонта помещение диспетчерского пункта должно соответствовать действующим нормативным документам РФ в области строительства и проектирования, санитарным и противопожарным нормам

Приложение № 2

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Место расположения светофорных объектов:

- ул.10 Августа – ул. Бубнова

- ул.8 Марта –  выезд с автостоянки (ТЦ «Серебряный город»)

- ул.Большая Воробьевская – ул. Велижская

- ул.Большая Воробьевская – ул. Кузнечная

- ул.Богдана Хмельницкого –ул. Белороссова (Танкиста Белороссова)

- ул. Велижская – ул. Б. Хмельницкого

- ул.Большая Воробъевская – ул. Ивановская – ул. Некрасова

- ул.Богдана Хмельницкого – ул.Маяковская

- ул. Некрасова – ул. Богдана Хмельницкого

- ул. Багаева – ул. Большая Воробьевская

- пл. Победы (ул. Багаева – ул.Богдана Хмельницкого)

- Кохомское шоссе – ДСК

- ул.Кузнецова – ул.Героя Советского Союза Сахарова

- ул.Куконковых – Камвольный комбинат (ул. Куконковых – пр. Текстильщиков, в районе дома 104)

- ул.Куконковых – ул.Павла Большевикова

- ул.Лежневская – поворот на Аэропорт

- ул.Лежневская – пр.Текстильщиков

- ул.Лежневская – «Точприбор»

- пр.Ленина – ул. Боевиков (ул. Якова Гарелина)

- пр.Ленина – ул.Демидова

- пр.Ленина – ул.Красной Армии – пл.Революция

- пр.Ленина – ул.Почтовая

- ул.Полка «Нормандия - Неман» – ул.4 Деревенская

- ул.Парижской Коммуны –ул. Ярославская – ул.Жарова

- ул.Свободы – ул.Академическая

- ул.Смирнова – пер.Челышева

- ул. Демьяна Бедного – пр. Строителей

- ул.Суворова – ул.Пролетарская

- ул.Ташкентская – ул.Велижская

- пр.Текстильщиков – ул.Маршала Василевского

- пр.Текстильщиков – ул.Ландеховская (ул. 1-я Ландеховская)

- ул.Типографская – ул.Бубнова

- пр.Фридриха Энгельса – ул.8 Марта

- пр.Фридриха Энгельса – ул.Профсоюзная

- пр.Фридриха Энгельса – ул.Пушкина

- пр.Фридриха Энгельса – к/т «Современник»

- пр.Фридриха Энгельса – ул.Арсения

- пр.Фридриха Энгельса – ул.Садовая

- ул.Фрунзе – ул.Люлина

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специальная фаза | Нет |
| 2 | Адаптивное регулирование | Да |
| 3 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 4 | Ручное управление | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. 10 Августа – ул. Марии Рябининой.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Богдана Хмельницкого – Центральный рынок.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Карла Маркса – ул. Калинина.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. 8 Марта – Торговый центр (ул. Калинина – ул. Громобоя).

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Рабфаковская – ул. Красных Зорь.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Жарова – ул. Кузнецова.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Кузнецова – ул. Рабфаковская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Куконковых – переулок Милиции.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Куконковых – пр. Текстильщиков.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Лежневская – ул. Велижская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Лежневская – ул. Диановых.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Лежневская – ул. Кирякиных.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Лежневская – ул. Летчика Лазарева.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Ленина – ул. Ермака.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Ленина – ул. Октябрьская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Свободы – ул. Носова.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Парижской Коммуны – ул. Ивановская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Парижской Коммуны – ул. Ленинградская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Нет |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Парижской Коммуны – ул. Рабфаковская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Нет |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Парижской Коммуны – ул. Шевченко.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Смирнова – «Бассейн».

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Смирнова – ул. Палехская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Строителей – ул. Маршала Василевского.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Строителей – ул. Куконковых.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Строителей – ул. Шубиных.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Станкостроителей – ул. Ташкентская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Да |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Текстильщиков – ул. Кудряшова.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

пр. Текстильщиков – «Русская кухня» (в районе дома 115 по пр. Текстильщиков).

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Фрунзе – ул. 4-я Минеевская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место расположения светофорного объекта:

ул. Фрунзе – ул. 8-я Минеевская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Нет |
| 2 | Пешеходные светофоры | Нет |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Нет |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Нет |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | Нет |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место установки светофорного объекта:

ул. Куконковых – ул. 1-я Полянская.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Нет |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место установки светофорного объекта:

ул. 10 Августа – в районе ТЦ «Каскад» (в районе дома 8 по ул. 10 Августа).

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Нет |
| 4 | Светофорные колонки | Нет |
| 5 | Консоли | Да |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Да |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА УСТРОЙСТВО СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

Место установки светофорного объекта:

ул. Рыбинская – 3-я ул. Ушакова.

| № п/п | Вид (тип) оборудования | Необходимо предусмотреть в проекте (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Транспортные светофоры | Да |
| 2 | Пешеходные светофоры | Да |
| 3 | Поворотные секции | Да |
| 4 | Светофорные колонки | Да |
| 5 | Консоли | Нет |
| 6 | Кронштейны | Да |
| 7 | Крепления к матчам освещения | Да |
| 8 | Контроллер (рекомендуемая модель) | По согласованию |
| 9 | Пешеходное вызывное устройство | Нет |
| 10 | Выносной пульт управления | Нет |
| 11 | Датчики для введения адаптивного регулирования | Да |

| № п/п | Режимы регулирование | Необходимо предусмотреть проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество фаз регулирования | Необходимо предусмотреть проектом |
| 2 | Выделенная пешеходная фаза | Нет |
| 3 | Специальная фаза | Нет |
| 4 | Адаптивное регулирование | Да |
| 5 | Включение в режим координированного управления | Да |
| 6 | Ручное управление | Нет |
| 7 | «Желтое мигание» | Да |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Рекомендуемая форма заявки

Бланк заявителя	В конкурсную комиссию

(представителя заявителя)

Заявка на участие в конкурсе на

право заключения концессионного

соглашения

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) представляет заявку на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения по реконструкции недвижимого имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А), технологически связанного с ним движимого имущества (светофорных объектов), подлежащего реконструкции и модернизации, являющегося собственностью муниципального образования городской округ Иваново, и вновь создаваемого движимого имущества (светофорных объектов), указанных в пункте 5 конкурсной документации):

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) подтверждает обязательное исполнений условий конкурсной документации, а так же полноту и достоверность всей информации и документации, представленных в составе заявки, включая приложения.

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) подтверждает, что соответствует требованиям к заявителям, указанным в конкурсной документации, а именно:

-	отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении ______________________ (наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН);

-	не приостановление деятельности ______________________ (наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

-	отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-	основной вид деятельности, в соответствии с уставными документами – деятельность по организации дорожного движения;

-	наличие в штате квалифицированных специалистов в области строительства светофорных объектов;

-	наличие возможности проведения реконструкции в установленные сроки, объемах, качестве.

В ходе исполнения концессионного соглашения заявитель обязуется обеспечить проведение работ, предусмотренных техническими заданиями (приложение №2 к конкурсной документации).

После проведения реконструкции недвижимое имущество (нежилое помещение, расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А),  технологически связанное с ним движимое имущество (светофорные объекты, расположенные  по адресам, указанным в приложении № 3 к конкурсной документации: будет использован  в качестве ___________________.

Приложение: _________________________________ на _______л.

Заявитель:

______________________________	(подпись)

(Ф.И.О., должность)

М.П.

Приложение № 4

к конкурсной документации

Рекомендуемая форма конкурсного предложения

Бланк заявителя	В конкурсную комиссию

(представителя заявителя)

Конкурсное предложения

для участия в конкурсе на

право заключения концессионного

соглашения

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) представляет конкурсное предложение для участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения реконструкции недвижимого имущества (нежилого помещения, расположенного по адресу:  г. Иваново, ул. Ташкентская, д.83А), технологически связанного с ним движимого имущества (светофорных объектов), подлежащего реконструкции и модернизации, являющегося собственностью муниципального образования городской округ Иваново, и вновь создаваемого движимого имущества (светофорных объектов, расположенных по адресам, указанным ), в 2х экземплярах (оригинал и копия), каждый экземпляр на ________ стр.

Уведомление концедента о результатах предварительного отбора от_________ №_____.

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) подтверждает обязательное исполнений условий конкурсной документации и выражает намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и в случае признания победителем конкурса заключить и исполнить концессионное соглашение.

______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) выражает  согласие  сохранить свои  обязательства по подписанию концессионного соглашения в случае, если  условия  ______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии будет присуждено следующее за победителем место,   а также в случае, если решение о заключении  с ______________________(наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением конкурса несостоявшимся.

______________________ (наименование заявителя, юр. адрес, ИНН, ОГРН) подтверждает, что все документы и сведения, включенные в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения (если изменения произошли – подтверждает, что изменения улучшают ранее направленные положения заявки на участие в конкурсе, все изменения необходимо прописать и подтвердить документально).

Предлагаемые значения критериев конкурса:

1.

2.

3.

4.

Приложение: _________________________________ на _______л.

Заявитель:

______________________________	(подпись)

(Ф.И.О., должность)

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Концессионное соглашение

г. Иваново	«____»__________201__ г.

Муниципальное образование городской округ Иваново, именуемое в дальнейшем Концедентом, от имени которого выступает Ивановский городской комитет по управлению имуществом в лице председателя комитета Бусовой Наталии Леонидовны,   действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем «Концедент - 1»,  и Управление благоустройства Администрации города Иванова в лице начальника управления Смирнова Анатолия Витальевича, действующего на основании Положения об управлении, именуемый в дальнейшем «Концедент – 2», с одной стороны, и ______________________, в лице _________________________, действующего на основании ____________, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны,  именуемые также при совместном упоминании Сторонами, в соответствии с ________________________________________________________________, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет произвести создание, реконструкцию и модернизацию имущества, состав и описание которого  приведены в разделе 2 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит а в отношении вновь создаваемых объектов – будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по организации безопасного дорожного движения на территории города Иванова с использованием объекта Соглашения,  а Концедент  обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный  настоящим  Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения  для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения являются:

2.1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, дом 83А, общей площадью 70,2 кв.м, предназначенное для размещения диспетчерского пункта по управлению светофорными объектами.

Техническое задание на выполнение капитального ремонта объекта недвижимости представлено в приложении №1 к настоящему Соглашению.

2.2. Создаваемые, реконструируемые и модернизированные Концессионером, технологически связанные с диспетчерским пунктом (пункт 2.1. настоящего Соглашения) светофорные объекты (далее – светофорные объекты).

Техническое задание на светофорные объекты представлено в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.  Объект  Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности, что подтверждается выпиской из реестра объектов муниципальной собственности от 11.09.2012

Концедент - 1 гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру  свободным  от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4.  Концедент - 1   обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения не позднее 10 рабочих дней:

4.1. В отношении объекта, указанного в пункте 2.1 Соглашения - с даты подписания настоящего Соглашения.

4.2. В отношении объектов, указанных в пункте 2.2 Соглашения – с даты их ввода в эксплуатацию.

Передача Концедентом – 1 Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по подписываемому (-ым) Сторонами акту (актам) приема-передачи, содержащему (-им) сведения о составе имущества, его техническом состоянии, иные сведения об имуществе.

Обязанность Концедента - 1 по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта (актов) приема – передачи.

Уклонение одной из Сторон  от  подписания указанного документа признается нарушением  этой  Стороной  обязанности,   установленной  абзацами  первым-третьим настоящего пункта.

Концедент - 1 передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента - 1  по  передаче  Концессионеру  прав владения и пользования объектом концессионного соглашения считается исполненной:

- в отношении имущества, указанного в пункте 2.1 Соглашения - со  дня государственной регистрации указанных прав Концессионера;

- в отношении имущества, указанного в пункте 2.2 Соглашения – со дня подписания Сторонами акта (актов) приема – передачи.

5. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной  регистрации  ранее возникшего права  собственности  Концедента  на объект Соглашения (в случае необходимости), а также прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения (в части имущества, указанного в пункте 2.1 Соглашения), в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания настоящего Соглашения.

6. Государственная регистрация прав, указанных в 5 настоящего Соглашения, а также подготовка (в случае такой необходимости) комплекта документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», осуществляется Концессионером самостоятельно и за свой счет.

7. Риск  случайной  гибели  или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента подписания акта (актов) приема-передачи соответствующего имущества до возвращения им имущества Концеденту по акту (актам) приема-передачи.

III. Создание, реконструкция и модернизация объекта Соглашения

8. Концессионер обязан провести создание, реконструкцию и модернизацию объекта Соглашения в срок до «____» ___________ 201__г.

9. В ходе создания, реконструкции и модернизации объекта Соглашения Концессионер обязан провести работы и мероприятия в соответствии с требованиями, указанными в приложениях № № 1,2,3  к настоящему Соглашению.

10. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию, реконструкции и модернизации объекта Соглашения третьих лиц,  за  действия которых  он отвечает как за свои собственные.

11.  Концессионер обязан в трехмесячный срок с момента подписания Соглашения за свой счет разработать и согласовать с Концедентом сметную (проектно-сметную) документацию, необходимую для создания, реконструкции и модернизации объекта Соглашения.

Сметная (проектно-сметная) документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения, конкурсной документацией и техническими заданиями на проведение работ по созданию, реконструкции и модернизации, являющихся приложениями № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Концессионер обязан согласовать разработанную сметную (проектно-сметную) документацию с уполномоченными органами. Ответственность за такое согласование возлагается на Концессионера.

При обнаружении несоответствия сметной (проектно-сметной) документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, в случае разработки проектной документации Концессионером, Концессионер, несет ответственность перед Концедентом - 1 и Концедентом – 2 в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Соглашения.

12. Концедент - 1 и  Концедент - 2 обязуются обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию, реконструкции и модернизации объекта Соглашения,  в том числе  принять необходимые меры по обеспечению свободного  доступа  Концессионера  и  уполномоченных  им  лиц  к объекту Соглашения.

13. Концедент - 1 и  Концедент - 2 обязуются оказывать Концессионеру необходимое содействие в реализации настоящего Соглашения по вопросам, входящим в компетенцию Концедента - 1 и (или)  Концедента – 2.

14. При обнаружении в ходе выполнения работ Концессионером сметной (проектно-сметной) документации, требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется  немедленно предупредить об этом Концедента - 1 и (или) Концедента - 2 и на основании решения Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2 в праве приостановить работы по созданию, реконструкции и модернизации объекта Соглашения до момента согласования, возникших разногласий, и (или) внесения необходимых изменений в проектно-сметную документацию.

15. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным завершение работ по  созданию, реконструкции и  модернизации и ввод в эксплуатацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента - 1 и Концедента – 2 об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

16. Завершение Концессионером работ по созданию, реконструкции и модернизации объекта  Соглашения  оформляется  подписываемым  Сторонами  документом об исполнении Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в приложениях № 1 и № 2 и  в срок, указанный в разделе VII настоящего Соглашения.

17. Концессионер обязан ввести объект Соглашения в эксплуатацию после создания, реконструкции и модернизации и передать объект соглашения Концеденту-1 и   Концеденту-2 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в разделе VII настоящего Соглашения.

IV. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

20. Концедент - 1 обязан предоставить Концессионеру права  владения и пользования объектом Соглашения.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в  установленном настоящим  Соглашением  порядке  в  целях  осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

21. С даты начала эксплуатации до даты окончания действия настоящего Соглашения Концессионер должен обеспечить непрерывное круглогодичное функционирование Объекта в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, требованиями законодательства РФ и правилами эксплуатации и технического обслуживания Объекта, установленными действующими нормативными документами; не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента – 2.

22. Концессионер обязан в течение всего срока действия настоящего Соглашения поддерживать  объект Соглашения в исправном состоянии, при необходимости производить текущий и капитальный ремонт.

При выходе из строя светофоров или светофорных объектов в результате ДТП  и (или)  противоправных действий со стороны 3-х лиц, Концессионер не позднее 3-х рабочих дней после сообщения ГИБДД, обязан оформить акт с указанием неисправностей светофорного объекта за подписями ГИБДД и Концессионера и представить его Концеденту – 2.

Обеспечение безопасности дорожного движения на время отключения светофорных объектов не является обязанностью Концессионера, и в случае дорожно-транспортных происшествий и иных несчастных случаев, при соблюдении сроков установленных законодательством на ремонт светофорных объектов, Концессионер ответственности не несет.

Работы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, выполняются Концессионером в соответствии с требованиями ГОСТов, технических норм, предписаниями ГИБДД, заявками Концедента - 2.

23. Концессионер несет обязанности по оплате, за свой счет, не подлежащей возмещению Концедентом-1, коммунальных, эксплуатационных расходов, связанных с содержанием и охраной объекта Соглашения, указанного в п.2.1.

24. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не  превышающий срока действия настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

25. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускаются.

26. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

27. Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом Соглашения является собственностью Концессионера, за исключением оборудования, предназначенного для нормального функционирования объекта Соглашения.

28. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

V. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

29. Концессионер обязан передать Концеденту - 1 и   Концеденту – 2, а Концедент - 1 и Концедент – 2 обязаны принять объект Соглашения в срок, указанный в  разделе VII настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в исправном состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не быть обременен правами третьих лиц.

30. Передача Концессионером Концеденту - 1 и Концеденту – 2 объектов, указанных в пункте 29 настоящего Соглашения, осуществляется по акту (актам) приема - передачи, подписываемому (- ым) Сторонами.

31. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту - 1 и Концеденту – 2.

32. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема – передачи в случае если объект находится в неудовлетворительном состоянии или в состоянии не пригодном для использования объекта Соглашения по назначению, указанному в пункте 1 настоящего Соглашения.

33. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема - передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 30 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в  пункте 29 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной  регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

34. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема – передачи признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 29 настоящего Соглашения.

35. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения (пункт 2.1 Соглашения), подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 60 рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VI. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

36. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

38. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и обеспечивать непрерывное круглогодичное функционирование Объекта в соответствии с настоящим Концессионным соглашением, требованиями законодательства РФ и правилами эксплуатации и технического обслуживания Объекта, установленными действующим законодательством.

39. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в течение срока, указанного в пункте 45 настоящего Соглашения.

40. Помимо деятельности, указанной в  пункте  1 настоящего Соглашения, концессионер  не имеет права  осуществлять иные виды деятельности с  использованием  объекта  Соглашения.

41. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

VII. Сроки по настоящему Соглашению

42. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «___» ___________ 20__ г.

43. Срок создания, реконструкции и модернизации объекта Соглашения, в том числе проведения ремонтных работ, осуществления мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества и прочих работ, предусмотренных настоящим Соглашением, - до «___» ___________  20___г.

44. Срок ввода в эксплуатацию объекта  Соглашения, указанного в п.2.2, осуществляется поэтапно согласно приложению № 3  .

45. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения -        со дня подписания  Соглашения до «____» ___________ 20___ г.

46. Срок передачи  Концессионером  Концеденту - 1 и Концеденту – 2   объекта  Соглашения в течение 10 рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего Соглашения (прекращения его действия).

47. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, - до окончания срока действия настоящего Соглашения (прекращения его действия).

VIII. Плата по Соглашению

48. В соответствии с частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005                  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» внесение Концессионером концессионной платы не предусматривается.

49. Концедент – 2 ежемесячно направляет  Концессионеру средства на возмещение  части расходов последнего на реконструкцию объекта Соглашения, указанного в п.2.1 Соглашения, на  создание и (или) реконструкцию, содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, указанного в пункте 2.2 Соглашения.

Размер принимаемой Концедентом-2 на себя части расходов Концессионера (с учетом видов расходов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта) составляет:

49.1. На возмещение расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта Соглашения – ____________ (_________________________________) руб. в год.

49.2. На возмещение расходов Концессионера на содержание и использование (эксплуатацию) объекта Соглашения – ____________ (_____________________________) руб. в год.

Размер принимаемых Концедентом-2 расходов Концессионера, указанный в подпункте 49.2 настоящего пункта, подлежит ежегодной индексации с 01.01.2014 путем применения индексов потребительских цен по данным Министерства экономического развития РФ.

Размер принимаемых Концедентом-2 расходов Концессионера, указанный в подпункте 49.1 настоящего пункта, является твердым и индексации не подлежит.

Расходование Концедентом-2 средств на возмещение части расходов Концессионера осуществляется в пределах выделенных ему на эти цели бюджетных ассигнований.

Расходы Концессионера по исполнению настоящего Соглашения, превышающие размеры принимаемых расходов, указанные в подпунктах 49.1, 49.2, либо не соответствующие видам расходов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, осуществляются Концессионером за счет собственных средств и возмещению Концедентом - 2 не подлежат.

Возмещение расходов осуществляется Концедентом – 2 по факту выполнения Концессионером обязательств, в пределах установленных подпунктами 49.1, 49.2 размеров, на основании предоставляемой Концессионером информации о понесенных расходах с приложением подтверждающих документов.

IX. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

50. Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

51. Права и обязанности Концедента в части полномочий собственника объекта Соглашения осуществляются Ивановским городским комитетом по управлению имуществом, а  в части контроля за сроками, количеством и качеством выполненных работ в рамках концессионного соглашения, обеспечения своевременного и целевого расходования денежных средств, выделяемых из бюджета города Иванова на возмещение расходов Концессионера на создание, реконструкцию и модернизацию, содержание и использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения - управлением благоустройства Администрации города Иванова, а также иными уполномоченными им органами в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

52. Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2 уведомляет Концессионера об иных органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

53 Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2  (уполномоченные им органы) осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим  Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения.

54. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента - 1 и (или)  Концедента – 2, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к проведению работ по созданию, реконструкции и модернизации объекта Соглашения, осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

55. Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2  (уполномоченные им органы) имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Концессионер обязан представить требуемую информацию в сроки, указанные в соответствующем запросе.

56. Концедент - 1 и (или)  Концедента – 2  не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

57. Представители уполномоченных Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 органов не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной в соответствии с действующим законодательством.

58. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

59. Стороны обязаны в течение 10 рабочих дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, подписать документ об исполнении указанных обязательств.

60. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

61. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

62. Концессионер несет ответственность перед Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 за допущенное при создании, реконструкции и модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству выполяемых работ на объекте Соглашения.

63. В случае нарушения требований, указанных в пункте 62 настоящего Соглашения, Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2 обязан в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения указывается в рассматриваемом требовании.

64. Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2  вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 62 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений или являются существенными.

65. Концессионер несет перед Концедентом - 1 и   Концедентом – 2 ответственность за качество работ по созданию, реконструкции и  модернизации объекта Соглашения в течение 6 (шести) месяцев со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

В случае, если нарушение требований к качеству созданного,  реконструированного, модернизированного объекта концессионного соглашения обнаружено по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта, Концессионер несет ответственность перед Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 при условии, если  докажет Концеденту - 1 и (или)  Концеденту – 2, что такое нарушение было допущено до дня передачи этого объекта или по причинам, возникшим до дня передачи.

66. Концедент - 1 и (или)  Концедент – 2  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 обязательств по настоящему Соглашению, в том числе расторжения Соглашения по вине Концедента - 1 и (или)  Концедента – 2. Указанные убытки возмещаются в размере, не покрытом Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 путем выплаты Концессионеру средств, указанных в пункте 49 настоящего Соглашения.

Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

67. Концессионер обязан уплатить Концеденту (в бюджет города Иванова) неустойку в случае неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VII настоящего Соглашения, в размере 0,1% от суммы годового финансирования Концедентом - 2 расходов Концессионера по исполнению настоящего Соглашения, рассчитанного с применением максимального размера финансирования (пункт 49 Соглашения), за каждый день просрочки обязательств.

68. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению способами, предусмотренными Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Обеспечение предоставляется на срок создания, реконструкции и модернизации объекта Соглашения в размере, равном___________ (___________________________) руб.

69. Концессионер несет ответственность за причинение вреда третьим лицам  в ходе создания, реконструкции  и модернизации, использования (эксплуатации) объекта Соглашения, исполнения иных условий настоящего Соглашения.

70. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

71. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

72. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

73. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения  последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой  силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 2 месяцев меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

74. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

75. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

76. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда указанные нормы были установлены путем внесения изменений в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране окружающей среды и по охране здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям услуг по регулируемым ценам и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам.

77. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом,  что  он  в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

78. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из  Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Эта другая Сторона в течение 10 рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

79. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

80. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента - 1 и Концедента – 2  третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

XIV. Прекращение Соглашения

81. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни и здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

82. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

83. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

б) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка приема в пользование объекта Соглашения и прав на владение и пользование объектом Соглашения;

г) нарушение установленных разделом VII настоящего Соглашения сроков реконструкции (модернизации) объекта Соглашения;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VI настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента - 2;

е) нарушение установленных в соответствии с разделом III настоящего Соглашения объемов и качества выполняемых работ в процессе реконструкции (модернизации) объекта Соглашения;

84. К существенным нарушениям Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом - 1 и (или)  Концедентом – 2 обязательств по передаче Концессионеру в пользование объекта Соглашения, установленных пунктом 4 настоящего Соглашения, а так же обязательств, предусмотренных пунктом 49 настоящего Соглашения.

85. В случае досрочного расторжения по вине Концессионера настоящего Соглашения, Концессионер возмещает Концеденту - 1 и (или)  Концеденту – 2 причиненные этим убытки, в том числе связанные с организацией и проведением конкурса, заключением настоящего Соглашения, проведением повторных торгов, а также денежные средства, необходимые для восстановления объекта Соглашения в техническом состоянии, аналогичном техническому состоянию до момента заключения концессионного соглашения.

XV. Разрешение споров

86. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

87. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

88. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Ивановской области.

XVI. Размещение информации

89. Настоящее соглашение, за исключением сведений, составляющих  государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Администрации города Иванова.

XVII. Заключительные положения

90. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.

91. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в ___ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- ____ экземпляра для Концедента - 1,

- ____ экземпляра для Концедента - 2,

- ____ экземпляра для Концессионера.

92. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XIX. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение №1. Техническое задание на объект недвижимости.

Приложение №2. Техническое задание на  светофорные объекты.

Приложение №3. Сроки выполнения работ по созданию, реконструкции и модернизации            объектов Соглашения.