Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________

Утверждено:

|  | Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иванова ___________________ ________ М.П. Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 26

Категория: работы

Предмет контракта:

Лоты №№ 1-6: Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова (капитальный ремонт кровли (шифер, металл)

Лоты №№ 7-14: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации  на выполнение работ капитального характера на объектах жилищного хозяйства МПЖХ г. Иванова (ПСД на ремонт кровли, замену лифтов)

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 23 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ | 31 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 69 |

Приложение № 1 к документации  об аукционе (лоты) 	          90

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова (далее уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.Привлечение субпоставщиков.

1.8. Приемлемость работ.

1.9.  Расходы на участие в аукционе.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта.

3.8. Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника

размещения заказа требованиям документации об аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-подрядчикной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет поставить товары в место и сроки, указанные в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование выполнения работ по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков в случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.

1.8. Приемлемость работ.

Все работы, поставляемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением работ, в отношении которых Правительством Российской федерации установлены запреты или ограничения.

1.9. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеют обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.10. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проекты  муниципальных контрактов

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

- Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос.

- Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.7. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.9. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6. Предложения участников аукциона по цене контракта

3.6.1 Участник размещения заказа должен указывать цены товаров в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона, определенными в Информационной карте аукциона.

3.6.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену предложения по цене муниципального контракта, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.7. Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.8.	Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника размещения заказа требованиям документации об аукционе

3.8.1. Уполномоченный орган вправе требовать от участников размещения заказа предоставления документального подтверждения правомочности и соответствия требованиям пункта 1.6, если это не нарушает охраняемых законом прав участника размещения заказа.

3.8.2. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки указанные в Информационной карте аукциона документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения контракта в случае его победы на аукционе.

3.9. Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4.

3.10. Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.10.1. Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе финансовое обеспечение в виде денежных средств, перечисленных по указанным уполномоченным органом реквизитам, на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда уполномоченным органом денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа не установлено.

3.10.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

3.10.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет и в срок, которые указаны в Информационной карте аукциона.

3.10.4. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.9 настоящего раздела.

3.10.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

ж)  если участник размещения заказа, признанный участником аукциона не явился на аукцион и не принимал участия в аукционе.

3.10.6 Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок и (или) не принявшим участие в аукционе либо своевременно подавшим заявки, но не принявшим участие в аукционе;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе после окончания приема заявок;

е) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

ж) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

з) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.1.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукционе.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия изучает  заявки на участие в аукционе на  предмет их полноты, наличия необходимого обеспечения заявок на участие в аукционе, всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в целом.

5.1.2. Рассмотрение заявок участников размещения заказа на соответствие требованиям документации об аукционе функциональных характеристик (потребительских свойств), также количественных и качественных характеристик поставляемых товаров, их технических условий осуществляются по принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям», что подтверждает решение о допуске или об отказе в допуске участников размещения заказа. При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тех обязательных требований к правоспособности и соответствию функциональных и качественных характеристик, технических условий, которые указаны в разделе III «Техническая часть». Оценка правоспособности и соответствия функциональных и качественных характеристик предлагаемых участником размещения заказа товаров, соответствия товаров техническим характеристикам проводится исключительно на основании документов, указанных в Информационной карте аукциона, а также с учетом информации, полученной уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.2.4 настоящего раздела.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  отсутствия   задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.4. Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся таких важнейших положений документации об аукционе, как обеспечение заявки, контракта, сроков поставки или технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров, представленные в заявке на участие в аукционе, считаются существенными.

5.1.5. степень соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе определяется содержанием самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и осуществляется на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.1.6. Если в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе выясняется, что заявка на участие в аукционе существенно не соответствует требованиям документации об аукционе, то она отклоняется.

5.1.7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

а) непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

г) если заявка и документы поданы лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) если не подтверждено своевременное поступление установленной суммы обеспечения от участника размещения заказа на счет уполномоченного органа;

ж) если заявка и документы поступили после истечения срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона;

з) если участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков;

и) если к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, применяются запретительные или ограничивающие меры национального режима;

к) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.

5.1.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.9. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.10. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Порядок предоставления вышеуказанной преференции содержится в Информационной карте аукциона.

Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей (руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, доверенные лица – доверенность и паспорт). В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона  предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые последние предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

6.1.9. при отсутствии предложений со стороны участников озвученная цена повторяется три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.10. в случае,  если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.12. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) - не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

короткий перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен не более двух раз.

6.1.13. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.14. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.15. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.8 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты №№ 1-14: Муниципальное предприятие жилищного хозяйства г. Иваново (МП ЖХ г. Иваново). Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.5. Номер контактного тел./факса: (4932) 30-07-24. Адрес электронной почты: orgd mpgh iv@mail.ru |  |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Управление муниципального заказа администрации г. Иванова. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Седых Екатерина Леонидовна |  |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион по определению Подрядчика на выполнение работ: Лоты №№1-6: Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова (капитальный ремонт кровли (шифер, металл) - 6 лотов согласно приложению №1). Лот №7-14: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на выполнение работ капитального характера на объектах жилищного хозяйства МПЖХ г. Иванова. (ПСД на ремонт кровли, замену лифтов согласно приложению №1). |  |
| 4 | Пункт 1.3.2 | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: г. Иваново (в соответствии с приложением №1 к документации об аукционе) Срок выполнения работ: В соответствии со сроками, указанными в приложении №1 к документации об аукционе. |  |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1- 914,492 тыс. руб. Лот № 2- 652,498 тыс. руб. Лот № 3- 371,475 тыс. руб. Лот № 4- 913,631 тыс. руб. Лот № 5- 687,575 тыс. руб. Лот № 6- 581,169 тыс. руб. Лот № 7- 306,481 тыс. руб. | Лот № 8 - 156,752 тыс. руб. Лот № 9 - 251,611 тыс. руб. Лот № 10- 223,016 тыс. руб. Лот № 11- 200,000 тыс. руб. Лот № 12- 182,632 тыс. руб. Лот № 13- 151,718 тыс. руб. Лот № 14- 143,645 тыс. руб. |
| 6 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг аукциона") | 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |  |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (средства федерального бюджета) |  |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата за выполненные работы производится поэтапно по счетам - фактурам, на основании промежуточных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), после проверки представителями заказчика и Финансово-казначейского управления администрации города, с учетом выявленных замечаний, недочетов, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика, но не позднее 2 месяцев с момента исполнения всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |  |
| 8 | Пункт 1.6.4 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
| 9 | Пункт 1.7 | Привлечение субподрядчиков | Не предусмотрено |  |
| 10 | Пункт 5.3 | Преимущества | не установлены |  |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Сведения о качестве работ (Форма № 4). 5. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: - копии действующих лицензий на заявленные виды работ. 8. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа. 9. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. К заявке необходимо приложить Форму № 4 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel (дискета, диск) |  |
| 12 | Пункт 3.6.2 | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контрактов формируется с учетом НДС, стоимости работ и материалов, транспортных затрат, накладных расходов и т.д. По лотам №№ 7-14 в цену контракта также включаются расходы на проведение государственной 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 вневедомственной экспертизы ПСД. |  |
| 13 | Пункт 3.3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в аукционе. В случае расхождений аукционная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты или папки, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». Конверты запечатывать не требуется. На конвертах (папках) указываются наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, с указанием своего фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) |  |
| 14 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 28.11.2007 по 12.12.2007 |  |
| 15 | Пункт 3.10.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |  |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 13.12.2007. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе, номер лота |  |
| 16 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 28.11.2007. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 18.12.2007 в 10.00 |  |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |  |
| 17 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 18.12.2007 10 ч 00 мин |  |
| 18 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |  |
| 19 | 5.2.10 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 19.12.2007 10 ч 00 мин |  |
| 20 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 20.12.2007 10 ч 00 мин |  |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |  |
| 21 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |  |
| 22 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | Не ранее, чем через 10 дней и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона |  |
| 23 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### обеспечение не предусмотрено |  |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации                                             ЛОТ №_____________

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе № 26

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 26 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Сведения о качестве работ (Форма № 4) |  |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная (Форма № 5)), свидетельствующие о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом аукциона |  |
| 7 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                          ЛОТ №_____________

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 26 на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о качестве работ.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о субподрядчиках.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ ( Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                             ЛОТ №_____________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

Лоты №№  1-6

| Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы, используемые при производстве работ | Наименование и виды материалов (оборудования) определяются сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается. |  |
| Качество работ | Работы должны выполняться строго по смете в соответствующем порядке, без уменьшения объемов работ. |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Сведения участника размещения заказа о качестве работ излагаются в соответствии с требованиями  к работам, указанным в Технической части документации об аукционе.

3. Данные  участника размещения заказа  могут подтверждаться документально.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

управления муниципального заказа

администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

Лоты №№  7-14

| Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Разработка и экспертиза ПСД | ПСД должна быть выполнена в соответствии с заказ -заданием в трех экземплярах |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Сведения участника размещения заказа о качестве работ излагаются в соответствии с требованиями  к работам, указанным в Технической части документации об аукционе.

3. Данные  участника размещения заказа  могут подтверждаться документально.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. Номер                                                           ЛОТ №_____________

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на аукционах, проводимых управлением муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись           _________________________________    _____________________

удостоверяем                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II                                               ПРОЕКТ

ПроектЫ   муниципальных   контрактов

Лоты №№ 1-6

Муниципальный контракт

на производство работ по капитальному ремонту кровли

№ _______от _________________ 2007г.

Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О. Директора предприятия Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и ____________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________действующего на основании ___________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по капитальному ремонту кровли по адресу __________________________________________________________________в соответствии со Сметой (Приложение № 1 к настоящему контракту), а также Графиком (Приложение №2 к настоящему контракту) далее по тексту График, который является поэтапным календарным планом выполнения работ.

  - Настоящий Контракт заключается на основании протокола ____________________________________________________ от ___________________№ ________.

  - Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 200 г. по 30 марта 2008г. Сроки выполнения этапов, а также последовательность выполнения работ устанавливаются Графиком. Датой завершения работ по отдельному этапу является дата подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. Датой завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

  - Стоимость работ по настоящему Контракту, устанавливается в соответствии с протоколом ________________________________________ № _________от ___________________, а также Сметой, являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту и составляет  ____________________________________________________________________________________________________________________________

1.5. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством:  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

  - Работы по настоящему Контракту выполняются из материалов Подрядчика.

  - До начала выполнения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику необходимые сертификаты соответствия, технические паспорта и документы, удостоверяющие стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики материалов, указанных в Смете.

  - Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему Контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как изменение к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.6 настоящего Контракта. При не оформлении изменения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается не достигнутым и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

  - Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

  - Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему Контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренными настоящим Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. За 3 дня до начала работ согласно Графику предоставляет Подрядчику объект работ с составлением письменного акта передачи объекта по форме в соответствии с Приложением № 3, в котором указывается его состояние до производства работ по настоящему Контракту. Акт составляется и подписывается сторонами в момент передачи объекта.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличие спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала.

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

А) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Подрядчику устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

Б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Подрядчику по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Подрядчиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

В) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- Не производить оплату Подрядчику оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 2.1.3 и 3.1.5 настоящего Контракта.

2.1.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ по окончании каждого этапа и акта проверки выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ  - отдельных видов работ, которые скрываются последующими работами, Заказчик согласовывает акты на скрытые работы,   составленные Подрядчиком по форме согласно Приложению № 5 и проверяет на соответствие  путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон  на объект в срок и время, согласованные Заказчиком.

2.1.4. Осуществляет технический надзор за проведением работ по настоящему Контракту и их качеством путем проведения визуальных осмотров представителями Заказчика, которые могут проводиться регулярно без предупреждения Подрядчика. Результаты осмотров заносятся в Журнал ведения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

2.1.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 5.2 настоящего Контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, последний письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Подрядчику письменное предписание об устранении дефектов в установленный Заказчиком срок, на который продлевается гарантийный срок. В случае неисполнения данного предписания Заказчик имеет право действовать в порядке, установленном пунктом 2.1.2 настоящего контракта. Подрядчик обязуется произвести возмещение всех затрат Заказчика в течение 30 дней с момента направления Подрядчику письменного требования.

Показателем наличия дефекта является наличие хотя бы одной протечки с кровли в помещениях, расположенных на объекте.

2.1.6. Снижать Подрядчику платеж за выполнение очередного этапа работ на 0.01% от стоимости работ по настоящему Контракту в целом в случае просрочки его выполнения в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего Контракта. Факт просрочки фиксируется актом, составленным и подписанным представителями Заказчика и Подрядчика в последний день выполнения работ рассматриваемого этапа согласно Графику. В случае отсутствия представителя Подрядчика на объекте работ акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке и принимается Подрядчика как бесспорное доказательство нарушения сроков выполнения работ.

2.1.7. Обеспечить доступ в помещения объекта для проведения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего Контракта.

2.3. Представителями Заказчика по настоящему Контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ. Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика объект работ и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего Контракта.

3.1.2. В момент заключения настоящего Контракта разработать и предоставить Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на основании проектно-сметной документации Заказчика, представленной на аукцион, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

Каждое несоответствие Сметы, представленной Подрядчиком, проектно-сметной документации Заказчика должно подтверждаться письменными документами.

В случае несогласия Заказчика с представленной Подрядчиком Сметой, последний вносит изменения в Смету по согласованию с Заказчиком.

3.1.3. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту, в том числе к поставке на объект материалов и оборудования, после оформления акта передачи объекта работ в соответствии с пунктом 2.1.1 контракта.

3.1.4. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, не ухудшая при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного по акту объекта работ.

Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком. По окончании каждого из этапов работ согласно Графику Подрядчиком составляется промежуточный акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.1.13.

3.1.5. Поставить на объект работ все необходимые материалы технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их разгрузку складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.6. Обеспечить надлежащее качество работ, материалов в соответствии со Сметой и требованиями пункта 2.1.2 настоящего Контракта, оборудования и инвентаря согласно СНиП и техническим условиям.

3.1.7. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств на ремонтируемом объекте охрану находящихся там строительных материалов, оборудования и других материальных ценностей.

3.1.8. Обеспечить выполнение во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

3.1.9. Обеспечить присутствие представителя Подрядчика на объекте в сроки во время, указанные в письменных и устных предписаниях Заказчика, а также в последние дни выполнения работ этапов согласно Графику.

3.1.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия настоящего Контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.11. Выполнять письменные и устные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.12. После выполнения работ каждого этапа согласно графику оформить и представить Заказчику промежуточные акты приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

После выполнения всех работ по настоящему Контракту,  сдать их Заказчику, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего Контракта.

3.1.13. В течение 3 дней после подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 по настоящему Контракту в целом освободить объект от принадлежащих исполнителю оборудования, инвентаря, убрать остатки материалов, отходы, мусор с объекта и прилегающей к нему территории.

3.1.14. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.2 настоящего Контракта осуществлять ремонт объекта во всех случаях появления дефектов, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Контракта, а также оплачивать Заказчику все убытки из-за ненадлежащего исполнения настоящего Контракта в полном объеме. Убытки должны быть подтверждены, актами, составленными представителями сторон Контракта при письменном извещении о дате, времени и месте составления акта, а также судебными актами. В случае неявки Подрядчика, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и принимается Подрядчиком как безусловное доказательство причинения ущерба. Подрядчик обязуется произвести возмещение всех убытков Заказчика, в течение 30 дней с момента направления Подрядчику письменного требования.

3.1.15. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.1.16. Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  4.2. настоящего Контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими Контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

3.1.17. Оформить Журнал ведения работ по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту; прошнуровать, проштамповать, пронумеровать и обеспечить его сохранность и постоянное нахождение на объекте, а также обеспечить представление Журнала ведения работ представителю Заказчика в любое время по его требованию, устному или письменному, путем наложения соответствующей обязанности на работников, непосредственно производящих работы на объекте.

3.1.18. После подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Контракту в целом по формеКС-2, КС-3 передать Заказчику Журнал ведения работ с оформлением акта передачи или расписки.

3.2. Представителями Подрядчика по настоящему Контракту являются __________________________________________________________________ полномочия представителей Подрядчика подтверждаются путем ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс,  составляющий 20% от стоимости работ, указанной в пункте 1.4 настоящего Контракта, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится поэтапно путем оплаты каждого этапа работ после приемки этапа Заказчиком, составления промежуточного акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика, на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ за каждый этап, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 2.1.2.

- понесенных Заказчиком затрат и убытков, указанных в пунктах 2.1.5,3.1.15, 3.1.17 контракта;

- указанные в пункте 2.1.6 при нарушении сроков выполнения работ;

- начисленных Заказчиком штрафных санкций в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Контракта;

4.3. При возникновении у Заказчика затрат, указанных в пункте 4.2, после полных расчетов с Исполнителем по настоящему Контракту, Заказчик в одностороннем порядке уменьшает суммы оплаты, причитающиеся Подрядчику в соответствии с другими соглашениями, заключенными с Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Гарантийный срок качества выполненных работ устанавливается 5 лет  со дня подписания сторонами акта выполненных работ по контракту в целом. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных подрядчиком работ по настоящему Контракту.

5.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение выполнения во время проведения работ по настоящему Контракту на объекте и прилегающей к нему территории требований по охране труда, безопасному проведению работ, охране окружающей среды, охране жизни и здоровья граждан, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума и вибрации, соблюдение правил санитарии.

5.4. В случае невыполнения Подрядчиком работ любого из  этапов или работ по настоящему Контракту в целом в срок, установленный пунктом 1.3 Подрядчик оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.5. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3 возлагаются на подрядчика.

5.6. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего Контракта.

5.7. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего Контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

6.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3.   Контракт будет считаться расторгнутым по соглашению сторон в случаях:

- задержки Исполнителем  начала работ согласно п.1.3 настоящего Контракта более чем на  14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

- остановки Исполнителем  выполняемых  работ согласно п.1.1 настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного   акта представителем Заказчика   в присутствии третьих лиц (жителей).

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик:                                                                             Заказчик:

______________________________                                        Муниципальное предприятие

______________________________                                        Жилищного хозяйства

______________________________                                        153000, г. Иваново,

______________________________                                         пр. Ф. Энгельса, 5

______________________________                                       __________________________

______________________________                                       __________________________

______________________________                                       И.О. Директора МПЖХ

________________А. Н. Савин

Приложение № 2

К муниципальному контракту  № _____от______________200___ г.

УТВЕРЖДАЮ

___________________________			___________________________									«____»___________200__г.

# ГРАФИК

производства работ по капитальному ремонту_________________________________________

по адресу:________________________________

| № п.п | Наименование работ (согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  | С по |  |  |  |  | % | Дата оконч. работ |
|  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | план |  | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | Объем | % | объем | % |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за проведение работ по контракту №                от  ______________

Подрядная организация _________________________     Директор   ________________               Печать                              Число                    Подпись

Проверил  начальник  ОРЖД	_________________________

Инженер ОРЖД________________________

Приложение № 3

К  муниципальному  контракту №___

«___»________________200__г.

АКТ  ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Наименование объекта:____________________________________________________________

Адрес  объекта___________________________________________________________________

Виды  работ_____________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика_________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвели в натуре осмотр объекта, отведенного для капитального ремонта ________________________________________________________________________________

по адресу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и  составили    настоящий   акт  о  нижеследующем:

1.Объект  отвечает всем необходимым для  производства ремонтных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Договором.______________________________________________________________________

2.Работы по__________________________________________________________________

не  препятствуют  началу  работ  Подрядчика.

3.Со дня  подписания  настоящего  акта Подрядчик принимает  на себя  полную  ответственность  за  сохранность, безопасность и дальнейшее  использование объекта  до  завершения  капитального  ремонта в  срок, предусмотренный  Договором.

ОБЪЕКТ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Сдал                                                                                                        Принял

представитель  Заказчика                                                                     представитель  Подрядчика

__________________________                                                             _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                                (фамилия, инициалы)

«_____»__________200__г.                                                                     «____»__________200__г.

|  | Приложение №4 К Муниципальному контракту №______ от «______» ____________________ 200___ г. ЖУРНАЛ ведения работ |
| --- | --- |
| Наименование подрядной организации ______________________________ ________________________________________________________________ Заказчик: ЖРЭУ №______ ОРЖД МПЖХ Объект: _________________________________________________________ Адрес объекта: ___________________________________________________ Начало работ: __________________ Окончание работ: _____________________ | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |
| Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. | Дата выхода, время; Объем выполненных работ в % отношении по графику; Освидетельствование скрытых работ; Результат операционного контроля качества выполненных работ; Прочее. |

Приложение № 5

К муниципальному контракту №_____

от «____» ______________200_г.

АКТ N _______

на скрытые работы

_________________________________________________________________________

(наименование работ)

выполненные на ___________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

"___"____________ _____ г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации ________________________________________

__________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технадзора заказчика __________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ________________________________________

__________________________________________________________________________,

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(наименование материалов, конструкций, изделий, N чертежей

дата их составления)

3. При выполнении работ применены ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения

от проектной документации __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, N чертежей и дата согласования)

5. Дата: начала работ _________________________________________________

окончания работ _________________________________________________.

6. Приложение 1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

5. ____________________________________________.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного, разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) ____________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель

подрядной  организации __________________________________________________

(подпись)

Представитель технадзора

заказчика ____________________________________________________

(подпись)

Лоты №№ 7-14

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт на производство

проектно-изыскательских работ

№ _______от _________________ 200  г.

Муниципальное  предприятие жилищного хозяйства г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора предприятия Савина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, и _______________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________

____________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по изготовлению проектно-сметной документации на ___________________________________________________________________________________________________________по адресу:______________________________________

_____________________________________________________________________________, далее по тексту Объект проектирования, необходимых согласований с третьими лицами, а также получения положительного экспертного заключения по изготовленной документации в соответствии со  Сметой, Техническим заданием (Приложение № 1,2  к настоящему контракту).

1.2. Настоящий контракт заключается на основании протокола _____________________________________________ от ___________________№ ________.

1.3. Срок исполнения работ устанавливается с _________________________ 200 __ г. по 30 апреля 2008 г. Датой завершения этапа работ является дата подписания обеими сторонами промежуточного акта приемки выполненных работ, составленного по форме КС-2, КС-3. Датой завершения работ в целом по настоящему контракту является день подписания сторонами акта приёмки выполненных работ.

1.4. Цена контракта включает в себя НДС,  стоимость работ, накладные расходы, расходы на получение экспертного заключения ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области»   и составляет ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.5. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством:  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

1.6. Изготовление проектной документации, указанной в пункте 1.1 настоящего контракта выполняются Исполнителем собственными силами.

1.7. Получение  необходимых  дополнительных исходных данных (изготовление топографической  съемки, выбор маршрута), проведение согласований,  учтено стоимостью настоящего муниципального  контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Заказчик:

2.1.1. В момент заключения настоящего контракта, Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные (технические условия,  техническое задание, заказ-задание, копия технического паспорта объекта, участвующего в  проектно-изыскательских работах) для производства работ по настоящему контракту, оформленные в письменной форме с составлением акта передачи по форме в соответствии с Приложением № 3.

2.1.2. В течение всего времени действия настоящего Контракта осуществляет возможное  содействие Исполнителю в изготовлении проектной документации,  указанной в пункте 1.1 настоящего договора путем:

а) представления по письменному требованию дополнительных данных об объекте проектирования;

б)  предоставления доступа  в необходимые помещения

2.1.3. Осуществляет проверку актов выполненных работ в целом по настоящему Контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3,  предъявленных Заказчику.

2.1.4.Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра документации, указанной в пункте 1.1 настоящего контракта.

2.1.5.Обеспечить доступ в помещения Объекта проектирования для проведения работ по настоящему контракту.

2.2. Заказчик имеет право давать Исполнителю обязательные для выполнения письменные  предписания в рамках условий настоящего контракта.

2.3. Представителями Заказчика по настоящему контракту являются главный инженер ЖРЭУ № ________ и инженер Отдела ремонта жилых домов МПЖХ.  Полномочия представителей Заказчика подтверждаются путем предъявления удостоверения работника Муниципального предприятия жилищного хозяйства и соответствующего ЖРЭУ.

2.4. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Принять от Заказчика исходные данные и подписать акт приемки в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего контракта.

3.1.2. При изменении начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения аукциона, разработать и представить в момент заключения настоящего контракта Заказчику Смету (Приложение № 1 к настоящему контракту) на основании исходных данных представленных заказчиком, с составлением соответствующего акта передачи или расписки в получении.

3.1.3. Своими силами произвести работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, сохраняя при этом эксплуатационные, технические и эстетические характеристики переданного объекта проектирования.

3.1.4. Обеспечить соответствие изготовленной документации, надлежащее качество работ согласно СНиП  выданным  техническим условиям и  заказ - заданию.

3.1.5. Выполнять письменные предписания Заказчика, направляемые в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.1.6. При выполнении работ по настоящему контракту Подрядчик рассматривает возможность выполнить работы с минимальными затратами и в соответствии с нормативно- технической документацией.

3.1.7. По окончании проектно-изыскательских работ, Подрядчик обязан согласовать проект с Заказчиком и со всеми заинтересованными  организациями, получить экспертное заключение   и предоставить  его Заказчику.

Работа по данному контракту считается законченной    только при предоставлении Исполнителем проектно-сметной документации, согласованной с заинтересованными организациями, экспертного заключения в соответствии с техническим заданием, экспертизы  Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области.

3.1.8. После выполнения работ по настоящему контракту и получения  экспертного заключения, оформить и представить Заказчику для рассмотрения акт приемки выполненных работ по настоящему контракту в целом в порядке, установленном пунктом 2.1.3 настоящего контракта.

3.1.9. В случае невозможности выполнения работ согласно выданным техническим условиям, или  выполненный конечный результат по настоящему контракту приведет к заведомо увеличенным расходам Заказчика, подрядчик обязан  письменно уведомить об этом  заказчика и  предложить  варианты решения возникшего вопроса, с учетом  целесообразности изменения технического задания и ТУ.

3.1.10.  В случае обнаружения допущения ошибок при проектировании, Подрядчик обязан  безвозмездно устранить обнаруженные ошибки, возместить затраты, связанные с выполнением технических решений, содержащихся в проектно-сметной документации.

3.1.11. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

3.2. Представителями Подрядчика по настоящему контракту являются _______________________________________________. Полномочия представителей Исполнителя подтверждаются путем ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после приемки работ и составления актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика, на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее двух месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

4.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае невыполнения подрядчиком работ по настоящему контракту в срок, установленный пунктом 1.3 Подрядчик оплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, установленной на день уплаты от стоимости работ согласно пункту 1.4 за каждый день просрочки.

5.3. Все возможные риски с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ возлагаются на подрядчика.

5.4. Убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, компенсируются последним в течение трех дней с момента получения требования о компенсации, либо в порядке, установленном пунктом 4.2 настоящего контракта.

5.5. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ

СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить письменно или телефонограммой другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.  Все изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами с приложением печатей.

7.3. Контракт будет считаться расторгнутым по соглашению сторон в случаях:

● задержки Подрядчиком начала работ согласно п. 1.3. настоящего Контракта более чем на 14 дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

● остановки Подрядчиком выполняемых работ согласно п. 1.1. настоящего Контракта на срок более 14 дней, по независящим от Заказчика причинам.

Указанные случаи фиксируются путем составления письменного акта представителем Заказчика в присутствии третьих лиц (жителей).

7.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Подрядчик:                                                                           Заказчик:

_______________________________                                    Муниципальное предприятие

_______________________________                                    Жилищного хозяйства

_______________________________                                    153000, г. Иваново,

_______________________________                                    пр. Ф. Энгельса, 5

_______________________________                                     _______________________________

_______________________________                                     _______________________________

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«____________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасадов дома №98 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность___5________,

кубатура__28490_______куб.м., всего площади 5932,6_____кв.м., в том числе жилая площадь_3043,3________ кв.м., нежилая площадь _1254,6________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 34% на 1994г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт фасадов д.№98 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование всех балконов дома. Выполнить техническое заключение о состояние аварийных балконов с указанием квартир, необходимые восстановительные работы учесть в ПСД. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Выполнить паспорт отделки фасадов, согласованный с управлением архитектуры города. |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер                     ___________________________________                         Комлева В.А.

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт кровли дома №100 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность___5________,

кубатура__41946_______куб.м., всего площади 7286_____кв.м., в том числе жилая площадь_4122,8________ кв.м., нежилая площадь _3163,2________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 50% на 1992г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт крыши д.№100 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование стропильной системы крыши. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| --- | --- |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 1 | 2 |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер            _______________________________                                     Комлева В.А.

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт кровли дома №102 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__4-_5________,

кубатура__75243_______куб.м., всего площади 12503,9_____кв.м., в том числе жилая площадь_9037,8________ кв.м., нежилая площадь _3466,1_______кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 50% на 1992г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт крыши д.№102 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование стропильной системы крыши. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Принять конструктивное решение по устройству стропильной системы. |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер                              _________________________________                                                    Комлева В.А.

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома №_5_____по ул.  Косарева ___________________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №__2______

# Характеристика строения

Этажность____4-5_______, кубатура 13822___куб.м., всего площади 2513,8__кв.м., в том числе жилая площадь 1413,0_ кв.м., нежилая площадь ___________кв.м., материал стен  ____кирпич _____,балансовая стоимость _2831323__тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. |  |
|  | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий |  |
|  | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений |  |
|  | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | Ремонт фасада (карниза, балконов, стен) |
|  | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | Стена основного фасада |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |
|  | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлантов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  |
|  | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  |
|  | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного - центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  |
|  | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  |
|  | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  |
|  | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |
|  | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |
|  | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. | Выполнить экспертизу |

### Инженер ОРЖД		_________________________________		Шишанова И.В

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

на  проектирование присоединения  системы  теплоснабжения

строения дома № 7 по ул. П. Большевикова______________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №_15_____

# Характеристика строения

Этажность__5__________, кубатура_13594_______куб.м., всего площади _3577,6______кв.м., в том числе жилая площадь__2409,9________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  ж/бетонные  панели _______________________ , балансовая стоимость ____________тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. |  |  | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 |
|  |  |  | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. | - |
|  |  |  | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий | - |
|  |  |  | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений | - |
|  |  |  | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | - |
| 5 |  |  | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | - |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 6 | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |  | Гипс./ бетон |
| 7. |  | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлатов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  | - |
| 8. |  | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  | - |
| 9. |  | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного-центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  | - |
| 10. |  | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  | Технические условия № 90 от 03.08.2006г. на проектирование присоединения системы теплоснабжения МПЖХ. Выполнить расчет дополнительной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение Точка подключения: ГВС выполнить от котельной ООО «ТДЛ Энерго», от существующего теплового пункта расположенного в доме. Точку врезки ГВС согласовать по месту с представителем отдела технического аудита МП «ИвГТЭ» и МПЖХ. Проект на прокладку теплотрассы, ТП и ГВС объекта Должны быть выполнены в соответствии с «Правилами тех-нической эксплуатации тепловых энергоустановок» , СНиП «Тепловые сети» и др. действующей нормативной тех. документации. Проект на прокладку теплотрассы должен быть предоставлен на согласование в МП «ИвГТЭ» и ООО «ТДЛ Энерго». Проект подключения ГВС объекта предоставить на согласование в отдел технического аудита МП «ИвГТЭ» Горячий водоразбор предусмотрен в отопительный период. |
| 11. |  | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  | - |
| 12. |  | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |  |
| 13. |  | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 14. |  | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. |  | Выполнить экспертизу проекта в ОГУ «Ивгосэкспертиза» |

### Инженер ОРЖД    _______________________________________________          Кутузова  С.В.

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома №_31/10_____по ул.  Войкова ___________________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №__2______

# Характеристика строения

Этажность____3_______, кубатура4759___куб.м., всего площади 1130.7__кв.м., в том числе жилая площадь 853.2_ кв.м., нежилая площадь ___________кв.м., материал стен  ____кирпич _____,балансовая стоимость _630834212__тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. |  |
| 2 | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий |  |
| 3 | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений |  |
| 4 | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | Ремонт фасада (карнизы) |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | Замена перемычек |
| 6 | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |
| 7 | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлантов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  |
| 8 | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  |
| 9 | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного-центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  |
| 10 | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  |
| 11 | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  |
| 12 | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |
| 13 | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |
| 14 | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. | Выполнить экспертизу |

### Инженер ОРЖД		______________________________________	         Шишанова И.В

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На замену лифтов по адресу ул. Володарского, 43, подъезды 1-8

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__9________,

Кубатура _________ куб.м., всего площади _____кв.м., в том числе жилая площадь_________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | .Срок службы более 25лет |  |
| 2. Вид строительства Новое | Замена лифтов, подъезды 1-6 |  |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на замену лифтов |  |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008 г. |  |
| 1 | 2 |  |
| 5. Особые условия | Выполнить экспертизу ПСД. Выполнить все необходимые согласования. |  |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. |  | Количество остановок -9 Скорость – 1 м/с Грузоподъёмность – 400 кг. |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. |  | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  | Согласно СНиП |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. |  | Выполнять |
| 10. Инженерное обеспечение |  | Выполнять |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. |  | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  | Выполнять |

Инженер                                  _______________________                                    Комлева В.А.

Приложение №2 к контракту №____ от____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На замену лифтов по адресу ул. Кавалерийская, 50, подъезды 1-6

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__9________,

Кубатура _________ куб.м., всего площади _____кв.м., в том числе жилая площадь_________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | .Срок службы более 25лет |  |
| 2. Вид строительства Новое | Замена лифтов, подъезды 1-6 |  |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на замену лифтов |  |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008 г. |  |
| 1 |  | 2 |
| 5. Особые условия | выполнить экспертизу ПСД , все необходимые согласования. |  |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. |  | Количество остановок -9 Скорость – 1 м/с Грузоподъёмность – 400 кг. |
| 7. Требования к техно- Круглогодично логии, режиму пред- приятия. |  | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  | Согласно СНиП |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. |  | Выполнять |
| 10. Инженерное обеспечение |  | Выполнять |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. |  | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  | Выполнять |

Инженер                                   _______________________________                                    Комлева В.А.

Приложение № 3

К  муниципальному  контракту №___

«___»________________200__г.

АКТ  ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Наименование объекта:____________________________________________________________

Адрес  объекта___________________________________________________________________

Виды  работ_____________________________________________________________________

Комиссия  в составе:

Представителей Заказчика_________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

____________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвели в натуре осмотр объекта, отведенного для капитального ремонта ________________________________________________________________________________

по адресу _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и  составили    настоящий   акт  о  нижеследующем:

1.Объект  отвечает всем необходимым для  производства ремонтных работ требованиям и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Договором.______________________________________________________________________

2.Работы по__________________________________________________________________

не  препятствуют  началу  работ  Подрядчика.

3.Со дня  подписания  настоящего  акта Подрядчик принимает  на себя  полную  ответственность  за  сохранность, безопасность и дальнейшее  использование объекта  до  завершения  капитального  ремонта в  срок, предусмотренный  Договором.

ОБЪЕКТ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА

Сдал                                                                                                        Принял

представитель  Заказчика                                                                     представитель  Подрядчика

__________________________                                                             _______________________

(фамилия, инициалы)                                                                                (фамилия, инициалы)

«_____»__________200__г.                                                                     «____»__________200__г.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

2. Место, срок и условия выполнения работ

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

4. Технические характеристики выполняемых работ

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

6. Требования к безопасности выполняемых работ

7. Требования к качеству выполняемых работ

8. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

- Общие положения

Открытый аукцион по определению Подрядчика на выполнение работ:

Лот №№1-6: Выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова (капитальный ремонт кровли (шифер, металл) согласно приложению №1 к документации об аукционе).

Лот №7-14:  Разработка и экспертиза проектно-сметной документации  на выполнение работ капитального характера на объектах жилищного хозяйства МПЖХ г. Иванова. ПСД на ремонт кровли, замену лифтов) согласно приложению №1 к документации об аукционе.

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. Место выполнения работ:

В соответствии с приложением №1 к документации об аукционе.

2.2. Срок выполнения работ:

В соответствии со сроками, указанными в приложении №1  к документации об аукционе.

2.3. Условия выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и проектами муниципальных контрактов, с соблюдением графика,  из материалов и с использованием  оборудования подрядчика.

3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

| Лот № 1- 914,492 тыс. руб. Лот № 2- 652,498 тыс. руб. Лот № 3- 371,475 тыс. руб. Лот № 4- 913,631 тыс. руб. Лот № 5- 687,575 тыс. руб. Лот № 6- 581,169 тыс. руб. Лот № 7- 306,481 тыс. руб. | Лот № 8 - 156,752 тыс. руб. Лот № 9 - 251,611 тыс. руб. Лот № 10- 223,016 тыс. руб. Лот № 11- 200,000 тыс. руб. Лот № 12- 182,632 тыс. руб. Лот № 13- 151,718 тыс. руб. Лот № 14- 143,645 тыс. руб. |
| --- | --- |

Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС, стоимости работ, материалов, транспортных затрат, накладных расходов.

По лотам №№ 7-14 в цену контракта также включаются расходы на проведение государственной вневедомственной экспертизы ПСД.

- Техническое задание

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: ул. Боевиков, д. 15 (капитальный ремонт кровли (шифер)).

Лот №2: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: ул. Ст. Халтурина, д.19 (капитальный ремонт кровли (металл)).

Лот №3: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: ул. Октябрьская, д.11 (капитальный ремонт кровли (шифер)).

Лот №4: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: ул. Фрунзе, д.11/2 (капитальный ремонт кровли (металл)).

Лот №5: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: пр. Ленина, д.90 (капитальный ремонт кровли (металл)).

Лот №6: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта жилищного хозяйства МП ЖХ г. Иванова, находящегося по адресу: ул. Радищева, д.3 (капитальный ремонт кровли (металл)).

Лот №7: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на ремонт фасада по объекту пр. Ленина, д.98;

Лот №8: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на ремонт кровли по объекту пр. Ленина, д.100;

Лот №9: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на ремонт кровли по объекту пр. Ленина, д.102

Лот №10: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на ремонт фасада по объекту ул. Косарева, д.5;

Лот №11: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на восстановление ГВС по объекту  ул. П. Большевикова, д.7;

Лот №12: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на ремонт фасада по объекту ул. Войкова, д.31/10;

Лот №13:  Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на замену лифта по объекту  ул. Володарского, д.43, п. 1-8;

Лот №14: Разработка и  экспертиза проектно-сметной документации на замену лифта по объекту ул. Кавалерийская, д.50, п. 1-6;

Все работы   выполняются в соответствии со сметами (приложение к контракту №1),   представленными победителями аукциона, подтверждающими расчет цены контракта, установленной  после снижения начальной (максимальной) цены контракта в процессе  проведения аукциона по каждому объекту (лоту).

Работы  по лотам №№ 1-6 должны быть выполнены в полном объеме  в соответствии с исходными данными, указанными в сметах заказчика. Со сметами можно ознакомиться на официальном сайте: www.ivgoradm.ru

Работы по лотам №№ 7-14  на производство проектно-сметной документации считаются законченными только при согласовании Подрядчиком данной документации со всеми заинтересованными организациями, при предоставлении в соответствии с техническим заданием заключения государственной вневедомственной экспертизы ПСД.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

ЛОТ №7	«____«____________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасадов дома №98 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность___5________,

кубатура__28490_______куб.м., всего площади 5932,6_____кв.м., в том числе жилая площадь_3043,3________ кв.м., нежилая площадь _1254,6________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 34% на 1994г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт фасадов д.№98 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование всех балконов дома. Выполнить техническое заключение о состояние аварийных балконов с указанием квартир, необходимые восстановительные работы учесть в ПСД. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Выполнить паспорт отделки фасадов, согласованный с управлением архитектуры города. |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер                     ___________________________________                         Комлева В.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

ЛОТ №8	«____«___________2007 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт кровли дома №100 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность___5________,

кубатура__41946_______куб.м., всего площади 7286_____кв.м., в том числе жилая площадь_4122,8________ кв.м., нежилая площадь _3163,2________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 50% на 1992г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт крыши д.№100 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование стропильной системы крыши. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| --- | --- |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Принять конструктивное решение по устройству стропильной системы |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 1 | 2 |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер            _______________________________                                     Комлева В.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЛОТ №9

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт кровли дома №102 по пр. Ленина.

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__4-_5________,

кубатура__75243_______куб.м., всего площади 12503,9_____кв.м., в том числе жилая площадь_9037,8________ кв.м., нежилая площадь _3466,1_______кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | Износ 50% на 1992г. |
| 2. Вид строительства Новое | Капитальный ремонт |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на капитальный ремонт крыши д.№102 пр. Ленина. |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008г. |
| 5. Особые условия | Перед проектированием призвести техническое обследование стропильной системы крыши. Выполнить экспертизу ПСД. |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. | - |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Принять конструктивное решение по устройству стропильной системы. |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. | Не выделять |
| 10. Инженерное обеспечение |  |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Не выполнять |

Инженер                              _________________________________                                                    Комлева В.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

ЛОТ №10	«____«___________2007 г.

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома №_5_____по ул.  Косарева ___________________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №__2______

# Характеристика строения

Этажность____4-5_______, кубатура 13822___куб.м., всего площади 2513,8__кв.м., в том числе жилая площадь 1413,0_ кв.м., нежилая площадь ___________кв.м., материал стен  ____кирпич _____,балансовая стоимость _2831323__тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. |  |
| 2 | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий |  |
| 3 | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений |  |
| 4 | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | Ремонт фасада (карниза, балконов, стен) |
| 5 | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | Стена основного фасада |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |
| 7 | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлантов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  |
| 8 | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  |
| 9 | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного - центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  |
| 10 | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  |
| 11 | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  |
| 12 | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |
| 13 | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |
| 14 | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. | Выполнить экспертизу |

### Инженер ОРЖД		_________________________________		Шишанова И.В

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

ЛОТ №11	                          Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

на  проектирование присоединения  системы  теплоснабжения

строения дома № 7 по ул. П. Большевикова______________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №_15_____

# Характеристика строения

Этажность__5__________, кубатура_13594_______куб.м., всего площади _3577,6______кв.м., в том числе жилая площадь__2409,9________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  ж/бетонные  панели _______________________ , балансовая стоимость ____________тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. |  | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1 |  | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. | - |
| 2 |  | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий | - |
| 3 |  | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений | - |
| 4 |  | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | - |
| 5 |  | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | - |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 6 | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  | Гипс./ бетон |
| 7 | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлатов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  | - |
| 8 | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  | - |
| 9 | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного-центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  | - |
| 10 | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  | Технические условия № 90 от 03.08.2006г. на проектирование присоединения системы теплоснабжения МПЖХ. Выполнить расчет дополнительной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение Точка подключения: ГВС выполнить от котельной ООО «ТДЛ Энерго», от существующего теплового пункта расположенного в доме. Точку врезки ГВС согласовать по месту с представителем отдела технического аудита МП «ИвГТЭ» и МПЖХ. Проект на прокладку теплотрассы, ТП и ГВС объекта Должны быть выполнены в соответствии с «Правилами тех-нической эксплуатации тепловых энергоустановок» , СНиП «Тепловые сети» и др. действующей нормативной тех. документации. Проект на прокладку теплотрассы должен быть предоставлен на согласование в МП «ИвГТЭ» и ООО «ТДЛ Энерго». Проект подключения ГВС объекта предоставить на согласование в отдел технического аудита МП «ИвГТЭ» Горячий водоразбор предусмотрен в отопительный период. |
| 11 | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  | - |
| 12 | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |  |
| 13 | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 14 | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. |  | Выполнить экспертизу проекта в ОГУ «Ивгосэкспертиза» |

### Инженер ОРЖД    _______________________________________________          Кутузова  С.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЛОТ №12

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома №_31/10_____по ул.  Войкова ___________________________________________

Муниципального предприятия жилищного хозяйства жилищно-ремонтного эксплуатационного участка №__2______

# Характеристика строения

Этажность____3_______, кубатура4759___куб.м., всего площади 1130.7__кв.м., в том числе жилая площадь 853.2_ кв.м., нежилая площадь ___________кв.м., материал стен  ____кирпич _____,балансовая стоимость _630834212__тыс. руб.

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. |  |
| 2 | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий |  |
| 3 | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений |  |
| 4 | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. | Ремонт фасада (карнизы) |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | Замена перемычек |
| 6 | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |
| 7 | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлантов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  |
| 8 | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  |
| 9 | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного-центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  |
| 10 | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  |
| 11 | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  |
| 12 | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |
| 13 | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |
| 14 | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. | Выполнить экспертизу |

### Инженер ОРЖД		______________________________________	         Шишанова И.В

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЛОТ №13

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На замену лифтов по адресу ул. Володарского, 43, подъезды 1-8

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__9________,

Кубатура _________ куб.м., всего площади _____кв.м., в том числе жилая площадь_________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | .Срок службы более 25лет |  |
| 2. Вид строительства Новое | Замена лифтов, подъезды 1-6 |  |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на замену лифтов |  |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008 г. |  |
| 1 | 2 |  |
| 5. Особые условия | Выполнить экспертизу ПСД. Выполнить все необходимые согласования. |  |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. |  | Количество остановок -9 Скорость – 1 м/с Грузоподъёмность – 400 кг. |
| 7. Требования к тех- Круглогодично нологии, режиму пред- приятия. |  | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  | Согласно СНиП |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. |  | Выполнять |
| 10. Инженерное обеспечение |  | Выполнять |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. |  | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  | Выполнять |

Инженер                                  _______________________                                    Комлева В.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер МПЖХ

Ликсонова С.С.

«____«___________2007 г.

ЛОТ №14

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На замену лифтов по адресу ул. Кавалерийская, 50, подъезды 1-6

г. Иваново.

# Характеристика строения

Этажность__9________,

Кубатура _________ куб.м., всего площади _____кв.м., в том числе жилая площадь_________ кв.м., нежилая площадь ________кв.м., материал стен  кирпич

| Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1.Основание для Контракт № 403-Б от 08.09.2006 г. проектирования | .Срок службы более 25лет |  |
| 2. Вид строительства Новое | Замена лифтов, подъезды 1-6 |  |
| 3. Стадийность Рабочий проект проектирования | Рабочий проект на замену лифтов |  |
| 4. Срок начала и окончания строительства | 2008 г. |  |
| 1 |  | 2 |
| 5. Особые условия | выполнить экспертизу ПСД , все необходимые согласования. |  |
| 6. Основные технико- Смотри ТУ № 1641 от 04.04.07 г. экономические пока- затели объекта, в т.ч. мощность, производи- тельность. |  | Количество остановок -9 Скорость – 1 м/с Грузоподъёмность – 400 кг. |
| 7. Требования к техно- Круглогодично логии, режиму пред- приятия. |  | Круглогодично |
| 8. Требования к архитектурно- строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  | Согласно СНиП |
| 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, Не выделять требования по перспек- тивному расширению предприятия. |  | Выполнять |
| 10. Инженерное обеспечение |  | Выполнять |
| 11. Требования и условия к разработке природоохранных мер Выполнять и мероприятий. |  | Выполнять |
| 12. Требования по разра- ботке инженерно- технических мероприятий Не выполнять ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  | Выполнять |

Инженер                                   _______________________________                                    Комлева В.А.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.2. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

6. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

7. Требования к качеству выполняемых работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие качественного выполнения работ:

ЛОТЫ №№ 1-6:

7.1. Все выполняемые подрядчиком  ремонтно-строительные работы должны соответствовать проектно-сметной документации. Снижение объемов работ не допускается.

7.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

7.3. Материалы, изделия и конструкции, приобретаемые подрядчиком для  ремонта должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.

7.4. Применяемые в процессе капитального ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении недопустимо.

7.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта капитального ремонта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается с даты подписания сторонами акта выполненных работ и составляет по лотам №№ 1-6 не менее 5 лет.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7.6. Все скрытые работы должны быть приняты заказчиком и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки заказчиком запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых.

ЛОТЫ №№ 7-14:

7.7 Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соответствии с заказ - заданием в 3-х экземплярах.

7.8. В случае обнаружения допущения ошибок при проектировании, Подрядчик обязан безвозмездно устранить обнаруженные ошибки, возместить затраты, связанные с выполнением технических решений, содержащихся в проектно- сметной документации.

8. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

| № лота | Наименование объекта | Вид работ, материалы | Аванс (%) | Начальная цена контр., тыс.руб. | Срок выполнения работ | Срок гарантии качества работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Боевиков д.15 | кровля, шифер | 20% | 914,492 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 2 | ул. Ст.Халтурина д.19 | кровля, металл | 20% | 652,498 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 3 | ул.Октябрьская д.11 | кровля, шифер | 20% | 371,475 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 4 | ул. Фрунзе д.11/2 | кровля, металл | 20% | 913,631 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 5 | пр. Ленина д.90 | кровля, металл | 20% | 687,575 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 6 | ул..Радищевад.3 | кровля, металл | 20% | 581,169 | до 30.03.08 | 5 лет |
| 7 | пр. Ленина д.98 | ПСД на ремонт фасада, экспертиза | - | 306,481 | до 30.04.08 | - |
| 8 | пр. Ленина д.100 | ПСД на ремонт кровли, экспертиза | - | 156,752 | до 30.04.08 | - |
| 9 | пр. Ленина д.102 | ПСД на ремонт кровли, экспертиза | - | 251,611 | до 30.04.08 | - |
| 10 | ул. Косарева д.5 | ПСД на ремонт фасада, экспертиза | - | 223,016 | до 30.04.08 | - |
| 11 | ул. П. Большевикова д.7 | ПСД на восстановление ГВС, экспертиза | - | 200,000 | до 30.04.08 | - |
| 12 | ул.Войкова д.31/10 | ПСД на ремонт фасада, экспертиза | - | 182,632 | до 30.04.08 | - |
| 13 | Володарского д 43 п. 1-8 | ПСД на замену лифта, экспертиза | - | 151,718 | до 30.04.08 | - |
| 14 | ул. Кавалерийская д.50 п.1-6 | ПСД на замену лифта, экспертиза | - | 143,645 | до 30.04.08 | - |

Приложение №1 к документации об аукционе