Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_____________№_________

Утверждено:

| Управление благоустройства администрации города | ______________________ _________ Ф.И.О. подпись М.П. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 81

Категория: работы

Предмет контракта:

Лот № 1. Капитальный ремонт дороги по пр. Ленина.

Лот № 2. Ремонт дороги по ул. Кузнецова.

Лот № 3. Инженерное сопровождение за капитальным ремонтом дороги по пр. Ленина.

Лот № 4. Инженерное сопровождение за ремонтом дороги по ул. Кузнецова.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | АУКЦИОН | Стр. |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта аукциона | 18 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 24 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 34 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 50 |

Часть I

АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей документации об аукционе в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте аукциона, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение такой документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

- Раздел I.2. Общие условия проведения АУКЦИОНА

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

1.5  Источник финансирования и порядок оплаты.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.7. Привлечение субподрядчиков.

1.8. Расходы на участие в аукционе.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.

2.3. Дополнения и изменения в документации об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта.

3.6 Валюта заявки на участие в аукционе.

3.7 Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе.

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2. Преимущества  учреждениям уголовно-исполнительной системы и

организациям инвалидов при размещении заказов.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии.

6.2. Определение победителя аукциона и  извещение о результатах.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган.

Уполномоченный орган проводит для заказчика аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ.

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II) и технической части (Часть III).

1.3.2. Возможность электронной формы участия в аукционе указана в Информационной карте аукциона.

1.3.3. Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы в месте и сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.3.4. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей документации об аукционе.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование выполнения работ по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма оплаты заказа, порядок и сроки оплаты по контракту указаны в Информационной карте аукциона  и проекте муниципального контракта.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом торгов;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте аукциона.

1.7. Привлечение субподрядчиков

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету аукциона привлечь субподрядчиков в случае, если это указано в Информационной карте аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих  дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

1.10. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.10.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в аукционе, запросов о разъяснении положений документации об аукционе, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.10.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений документации об аукционе и изменения (дополнения) документации об аукционе в письменной форме.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе  включает в себя следующие разделы:
Часть I.         Открытый аукцион

Раздел I.1.	Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2.	Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3.	Информационная карта аукциона

Раздел I.4.	Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II.	Проект  муниципального контракта

Часть III.	Техническая часть

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения, разъяснения к документации об аукционе, внесенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям такой документации, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе.

2.1.3. Документация об аукционе  раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона, в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  Для этого участник размещения заказа должен направить в адрес уполномоченного органа соответствующий запрос в соответствии с Формой № 6, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

2.2.2. Уполномоченный орган обязан в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно направить разъяснения положений документации об аукционе при условии, что такой запрос поступил не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации аукциона не должно изменять ее суть.

2.3.	Дополнения и изменения в документации об аукционе

- Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.

- В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

3.3. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

3.3.1. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.3.5. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.3.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.7. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заявки на участие в аукционе принимаются только в письменной форме.

3.3.8. Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

3.3.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в аукционе.

3.3.10. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4. Количество заявок на участие в аукционе

Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае если участник размещения заказа подал более одной заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при этом поданные ранее заявки этим же участником не отозваны, аукционная комиссия не рассматривает такие заявки, а возвращает их участнику.

3.5. Форма аукционного предложения по цене контракта

3.5.1. Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

3.5.2. Предложения по цене муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.6 Валюта заявки на участие в аукционе.

Цены на аукционе должны быть выражены в российских рублях.

3.7 Подтверждение соответствия работ требованиям документации об аукционе

Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик производится в соответствии с требованиями, указанными в Технической части по форме № 4, приведенной в Разделе I.4.

3.8 Обеспечение заявки на участие в аукционе

3.8.1.Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе  финансовое обеспечение заявки  в виде денежных средств, перечисленных по  реквизитам и  в размере, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда денежное обеспечение заявок на участие в аукционе для участников размещения заказа уполномоченным органом не установлено.

3.8.2. В качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны использоваться только денежные средства.

3.8.3. Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на расчетный счет в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

3.8.4. Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего раздела.

3.8.5 Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть удержано уполномоченным органом в следующих случаях:

а) если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

б) если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта;

в) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта;

г) если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д) если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания муниципального контракта;

е) если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.8.6.  Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого аукциона;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, перечислившим обеспечение, но не подавшим заявки в установленный для их приема срок;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

е) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта;

ж) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте  аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.1.3. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей после срока приема заявок на участие в аукционе (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать дату и время ее получения, при доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, уполномоченным органом выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, оформленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в аукционе, не вправе допускать повреждение таких заявок.

  - Отзыв заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки в соответствии с Формой № 7, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, при регистрации заявки на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе

4.5.1.Заявки на участие в аукционе сохраняют свое действие до момента подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, признанным единственным участником аукциона.

4.5.2.В случае расторжения  муниципального контракта с победителем аукциона в соответствии с действующим законодательством, заявка участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, считается действующей до момента заключения с ним муниципального контракта.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

5.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, в отношении подавшего заявку на участие в аукционе, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, об обжаловании наличия такой задолженности и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

5.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, либо  наличия   задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний  завершенный отчетный период, аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.1.5. Участник размещения заказа не допускается до участия в аукционе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если документацией об аукционе установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если документацией об аукционе установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме, установленной в документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- документы, входящие в состав заявки, не подписаны и не скреплены печатью  должным образом;

- денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, внесены с нарушением сроков, установленных в документации об аукционе;

- денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, внесены не в полном объеме, установленном в документации об аукционе.

5.1.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе, определенный в Информационной карте аукциона. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте.

5.1.8. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 7.2 настоящего раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.2.1.Уполномоченный орган вправе установить при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в документации об аукционе.

5.3. Контакты участников размещения заказа с уполномоченным органом

5.3.1.При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа или аукционной комиссии с участниками размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Процедура проведения аукциона, полномочия аукционной комиссии

6.1.1. Аукцион проводится в день, час и месте, которые указаны в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации руководители организаций-участников аукциона предъявляют паспорт, а доверенные лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с Формой № 5.1, приведенной в разделе I.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».  В случае если у участников или их представителей отсутствуют указанные документы, такие участники не могут принимать участие в аукционе, и будут считаться не явившимися на аукцион.  В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки, соответствующие регистрационному номеру заявки такого участника (далее – карточки).

6.1.3. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в Информационной карте аукциона  указаны преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

6.1.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

6.1.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

6.1.6. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек.

6.1.7. Аукционист называет номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

6.1.8. Если после троекратного повторения цены контракта ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.1.9. в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

6.1.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

6.1.11. Аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

6.1.12. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва аукционная комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.13. При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Определение победителя аукциона и извещение о результатах

6.2.1. Победителем аукциона становится участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего

после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПО итогам АУКЦИОНА

7.1. Заключение муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем аукциона и заказчиком заключается на условиях и в сроки, которые указаны в Информационной карте аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе аукциона или участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно- исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.6. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) муниципальный контракт по итогам аукциона  заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

7.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте аукциона.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН

8.1. Решение аукционной комиссии об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск аукционной комиссией к участию в аукционе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.1.5 настоящего раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно рассмотрения заявок, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в соответствии с пунктами 8.6. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3.

Информационная карта аукциона

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукционов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление благоустройства администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 127. Номер контактного телефона: (4932) 30-07-42. Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru. |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес:153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Макаренко Анна Сергеевна. |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ: Лот № 1. Капитальный ремонт дороги по пр. Ленина. Лот № 2. Ремонт дороги по ул. Кузнецова. Лот № 3. Инженерное сопровождение за капитальным ремонтом дороги по пр. Ленина. Лот № 4. Инженерное сопровождение за ремонтом дороги по ул. Кузнецова. |
|  |  | Условия выполнения работ | Лоты №№ 1,2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, локально-сметным расчетом и проектом муниципального контракта, прилагаемыми к документации об аукционе. Лоты №№ 3,4. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Часть III «Техническая часть» документации об аукционе) и проектом муниципального контракта, прилагаемым к документации об аукционе. |
| 4 | Пункт 1.3.3 | Место и срок выполнения работ | Место выполнения работ: Лоты №№ 1,3: г. Иваново, пр. Ленина (от ул. Станционная до путепровода) Лоты №№ 2,4: г. Иваново, ул. Кузнецова (от ул. Почтовая до ул. Мархлевского) Срок выполнения работ: Лоты №№ 1,2. До 01.11.2008 Лоты №№ 3,4. До 01.11.2008 (инженерное сопровождение должно быть обеспечено на весь период выполнения ремонтных работ) |
| 5 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 – 23 391 340,00 руб. Лот № 2 – 4 607 255,00 руб. Лот № 3 – 175 416,00 руб. Лот № 4 – 48 831,00 руб. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) представлен в Части III «Техническая часть» документации об аукционе. |
| 6 | Пункт 7.1.1 | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Лот № 1,2. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, НДС и иные затраты, понесенные Подрядчиком при выполнении работ, без учета затрат на инженерное сопровождение. Для лота № 1: Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, когда Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Для лота № 2: Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10. Лоты №№ 3,4. Цена контракта включает в себя стоимость работ, НДС, транспортные затраты, накладные расходы, затраты на проведение лабораторного анализа образцов применяемых дорожно-строительных материалов и иных затрат, понесенных при выполнении работ. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения |
| 7 | Пункт 3.5.1 | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) ("шаг аукциона") | 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования заказа | Лоты №№ 1,3,4: Бюджет г. Иванова (бюджет Ивановской области) Лот № 2: Бюджет города Иванова (в т.ч. бюджет Ивановской области – 3 984,413 тыс. руб.) |
| 9 | Пункт 1.5.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата осуществляется по безналичному расчету. Лоты №№ 1,2. Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30 % от суммы контракта по мере поступления денежных средств. Оплата производится на основании принятых объемов работ, после предъявления Подрядчиком платежных документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат – форма №Кс-3, акт выполненных работ – форма № КС-2, счет-фактура) при наличии исполнительной документации по мере поступления финансовых средств из бюджета. Лоты №№ 3,4. Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30 % от цены контракта при наличии финансовых средств. Окончательный расчет после подписания акта сдачи-приемки технической документации и отчетных материалов, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств на эти цели. |
| 10 | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования к участникам аукциона, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 11 | Пункт 1.7 | Привлечение субподрядчиков | Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлекать субподрядные организации. |
| 12 | Пункт 5.2.1 | Преимущества | не установлены |
| 13 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы: 1. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 2. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 3. Сведения о качестве работ (Форма № 4). 4. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. 5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копии действующих лицензий на заявленные виды работ и/или копия действующей лицензии на выполнение функций генерального подрядчика (в случае привлечения субподрядных организаций). 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (приказ о назначении на должность руководителя, протокол, решение и т.д.), а в случае подписи документов, входящих в состав заявки, уполномоченным лицом, дополнительно доверенность на право подписи заявки на участие в аукционе (Форма № 5). 7. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 8. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. |
| 14 | Пункт 3.3.8 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с пунктом 13 настоящей Информационной карты. 2. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. 3. Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены печатью. 4. Копии документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе (за исключением нотариально заверенных копий), должны быть заверены подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица) и скреплены печатью. 5. В случае, если документы, входящие в заявку на участие в аукционе, сшиты в единый том, оборот последнего листа которого скреплен печатью с указанием количества страниц и заверен подписью руководителя участника размещения заказа (уполномоченного лица), заверение копий документов, входящих в состав заявки, не требуется. 6. На титульном листе заявки указывается наименование открытого аукциона, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, а также фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). |
| 15 | Пункт 2.2 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | с 02.07.2008 по 22.07.2008 |
| 16 | Пункт 3.8.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
|  | 3.8.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Администрация города Иваново ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/счет 40302810600000000004 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново Денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет до 17.00 24.07.2008. В платежном поручении необходимо указать номер документации об аукционе и номер лота. |
| 17 | Пункт 4.1.1. | Дата и время подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 02.07.2008 Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 28.07.2008 в 10.00 |
| 18 | Пункт 4.1.1 | Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата и время окончания приема заявок) | 28.07.2008 10 ч 00 мин |
| 19 | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 20 | 5.1.7 | Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе | 29.07.2008 |
| 21 | Пункт 6.1.1 | Дата и время проведения аукциона | 01.08.2008 10 ч 00 мин |
|  |  | Место проведения аукциона | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 226 |
| 22 | Пункт 1.3.2 | - Возможность электронной формы участия в аукционе | - Отсутствует |
| 23 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 15.08.2008 |
| 24 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | #### Обеспечение не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 1.4. Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

## ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе № 81

на проведение  ________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации-участника аукциона)

участия в аукционе № 81 нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 2 | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 3 | Сведения о качестве работ (Форма № 4) |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Форма № 5) |  |
| 5 | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 6 | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта. |  |
| 7 | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 8 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |

Форма № 2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на участие в открытом аукционе № 81 на право заключения муниципального контракта на ________________________________________ (укажите предмет контракта)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в предложении о качестве работ.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий запрашивать  в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола аукциона.

7. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________,

(наименование Заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

9. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – участника размещения заказа)

11. Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и документации об аукционе.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ ( Ф.И.О.)

М.П.

- Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. Номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать. |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лоты №№ 1,2

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

| Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы, используемые при производстве работ | Наименование и виды материалов (оборудования) определяются проектно-сметной документацией, замена другими материалами, более низкого качества не допускается. |  |
| Качество работ | Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией и локально-сметным расчетом в соответствующем порядке, без уменьшения объемов работ, с соблюдением технологии производства работ и техники безопасности в соответствии с действующими нормативными документами. |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Сведения участника размещения заказа о качестве работ излагаются в соответствии с требованиями  к работам, указанным в Технической части документации об аукционе и в проекте муниципального контракта.

3. Данные  участника размещения заказа  могут подтверждаться документально.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Лоты №№ 3,4

СВЕДЕНИЯ о качестве работ

| Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| Качество работ | Работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием на инженерное сопровождение, с соблюдением СНиП 12-01-2004 и другими действующими нормами и правилами. |  |

Примечание.

1. Все пункты, указанные в форме № 4, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

2. Сведения участника размещения заказа о качестве работ излагаются в соответствии с требованиями  к работам, указанным в Технической части документации об аукционе и в проекте муниципального контракта.

3. Данные  участника размещения заказа  могут подтверждаться документально.

Руководитель организации ___________________        _____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер ___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом аукционе № ____, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе №___.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер            ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				   (подпись)

Форма № 5.1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 81

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица -участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____»________________, проживающего (ей) по адресу: ____________________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

при проведении открытого аукциона № 81 на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право:

1) снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона № 81, на «шаг аукциона» по своему усмотрению,

2) подписи протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись     уполномоченного     _____________________ удостоверяю.                               							 (Подпись)

Руководитель организации  _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма № 6

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Запрос на разъяснение документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе № 81:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:__________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Форма № 7

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику управления

муниципального заказа

администрации города

Н.Б. Абрамовой

Уведомление

об отзыве заявки на участие

в открытом  аукционе

Настоящим письмом _____________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в открытом аукционе  №  81.

Забрать Заявку на участие в аукционе доверяем работнику нашей организации ____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в аукционе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП

Часть II

Проект муниципального контракта

Лот № 1

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					           	                       «____»___________ 2008 год

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Рощина С.Ю., действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны» руководствуясь протоколом  ____________________________________________ №_____ от _________заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по __________________________________________________________________________.

  - Объем работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется на основании проектно-сметной документации и локально-сметного расчета, представленных Заказчиком.

  - Срок выполнения подрядных работ: до 01.11.2008.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.2. настоящего контракта в  соответствии с проектно - сметной документацией и локально-сметным расчетом с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 5 настоящего контракта.

- ЦЕНА КОНТРАКТА.

  - Цена контракта  составляет _________________________________________________.

  - Цена настоящего контракта определена на основании проектно-сметной документации и локально-сметного расчета с учетом прогнозного индекса потребительских цен и включает стоимость работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных затрат, накладных расходов, НДС и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ, без учета затрат на инженерное сопровождение.

  - Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных п.2.4. настоящего контракта.

  - Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами,  предусмотренными настоящим контрактом.

При выполнении дополнительного объема таких работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ,  Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

  - Оплата за выполненные работы производится за счет средств бюджета г. Иваново (средства областного бюджета).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Заказчик  вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от суммы контракта  по мере поступления денежных средств, а также  производить погашение перечисленного аванса Подрядчику пропорционально выполненным объемам работ.

  - Заказчик производит оплату работ на основании принятых объемов работ, после предъявления Подрядчиком платежных документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат - форма № КС-3, акт выполненных работ - форма № КС-2, счет-фактура) при наличии исполнительной документации по мере поступления финансовых средств из бюджета.

  - В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта оплата выполненных  объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по Контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

  - Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта выполненных работ и исполнительной документации обязан подписать указанные документы или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ (форма КС №2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, а Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

  - Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ, контрольных вырубок, с последующей экспертизой и определением качества выполненных работ, и оформляются двусторонними актами. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

  - Окончательная приемка работ по Контракту осуществляется приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком. Дата подписания акта является датой начала течения гарантийного срока.

  - Подрядчик передает Заказчику до начала окончательной приемки работ 2 экземпляра исполнительной документации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. 	Заказчик обязан:

- передать Подрядчику после заключения настоящего контракта проектно-сметную документацию локально-сметный расчет;

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования;

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- в течение 1 часа после принятия телефонограммы направить своего представителя для приемки скрытых работ;

- требовать от Подрядчика акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы. В случае отказа Подрядчика предоставить акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы, приостановить выполнение работ до предоставления Подрядчиком вышеуказанных актов и сертификатов;

- в случае обнаружения дефектов делать соответствующее предписание в журнале производства работ с указанием срока устранения дефектов, составлять соответствующий акт и требовать с Подрядчика принятия необходимых мер по их устранению;

- при наличии оснований, предусмотренных п.7.3. настоящего Контракта, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.2. 	Подрядчик обязан:

- до начала ремонтных работ вызывать балансодержателей смотровых колодцев для составления акта передачи колодцев под охрану, после окончания производства дорожных работ Подрядчик сдает балансодержателю смотровые колодцы по акту;

- до начала работ осуществить проверку качества материалов;

- согласовать с ГИБДД организацию движения транспортных средств и обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по ремонтируемому участку дороги;

- выполнять работы в соответствии с локально-сметным расчетом и проектно-сметной документацией (схемой, дефектной ведомостью и сметой);

- выполнять все работы по ремонту дороги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;

- обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту дороги в полном соответствии с проектно-сметной документацией, локально-сметным расчетом и условиями настоящего контракта и приложений к нему;

- устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим контрактом;

- обеспечить в ходе ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. По необходимости, установить временное освещение;

- по требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ;

- вести с начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию Заказчика;

- своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

- обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра ремонтируемого участка дороги и приемки выполненных работ;

- за свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами. Расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Заказчика в течение 24 часов;

- сдавать Заказчику завершенный объект по акту приемочной комиссии;

- выдать гарантийный паспорт на ремонт продолжительностью в соответствии с                 п.6 .2  настоящего контракта, с момента  подписания акта приемочной комиссии.

5.3. 	Заказчик имеет право:

- требовать возмещения вреда, причиненного имуществу Заказчика, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту;

- отстранить Подрядчика от выполнения муниципального контракта, в случае неоднократного нарушения условий контракта;

-  	вносить изменения в техническую документацию при условии, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта и не меняет характера работ, предусмотренных в настоящем контракте до момента внесения таких изменений, а также отклонения стоимости ремонтных работ не превышают 10% от цены контракта.

5.4. 	Подрядчик имеет право:

- завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом, при согласовании с Заказчиком;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими право на выполнение данного вида работ) при условии получения обязательного письменного согласования Заказчиком данной субподрядной организации и договора субподряда.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

6.1. 	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. 	Гарантийный срок на ремонт составляет:

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

по нижнему слою покрытия не менее 5  лет;

по верхнему слою покрытия не менее 4 лет;

по ливневой канализации не менее 6  лет;

по устройству пешеходных ограждений не менее 5 лет;

по дорожной разметке не менее 2 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссией.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемки выполненных работ по ремонту дороги.

6.3. 	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки,  Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством  и Контрактом.

6.4. 	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме.

6.5. 	В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. 	В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, им  уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7.3. 	Подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

- 	за некачественное выполнение работ -  штраф в размере до 10% от стоимости указанных работ;

- 	за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком - штраф в размере 100% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации (указанный договор субподряда подлежит расторжению по требованию Заказчика);

- 	за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований «ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и «ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных работ» по обеспечению безопасности  движения при выполнении ремонтных работ – пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день с момента обнаружения до момента устранения нарушения;

- 	за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе - пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки;

- 	за отклонение от проектно-сметной документации технических параметров материалов и изделий, и условий их хранения – штраф в размере 10% от стоимости материалов и изделий, установленных проектно-сметной документацией, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- 	за необеспечение бесперебойного движения автотранспорта и автобусов на участках производства работ -  неустойку в размере 0,5% от цены контракта за каждый день срыва движения.

7.4. 	Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре.

7.5. 	Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

7.6. 	На период гарантийного срока Подрядчик является соответчиком по делу возмещения вреда причиненного ДТП,  в случае если ДТП произошло по вине Подрядчика.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. 	Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию по данной дороге или отдельную ее часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.2. 	По инициативе Заказчика для осуществления контроля качества работ может быть привлечена проектная организация.

8.3. 	При погодных условиях, которые делают полностью или частично невозможным производство работ по ремонту дороги (дождь, снег, град и др.) сроки выполнения обязательств по настоящему контракту продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.4. 	В связи с действием обстоятельств, указанных в п.8.3. настоящего контракта, окончательные сроки выполнения обязательств оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью контракта.

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. 	Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту, до 31.12.2008. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, досрочно расторгнуть или изменить контракт, с предупреждением другой стороны не менее чем за 15 дней.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения  - в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1.	Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова

ИНН  3728023270 КПП 370201001

Начальник  управления									С.Рощин

Подрядчик - ____________________________________________________________________

Лот № 2

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					           	                       «____»___________ 2008 год

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Рощина С.Ю., действующего на основании Положения, с одной стороны и ___________________________________________,   именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны» руководствуясь протоколом  ____________________________________________ №_____ от _________заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по __________________________________________________________________________.

  - Объем работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется на основании проектно-сметной документации и локально-сметного расчета, представленных Заказчиком.

  - Срок выполнения подрядных работ: до 01.11.2008.

  - Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.2. настоящего контракта в  соответствии с проектно - сметной документацией и локально-сметным расчетом.

- ЦЕНА КОНТРАКТА.

  - Цена контракта  составляет _________________________________________________.

  - Цена настоящего контракта определена на основании проектно-сметной документации и локально-сметного расчета с учетом прогнозного индекса потребительских цен и включает стоимость работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных затрат, накладных расходов, НДС и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ, без учета затрат на инженерное сопровождение.

  - Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

  - Оплата за выполненные работы производится за счет средств бюджета г. Иваново (средства областного бюджета - 3 984 413,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста тринадцать) рублей,  средства бюджета г. Иваново - _________________ рублей).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Заказчик  вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от суммы контракта  по мере поступления денежных средств, а также  производить погашение перечисленного аванса Подрядчику пропорционально выполненным объемам работ.

  - Заказчик производит оплату работ на основании принятых объемов работ, после предъявления Подрядчиком платежных документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат - форма № КС-3, акт выполненных работ - форма № КС-2, счет-фактура) при наличии исполнительной документации по мере поступления финансовых средств из бюджета.

  - В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта оплата выполненных  объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по Контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм штрафов и пеней.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

  - Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта выполненных работ и исполнительной документации обязан подписать указанные документы или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ (форма КС №2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, а Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

  - Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ, контрольных вырубок, с последующей экспертизой и определением качества выполненных работ, и оформляются двусторонними актами. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

  - Окончательная приемка работ по Контракту осуществляется приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком. Дата подписания акта является датой начала течения гарантийного срока.

  - Подрядчик передает Заказчику до начала окончательной приемки работ 2 экземпляра исполнительной документации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

5.1. 	Заказчик обязан:

- передать Подрядчику после заключения настоящего контракта проектно-сметную документацию локально-сметный расчет;

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования;

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- в течение 1 часа после принятия телефонограммы направить своего представителя для приемки скрытых работ;

- требовать от Подрядчика акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы. В случае отказа Подрядчика предоставить акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы, приостановить выполнение работ до предоставления Подрядчиком вышеуказанных актов и сертификатов;

- в случае обнаружения дефектов делать соответствующее предписание в журнале производства работ с указанием срока устранения дефектов, составлять соответствующий акт и требовать с Подрядчика принятия необходимых мер по их устранению;

- при наличии оснований, предусмотренных п.7.3. настоящего Контракта, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.

5.2. 	Подрядчик обязан:

- до начала ремонтных работ вызывать балансодержателей смотровых колодцев для составления акта передачи колодцев под охрану, после окончания производства дорожных работ Подрядчик сдает балансодержателю смотровые колодцы по акту;

- до начала работ осуществить проверку качества материалов;

- согласовать с ГИБДД организацию движения транспортных средств и обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по ремонтируемому участку дороги;

- выполнять работы в соответствии с локально-сметным расчетом и проектно-сметной документацией (схемой, дефектной ведомостью и сметой);

- выполнять все работы по ремонту дороги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему;

- обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту дороги в полном соответствии с проектно-сметной документацией, локально-сметным расчетом и условиями настоящего контракта и приложений к нему;

- устранять все замечания Заказчика, данные им в порядке, установленном настоящим контрактом;

- обеспечить в ходе ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. По необходимости, установить временное освещение;

- по требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ;

- вести с начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию Заказчика;

- своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

- обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра ремонтируемого участка дороги и приемки выполненных работ;

- за свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами. Расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Заказчика в течение 24 часов;

- сдавать Заказчику завершенный объект по акту приемочной комиссии;

- выдать гарантийный паспорт на ремонт продолжительностью в соответствии с                 п.6 .2  настоящего контракта, с момента  подписания акта приемочной комиссии.

5.3. 	Заказчик имеет право:

- требовать возмещения вреда, причиненного имуществу Заказчика, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту;

- отстранить Подрядчика от выполнения муниципального контракта, в случае неоднократного нарушения условий контракта;

-  	вносить изменения в техническую документацию при условии, если их реализация не ухудшает технические и эксплуатационные характеристики объекта и не меняет характера работ, предусмотренных в настоящем контракте до момента внесения таких изменений.

5.4. 	Подрядчик имеет право:

- завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом, при согласовании с Заказчиком;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, (а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими право на выполнение данного вида работ) при условии получения обязательного письменного согласования Заказчиком данной субподрядной организации и договора субподряда.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

6.1. 	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. 	Гарантийный срок на ремонт составляет:

по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

по нижнему слою покрытия не менее 5  лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемочной комиссией.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемки выполненных работ по ремонту дороги.

6.3. 	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки,  Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим удержанием или взысканием расходов по их выполнению с Подрядчика в порядке, установленном действующим законодательством  и Контрактом.

6.4. 	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме.

6.5. 	В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. 	В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, им  уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7.3. 	Подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

- 	за некачественное выполнение работ -  штраф в размере до 10% от стоимости указанных работ;

- 	за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком - штраф в размере 100% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации (указанный договор субподряда подлежит расторжению по требованию Заказчика);

- 	за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований «ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» и «ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных работ» по обеспечению безопасности  движения при выполнении ремонтных работ – пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день с момента обнаружения до момента устранения нарушения;

- 	за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе - пени в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки;

- 	за отклонение от проектно-сметной документации технических параметров материалов и изделий, и условий их хранения – штраф в размере 10% от стоимости материалов и изделий, установленных проектно-сметной документацией, но не менее 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- 	за необеспечение бесперебойного движения автотранспорта и автобусов на участках производства работ -  неустойку в размере 0,5% от цены контракта за каждый день срыва движения.

7.4. 	Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре.

7.5. 	Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

7.6. 	На период гарантийного срока Подрядчик является соответчиком по делу возмещения вреда причиненного ДТП,  в случае если ДТП произошло по вине Подрядчика.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. 	Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию по данной дороге или отдельную ее часть третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

8.2. 	По инициативе Заказчика для осуществления контроля качества работ может быть привлечена проектная организация.

8.3. 	При погодных условиях, которые делают полностью или частично невозможным производство работ по ремонту дороги (дождь, снег, град и др.) сроки выполнения обязательств по настоящему контракту продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.4. 	В связи с действием обстоятельств, указанных в п.8.3. настоящего контракта, окончательные сроки выполнения обязательств оформляются дополнительным соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью контракта.

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

9.1. 	Контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту, до 31.12.2008. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, досрочно расторгнуть или изменить контракт, с предупреждением другой стороны не менее чем за 15 дней.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения  - в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1.	Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел.327294

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова

ИНН  3728023270 КПП 370201001

Начальник  управления									С.Рощин

Подрядчик - ____________________________________________________________________

Лоты №№ 3,4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 					      	                         «____»___________ 2008 год

Управление благоустройства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Рощина С.Ю., действующего на основании Положения, с одной стороны и ________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения аукциона для муниципальных нужд города Иванова № _____ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени городского округа Иваново в    целях обеспечения муниципальных нужд.

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы ______________________________________________________________________.

  - Срок выполнения работ – до 01.11.2008.

  - Технические, экономические и другие требования к технической продукции, являющейся предметом контракта, определяются техническим заданием                 (приложение  № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта.

  - Приемка и оценка технической продукции осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.

- ЦЕНА КОНТРАКТА.

  - Цена контракта  составляет ________________________________________________, и включает в себя стоимость работ, НДС, транспортные затраты, накладные расходы, затраты на проведение лабораторного анализа образцов применяемых дорожно-строительных материалов  и иные затраты, понесенные  при выполнении работ.

  - Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

  - Оплата за выполненные работы производится за счет средств бюджета г. Иваново (средства областного бюджета).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Заказчик вправе выделить Подрядчику аванс в размере до 30% от цены контракта, при наличии финансовых средств на эти цели.

  - Окончательный расчет после подписания акта сдачи-приемки технической документации и отчетных материалов, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств на эти цели.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

  - Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определен нормативными документами и указан в техническом задании (приложение №1).

  - При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки технической и другой документации, предусмотренной условиями контракта.

  - Заказчик в течение 2 дней со дня получения акта сдачи-приемки технической документации и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

  - В случае досрочного выполнения работ заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по протоколу соглашения о договорной цене.

  - Заказчик в 2-дневный срок обязан рассмотреть техническую и другую документацию, предусмотренную контрактом и дать свои замечания и предложения, а Подрядчик обязан исправить документацию или дать мотивированный ответ.

  - Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае нарушения этого срока Заказчиком Подрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения условий контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Подрядчика, им  уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

6.5. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

6.6. Споры по настоящему муниципальному контракту решаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения – в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен, дополнен или досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским  законодательством.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.3. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик – Управление благоустройства администрации города Иванова

г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.124, тел. 32-72-94

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении администрации города Иванова.

ИНН 3728023270  КПП 370201001

Начальник  управления						      С.Ю.Рощин

Подрядчик - __________________________________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______от_____________2008 год

Лот № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерное сопровождение

за капитальным ремонтом дороги по пр. Ленина (от ул. Станционная до путепровода)

- Цель проведения работ:

Инженерное сопровождение производится с целью обеспечения выполнения  качественно и в срок всех объемов ремонтных работ предусмотренных ведомостью объемов работ, а также оперативного внесения изменений в случае объективной необходимости.

- Перечень выполняемых работ:

  - Инженерное сопровождение во время проведения  ремонтных работ на объектах постоянно присутствуют инженерно-технические работники Подрядчика.

  - В соответствии с существующими  нормативно-техническими требованиями контролируется соблюдение  технологического процесса при выполнении всех видов ремонтных работ.

  - Ведется учет объемов строительных материалов, используемых при ремонте.

  - Осуществляется контроль качества строительных материалов в соответствии с существующими нормативно-техническими требованиями.

  - Фиксируются объемы и качество выполнения скрытых работ.

  - После завершения выполнения ремонтных работ осуществляется инструментальный контроль качества и объемов выполненных работ.

  - По результатам выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику отчет, где указываются объемы выполненных работ, качественные характеристики строительных материалов, используемых при ремонте, перечень выявленных недостатков в ходе выполнения работ (технология, качество материалов и т.д.), а также дает информацию, как эти нарушения могут повлиять на качество и долговечность выполнения ремонта.

  - Подрядчик в случае необходимости вносит изменения в объемы работ, если это требуется по объективным причинам, а также корректирует расчет сметной стоимости выполненных работ.

3. Все виды работ по инженерному сопровождению выполняются в соответствии с существующей нормативно-технической литературой.

Лот № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерное сопровождение

за ремонтом дороги по ул. Кузнецова (от ул. Почтовая до ул. Мархлевского)

1. Цель проведения работ:

Инженерное сопровождение производится с целью обеспечения выполнения  качественно и в срок всех объемов ремонтных работ предусмотренных ведомостью объемов работ, а также оперативного внесения изменений в случае объективной необходимости.

2. Перечень выполняемых работ:

  - Инженерное сопровождение во время проведения  ремонтных работ на объектах постоянно присутствуют инженерно-технические работники Подрядчика.

  - В соответствии с существующими  нормативно-техническими требованиями контролируется соблюдение  технологического процесса при выполнении всех видов ремонтных работ.

  - Ведется учет объемов строительных материалов, используемых при ремонте.

  - Осуществляется контроль качества строительных материалов в соответствии с существующими нормативно-техническими требованиями.

  - Фиксируются объемы и качество выполнения скрытых работ.

  - После завершения выполнения ремонтных работ осуществляется инструментальный контроль качества и объемов выполненных работ.

  - По результатам выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику отчет, где указываются объемы выполненных работ, качественные характеристики строительных материалов, используемых при ремонте, перечень выявленных недостатков в ходе выполнения работ (технология, качество материалов и т.д.), а также дает информацию, как эти нарушения могут повлиять на качество и долговечность выполнения ремонта.

  - Подрядчик в случае необходимости вносит изменения в объемы работ, если это требуется по объективным причинам, а также корректирует расчет сметной стоимости выполненных работ.

3. Все виды работ по инженерному сопровождению выполняются в соответствии с существующей нормативно-технической литературой.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Лоты №№ 1,3

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту дороги по проспекту Ленина в уровне цен 1 квартала 2008 г. по заключению экспертизы составляет:  - 101 861,11 тыс.руб.

Скорректированы объемы работ по капитальному ремонту дороги по пр. Ленина на участке от ул. Станционной  до путепровода. Произведен пересчет локальных сметных расчетов на устройство дорожной одежды и обстановки, нанесения разметки, а также включены работы по устройству пешеходного перехода под мостом через р. Уводь, по освещению данного перехода.

-  Сметная стоимость без технадзора (инженерного сопровождения):   22 989,032  тыс. руб.

Дорожная одежда:    16 265,842 тыс.руб.

Обстановка:                 2 494,946 тыс.руб.

Разметка:                       479,121 тыс.руб.

Пешеходный переход: 3 561,329 тыс.руб.

Электроосвещение:        187,794 тыс.руб.

-  Всего с дефлятором на 2 квартал 2008 года: 22 989,032 х 1,0175 = 23 391,340  тыс. руб.

-  Инженерное сопровождение на устройство дорожной одежды  – 175,416 тыс.руб.

Лоты №№ 2,4.

Сметная стоимость работ по ремонту дороги по ул. Кузнецова (от ул. Почтовая до ул. Мархлевского) в уровне цен 1 квартала 2008 г. по заключению экспертизы составляет:    -  15 053,912 тыс.руб.

По ремонту дороги произведен перерасчет локального сметного расчета на устройство основания, выравнивающего слоя и нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси после демонтажа трамвайных путей.

-  Всего с дефлятором на 2 квартал 2008 года: 4 528,015 х 1,0175 = 4 607,255  тыс. руб.

-  Инженерное сопровождение – 48,831 тыс.руб.

2. Технические характеристики выполняемых работ, объем работ

Лоты №№ 1,2.

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией и локально-сметным расчетом. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться в управлении муниципального заказа администрации города Иванова, с локально-сметным расчетом - на сайте www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ» «Аукционы».

Лот № 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерное сопровождение

за капитальным ремонтом дороги по пр.Ленина (от ул. Станционная до путепровода)

1.Цель проведения работ:

Инженерное сопровождение производится с целью обеспечения выполнения  качественно и в срок всех объемов ремонтных работ предусмотренных ведомостью объемов работ, а также оперативного внесения изменений в случае объективной необходимости.

2.Перечень выполняемых работ:

2.1. Инженерное сопровождение во время проведения  ремонтных работ на объектах постоянно присутствуют инженерно-технические работники Подрядчика.

2.2. В соответствии с существующими  нормативно-техническими требованиями контролируется соблюдение  технологического процесса при выполнении всех видов ремонтных работ.

2.3. Ведется учет объемов строительных материалов, используемых при ремонте.

2.4. Осуществляется контроль качества строительных материалов в соответствии с существующими нормативно-техническими требованиями.

2.5. Фиксируются объемы и качество выполнения скрытых работ.

2.6. После завершения выполнения ремонтных работ осуществляется инструментальный контроль качества и объемов выполненных работ.

2.7. По результатам выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику отчет, где указываются объемы выполненных работ, качественные характеристики строительных материалов, используемых при ремонте, перечень выявленных недостатков в ходе выполнения работ (технология, качество материалов и т.д.), а также дает информацию, как эти нарушения могут повлиять на качество и долговечность выполнения ремонта.

2.8. Подрядчик в случае необходимости вносит изменения в объемы работ, если это требуется по объективным причинам, а также корректирует расчет сметной стоимости выполненных работ.

3. Все виды работ по инженерному сопровождению выполняются в соответствии с существующей нормативно-технической литературой.

Лот № 4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерное сопровождение

за ремонтом дороги по ул. Кузнецова (от ул. Почтовая до ул. Мархлевского)

1. Цель проведения работ:

Инженерное сопровождение производится с целью обеспечения выполнения  качественно и в срок всех объемов ремонтных работ предусмотренных ведомостью объемов работ, а также оперативного внесения изменений в случае объективной необходимости.

2.Перечень выполняемых работ:

  - Инженерное сопровождение во время проведения  ремонтных работ на объектах постоянно присутствуют инженерно-технические работники Подрядчика.

  - В соответствии с существующими  нормативно-техническими требованиями контролируется соблюдение  технологического процесса при выполнении всех видов ремонтных работ.

  - Ведется учет объемов строительных материалов, используемых при ремонте.

  - Осуществляется контроль качества строительных материалов в соответствии с существующими нормативно-техническими требованиями.

  - Фиксируются объемы и качество выполнения скрытых работ.

  - После завершения выполнения ремонтных работ осуществляется инструментальный контроль качества и объемов выполненных работ.

  - По результатам выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику отчет, где указываются объемы выполненных работ, качественные характеристики строительных материалов, используемых при ремонте, перечень выявленных недостатков в ходе выполнения работ (технология, качество материалов и т.д.), а также дает информацию, как эти нарушения могут повлиять на качество и долговечность выполнения ремонта.

  - Подрядчик в случае необходимости вносит изменения в объемы работ, если это требуется по объективным причинам, а также корректирует расчет сметной стоимости выполненных работ.

3. Все виды работ по инженерному сопровождению выполняются в соответствии с существующей нормативно-технической литературой.

3. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с документацией.

Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Соблюдать правила техники безопасности и технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами.

При производстве работ обеспечить безопасное передвижение автомобилей и пешеходов.

5. Требования к качеству выполняемых работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие качественного выполнения работ:

7.1. Лоты №№ 1,2. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и локально-сметным расчетом, а также соответствовать требованиям СНиП 2.05.02-85, 2.07.01-89, 3.01.01-85, 3.06.03-85, ГОСТ Р50597-93, 9128-97, социальным нормам и правилам эксплуатации.

Надлежащим образом выполненными работами считаются работы, выполненные с соблюдением технологии производства работ, сроков и произведенные в соответствии с правилами техники безопасности.

Лоты №№ 3,4. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на инженерное сопровождение, с соблюдением СНиП 12-01-2004 и другими действующими нормами и правилами.

Работы должны быть выполнены в установленные сроки.

6. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по контракту.

Началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта приемочной комиссией. На период гарантийного срока Подрядчик является соответчиком по делу возмещения вреда причиненного ДТП,  в случае если ДТП произошло по вине Подрядчика. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Лот № 1.

Гарантийный срок на ремонт составляет:

- по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

- по нижнему слою покрытия не менее 5  лет;

- по верхнему слою покрытия не менее 4 лет;

- по ливневой канализации не менее 6  лет;

- по устройству пешеходных ограждений не менее 5 лет;

- по дорожной разметке не менее 2 лет.

Лот № 2.

Гарантийный срок на ремонт составляет:

- по основанию дорожной одежды не менее  6 лет;

- по нижнему слою покрытия не менее 5  лет.

7. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика). Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Лоты №№ 1, 2. Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ, контрольных вырубок, с последующей экспертизой и определением качества выполненных работ, и оформляются двусторонними актами.