| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Директор ОАО "МУП ЖХ №4" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - _________________Е.В.Медведева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на обустройство детского площадки по адресу: г.Иваново, пер.Ульяновский д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 250,000 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 69,77 чел-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6,242 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Составлена в ценах П квартала 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - № п/п | - Шифр и номер позиции норматива |  | - Наименование работ и затрат |  | - Количество | - Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | - Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - Экспл. машин |  | - Материалы | - Всего |  |  |  | - Основной зарплаты |  |  |  |  | - Экспл. машин |  |  | - Материалы |  |  |  | - обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Основной зарплаты | - В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | - На един. |  |  | - Всего |
| - №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 |  |  |  | - 9 |  |  |  |  | - 10 |  |  | - 11 |  |  |  | - 12 |  |  | - 13 |
| - 1 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Устройство качелей с установкой столбов металлических |  | - 0,02 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 269,53 |  |  |  | - 195,23 |  |  |  |  | - 9,1 |  |  | - 65,21 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 19,67995 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,002 |
| - 1.1 | - 4155 |  | - Качели на металлических стойках с жесткой подвеской |  | - 1 |  |  |  | - 12457,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 12457,63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 4156 |  | - Качели на металлических стойках без подвески |  | - 1 |  |  |  | - 7830,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7830,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | - 4968 |  | - Сидения для качелей с подвеской |  | - 2 |  |  |  | - 1694,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3389,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Устройство качалки балансировочной |  | - 0,01 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 134,77 |  |  |  | - 97,61 |  |  |  |  | - 4,55 |  |  | - 32,6 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 9,83998 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,001 |
| - 2.1 | - 4101 |  | - Качалка балансировочная |  | - 1 |  |  |  | - 6440,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6440,68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Устройство каруселей |  | - 0,01 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 134,77 |  |  |  | - 97,61 |  |  |  |  | - 4,55 |  |  | - 32,6 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 9,83998 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,001 |
| - 3.1 | - 3305 |  | - Фундамент |  | - 1 |  |  |  | - 1144,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1144,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 4194 |  | - Карусель |  | - 1 |  |  |  | - 17288,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 17288,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Устройство горки |  | - 0,01 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 134,77 |  |  |  | - 97,61 |  |  |  |  | - 4,55 |  |  | - 32,6 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 9,83998 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,001 |
| - 4.1 | - 4205 |  | - Горка |  | - 1 |  |  |  | - 28101,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 28101,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ФЕР10-01-059-01 |  | - Установка песочницы |  | - 0,01 | - 2663,1925 | - 336,7375 |  | - 1633,35 | - 26,63 |  |  |  | - 6,93 |  |  |  |  | - 3,37 |  |  | - 16,33 |  |  |  | - 86,4225 |  |  | - 0,86423 |
|  | - (0) |  | - ЗП=602,7*1,15; ЭММ=269,39*1,25; ЗПм=20,07*1,25; ТЗТ=75,15*1,15; ТЗТм=1,73*1,25 |  | - 100 шт. изделий | - 693,105 | - 25,0875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,25 |  |  |  |  |  |  | - 2,1625 |  |  | - 0,02163 |
| - 5.1 | - 4256 |  | - Песочный дворик |  | - 1 |  |  |  | - 29720,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 29720,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Установка: Детский игровой комплекс "Пожарная машина" |  | - 0,01 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 134,77 |  |  |  | - 97,61 |  |  |  |  | - 4,55 |  |  | - 32,6 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 9,83998 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,001 |
| - 6.1 | - 4427 |  | - Детский игровой комплекс "Пожарная машина" |  | - 1 |  |  |  | - 74219,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 74219,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - ФЕР07-01-055-08 |  | - Устройство брусьев |  | - 0,01 | - 13476,675 | - 455,1375 |  | - 3260,28 | - 134,77 |  |  |  | - 97,61 |  |  |  |  | - 4,55 |  |  | - 32,6 |  |  |  | - 983,9975 |  |  | - 9,83998 |
|  | - (0) |  | - ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 |  | - 100 шт. | - 9761,2575 | - 1,1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  | - 0,1 |  |  | - 0,001 |
| - 7.1 | - 6720 |  | - Брусья |  | - 1 |  |  |  | - 3135,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 3135,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 970,01 |  |  | - 690,21 |  |  |  |  | - 35,22 |  |  | - 244,54 |  |  |  |  | - 69,74408 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,02863 |  |
| - Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Значение |  |  |  |  |  |  | - Прямые |  |  |  |  |
| - Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | - 690,21*11,16*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 11,16 |  |  |  |  |  |  | - 6239,22 |  |  |  |  |  |
| - Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | - 35,22*4,45*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,45 |  |  |  |  |  |  | - 166,13 |  |  |  |  |  |
| - Материалы |  |  |  |  |  |  |  | - 244,54*4,91*0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,91 |  |  |  |  |  |  | - 1188,68 |  |  |  |  |  |
| - Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 183727,71 |  |  |  |  |
| - ТЗР |  |  |  |  |  |  |  | - 183727,71*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5% |  |  |  |  |  |  | - 9186,39 |  |  |  |  |  |
| - Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |
| - Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 200508,13 |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (0+0)*11,16*0,81*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве:промышленном . Ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - (683,28+0,07)*11,16*0,81*1,17*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,17 |  |  |  |  |  |  | - 6793,7 |  |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (683,28+0,07)*11,16*0,81*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,7225 |  |  |  |  |  |  | - 4463,03 |  |  |  |  |  |
| - Деревянные конструкции. Ремонт (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - (6,93+0,25)*11,16*0,81*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,062 |  |  |  |  |  |  | - 64,79 |  |  |  |  |  |
| - Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - (6,93+0,25)*11,16*0,81*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,5355 |  |  |  |  |  |  | - 34,76 |  |  |  |  |  |
| - Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - 6858,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 6858,49 |  |  |  |  |  |
| - Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | - 4497,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  | - 4497,79 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41 |  |  |  |  |
| - Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41 |  |  |  |  |
| - Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41 |  |  |  |  |
| - Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41 |  |  |  |  |
| - Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41*0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41 |  |  |  |  |
| - НДС |  |  |  |  |  |  |  | - 211864,41*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 18% |  |  |  |  |  |  | - 38135,59 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 250000 |  |  |  |  |
| - СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ершова С.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |