Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (0932) 32-51-85

_______________№_________

Утверждено:

| Отдел муниципального заказа администрации города Иванова | ________ _______ |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| #### Управление здравоохранения администрации города | ________ _______ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| МУЗ «Городская клиническая больница №4» | ________ _______ |
|  | Ф.И.О. М.П. подпись |
| МУЗ «Детская городская клиническая больница №1 | ________ _______ |
| Администрация города Иванова | Ф.И.О. М.П. подпись ________ _______ Ф.И.О. М.П. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 63

Категория: Капитальный ремонт

Предмет контракта:

Лот №1. Выполнение работ по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии» МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Лот №2. Выполнение работ по установке автоматической пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре Центра амбулаторной хирургии МУЗ «Городская клиническая больница №4»

Лот №3. Капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3,пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д.55

Лот №4. Капитальный ремонт 1 отделения МУЗ «Городская клиническая больница №8»

Лот №5 Капитальный ремонт помещений в административном здании пл. Революции,6

Лот №6 Капитальный ремонт кабинетов, коридора и туалета первого этажа в административном здании пл. Революции, 4

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 4 - 18 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 19 - 25 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 28 - 37 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа | 38 - 54 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 67 - 69 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Отдел муниципального заказа, как уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд (далее – уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субподрядчиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

    - Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

    - Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которым составляет более 10 % от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме № 3, установленной в разделе I.4.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене контракта |
| Форма № 5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ |
| Форма № 6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям  пунктам работ, по объектам, описанным в Техническом задании, или снижение в процентах от начальной цены контракта, в зависимости от того, что установлено в Информационной карте конкурса. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной цены, предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной цены контракта.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию подлежащих выполнению работ

    - Описание подлежащих выполнению работ производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) отзыв заявки участником конкурса после вскрытия конвертов;

б) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

в) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

г) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1.	Порядок принятия решения о присуждения контракта

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

6.2.	Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перчисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9 и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты №№1,2 МУЗ «Городская клиническая больница №4» Адрес: 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8. Номер контактного телефона: (4932) 37-59-41. Адрес электронной почты: нет #### Лот №3 ##### МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» Адрес:153025,г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д.3 Номер контактного телефона: (4932) 32-56-82, 32-76-63 Адрес электронной почты: 1gkb@ com.ivanovo.ru #### Лот №4 #### Управление здравоохранения администрации города Адрес: пл. Революции, д.6 ##### Номер контактного телефона: (4932) 32-76-06 Адрес электронной почты: нет Лоты №№5,6 Администрация города Иванова Адрес: пл. Революции, д.6 к.25 Номер контактного телефона: (4932) 32-55-93 Адрес электронной почты: office@ivgoradm.ru |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | - Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 32-51-85. - Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Контактное лицо: Николаева Марина Михайловна |
| 4 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | - Открытый конкурс на определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ | - Работы должны быть выполнены по адресу: Лоты №№1,2 пр.Ф.Энгельса, д.141 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ:15.12.2006 Лот №3 ул. Академика Мальцева, д.3, пр.Ленина, д.112 и пр.Ленина,д.55 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ:20.12.2006 - Лот №4 ул. Станкостроителей,4 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ: 22.12.2006 Лот №5 пл. Революции д.6 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ:27.12.2006 Лот №6 пл. Революции д.4 Начало работ: с даты заключения контракта. Окончание работ:27.12.2006 |
| 6 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена контракта | Лот №1 – 673 231,73 руб. Лот №2 – 373 582 руб. Лот №3 – 430 000 руб. Лот №4 – 555 574 руб. Лот №5 – 1715701,7 руб. Лот №6 – 1648622 руб. (с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком) |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Работы финансируются за счет бюджета города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Лоты №№1,2 Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) течение 3-х месяцев путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Лот №3 Оплата за выполненные работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3). Заказчик с момента подписания контракта перечисляет подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ. Лот №4 Оплата за выполненные Работы производится Получателем на основании акта выполненных работ (Форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) в течение 20 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата в размере 30 % от цены контракта. Лоты №5,6 «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» авансовый платеж в размере 30% от цены, Контракта в течении 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта. Оставшуюся часть от цены Контракта равную 70 % «Заказчик перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» не ранее 5 дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на основании выставляемого «Подрядчиком» с учетом перечисленного аванса счета- фактуры» |
| 8 | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ | Лот №1. Выполнение работ по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии» МУЗ «Городская клиническая больница №4» (электромонтажные работы) Лот № 2. Выполнение работ по установке автоматической пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре Центра амбулаторной хирургии МУЗ «Городская клиническая больница №4» (монтаж автоматической установки пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре) Лот № 3. Капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3, пр. Ленина, д.112 и пр.Ленина,д.55 (ремонт мягкой и шиферной кровли) Лот № 4. Капитальный ремонт 1 отделения МУЗ «Городская клиническая больница №8» (общестроительные работы) Лот № 5 Капитальный ремонт помещений в административном здании пл. Революции д.6 (согласно прилагаемой смете) Лот № 6 Капитальный ремонт кабинетов, коридора и туалета первого этажа в административном здании пл. Революции д.4 (согласно прилагаемой смете) |
| 9 | Пункт 1.6 | Требования к участникам конкурса |  |
|  | Пункт 1.6.3 | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.7.2. | Привлечение субподрядных организаций | Участник размещения заказа вправе привлекать субподрядные организации. Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых работ которых составляет более 10 % от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме № 3, установленной в разделе I.4. Участник размещения заказа должен дополнительно предоставить следующую информацию о субподрядчиках: - процентное соотношение передаваемых субподрядчикам работ от полного объема работ; - сведения о наличии лицензии субподрядчиков на выполнение работ по предмету конкурса (с приложением ее копии), а также приложить оригинал предварительного договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 ГК РФ |
| 11 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не предусмотрены |
| 12 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2.Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене контракта (Форма № 4), в том числе расчет предложенной цены контракта и обоснование величины снижения по сравнению с начальной ценой по укрупненным видам работ на объекте (при необходимости – Форма № 7). 5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма № 5). 6. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Примечание: срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи. 7. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - Лоты №№1-6 нотариально заверенные копии действующих лицензий на заявленные виды работ и/или нотариально заверенная копия лицензии генерального подрядчика. - Лот №6 нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенная банком). 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 6). 10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из налоговой инспекции за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. |
| 13 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена муниципального контракта, представленная участником размещения заказа, указывается с учетом НДС. Цена муниципального контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ. По предложению заказчика, в одностороннем порядке цена муниципального контракта может быть также изменена в связи с выявлением потребности в дополнительных работах или при прекращении потребности в предусмотренных работах, но не более, чем на 5%. |
| 14 | Пункт 3.4.4. | Обоснование снижения начальной цены контракта | В случае если участником размещения заказа предлагается значительное снижение начальной цены контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ |
| 15 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: - 1. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 12 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |

| 16 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | - Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 13.10.2006 - Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 02.11.2006 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505 |
| 17 | Пункт 4.6.1. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Сумма обеспечения конкурсной заявки составляет: Лот №1 – 15 000 руб. Лот №2- 10 000 руб. Лот №3- 5 000 руб. Лот №4- 12 000 руб. Лот №5 – 50 000 руб. Лот №6 – 48 000 руб. |
| 18 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 Срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 01.11.2006. В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации и номер лота. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается |
| 19 | Пункт 5.1.1. | Дата им место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10:00 часов 02 ноября 2006 г. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416 |
| 20 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена контракта; 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием; обеспеченность транспортными средствами; обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ; обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ; безопасность выполняемых работ; применяемая система контроля за выполненными работами; работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации; сведения о производственной деятельности организации). Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: - цена контракта: заявка может получить max 60 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*60, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики работ (Бфх) – max 40 баллов. Максимально возможное количество баллов – 100. Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ = Бцк+Бфх |
| 21 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контакт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в срок с 20.11.2006 по 22.11.2006 |
| 22 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Лот №1,2 - 20 % от начальной цены контракта ###### Лот №3 – 30 % от начальной цены контракта Лот №4 - 20 % от начальной цены контракта |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 63

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что для

(наименование организации - участника размещения заказа)

участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
|  | Предложение о цене контракта (Форма № 4) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (Форма № 5) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| - Н | Нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенного банком) |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа (Форма № 6) |  |
|  | Расчет предложенной цены контракта и обоснование величины снижения по сравнению с начальной ценой по укрепленным видам работ на объекте (Форма № 7). |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ __________________________________________________________________________________.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ___________________________________________________

________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________ в Реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

Лот № ____

| Наименование объекта | Наименование работ | Цена Участника размещения заказа, тыс. руб. | Срок предоставления гарантии качества работ (лет) Лоты№№1,2–не менее 3 лет. Лот №3 – не менее 3 лет Лот №4 – 12 месяцев Лот №5 – 3 года Лот №6 – 3 года |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	    				              (подпись)

Форма №7

На бланке организации

Дата, исх. номер

Расчет предложенной цены контракта и обоснование величины снижения

по сравнению с начальной ценой по укрупненным видам работ на объекте

| № вида работ | Наименование вида работ | Ед. изм. объема работ | Объем работ в натуральном выражении | Предложения по цене работ |  | Снижение по сравнению с начальной ценой, тыс. руб. | Обоснование снижения начальной цены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | На объем |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого: | - | - | - | - |  | - |
|  | Предложение о цене муниципального контракта, тыс. руб. (начальная цена контракта – «итого по комплексу работ») |  |  | - |  |  |  |

Примечание.

1. Стоимость всех материалов включена в цены по укрупненным видам соответствующих строительных и специальных строительных работ.

2.  Все приведенные в таблице цены указаны по состоянию на ____[число, месяц, год]_____.

3. В графе 8 указать, за счет каких факторов подрядчик предлагает снизить стоимость по сравнению с начальной ценой. Если экономия достигается по статье материалы – указать вид материала и процент снижения цены на единицу физического объема соответствующего материала.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с ___________________[указать наименование Заказчика]________________ муниципального контракта на выполнение работ по ________________________________

__________________________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием (указать наименование) |  |
| 2. | Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами (указать наименование) |  |
| 3. | Обеспеченность транспортными средствами |  |
| 4. | Обеспеченность материалами для производства работ |  |
| 5. | Обеспеченность инженерно-техническим персоналом для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 6. | Обеспеченность рабочими требуемых специальностей для производства работ с соответствующим образованием и опытом работы |  |
| 7. | Безопасность выполняемых работ |  |
| 8. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |
| 9. | Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации |  |
| 10. | Сведения о производственной деятельности организации |  |
| 11. | Срок предоставления гарантии качества выполненных работ, мес. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Примечание.

Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация-участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации  участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых отделом муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                       (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Часть II

Проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения

г.Иваново                                                                                                                      «_____» _________ 2006г.

МУЗ «Городская клиническая больница №4» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии Администрации г. Иванова №_________ от____________,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии», далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (приложение № 1).

Перечень материалов для  проведения работ (наименование, качество, цвет, размер) оговариваются сторонами в дополнительных соглашениях, оформляемых в установленном законом порядке, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (____________________________________________________________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту  и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

  - Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится  после приемки работ Заказчиком, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее трёх месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

3.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 5.2.

- указанные в пункте 14.1 и 14.3 при нарушении сроков и качества выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1 До подписания настоящего контракта представить Заказчику подлинные документы, подтверждающие  обеспечение исполнения контракта составляющее 20% от стоимости первоначальной цены работ, указанной в извещении о проведении конкурса в размере 134 646,35 (ста тридцати четырех тысяч шестисот сорока шести) руб. 35 коп. Настоящий контракт не подписывается Заказчиком при непредставлении Заказчику обеспечения его исполнения, Исполнитель признается уклонившимся от его заключения, а настоящий Контракт не заключенным.

4.2 Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.3 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.4 Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.5 Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.6. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.9 Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.10 Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  5.2 настоящего контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2.  В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала

-стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

а) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 14.1 настоящего контракта.

в) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 5.3  настоящего контракта.

5.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ  по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ  - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Исполнителем, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

5.5 В случае выбора Исполнителем формы обеспечения исполнения настоящего контракта в форме передачи Заказчику денежных средств,  Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму заложенных денежных средств, полученную от Исполнителя в соответствии с пунктом 4.1 настоящего контракта, после принятия результата работ, их проверки и подписания сторонами актов приемки работ по настоящему контракту в целом по форме КС-2, КС-3, а также отсутствия в рассматриваемый момент каких-либо претензий со стороны Заказчика, обоснованных условиями настоящего контракта.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

с даты заключения контракта

Работы завершаются в срок до «____» _____ 2006 г.

  - Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2).

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.3 Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства.

12.2 Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3 Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

13.2 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.3 При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств. Контракт считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента направления уведомления.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41

(ИНН 3730005367)

ФКУ Администрации г. Иванова

Р/с 40206810200000310203 в РКЦ-2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002012341

Подрядчик:

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

________________________                                                ________________________

(Беляев В.И.)                                                                         (__________________)

М.П.                                                                                           М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ для муниципальных нужд здравоохранения

г.Иваново                                                                                                                  «_____» _________ 2006г.

МУЗ «Городская клиническая больница №4» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом конкурсной комиссии Администрации г. Иванова №_________ от____________,  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы по установке автоматической пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре Центра амбулаторной хирургии, далее именуемые Работы, в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (приложение № 1).

Перечень материалов для  проведения работ (наименование, качество, цвет, размер) оговариваются сторонами в дополнительных соглашениях, оформляемых в установленном законом порядке, подписываемых уполномоченными представителями сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить Работы по настоящему  Контракту.

- ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________ (____________________________________________________________________________________) руб. с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно Работ по ремонту  и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

  - Заказчик производит расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится  после приемки работ Заказчиком, составления  акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3 после проверки и согласования данных документов Финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова по мере поступления соответствующих бюджетных средств в адрес Заказчика на основании счета-фактуры, направленного Исполнителем Заказчику, но не позднее трёх месяцев с момента получения Заказчиком счета-фактуры.

3.2. Стоимость работ, подлежащая оплате, определяется в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Контракта и может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на суммы:

- понесенных Заказчиком затрат в связи с проверкой качества работ и материалов в соответствии с пунктом 5.2.

- указанные в пункте 14.1 и 14.3 при нарушении сроков и качества выполнения работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1 До подписания настоящего контракта представить Заказчику подлинные документы, подтверждающие  обеспечение исполнения контракта составляющее 20% от стоимости первоначальной цены работ, указанной в извещении о проведении конкурса в размере 74 716,4 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей) руб. 40 коп. Настоящий контракт не подписывается Заказчиком при непредставлении Заказчику обеспечения его исполнения, Исполнитель признается уклонившимся от его заключения, а настоящий Контракт не заключенным.

4.2 Выполнить своими силами и средствами Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и графике производства работ, и сдать работы  Заказчику. Выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией и пожеланиями Заказчика. Выполнение работ должно соответствовать СниП, последовательность выполнения работ должна соответствовать технологическим картам по отдельным видам работ.

4.3 Осуществить приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов, изделий,  конструкций.

4.4 Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения Работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

4.5 Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика   в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.6. При выполнении Работ по настоящему Контракту не изменять в одностороннем порядке график производства работ в сторону продления сроков их выполнения.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.8. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения работ по настоящему Контракту.

4.9 Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывозить с территории объекта 2 раза в неделю. Вывести в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.10 Оплачивать все затраты, понесенные Заказчиком в случае привлечения последним третьих лиц для осуществления контроля качества работ и материалов (проведение экспертиз, получение заключений и т.д.) в порядке, предусмотренном пунктом  5.2 настоящего контракта. Суммы затрат подтверждаются соответствующими контрактами, квитанциями, чеками, платежными поручениями, расписками и другими платежными документами.

4.11. Передать «Заказчику» по окончании работ техническую и эксплуатационную документацию.

4.12. По окончании работ обучить обслуживающий персонал «Заказчика» работе с монтируемыми устройствами.

4.13. Производить сдачу пожарной сигнализации УГПС МЧС по Ивановской области.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Осуществление технического надзора на весь период выполнения Работ и приемки их результата, их качеством и сроками выполнения.

5.2.  В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Исполнителя, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Исполнителем и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала

-стоимости материала;

- количества материала;

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику сроков выполнения работ;

- несоответствие результата работ указанному в пункте 1.1 настоящего контракта

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, а также отсутствия документов, указанных в первом абзаце настоящего пункта, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Исполнителя, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по свому усмотрению и в одностороннем порядке:

а) При выявлении указанных нарушений до начала выполнения работ:

- Письменно предложить Исполнителю устранить выявленные нарушения в установленный Заказчиком срок;

б) При выявлении указанных нарушений во время исполнения работ:

- приостановить производство работ и платежей, причитающихся Исполнителю по настоящему контракту, до устранения данных нарушений Исполнителем, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок. В данном случае срок выполнения работ по настоящему контракту может быть изменён путем оформления дополнительного соглашения к контракту, подписанному обеими сторонами с приложением печатей. В случае нарушения указных сроков Исполнитель оплачивает пени, установленные пунктом 14.1 настоящего контракта.

в) При выявлении указанных нарушений после окончания работ:

- не производить оплату Исполнителю оставшейся части работ с момента составления акта о выявленных нарушениях до момента их устранения, которое фиксируется в порядке, установленном 5.3  настоящего контракта.

5.3. Осуществляет проверку актов приемки выполненных работ  по настоящему контракту, оформленных Исполнителем по форме КС-2, КС-3, предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

В случае проведения Исполнителем скрытых работ  - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, осуществляет проверку актов на скрытые работы, составленных Исполнителем, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей сторон контракта на объект в срок и время, назначенные Заказчиком.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора.

5.5 В случае выбора Исполнителем формы обеспечения исполнения настоящего контракта в форме передачи Заказчику денежных средств,  Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя сумму заложенных денежных средств, полученную от Исполнителя в соответствии с пунктом 4.1 настоящего контракта, после принятия результата работ, их проверки и подписания сторонами актов приемки работ по настоящему контракту в целом по форме КС-2, КС-3, а также отсутствия в рассматриваемый момент каких-либо претензий со стороны Заказчика, обоснованных условиями настоящего контракта.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения Работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются:

с даты заключения контракта

Работы завершаются в срок до «15» декабря 2006 г.

6.2Работы по настоящему Контракту производятся Подрядчиком в строгом соответствии с графиком производства Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение № 2).

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и любое время производства.

7.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ  в соответствии со сроками, указанными в разделе 6 настоящего Контракта.

7.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

7.4 Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Заказчиком.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, затем восстановить ее.

7.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

- СУБПОДРЯД

8.1 Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Контракту только на основании договора Субподряда, заключение которого возможно только при наличии письменного согласия Заказчика.

- ФОРС-МАЖОР

9.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2 Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1 Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2 Приемка объекта производится в течение 7 дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

10.3 Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки результата Работ 2 экземпляра исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данный комплект документации полностью соответствует фактически выполненным работам.

- ГАРАНТИИ

11.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

11.2 Срок  гарантии выполненных Работ составляет 3 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1 Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут, признан недействительным на основании действующего законодательства.

12.2 Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ, возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

12.3 Споры, возникающие из настоящего контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в случае не достижения сторонами согласия по спорным вопросам.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1 Заказчик в процессе исполнения контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более, чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части работ, не более чем на пять процентов такой цены.

13.2 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке  в следующих случаях:

- при  нарушении Подрядчиком сроков выполнения производства работ (начального, конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы)  или нарушения СниП при производстве работ, а также нарушения последовательности выполнения работ, предусмотренной технологическими картами по отдельным видам работ или  низком качестве выполняемых работ, что должно быть засвидетельствовано комиссией с участием представителей обеих сторон и подтверждено документально. При отказе Подрядчика от участия в работе комиссии или от подписания акта комиссии в акте делается отметка об этом  и акт подписывается Заказчиком;

- при выполнении работ Подрядчиком из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектно-сметной документации, а также дополнительным соглашениям о качестве материалов;

- нарушения Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

- отказа Подрядчика исправлять обоснованные недоделки или некачественно выполненные работы;

- при аннулировании лицензии на строительную деятельность, вынесении государственными органами других актов в порядке действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

- при признании Подрядчика неплатежеспособным.

В этих случаях Подрядчик  передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки. При расторжении Контракта по указанным основаниям Заказчик не оплачивает Подрядчику некачественно выполненные работы.

13.3 При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных работ.

13.4 Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт по основаниям, указанным в п.13.1 направляет письменное уведомление другой стороне не позднее, чем через 30 дней после выявления указанных в п. 13.1 обстоятельств. Контракт считается расторгнутым по истечении 15 календарных дней с момента направления уведомления.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1 При исполнении работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает пени в размере 0,1% стоимости Контракта  за каждый день просрочки, после установленного срока. Сумма пени рассчитывается Заказчиком и вычитается из суммы, указанной Подрядчиком в счете на оплату работ по настоящему Контракту в одностороннем порядке без согласования с Подрядчиком.

14.2 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.3 В случае нарушения сроков Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости Контракта за каждый день просрочки. При этом штрафные санкции применяются к каждому виду работ, определенному проектно-сметной документацией.

14.4 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1 Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельной ее части третьей стороне.

15.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3 Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему Контракту.

15.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ.

15.5 Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница № 4»,

153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41

(ИНН 3730005367)

ФКУ Администрации г. Иванова

Р/с 40206810200000310203 в РКЦ-2 г. Иваново,

ИНН 3728012617, БИК 042435000, Л/с 002012341

Подрядчик:

Заказчик:                                                                                 Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ГКБ № 4»

________________________                                                ________________________

(Беляев В.И.)                                                                         (__________________)

М.П.                                                                                           М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново                                                                                           		 «__» __________ 2006 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница №1, именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице главного врача Балдаева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________

______________________________________________________________________________________, в лице_________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________,

с другой стороны, руководствуясь ________________________________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению следующих видов работ: капитальный ремонт кровель зданий МУЗ ДГКБ № 1 по улице Академика Мальцева, дом 3  пр. Ленина, дом 112 и пр. Ленина, дом 55 на условиях настоящего Контракта.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего Контракта.

  - Срок выполнения работ с ______________ 2006 г. до________________ 2006 г.

Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, определяются графиком выполнения работ, являющимся приложением к настоящему Контракту.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ устанавливается в рублях Российской Федерации.

2.2. Стоимость всех работ, поручаемых по настоящему Контракту, определяется согласно сметно-технической документации в сумме ____________________________________  рублей. Указанная цена включает в себя стоимость работ, материалов и НДС.

2.3. Стоимость работ является фиксированной на протяжении всего срока действия Контракта и не подлежит изменению за исключением случая, указанного в п. 2.6. настоящего Контракта.

2.4. Оплата выполненных работ производится в форме безналичного расчета на основании смет, соответствующих условиям п.2.2 настоящего контракта, счетов, актов выполненных работ в срок        до «___»____________ 2006 г. и при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

2.5. Контракт действует в пределах выделенного бюджетного финансирования. Заказчик определяет объем выполнения работ в пределах указанного финансирования, в соответствии с утвержденной сметой. При выделении дополнительных финансовых средств, Контракт вступает в силу в части выделенного финансирования. Отсутствие бюджетных средств на оставшуюся стоимость работ освобождает Заказчика от ответственности по выполнению обязательств, определенных  настоящим Контрактом.

2.6. В случае выявлении потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными в п.1.1. настоящего Контракта или при прекращении потребности в таких работах, Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем таких работ до 5% от общего их объема в сторону увеличения или уменьшения, при этом цена настоящего  Контракта может быть изменена по согласованию с подрядчиком пропорционально изменению объема, но не более чем на 5% цены.

2.7. Заказчик с момента подписания Контракта перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ.

- Права и обязанности сторон.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется:

    - качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям, и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на производственные работы составляет ___________ с момента подписания акта выполненных работ.

Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока, все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

    - передать результат выполненных работ Заказчику;

    - безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком;

    - соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик  возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика;

    - в случае изменений реквизитов и банковских счетов письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие  в результате этого неблагоприятные последствия;

    - Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту лично, без привлечения субподрядчиков;

    - по требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком,  с соблюдением  условиям;

    - во время  выполнения работ осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

  - ЗАКАЗЧИК обязуется:

    - в течение 10 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п.1.3. контракта, иных сроков выполнения  работ, установленных приложениями к настоящему контракту, осмотреть и принять  результат работы по акту выполненных работ,  при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

    - утвердить смету на выполнение работ в соответствии с п.2.2 настоящего Контракта.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право:

    - проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

    - устранять недостатки работ своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

  - Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

  - При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

- Ответственность сторон.

  - За невыполнение или надлежащее выполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

  - За нарушение сроков выполнения работ, указанных в пунктах 1.3., 3.1.1., 3.1.3., 3.1.7. настоящего контракта, приложениями к настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчетов 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки.

  - За невыполнение обязанностей, предусмотренных п.3.1.8 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены контракта, а также пеню в размере 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки вывоза строительного мусора и принадлежащего Подрядчику имущества.

  - В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от цены контракта.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий контракта подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

  - Уплата неустойки не освобождает сторону от выполнения обязательств или устранения нарушений.

  - Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта.

  - Подрядчик возмещает ущерб, причиненный третьим лицам, во время исполнения обязательств по настоящему контракту.

- Порядок разрешения разногласий

5.1 Все споры и разногласия, возникшие в процессе подписания и исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- Заключительные условия

  - Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязанностей.

  - Заказчик имеет право отказаться от его исполнения в любое время до сдачи ему результатов работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, согласованы и подписаны уполномоченными представителями сторон.

  - Во всем ином, не урегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Реквизиты и подписи сторон.

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение здравоохранения  «Детская городская клиническая больница №1»

Юридический адрес: Россия, 153025, г.Иваново, ул. Академика Мальцева, 3 тел. (4932) 32-56-82

ИНН/КПП 3729008959/370201001

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново

р/сч 40204810900000000019

БИК 042406001

Главный врач МУЗ ДГКБ №1

_____________ А.А. Балдаев

ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес:

Директор

_____________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ____

«___»_________2006г.                                                                                                 г.Иваново

От имени муниципального образования город Иваново муниципальный заказчик  Управление здравоохранения администрации г.Иванова в лице начальника Воробьева А.В., действующего на основании Положения , с одной стороны, и __________________________________________________,именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,   руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иванова   № ______ от  _____2006 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в интересах Получателя собственными силами и средствами с использованием самостоятельно приобретенных строительных материалов  работы  по капитальному ремонту 1-го отделения МУЗ «Городская клиническая больница № 8», далее именуемые Работы, в соответствии с  требованиями проектно – сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

1.2. Заказчик обязуется принять, а  Получатель оплатить Работы по настоящему Контракту.

2. Цена и порядок расчета.

2.1.  Общая цена контракта составляет  _________ рублей  (_____________________________________________________________)  с учетом НДС  и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному ремонту 1-го отделения  МУЗ «Городская клиническая больница № 8» и стоимость материалов, необходимых для его   выполнения.

2.2. Все расчеты за выполненные работы производятся Получателем в рамках заключаемого  Договора на выполнение Работ для муниципальных нужд с Подрядчиком, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3.Оплата за выполненные Работы производится Получателем на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями управления здравоохранения администрации города  и финансово-казначейским управлением администрации города, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 20 дней  с момента  наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 2.1.

3. Срок выполнения Работ.

3.1. Сроки выполнения Работ на Объектах здравоохранения  по настоящему контракту устанавливаются: начало в течение 1 дня с момента заключения договора на  выполнение  работ для муниципальных нужд здравоохранения между Получателем и Подрядчиком.

3.2. Работы завершаются:

в срок до  22 декабря  2006 года.

4. Выполнение работ.

4.1. Заказчик Получатель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе  3 настоящего контракта.

4.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик письменно информирует Получателя за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ, а Получатель в свою очередь информирует Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Получателем.

Если завершение Работ произведено без подтверждения Получателя или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Получателя, а затем восстановить ее.

4.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика, Заказчика и Получателя.

5. Гарантии.

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

5.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет __________ с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок  с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Получатель привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Получателем. При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае если Подрядчик не выполнит указанные в п.1.1. Работы, он  обязан уплатить Получателю штраф в размере 25% от стоимости невыполненных Работ.

6.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего контракта для муниципальных нужд контракт подлежит расторжению в соответствии с п. 7. 3. настоящего контракта.

7.Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.

7.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в части выполнения Работ по истечении срока, определенного п.3.2. настоящего контракта, а также в случае одностороннего расторжения контракта в соответствии с п.7.3. настоящего контракта.

Обязательства Получателя по оплате выполненных Работ в срок, указанный в п. 3.2., сохраняют силу до полной оплаты выполненных Работ.

7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

7.3.Заказчик может расторгнуть настоящий контракт полностью или частично, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:

7.3.1. Если Подрядчик не может выполнить Работы или часть Работ в сроки, предусмотренные контрактом;

7.3.2. Если Подрядчик не может выполнить какие-либо иные  из своих обязательств по настоящему контракту.

7.4. Если Заказчик  расторгает контракт полностью или частично согласно пункту 7.3. настоящего контракта, Получатель может на аналогичных условиях закупить недовыполненные Работы, причем Подрядчик будет нести перед Получателем  ответственность за все дополнительные расходы, связанные с такой закупкой аналогичных Работ. При этом Подрядчик  не освобождается от выполнении своих обязательств по контракту в той его части, которая не была расторгнута.

7.5 Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

7.6. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

7.7 Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Управление здравоохранения администрации города Иваново.

153000  г. Иваново, пл. Революции, 6. тел.32-76-06

ИНН 3728012624 КПП 3720201001 л/с 002062484 в финансово-казначейском

управлении  администрации г. Иваново

Поставщик_____________________________________________________

Адрес:_________________________________________________________

Банковские реквизиты________________________________________________________________

Заказчик______________________   Поставщик______________________

М.п.                                             М.п.

ПРОЕКТ

Контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании.

г. Иваново                                                                                                      «__» ___________2006 г.

Администрация города Иванова, в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Протокола оценки и сопоставления заявок № от «___» ____________ 20 __ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется своими силами и с использованием собственных или самостоятельно приобретенных материалов выполнить в порядке и на условиях настоящего контракта работы по капитальному ремонту помещений, находящихся в административном здании по адресу: пл. Революции, 6.

1.2.Перечень работ определяется согласно Смете № __ - Приложению № 1 к настоящему муниципальному Контракту.

1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.4. Финансирование подрядных работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета г. Иваново.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________, включает в себя стоимость материалов, стоимость выполняемых работ и соответствует цене, утвержденной в Протоколе оценки и сопоставления заявок № _____ от «_____» ______________20___г.

2.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом, цена Контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Порядок и сроки оплаты:

«Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» авансовый платеж в размере 30 % от цены, указанной в п. 2.1. Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта. Оставшуюся часть от цены Контракта равную 70 % «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» не ранее 5 дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного «Подрядчиком» с учетом перечисленного аванса счета-фактуры.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1. Контракта с даты заключения контракта

4.2. Срок выполнения предусмотренных Контрактом работ «27» декабря 2006 г.

5. Обязанности «Подрядчика»

5.1.«Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнить своими силами, средствами и материалами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2.При выполнении работ по настоящему Контракту строго соблюдать сроки выполнения работ, определенные п.п..4.1,4.2 Контракта.

5.1.3.В случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ или снижающих их качество немедленно сообщить об этом  «Заказчику» в письменном виде.

6. Обязанности «Заказчика»

6.1.«Заказчик» обязан передать «Подрядчику» по акту, подписанному обеими сторонами, документы необходимые для выполнения работ, а также создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ.

6.2.«Заказчик» обязан принять результат надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту и оплатить надлежаще выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. Выполнение работ

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя для организации контроля за выполнением работ. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

7.4.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью «Подрядчика».

7.5.«Подрядчик» гарантирует использование им при производстве работ материалов, соответствующих стандартам качества и несет ответственность за использование некачественных материалов.

7.6.«Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» не позднее, чем за 24 часа о сроке приемки скрытых работ и полном окончании работ с составлением соответствующей исполнительной документации.

Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчиком» или он не был информирован об этом, либо был информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет произвести соответствующие работы, согласно указанию «Заказчика», для определения качества скрытых работ, а затем за свой счет устранить недостатки в работе.

7.7.В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости ремонтных работ устранить недостатки качества.

7.9. На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его «Заказчику», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.Приемка работ

8.1.Приемка результата выполненных работ осуществляется с обязательным составлением двухсторонних Актов выполненных работ, которые составляются после выполнения «Подрядчиком» работ, предусмотренных Сметой №_ (Приложение № 1).

8.2.«Подрядчик» в течение 3-х дней с момента окончания работ направляет в адрес «Заказчика» Акты выполненных работ. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней подписывает указанный акт или направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ.

Окончательный акт приемки-передачи выполненных работ подписывается сторонами после предоставления «Подрядчиком» полного перечня исполнительной и технической документации на выполненные работы.

9.Гарантии качества

9.1.Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет не менее 3-х лет с момента подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

9.3.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) «Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику» в разумный срок по их обнаружении. В течение 3  (трех) дней после получения «Подрядчиком» уведомления об обнаруженных недостатков (дефектов) стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения «Подрядчика» в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

9.4.В случае обнаружения дефектов и недостатков, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта и возврата уплаченных по настоящему Контракту денежных средств соразмерно стоимости некачественно выполненных работ.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10.Ответственность Сторон

10.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2.В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2  Контракта, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

10.3.Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.4. В случае некачественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает заказчику штраф в размере ___ процентов от цены настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

11.2. Настоящий Контракт действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

12.Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о  наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.Расторжение договора.

13.1. «Заказчик» вправе в одностороннем судебном порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2 более чем на _____ рабочих дней;

- нарушения «Подрядчиком» условий Контракта, ведущего к снижению качества работ;

- отказа «Подрядчика» исправлять работы выполненные с нарушением условий Контракта о качестве.

13.2. При расторжении настоящего контракта незавершенный результат работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ согласно сметной документации.

13.3 «Подрядчик» вправе, в случае задержки в оплате выполненных работ более 30 дней, приостановить выполнение работ по Контракту.

14. Прочие условия.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15. Рассмотрение споров.

Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Ивановской области.

16. Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»:

Администрация города Иванова

Россия, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН ___________________________________

р/с _____________________________________

________________________________________

«Подрядчик»:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

«Заказчик»                                                                                «Подрядчик»

_______________ / ____________                                          ____________ / _______

ПРОЕКТ

Контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании.

г. Иваново                                                                                                      «__» ___________2006 г.

Администрация города Иванова, в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Протокола оценки и сопоставления заявок № от «___» ____________ 20 __ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. «Подрядчик» обязуется своими силами и с использованием собственных или самостоятельно приобретенных материалов выполнить в порядке и на условиях настоящего контракта работы по капитальному ремонту кабинетов, коридора и туалета, находящихся на первом этаже административного здания по адресу: пл. Революции, 4.

1.2.Перечень работ определяется согласно Смете № __ - Приложению № 1 к настоящему муниципальному Контракту.

1.3. «Заказчик» обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях настоящего Контракта.

1.4. Финансирование подрядных работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета г. Иваново.

2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________, включает в себя стоимость материалов, стоимость выполняемых работ и соответствует цене, утвержденной в Протоколе оценки и сопоставления заявок № _____ от «_____» ______________20___г.

2.2. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 5 % такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом, цена Контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Порядок и сроки оплаты:

«Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» авансовый платеж в размере 30 % от цены, указанной в п. 2.1. Контракта в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта. Оставшуюся часть от цены Контракта равную 70 % «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» не ранее 5 дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ на основании выставленного «Подрядчиком» с учетом перечисленного аванса счета-фактуры.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1. Контракта с даты заключения контракта.

4.2. Срок выполнения предусмотренных Контрактом работ «27» декабря 2006 г.

5. Обязанности «Подрядчика»

5.1.«Подрядчик» обязан:

5.1.1. Выполнить своими силами, средствами и материалами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.2.При выполнении работ по настоящему Контракту строго соблюдать сроки выполнения работ, определенные п.п..4.1,4.2 Контракта.

5.1.3.В случае выявления обстоятельств, препятствующих выполнению работ или снижающих их качество немедленно сообщить об этом  «Заказчику» в письменном виде.

6. Обязанности «Заказчика»

6.1.«Заказчик» обязан передать «Подрядчику» по акту, подписанному обеими сторонами, документы необходимые для выполнения работ, а также создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ.

6.2.«Заказчик» обязан принять результат надлежаще выполненных работ по настоящему Контракту и оплатить надлежаще выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

7. Выполнение работ

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя для организации контроля за выполнением работ. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ в соответствии со сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

7.4.Обеспечение производственного порядка в месте выполнения работ является обязанностью «Подрядчика».

7.5.«Подрядчик» гарантирует использование им при производстве работ материалов, соответствующих стандартам качества и несет ответственность за использование некачественных материалов.

7.6.«Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» не позднее, чем за 24 часа о сроке приемки скрытых работ и полном окончании работ с составлением соответствующей исполнительной документации.

Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки, актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчиком» или он не был информирован об этом, либо был информирован с опозданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет произвести соответствующие работы, согласно указанию «Заказчика», для определения качества скрытых работ, а затем за свой счет устранить недостатки в работе.

7.7.В случае, если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости ремонтных работ устранить недостатки качества.

7.9. На «Подрядчике» лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его «Заказчику», кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.Приемка работ

8.1.Приемка результата выполненных работ осуществляется с обязательным составлением двухсторонних Актов выполненных работ, которые составляются после выполнения «Подрядчиком» работ, предусмотренных Сметой №_ (Приложение № 1).

8.2.«Подрядчик» в течение 3-х дней с момента окончания работ направляет в адрес «Заказчика» Акты выполненных работ. «Заказчик» в течение 5-ти рабочих дней подписывает указанный акт или направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ.

Окончательный акт приемки-передачи выполненных работ подписывается сторонами после предоставления «Подрядчиком» полного перечня исполнительной и технической документации на выполненные работы.

9.Гарантии качества

9.1.Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет не менее 3-х лет с момента подписания окончательного акта приема-передачи выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

9.3.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) «Заказчик» должен заявить о них «Подрядчику» в разумный срок по их обнаружении. В течение 3  (трех) дней после получения «Подрядчиком» уведомления об обнаруженных недостатков (дефектов) стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. В случае уклонения «Подрядчика» в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет «Подрядчик», за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений «Подрядчиком» настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

9.4.В случае обнаружения дефектов и недостатков, «Подрядчик» обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта и возврата уплаченных по настоящему Контракту денежных средств соразмерно стоимости некачественно выполненных работ.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

10.Ответственность Сторон

10.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2.В случае нарушения «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2  Контракта, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

10.3.Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.4. В случае некачественного выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, «Подрядчик» уплачивает заказчику штраф в размере ___ процентов от цены настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

11.2. Настоящий Контракт действует до исполнения сторонами принятых обязательств.

12.Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

12.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме о  наступлении форс-мажорных обстоятельств с предоставлением соответствующих доказательств.

12.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.Расторжение договора.

13.1. «Заказчик» вправе в одностороннем судебном порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, указанных в п.п..4.1,4.2 более чем на _____ рабочих дней;

- нарушения «Подрядчиком» условий Контракта, ведущего к снижению качества работ;

- отказа «Подрядчика» исправлять работы выполненные с нарушением условий Контракта о качестве.

13.2. При расторжении настоящего контракта незавершенный результат работ передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ согласно сметной документации.

13.3 «Подрядчик» вправе, в случае задержки в оплате выполненных работ более 30 дней, приостановить выполнение работ по Контракту.

14. Прочие условия.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

15. Рассмотрение споров.

Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в Арбитражном суде Ивановской области.

16. Адреса и реквизиты сторон.

«Заказчик»:

Администрация города Иванова

Россия, г. Иваново, пл. Революции, д. 6

ИНН ___________________________________

р/с _____________________________________

________________________________________

«Подрядчик»:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

«Заказчик»                                                                                «Подрядчик»

_______________ / ____________                                          ____________ / _______

Часть III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия выполнения работ.

- Начальная цена контракта.

- Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ.

- Привлечение субподрядчиков.

- Требования к безопасности выполняемых работ.

- Требования к качеству выполняемых работ.

- Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ.

1. Общие положения

Лот №1. Выполнение работ по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии» МУЗ «Городская клиническая больница №4» (электромонтажные работы);

Лот №2. Выполнение работ по установке автоматической пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре Центра амбулаторной хирургии МУЗ «Городская клиническая больница №4» (монтаж автоматической установки пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре);

Лот №3. Капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3 и пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д.55 (ремонт мягкой и шиферной кровли);

Лот №4. Капитальный ремонт 1 отделения МУЗ «Городская клиническая больница №8» (общестроительные работы).

Лот № 5 Капитальный ремонт помещений в административном здании пл. Революции д.6 (согласно прилагаемой смете)

Лот № 6 Капитальный ремонт кабинетов, коридора и туалета первого этажа в административном здании пл. Революции д.4 (согласно прилагаемой смете)

По всем вышеперечисленным лотам получено положительное заключение Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области (ОГУ «Ивгосэкспертиза»).

С документами:

- ведомость объемов работ по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии» МУЗ «Городская клиническая больница №4»;

-    ведомость объемов работ на капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская

клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3, пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д.55

-  локальная   смета на капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3, пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д.55

можно ознакомиться в отделе муниципального заказа администрации города (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505)

2. Место, срок и условия выполнения работ

2.1. 	Лоты №№1,2 пр.Ф.Энгельса, д.141

Лот №3 ул. Академика Мальцева, д.3 и пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д.55

Лот №4 ул. Станкостроителей,4

Лот №5 пл. Революции д.6

Лот №6 пл. Революции д.4

2.2. Срок выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ:

Лоты №№1,2 – 15 декабря 2006 года

Лот №3 – 20 декабря 2006 год

Лот №4 – 22 декабря 2006 года

Лот №5 – 27 декабря 2006 года

Лот №6 – 27 декабря 2006 года

2.3. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан выполнить все работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

3. Начальная цена контракта

Лот №1 – 673 231,73 руб.

Лот №2 – 373 582 руб.

Лот №3 – 430 000 руб.

Лот №4 – 555 574 руб.

Лот №5 – 1715701,7 руб.

Лот №6 – 1648622 руб.

(с учетом НДС и включает в себя стоимость непосредственно работ по ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком)

4. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения работ

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту объектов строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.2. Все поставляемые для выполнения работ строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.3.Все строительные материалы должны быть экологически безопасными.

5.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Привлечение субподрядчиков

Необходимо согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ПСД. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Требования к безопасности выполняемых работ

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

7. Требования к качеству выполняемых работ

8.1. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиПов, гостов, социальных норм и правил эксплуатации.

8.2. Гарантии качества распространяются на весь перечень выполненных подрядчиком работ, согласно принятым актам выполненных работ.

Срок гарантии качества работ:

Лот №1. Выполнение работ по реконструкции электропроводки поликлинического отделения «Центр амбулаторной хирургии» МУЗ «Городская клиническая больница №4» - не менее 3 лет

Лот № 2. Выполнение работ по установке автоматической пожарной, охранной сигнализации и оповещения людей о пожаре Центра амбулаторной хирургии МУЗ «Городская клиническая больница №4» - не менее 3 лет

Лот № 3. Капитальный ремонт кровли зданий МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по ул. Академика Мальцева, д.3, пр. Ленина, д.112 и пр. Ленина, д. 55 – не менее 3 лет

Лот № 4. Капитальный ремонт 1 отделения МУЗ «Городская клиническая больница №8»

В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет и в срок, согласованный с Заказчиком. – 12 месяцев.

Лот № 5 Капитальный ремонт помещений в административном здании пл. Революции д.6 - не менее 3 лет

Лот №6 Капитальный ремонт кабинетов, коридора и туалета первого этажа в  административном здании пл. Революции д.4 - не менее 3 лет

8. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает подрядчика от контроля качества работ и материалов.