УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| Управление благоустройства Администрации города Иванова | _________________________ ____________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Категория. Работы

Предмет контракта. Выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 20 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 28 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 40 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 56 |
|  | Приложение | 65 |

Часть I

- КОНКУРС

  - ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Приглашаем к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого конкурса.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, соответствует конкурсной документации, представляемой в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений в конкурсную документацию.

  - Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.5.Цена и валюта конкурсной заявки

3.6.Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа

3.7.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

  - Порядок принятия решения о присуждении права заключить контракт

  - Объявление результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), а также в технической части конкурсной документации (Часть ІІІ).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в месте и в течение периода, которые указаны в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте конкурса и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть |
|  | Приложение |

    - Конкурсная документация представляется в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с Формой № 8, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

    - Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается уполномоченным органом в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями содержащимися в Информационной карте конкурса.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в разделе 1.4.

3.5.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену контракта, представленную участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.4. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

  - Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа.

Описание качества работ и квалификации участника размещения заказа производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме № 5, приведенной в разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.7.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.7.3. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все документы (копии документов) должны иметь четкую печать текста.

3.7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки на участие в конкурсе) должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе), поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе (тома заявки на участие в конкурсе) документов и сведений.

3.7.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.7.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.7.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.7.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если  конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.7 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправлен (доставлен) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданной уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа  оформляет  письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с Формой № 9, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока  проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки в размере, выраженном  в рублях и указанном в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет, который указан в Информационной карте конкурса.

в) платежное поручение (копия платежного поручения), подтверждающее внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть представлено в составе заявки на участие в конкурсе.

4.6.3. Участник размещения заказа, заявка которого не будет сопровождаться указанным документом, не будет допущен к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявок на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в конкурсной документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка, не подписана и не скреплена печатью должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном конкурсной документацией.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.7.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявок на участие в конкурсе, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.1.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

- 6.1.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении права заключить контракт

6.2.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6.2.2. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся  в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

6.3.	Объявление результатов конкурса

- 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

  - 6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Проект муниципальный контракта победителем конкурса должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае если муниципальный заказчик не получает муниципальный контракт, подписанный победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в срок, установленный согласно п. 7.1.1. настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с  участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке  которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса  от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта до даты заключения муниципального контракта, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.1.4. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.6. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком или иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств в размере, указанном в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им условий муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

- РАЗДЕЛ I.3.

- Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление благоустройства Администрации города Иванова Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.1203 Номер телефона: (4932) 32-80-83 Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 520. Номер телефона/факса: (4932) 59-45-33. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru. |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них. Открытый конкурс проводится только для субъектов малого предпринимательства. Объем выполняемых работ в соответствии с частью III «Техническая часть» конкурсной документации. |
| 4 | Пункт 1.6.1 | Условия выполнения работ | - Соблюдение сроков выполнения и качества работ. - Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта. Надлежащим образом выполненными работами считаются работы, выполненные с соблюдением технологии производства работ, сроков и произведенные в соответствии с правилами техники безопасности. Примечание. Потенциальный участник размещения заказа до подачи заявки вправе ознакомится с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок. Если подрядчик не воспользуется указанным правом, то риск наступления всех возможных негативных последствий, связанных с выполнением работ на объекте, в соответствии с расчетом стоимости выполнения работ, несет подрядчик. В этом случае все последующие претензии подрядчиком к расчету стоимости выполнения работ, видам, объемам работ и прочие заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ. |
| 5 | Пункт 1.3.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: место нахождения исполнителя работ Сроки (периоды) выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта; максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней; минимальный срок выполнения работ – 22 календарных дня |
| 6 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 3 035 575.00 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с расчетом стоимости на разработку проектной и рабочей документации, размещенном на сайте www.zakupki.gov.ru |
| 7 | Пункт 3.5 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта формируется с учетом налогов, в том числе НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, сборов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта. |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты | Расчет производится после подписания актов сдачи-приемки документации, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом по мере поступления финансовых средств из городского бюджета, а документация проверена муниципальным казенным учреждением по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности. |
| 9 | Пункт 1.7.3 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4). 5. Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5). 6. Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Форма № 6). 7. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта: - - работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) согласно предмету контракту. 9. Документы, подтверждающие внесение денежных средств участником размещения заказа в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого поручения). 10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (юридического лица): - документ (копия документа), подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (форма № 7) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 11. Копии учредительных документов (для юридических лиц). 12. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 13. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 14. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - прочие документы. К заявке рекомендуется приложить формы №№ 4, 5 и приложения к ним (при наличии) на магнитном носителе (диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.7 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению к настоящей конкурсной документации. Заявка оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа |
| 13 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 19.02.2013 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 21.03.2013 11 час. 00 мин. |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 18.02.2013. Дата окончания предоставления разъяснений: 15.03.2013. |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме выходных и праздничных дней по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 504 с 8 час.40 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется прием заявок, Участникам размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документации, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
| 14 | Пункт 5.1.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 21.03.2013 в 11 час. 00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 220 |
| 15 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | 2 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 16 | Пункт 4.6.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иванова) ИНН 3728012487 КПП 370201001 р/с 40302810000005000036 БИК 042406001 Показатель статуса 08 КБК 30300000000000000180 ОКАТО 24401000000 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново В назначении платежа в тексте указать: КБК 30300000000000000180, л/счет № 007992720. В платежном поручении необходимо указать номер конкурса (конкурс № 7). Примечание: На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе допускается только участником размещения заказа. |
| 17 | Пункт 6.1.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Оценка производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» от 10.09.2009 № 722. Критерии оценки; Значимость критерия. 1. Цена контракта; Ka; 35 %. 2. Качество работ и квалификация участника конкурса; Kс; 20 %. 3. сроки (периоды) выполнения работ; Kf; 45%. 1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле: Rai=Amax−AiAmax×100, где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта. 2. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: Rci=C1i+C2i, где Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; C1, 2i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по каждому из показателей, установленных в форме № 5 конкурсной документации. При оценке критерия будут учитываться данные участника конкурса, представленные по форме № 5 конкурсной документации. Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия составляет 100 баллов. 3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки (периоды) выполнения работ», определяется по формуле: - Rfi=Fmax−FiFmax−Fmin×100, - где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax – максимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней; Fmin – минимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, календарных дней. Единица измерения устанавливается – календарный день. Максимальный срок выполнения работ (Fmax) – 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта; Минимальный срок выполнения работ (Fmin) – 22 календарных дня с момента заключения муниципального контракта. Итоговый рейтинг (R), присуждаемый заявке на участие в конкурсе по всем критериям, рассчитывается по формуле: R=(Rai×Ka)+(Rci×Кc)+(Rfi×Кf), где: Ka – значимость критерия «Цена контракта»; Kс – значимость критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса»; Kf – значимость критерия «сроки (периоды) выполнения работ». По результатам расчета итогового рейтинга устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогов рейтинга. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 18 | Пункт 7.1.1 | Срок в течение которого победитель конкурса должен подписать проект контракта | Одиннадцать календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 19 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту, срок и порядок его предоставления | 10 % от начальной (максимальной) цены контракта. #### Подрядчик обязан представить заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств, в т. ч. в форме вклада (депозита), в размере указанном выше. |
| 20 | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по контракту | ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г.Иваново; р/c: 40302810000005000036; БИК: 042406001; л/c: 011.99.281.0 |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них.

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№п\п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2. | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 5. | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5) |  |
| 6. | Предложение о сроках (периодах) выполнения работ (Форма № 6) |  |
| 7. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта |  |
| 9. | Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
| 10. | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 11. | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 12. | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа |  |
| 13. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 14. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в заявке.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены контракта.

5. Подтверждаем, что_____________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

относится к субъектам малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с управлением благоустройства Администрации города Иванова на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный документацией срок.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с управлением благоустройства Администрации города Иванова, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта, мы обязаны до заключения муниципального контракта представить заказчику обеспечение исполнения контракта, способом, определенным самостоятельно, исходя из перечисленных в конкурсной документации видов обеспечения исполнения контракта и с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса, на сумму _________________ руб., а в случае непредставления указанного обеспечения исполнения контракта в установленный документацией срок,  мы будем признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта.

13. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и конкурсной документации.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 2.3. Размер уставного капитала |  |
| 2.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |
| - Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| - Номер контактного телефона |  |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Наименование участника __[указать полное наименование участника размещения заказа]_

| Предмет контракта | Цена контракта, руб. |
| --- | --- |
| Выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них |  |

Цена муниципального контракта составляет ___________________________ рублей.

(сумма прописью)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

дата, исх. номер

Предложение о КАЧЕСТВЕ РАБОТ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Изучив конкурсную документацию на право заключения с управлением благоустройства Администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| п/п | Наименование показателя | Значимость, баллы | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (сведения о выполнении участником размещения заказа государственных и муниципальных контрактов, договоров по разработке проектной и рабочей документации за 2008-2012 гг., наличие проектов с положительным заключением государственной экспертизы), деловая репутация участника размещения заказа | до 80 | Сведения об опыте работы участника размещения заказа оформляются в соответствии с приложением № 1 к форме № 5. Указанные сведения могут подтверждаться копиями контрактов, договоров, актов сдачи-приемки работ и т.д. Сведения о деловой репутации могут подтверждаться копиями отзывов о работе, благодарностей и т.д. |
| 2 | Наличие финансовых, трудовых и иных ресурсов для исполнения обязательств по контракту | до 20 | Указанные сведения могут подтверждаться копиями соответствующих документов |

Примечание.

1. В случае отсутствия данных участника размещения заказа о качестве работ и квалификации участника размещения заказа, конкурсная комиссия не оценивает данный критерий.

2. Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

3. Данную форму и приложения к ней (при наличии) рекомендуется представить на магнитном носителе  (диск) в формате Word или Excel

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                         М.П.                                (Ф.И.О.)

Приложение № 1 к форме № 5

Сведения о выполнении государственных, муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса в 2008-2012 гг.

(по выбору участника размещения заказа)

| № п/п | Предмет муниципального (государственного) контракта, договора | Наличие заключения государственной экспертизы | Заказчик | Реквизиты контракта, договора | Сумма контракта, договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение О СРОКАХ (ПЕРИОДАХ) выполнения работ

Изучив конкурсную документацию на право заключения с управлением благоустройства  Администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| Показатель | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, календарных дней |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

1. максимальный срок выполнения работ –  30  календарных  дней с момента  заключения муниципального контракта;

минимальный срок выполнения работ –  22 календарных дня  с  момента  заключения муниципального контракта.

2. Предложение указывается в пределах сроков (периодов), установленных в конкурсной документации.

3. Отсутствие предложения участника размещения заказа о сроках (периодах) выполнения работ или представление указанной информации с нарушением установленных сроков будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Форма № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ___________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них.

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 9

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе на выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них.

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия  расписки в получении заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 		                                                         	                   «____»_________ 2013 год

Управление благоустройства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Смирнова А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и 				, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 			, действующего на основании 		, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом 	____  № ________ от ___________, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

# 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени муниципального образования  - город Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд, в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново в 2013-2017 годах» (в действующей редакции).

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить проектные работы на ремонт  дорог и  инженерных сооружений на них (далее именуемые – «работы»). Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Технические, экономические и другие требования к документации, являющейся предметом контракта, определяются техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой его частью.

1.4. Срок выполнения работ: в течение ____ (__________________) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

# 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ______________ (_________) руб ____ коп.., в том числе НДС* ___________ (__________) руб. ______коп.

2.2. Цена контракта формируется с учетом налогов, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, налогов, сборов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.4. Заключение Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения по настоящему контракту, предусматривающего изменение сроков и (или) увеличения размера цены контракта, не допускается. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ определяется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, на основании утвержденных единичных расценок, счетов-фактур на материалы.

3.2. Расчет производится после подписания актов сдачи-приемки документации, счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом по мере поступления финансовых средств из городского бюджета, а документация проверена муниципальным казенным учреждением по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оплата выполненных объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм неустойки (штрафов, пеней). Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из средств, предоставленных  в качестве обеспечения исполнения по настоящему контракту, направив соответствующие требования Гаранту.

3.4. Оплата производится по безналичному расчету за счет средств бюджета города Иванова.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2. Подрядчик в течение 7 (Семи) дней с момента сдачи-приемки работ представляет Заказчику акт сдачи-приемки документации с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной  техническим заданием.

Акт сдачи-приемки документации должен содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование участников хозяйственной операции, от имени которых составлен документ, а также их идентификационные коды;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- наименование должностей лиц участников хозяйственной операции, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

- личные подписи указанных лиц и их расшифровка;

- печати участников хозяйственной операции.

4.3. Заказчик в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки документации обязан подписать акт сдачи-приемки документации или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по причинам, предусмотренным п. 4.5, 4.8, или иным, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт сдачи-приемки документации Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений и уплаты выставленной неустойки в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим контрактом.

4.6. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае нарушения этого срока Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения условий контракта.

4.7. Качество и содержание работ по контракту должно соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства и нормативных документов:

- Правила благоустройства города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448;

- постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1701-97 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.204-93 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*»;

- Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные  постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п;

- ГОСТ Р 52748-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и другим техническим регламентам, а при их отсутствии в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при ремонте объекта.

4.8. Выполнение работ не принимается и оплата Заказчиком не производится в случае:

- неоднократного привлечения Подрядчика к ответственности (более 2-х раз) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта;

-  выполнения работ, не согласованных с Заказчиком;

- выполнения работ, не соответствующих обязательным требованиям нормативных документов, указанных в п. 4.7. настоящего контракта или иных нормативно-технических документов.

4.9. В случае досрочного выполнения работ по настоящему контракту Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком.

5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),  в размере обеспечения исполнения контракта, установленного в конкурсной документации.

5.2. Подрядчик обязан качественно выполнять работы, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и условием настоящего контракта качественно и в установленные Заказчиком сроки.

5.3. Подрядчик в документации обязан минимизировать затраты на производство работ, применяемые материалы и технологии при ремонте объектов.

5.4. Подрядчик по письменному требованию Заказчика предоставляет последнему в течение 3 (Трех) дней с момента получения требования документацию, выполненную на момент требования.

Подрядчик до подачи документации в муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности предоставляет Заказчику документацию на согласование.

5.5. В случае ненадлежащего выполнения работ по контракту в согласованный с Заказчиком  срок, откорректировать эти работы без увеличения стоимости работ.

5.6. Подрядчик за свой счет устраняет замечания, выявленные Заказчиком в ходе проверки документации, а также в процессе выполнения работ по документации. Замечания устраняются в соответствии с актом, где указан перечень необходимых доработок, сроки их исполнения.

5.7. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации на основании договора субподряда, за действия которых Подрядчик несет ответственность, как за свои. Привлечение субподрядных организаций рекомендуется согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

5.8. Документация, не получившая по вине Подрядчика положительной оценки Заказчика, подлежит переработке или доработке за счет средств Подрядчика.

5.9. Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика.

5.10. При наличии оснований, предусмотренных п. 6.2 настоящего контракта, Заказчик обязан направить Подрядчику претензию об уплате неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.11. Заказчик обязуется вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских дней при условии полного надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета.

5.12. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего контракта возврат суммы обеспечения исполнения контракта осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уплаты Подрядчиком штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.13. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно актам сдачи-приемки документации без недостатков в пределах цены контракта.

5.14. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о качестве выполненных работ в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 (Пяти) рабочих дней (но не позднее срока окончания действия муниципального контракта) с момента окончания срока выполнения работ в соответствии с пунктом 7 Порядка контроля выполнения требований к качеству муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2009 № 1240.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским  законодательством РФ.

6.2. Подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований технического задания – штраф в размере 1/8 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа от цены настоящего контракта за каждый выявленный случай;

- за нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика,  за нарушение сроков сдачи акта сдачи-приемки документации и за неоднократное нарушение условий муниципального контракта Подрядчиком, а также за иные неисполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом – штраф в размере 1/8 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа от цены настоящего контракта, а также за не устранение в срок выявленных нарушений начисляются пени в размере 1/16 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего контракта за каждый день просрочки;

- в случае выявления ошибок в документации в процессе выполнения подрядных работ по ремонту объектов, в том числе повлекших нарушение сроков выполнения подрядных работ, – штраф в размере 1/8 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты штрафа от цены настоящего контракта с учетом индекса-дефлятора.

6.3. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 (Десяти) дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре.

6.4. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.5. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе и перед третьими лицами за причиненный им ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.6. Если Подрядчик не воспользовался предоставленным ему правом ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок на участие в торгах, то риск наступления всех возможных негативных последствий, связанных с выполнением работ на объекте, в соответствии с расчетом стоимости выполнения работ, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к расчету стоимости выполнения работ, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в документации, выявленные в ходе ремонта объектов, и возмещает в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в процессе ремонта объектов, вызванные ошибками при составлении документации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, любая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и  действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно.

9.2. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение муниципального контракта возможно исключительно по соглашению Сторон или решению суда в случаях, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ.

10.2. При расторжении муниципального контракта по Соглашению сторон, по обстоятельствам, не зависящим от воли договорившихся сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику пропорционально объему выполненных работ, стоимости выполненных работ в объеме, определяемом Сторонами совместно, либо на основании экспертного заключения.

10.3. В случае неоднократного нарушения  Подрядчиком сроков выполнения работ, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, а также иных условий неисполнения муниципального контракта, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Подрядчиком  соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

  - В случае расторжения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту Заказчик вправе заключить Контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ заключается Контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения Контракта, с согласия такого участника размещения заказа.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, а так же в Третейском суде с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик – Управление благоустройства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.1203, тел. 32-72-94

Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова

ИНН 3728023270  КПП 370201001

Начальник управления				                                                 А.В. Смирнов

Подрядчик____________________________________________________

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______от_____________2013 год

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них

| Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново в 2013-2017 годах» |
| 2. Вид работ | Ремонт улицы Земляной; Ремонт улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) и улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева); Ремонт улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного); Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы 2-й Лагерной и улицы Маршала Жаворонкова; Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы Громобоя и Шереметевского проспекта; Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы Станкостроителей и улицы Ташкентской |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, |
| 4. Срок выполнения работ | В течение _________ календарных дней с момента заключения контракта |
| 5. Основные технико- экономические показатели объекта | Протяженность: улицы Земляной – 0,6 км; улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) – 0,8 км; улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева) – 0,2 км; улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного)- 0,5 км. Общее число полос движения: улицы Земляной –2; улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) и улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева) –2; улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного-2. Длина дополнительной полосы – не менее 50 м. Длина отгона ширины дополнительной полосы – 30 м. Ширина дополнительной полосы – 4,0 м. Общее число полос движения (с учетом дополнительной полосы): -на пересечении улицы 2-й Лагерной и улицы Маршала Жаворонкова -3; -на пересечении улицы Громобоя и Шереметевского проспекта (с устройством заездного «кармана» на ООТ) - 5; -на пересечении улицы Станкостроителей и улицы Ташкентской -5; Тип покрытия - капитальный. Протяженность ремонтируемых участков и число полос движения подлежит уточнению в процессе проектирования. |
| 6. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генерального плана города Иванова, в соответствии с действующим законодательством, согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п, ГОСТ Р 52748-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и другим техническим регламентам, а при их отсутствии в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению. В документации на ремонт должно быть предусмотрено: 1.Устройство покрытия из плотных или высокоплотных асфальтобетонных смесей с плотностью каменных материалов не менее 3,0 т/м3. Принятую конструкцию дорожной одежды необходимо обосновать расчетом. 2. Демонтаж старого и установка нового бортового камня. 3. Ремонт горловин дождеприемных и смотровых колодцев, попадающих в зону ремонтных работ. 4. Ремонт въездов (съездов). 5. Исправление продольного и поперечного профилей существующего асфальтобетонного покрытия дороги методом холодного фрезерования с учетом обеспечения водоотвода. 6. Размещение полного комплекса технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства. 7. Ремонт и устройство тротуаров. 8. Устройство газонов между проезжей частью и тротуарами (при необходимости); 9. Обследование зеленых насаждений (кустарников, деревьев) вдоль улицы и при необходимости в состав проекта включить снос аварийных (больных) деревьев и посадку новых (при необходимости). 10. Выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработка разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений, необходимость которых возникает для обеспечения функционирования объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. |
| 7. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия для обеспечения потребностей инвалидов и маломобильных групп населения согласно требований действующего законодательства и нормативных документов. |
| 8. Основные требования к разработке проектно- сметной документации | 1. Состав проектно-сметной документации 1.1. Пояснительная записка. 1.2. Ведомость дефектов и намечаемых. 1.3. Ведомость объемов работ. 1.4. Локальная смета на ремонтные работы в действующих на момент разработки проектной и рабочей документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию. 1.5. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.6. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.7. Спецификация оборудования, изделий и материалов (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.8. Топографическая съемка, выполненная в соответствии с нормативными документами. 1.9. Схема организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 1.10. Карта фрезерования. 2. Проверка и согласование проектно-сметной документации 2.1. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций. 2.2. Технические решения согласовать с заказчиком, будущим балансодержателем и сетевыми организациями, выдавшими технические условия. 2.3. Провести проверку проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК». 2.4. Проектно-сметную документацию согласовать с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, ОГИБДД УМВД России по городу Иваново, со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями, с организациями, выдавшими технические условия. 3. Внесение изменений в проектно-сметную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе ремонта по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 4. Своевременно информировать о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. 5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 6. Документация предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате использованных компьютерных программ. |

Требования к составу и оформлению рабочих чертежей, эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий и устройств, спецификации  оборудования, изделий и материалов

В состав комплекта рабочих чертежей должны входить:

- общие данные по рабочим чертежам;

- топографическая съемка;

- план автомобильной дороги;

- план организации рельефа;

- план земляных масс (выполняется при необходимости);

- продольный профиль автомобильной дороги;

- продольные профили водоотводных и нагорных канав (при необходимости);

- поперечные профили автомобильной дороги;

- схема расположения технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильной дороги;

- план благоустройства дороги (при необходимости).

1. Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам выполняются по ГОСТ Р 21.1101-2009  с учетом следующих изменений:

на листе общих данных дополнительно приводят ведомость зданий и сооружений и сведения о принятой при топографической съемке системе высот, а также указывают обозначение, отметку и местоположение исходного репера.

2. План автомобильной дороги

2.1. План автомобильной дороги должен быть совмещен с разбивочным планом и планом организации рельефа.

2.2.  На плане должны быть нанесены и показаны

- ситуация и, при необходимости, рельеф местности;

- «красные» линии;

- геодезические знаки (например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения);

- линии бровок земляного полотна и линии кромок проезжей части автомобильной дороги;

- станции магистрального геодезического хода (вершины углов поворота);

- начало и конец переходных и круговых кривых;

- числовые значения элементов кривых: углы поворота, радиусы, тангенсы, суммарные длины круговых и переходных кривых (при необходимости);

- водоотводные сооружения (например, кюветы, лотки, водосбросы, быстротоки, канавы) с уклоноуказателями и отметками дна в местах перелома продольного профиля;

- откосы насыпей и выемок(при необходимости);

- границы типов дорожной одежды;

- контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), примыкающих к автомобильной дороге, и их порядковые номера (внутри контура - в правом нижнем углу);

- существующие и проектируемые инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подземных коммуникаций и их обозначения;

- переезды через железнодорожные пути;

- искусственные сооружения;

- транспортные развязки;

- радиусы кривых по кромке проезжей части дорог в местах их взаимного пересечения;

- порядковые номера (на полках линий-выносок) переездов, искусственных сооружений, транспортных развязок и других сооружений;

- наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных и железных дорог (направление на конечные пункты указывают стрелками);

- указатель направления на север стрелкой с буквой "С" у острия (в левом верхнем углу листа).

- проектные горизонтали через 0,10 - 0,20 м или проектные отметки в характерных точках рельефа в соответствии с планом организации рельефа;

- опорные точки с проектными отметками. В качестве опорных точек принять точки пересечения осей автомобильных дорог и перелома продольного профиля;

- уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог;

- контуры поперечного профиля автомобильных дорог (при выполнении плана организации рельефа в проектных отметках);

- номера или координаты осей автомобильных дорог и подъездов;

- ширина автомобильных дорог;

- местные и боковые проезды, площадки, газоны и тротуары с указанием их ширины (при необходимости);

- водостоки (при необходимости). При совмещении плана автомобильной дороги с планом ливневой канализации рабочие чертежи ливневой канализации выполнить по                 ГОСТ 21.604-82;

- дождеприемные решетки в пониженных точках планировки (при необходимости).

2.3. На плане автомобильных дорог должны быть приведены:

- экспликация зданий и сооружений по форме 3 ГОСТ 21.508-93;

- ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 2  ГОСТ Р 21.1701-97;

- спецификации элементов сборных конструкций, примененных для дорожной одежды, водоотводных, укрепительных, защитных и других устройств по форме 7 или 8 ГОСТ Р 21.1101-2009.

3. Продольный профиль автомобильной дороги

3.1. Продольный профиль автомобильной дороги выполнить с учетом данных, приведенных в таблице-сетке, помещаемой под продольным профилем и выполняемой (в зависимости от назначения дороги) с различной формой боковика:

- для дорог на застроенной территории - по форме 5  ГОСТ Р 21.1701-97;

- для совмещенного чертежа плана и продольного профиля - по форме 7 ГОСТ Р 21.1701-97

3.2. Проектные отметки указать на пикетах и в точках перелома фактической поверхности земли или через 20 м. Фактические отметки земли указать по оси дороги.

3.3. Ориентация продольного профиля должна соответствовать ориентации автомобильных дорог, принятой на плане.

3.4. На продольном профиле автомобильной дороги должны быть показаны:

- линия фактической поверхности земли по оси дороги и линия проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги или кромке проезжей части с соответствующими пояснениями на поле чертежа;

- линия ординат от точек переломов фактической поверхности земли и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля;

- разведочные геологические выработки с обозначением влажности и консистенции грунтов по ГОСТ 21.302-96 и отметками уровня (горизонта) грунтовых вод с датой их замера; обозначения грунтов по ГОСТ 21.302-96 или их наименования, обозначения группы грунтов по трудности их разработки и границы слоев грунтов.

При автоматизированном проектировании допускается данные по слоям грунтов на профиле указать условно. Условные номера слоев грунтов на профиле показать в кружках диаметром 5 - 7 мм в соответствии с данными таблицы, приводимой по по форме 8 ГОСТ Р 21.1701-97 над боковиком продольного профиля.

В графах таблицы должны быть указаны:

- «Номер грунта» - условный номер, принятый для обозначения грунта соответствующего наименования и группы;

- «Группа грунта» - обозначение группы грунта в соответствии с классификацией по трудности разработки.

Выше проектной линии должны быть показаны:

- реперы;

- наземные и надземные инженерные коммуникации;

- наименования проектируемых искусственных сооружений;

- транспортные развязки, пересечения и примыкания;

- переезды через железнодорожные пути;

- нагорные и водоотводные канавы, сбросы воды;

- водораздельные дамбы;

- рабочие отметки насыпи в точках перелома продольного профиля (при необходимости);

Ниже проектной линии должны быть показаны:

- рабочие отметки выемки в точках перелома продольного профиля (при необходимости);

- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды;

- наименования существующих искусственных сооружений;

- подземные инженерные коммуникации;

- линии ординат от точек переломов продольного профиля;

- номера пикетов, элементы плана, указатели километров.

3.5. На совмещенном чертеже плана и продольного профиля автомобильной дороги на продольном профиле должны быть показаны:

- линии фактической поверхности земли и проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги;

- разведочные геологические выработки с учетом требований п.3.4;

- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды.

Выше проектной линии должны быть показаны:

- линии ординат от точек сопряжения элементов проектной линии с указанием расстояний до ближайших пикетов, величин уклонов, проектных отметок в этих точках и радиусов вертикальных кривых;

- величина уклонов на участках с постоянным уклоном и длину этих участков;

- линии ординат от точек с нулевым значением кривизны с указанием расстояний до ближайших пикетов и проектных отметок в этих точках.

Ниже проектной линии должны быть показаны:

- пикеты;

- фактические и проектные отметки продольного профиля по оси проезжей части.

3.6. При большом числе плюсовых точек между отдельными пикетами на продольном профиле поместить таблицу выноски отметок и расстояний по форме 9 ГОСТ Р 21.1701-97. Графы таблицы заполнить в соответствии с их наименованиями.

4. Продольные профили водоотводных и нагорных канав

4.1. На продольном профиле водоотводных и нагорных должны быть показаны:

- линия фактической поверхности земли и проектная линия дна по оси канавы с ординатами от точек переломов;

- проектируемые искусственные сооружения;

- дамбы;

- инженерные сети и коммуникации;

- места выпусков канав на поверхность;

- рабочие отметки канав;

- пикеты.

4.2. Под продольным профилем водоотводных и нагорных канав должна быть помещена таблица-сетка с боковиком по форме 10 ГОСТ Р 21.1701-97.

Графа «Тип местности по увлажнению» приводится при необходимости.

Графы таблицы должны быть заполнены в соответствии с их наименованиями.

4.3. Продольный профиль водоотводных и нагорных канав при необходимости должны быть дополнены схемой дороги с нанесенными водоотводными сооружениями. Схему привести в графе «Схема канавы и расстояние от оси дороги до оси канавы», высота графы - 20 мм.

5. Поперечные профили автомобильной дороги

5.1. Поперечные профили земляного полотна

5.1.1. Поперечный профиль земляного полотна автомобильной дороги должен быть выполнен с учетом данных, приведенных в таблице-сетке, помещаемой под профилем. Боковик таблицы выполняют по форме 11  ГОСТ Р 21.1701-97.

При размещении на листе двух поперечных профилей и более боковик таблицы допускается нанести только у первого поперечного профиля.

5.1.2. Поперечные профили автомобильной дороги должны быть выполнены по направлению возрастания указателей километров, при отсутствии указателей километров - слева направо в соответствии с планом.

5.1.3. На поперечном профиле земляного полотна автомобильной дороги должны быть показаны:

- ось проектируемого земляного полотна ;

- линия фактической поверхности земли и линии ординат от точек ее переломов;

- контуры проектируемого земляного полотна и водоотводных сооружений, линии ординат от точек их переломов.

- контур проектируемой поверхности дорожного покрытия и отметки уровней (высоты, глубины) в точках ее переломов;

- контур срезки плодородного слоя, удаления торфа, непригодного грунта (при необходимости);

- инженерные коммуникации, их обозначение, наименование и отметки уровней, на которых они проложены;

- разведочные геологические выработки (при необходимости);

- привязка поперечного профиля к пикету.

- «красная» линия;

- рабочие отметки земляного полотна (при необходимости).

5.1.6. Над боковиком поперечных профилей, привязанных к конкретному пикетажному положению, приводятся числовые значения площадей поперечных сечений: насыпей , выемок , канав , кюветов , срезки грунта , банкетов  с указанием обозначений групп слоев грунта в соответствии с классификацией по трудности разработки.

5.2. Поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды

5.2.1. Поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды выполняются без боковика.

5.2.2. На поперечном профиле конструкции земляного полотна должны быть показаны:

- ось проектируемой автомобильной дороги;

- линия фактической поверхности земли (условно);

- контур проектируемого земляного полотна с указанием крутизны откосов;

- ширина земляного полотна и его элементов;

- ширина проезжей части, разделительной полосы, обочин и укрепительных полос;

- направление и величину уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды;

- конструкция дорожной одежды (схематично);

- элементы укрепления обочин, откосов и водоотводных сооружений (схематично) с указанием обозначения документации, необходимой для его выполнения;

- контур и величина срезки плодородного слоя, удаления торфа и замены непригодного грунта (при необходимости);

- дренажные устройства и их обозначения (схематично);

- выносные элементы (узлы, фрагменты);

5.2.3. Поперечные профили конструкций земляного полотна, различающиеся конфигурацией, высотой насыпи или глубиной выемки, крутизной откосов или другими показателями, должны быть обозначены: Тип 1, Тип 2 и т.д.

5.2.4. Номер типа поперечного профиля конструкции земляного полотна должен быть указан в таблице-сетке под продольным профилем автомобильной дороги.

При выполнении совмещенного чертежа плана и продольного профиля дороги на поперечных профилях соответствующего типа должны быть указаны условия применения данного типа или границы участков дороги, на которых применен этот тип конструкции.

5.2.5. Конструкция дорожной одежды должна быть показана  на выносном элементе, на изображении которого дополнительно к 5.2.2. должны быть показаны:

- элементы конструкции дорожной одежды проезжей части, обочин, укрепительных полос соответствующими условными графическими обозначениями. Выносные надписи к многослойной конструкции дорожной одежды должны быть выполнены по ГОСТ Р 21.1101-2009;

- границы участков автомобильной дороги, на которых применены различные типы дорожной одежды.

Типы конструкций дорожной одежды должны быть указаны в ведомости автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 2 ГОСТ Р 21.1701-97.

5.2.6. При наличии нескольких типов конструкций дорожной одежды (различающихся между собой материалами слоев или другими характеристиками) им должны быть присвоены обозначения: Тип А, Тип Б и т.д., а при необходимости должны быть приведены условия их применения.

5.2.7. Симметричные поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды должны быть изображены до оси симметрии.

6. Схема расположения технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильной дороги

6.1. Расположение технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства (далее - схема расположения) должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007

6.2. На схеме расположения должны быть показаны:

- контуры плана (в бровках) проектируемой автомобильной дороги;

- линии дорожной разметки и их обозначения по ГОСТ Р 51256-2011;

- дорожные и сигнальные знаки по ГОСТ Р 52290-2004;

- дорожные ограждения и обозначения документации, необходимой для их выполнения;

- направляющие устройства;

- дорожные светофоры по ГОСТ Р 52282-2004;;

- искусственные сооружения;

- проектируемые и существующие здания и сооружения (без координационных осей);

- водоемы (при необходимости).

6.3. Продольное и поперечное направления схемы расположения должно быть выполнено в разных масштабах в соответствии с таблицей 1  ГОСТ Р 21.1701-97

6.4. К схеме расположения выполняют спецификацию элементов технических средств организации дорожного движения по форме 7 или 8 ГОСТ Р 21.1101-2009.

7. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделийи устройств

7.1. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (далее - эскизные чертежи) должны быть выполнены по ГОСТ 21.114-95  с учетом требований настоящего технического задания.

7.2. Эскизные чертежи должны быть разработаны на несложные в изготовлении нетиповые изделия и устройства (кроме дорожного оборудования индивидуального изготовления) при отсутствии соответствующей проектной документации массового или повторного применения, стандартов или других документов на их изготовление.

7.3. В наименовании нетипового изделия (устройства) указать буквенно-цифровое обозначение (в пределах каждого вида изделия или устройства).

8. Спецификация оборудования, изделий и материалов

8.1. Спецификация оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) должна быть выполнена по ГОСТ 21.110-95.

Спецификация должна быть составлена по разделам:

1) Устройства дорожные;

2) Устройства водоотводные, укрепительные (поддерживающие) и защитные;

3) Элементы благоустройства: озеленение, малые архитектурные формы (при необходимости).

Наименование каждого раздела должно быть записано в виде заголовка в графе 1 Спецификации и подчеркивают.

При необходимости выделения ресурсов по отдельным видам устройств второй раздел делят соответственно на подразделы.

8.2. Предусмотренные рабочими чертежами дорожные устройства должны быть записаны в первый раздел по группам в такой последовательности:

- оборудование дорожное (при необходимости);

- элементы (изделия) дорожной одежды (например, дорожные и тротуарные плиты, бортовые камни, арматурные изделия монолитных железобетонных покрытий);

- элементы (изделия) технических средств организации дорожного движения (например, дорожные и сигнальные знаки, направляющие устройства, парапеты, перила, барьерные конструкции);

- другие изделия;

- материалы (например, тепло- и/или гидроизоляционные, асфальтобетон, щебень, песок, гравий, бетон, краска).

8.3. Элементы водоотводных, укрепительных (поддерживающих), защитных устройств должны быть записаны во второй раздел по группам в такой последовательности:

- элементы (изделия) водоотводных сооружений;

- трубопроводы дренажные (по каждому диаметру с указанием в графе 2 наименования труб, обозначения документа на трубы);

- элементы (изделия) укрепления откосов земляного полотна и водоотводных сооружений;

- другие изделия;

- материалы.

8.4. В Спецификации должны быть приняты следующие единицы измерений:

- оборудование, изделия, малые архитектурные формы, элементы озеленения и лесопосадок - шт.;

- трубопроводы дренажные - м;

- щебень, песок, гравий, бетон - м3;

- другие материалы, семена, удобрения - кг;

- теплоизоляционные плиточные материалы (например, пенопласт) - м3 или шт.;

- дренирующие и гидроизоляционные материалы - м2.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Технические характеристики выполняемых работ, объем работ.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение проектных работ на ремонт дорог и инженерных сооружений на них

| Перечень основных требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново в 2013-2017 годах» |
| 2. Вид работ | Ремонт улицы Земляной; Ремонт улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) и улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева); Ремонт улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного); Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы 2-й Лагерной и улицы Маршала Жаворонкова; Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы Громобоя и Шереметевского проспекта; Устройство дополнительной полосы на пересечении улицы Станкостроителей и улицы Ташкентской |
| 3. Адрес | Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, |
| 4. Срок выполнения работ | максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней; минимальный срок выполнения работ – 22 календарных дня. |
| 5. Основные технико- экономические показатели объекта | Протяженность: улицы Земляной – 0,6 км; улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) – 0,8 км; улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева) – 0,2 км; улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного)- 0,5 км. Общее число полос движения: улицы Земляной –2; улицы Академика Мальцева (на участке от проспекта Ленина до улицы Фролова) и улицы Фролова (на участке от улицы Ермака до улицы Академика Мальцева) –2; улицы Генерала Хлебникова (на участке от улицы Куконковых до улицы Демьяна Бедного-2. Длина дополнительной полосы – не менее 50 м. Длина отгона ширины дополнительной полосы – 30 м. Ширина дополнительной полосы – 4,0 м. Общее число полос движения (с учетом дополнительной полосы): -на пересечении улицы 2-й Лагерной и улицы Маршала Жаворонкова -3; -на пересечении улицы Громобоя и Шереметевского проспекта (с устройством заездного «кармана» на ООТ) - 5; -на пересечении улицы Станкостроителей и улицы Ташкентской -5; Тип покрытия - капитальный. Протяженность ремонтируемых участков и число полос движения подлежит уточнению в процессе проектирования. |
| 6. Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Объект запроектировать согласно генерального плана города Иванова, в соответствии с действующим законодательством, согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п, ГОСТ Р 52748-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения» и другим техническим регламентам, а при их отсутствии в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению. В документации на ремонт должно быть предусмотрено: 1.Устройство покрытия из плотных или высокоплотных асфальтобетонных смесей с плотностью каменных материалов не менее 3,0 т/м3. Принятую конструкцию дорожной одежды необходимо обосновать расчетом. 2. Демонтаж старого и установка нового бортового камня. 3. Ремонт горловин дождеприемных и смотровых колодцев, попадающих в зону ремонтных работ. 4. Ремонт въездов (съездов). 5. Исправление продольного и поперечного профилей существующего асфальтобетонного покрытия дороги методом холодного фрезерования с учетом обеспечения водоотвода. 6. Размещение полного комплекса технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства. 7. Ремонт и устройство тротуаров. 8. Устройство газонов между проезжей частью и тротуарами (при необходимости); 9. Обследование зеленых насаждений (кустарников, деревьев) вдоль улицы и при необходимости в состав проекта включить снос аварийных (больных) деревьев и посадку новых (при необходимости). 10. Выполнение необходимых расчетов, мероприятий, разработка разделов и проектирование всех необходимых конструкций, инженерных сетей и сооружений, необходимость которых возникает для обеспечения функционирования объекта, а также, если данные мероприятия учтены в технических условиях. |
| 7. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Предусмотреть мероприятия для обеспечения потребностей инвалидов и маломобильных групп населения согласно требований действующего законодательства и нормативных документов. |
| 8. Основные требования к разработке проектно- сметной документации | 1. Состав проектно-сметной документации 1.1. Пояснительная записка. 1.2. Ведомость дефектов и намечаемых. 1.3. Ведомость объемов работ. 1.4. Локальная смета на ремонтные работы в действующих на момент разработки проектной и рабочей документации ценах, согласно действующим и утвержденным нормам по ценообразованию. 1.5. Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.6. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.7. Спецификация оборудования, изделий и материалов (в соответствии с прилагаемыми требованиями). 1.8. Топографическая съемка, выполненная в соответствии с нормативными документами. 1.9. Схема организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. 1.10. Карта фрезерования. 2. Проверка и согласование проектно-сметной документации 2.1. Топографическую съемку проверить и согласовать в организациях-балансодержателях подземных коммуникаций. 2.2. Технические решения согласовать с заказчиком, будущим балансодержателем и сетевыми организациями, выдавшими технические условия. 2.3. Провести проверку проектно-сметной документации в MKУ «ПДС и ТК». 2.4. Проектно-сметную документацию согласовать с управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, ОГИБДД УМВД России по городу Иваново, со всеми заинтересованными в производстве работ и эксплуатации организациями, с организациями, выдавшими технические условия. 3. Внесение изменений в проектно-сметную документацию, а также проведение дополнительных согласований, необходимость которых возникла в процессе ремонта по вине проектной организации, выполняется данной организацией безвозмездно. 4. Своевременно информировать о необходимости получения технических условий от сетевых служб, без сведений и согласований которых невозможно дальнейшее проектирование объекта. 5. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. 6. Документация предоставляется в переплетенном виде (4 экз.) и на электронном носителе (2 экз.) в формате использованных компьютерных программ. |

Требования к составу и оформлению рабочих чертежей, эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий и устройств, спецификации  оборудования, изделий и материалов

В состав комплекта рабочих чертежей должны входить:

- общие данные по рабочим чертежам;

- топографическая съемка;

- план автомобильной дороги;

- план организации рельефа;

- план земляных масс (выполняется при необходимости);

- продольный профиль автомобильной дороги;

- продольные профили водоотводных и нагорных канав (при необходимости);

- поперечные профили автомобильной дороги;

- схема расположения технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильной дороги;

- план благоустройства дороги (при необходимости).

1. Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам выполняются по ГОСТ Р 21.1101-2009  с учетом следующих изменений:

на листе общих данных дополнительно приводят ведомость зданий и сооружений и сведения о принятой при топографической съемке системе высот, а также указывают обозначение, отметку и местоположение исходного репера.

2. План автомобильной дороги

2.1. План автомобильной дороги должен быть совмещен с разбивочным планом и планом организации рельефа.

2.2.  На плане должны быть нанесены и показаны

- ситуация и, при необходимости, рельеф местности;

- «красные» линии;

- геодезические знаки (например, реперы, пункты геодезических сетей местного значения);

- линии бровок земляного полотна и линии кромок проезжей части автомобильной дороги;

- станции магистрального геодезического хода (вершины углов поворота);

- начало и конец переходных и круговых кривых;

- числовые значения элементов кривых: углы поворота, радиусы, тангенсы, суммарные длины круговых и переходных кривых (при необходимости);

- водоотводные сооружения (например, кюветы, лотки, водосбросы, быстротоки, канавы) с уклоноуказателями и отметками дна в местах перелома продольного профиля;

- откосы насыпей и выемок(при необходимости);

- границы типов дорожной одежды;

- контуры существующих и проектируемых зданий и сооружений (без координационных осей), примыкающих к автомобильной дороге, и их порядковые номера (внутри контура - в правом нижнем углу);

- существующие и проектируемые инженерные коммуникации с указанием высоты надземных и глубины подземных коммуникаций и их обозначения;

- переезды через железнодорожные пути;

- искусственные сооружения;

- транспортные развязки;

- радиусы кривых по кромке проезжей части дорог в местах их взаимного пересечения;

- порядковые номера (на полках линий-выносок) переездов, искусственных сооружений, транспортных развязок и других сооружений;

- наименование конечных пунктов проектируемых и существующих автомобильных и железных дорог (направление на конечные пункты указывают стрелками);

- указатель направления на север стрелкой с буквой "С" у острия (в левом верхнем углу листа).

- проектные горизонтали через 0,10 - 0,20 м или проектные отметки в характерных точках рельефа в соответствии с планом организации рельефа;

- опорные точки с проектными отметками. В качестве опорных точек принять точки пересечения осей автомобильных дорог и перелома продольного профиля;

- уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог;

- контуры поперечного профиля автомобильных дорог (при выполнении плана организации рельефа в проектных отметках);

- номера или координаты осей автомобильных дорог и подъездов;

- ширина автомобильных дорог;

- местные и боковые проезды, площадки, газоны и тротуары с указанием их ширины (при необходимости);

- водостоки (при необходимости). При совмещении плана автомобильной дороги с планом ливневой канализации рабочие чертежи ливневой канализации выполнить по                 ГОСТ 21.604-82;

- дождеприемные решетки в пониженных точках планировки (при необходимости).

2.3. На плане автомобильных дорог должны быть приведены:

- экспликация зданий и сооружений по форме 3 ГОСТ 21.508-93;

- ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 2  ГОСТ Р 21.1701-97;

- спецификации элементов сборных конструкций, примененных для дорожной одежды, водоотводных, укрепительных, защитных и других устройств по форме 7 или 8 ГОСТ Р 21.1101-2009.

3. Продольный профиль автомобильной дороги

3.1. Продольный профиль автомобильной дороги выполнить с учетом данных, приведенных в таблице-сетке, помещаемой под продольным профилем и выполняемой (в зависимости от назначения дороги) с различной формой боковика:

- для дорог на застроенной территории - по форме 5  ГОСТ Р 21.1701-97;

- для совмещенного чертежа плана и продольного профиля - по форме 7 ГОСТ Р 21.1701-97

3.2. Проектные отметки указать на пикетах и в точках перелома фактической поверхности земли или через 20 м. Фактические отметки земли указать по оси дороги.

3.3. Ориентация продольного профиля должна соответствовать ориентации автомобильных дорог, принятой на плане.

3.4. На продольном профиле автомобильной дороги должны быть показаны:

- линия фактической поверхности земли по оси дороги и линия проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги или кромке проезжей части с соответствующими пояснениями на поле чертежа;

- линия ординат от точек переломов фактической поверхности земли и точек сопряжения элементов проектной линии продольного профиля;

- разведочные геологические выработки с обозначением влажности и консистенции грунтов по ГОСТ 21.302-96 и отметками уровня (горизонта) грунтовых вод с датой их замера; обозначения грунтов по ГОСТ 21.302-96 или их наименования, обозначения группы грунтов по трудности их разработки и границы слоев грунтов.

При автоматизированном проектировании допускается данные по слоям грунтов на профиле указать условно. Условные номера слоев грунтов на профиле показать в кружках диаметром 5 - 7 мм в соответствии с данными таблицы, приводимой по по форме 8 ГОСТ Р 21.1701-97 над боковиком продольного профиля.

В графах таблицы должны быть указаны:

- «Номер грунта» - условный номер, принятый для обозначения грунта соответствующего наименования и группы;

- «Группа грунта» - обозначение группы грунта в соответствии с классификацией по трудности разработки.

Выше проектной линии должны быть показаны:

- реперы;

- наземные и надземные инженерные коммуникации;

- наименования проектируемых искусственных сооружений;

- транспортные развязки, пересечения и примыкания;

- переезды через железнодорожные пути;

- нагорные и водоотводные канавы, сбросы воды;

- водораздельные дамбы;

- рабочие отметки насыпи в точках перелома продольного профиля (при необходимости);

Ниже проектной линии должны быть показаны:

- рабочие отметки выемки в точках перелома продольного профиля (при необходимости);

- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды;

- наименования существующих искусственных сооружений;

- подземные инженерные коммуникации;

- линии ординат от точек переломов продольного профиля;

- номера пикетов, элементы плана, указатели километров.

3.5. На совмещенном чертеже плана и продольного профиля автомобильной дороги на продольном профиле должны быть показаны:

- линии фактической поверхности земли и проектируемой поверхности дорожного покрытия по оси дороги;

- разведочные геологические выработки с учетом требований п.3.4;

- проектируемые искусственные сооружения с указанием отметок уровня (горизонтов) воды.

Выше проектной линии должны быть показаны:

- линии ординат от точек сопряжения элементов проектной линии с указанием расстояний до ближайших пикетов, величин уклонов, проектных отметок в этих точках и радиусов вертикальных кривых;

- величина уклонов на участках с постоянным уклоном и длину этих участков;

- линии ординат от точек с нулевым значением кривизны с указанием расстояний до ближайших пикетов и проектных отметок в этих точках.

Ниже проектной линии должны быть показаны:

- пикеты;

- фактические и проектные отметки продольного профиля по оси проезжей части.

3.6. При большом числе плюсовых точек между отдельными пикетами на продольном профиле поместить таблицу выноски отметок и расстояний по форме 9 ГОСТ Р 21.1701-97. Графы таблицы заполнить в соответствии с их наименованиями.

4. Продольные профили водоотводных и нагорных канав

4.1. На продольном профиле водоотводных и нагорных должны быть показаны:

- линия фактической поверхности земли и проектная линия дна по оси канавы с ординатами от точек переломов;

- проектируемые искусственные сооружения;

- дамбы;

- инженерные сети и коммуникации;

- места выпусков канав на поверхность;

- рабочие отметки канав;

- пикеты.

4.2. Под продольным профилем водоотводных и нагорных канав должна быть помещена таблица-сетка с боковиком по форме 10 ГОСТ Р 21.1701-97.

Графа «Тип местности по увлажнению» приводится при необходимости.

Графы таблицы должны быть заполнены в соответствии с их наименованиями.

4.3. Продольный профиль водоотводных и нагорных канав при необходимости должны быть дополнены схемой дороги с нанесенными водоотводными сооружениями. Схему привести в графе «Схема канавы и расстояние от оси дороги до оси канавы», высота графы - 20 мм.

5. Поперечные профили автомобильной дороги

5.1. Поперечные профили земляного полотна

5.1.1. Поперечный профиль земляного полотна автомобильной дороги должен быть выполнен с учетом данных, приведенных в таблице-сетке, помещаемой под профилем. Боковик таблицы выполняют по форме 11  ГОСТ Р 21.1701-97.

При размещении на листе двух поперечных профилей и более боковик таблицы допускается нанести только у первого поперечного профиля.

5.1.2. Поперечные профили автомобильной дороги должны быть выполнены по направлению возрастания указателей километров, при отсутствии указателей километров - слева направо в соответствии с планом.

5.1.3. На поперечном профиле земляного полотна автомобильной дороги должны быть показаны:

- ось проектируемого земляного полотна ;

- линия фактической поверхности земли и линии ординат от точек ее переломов;

- контуры проектируемого земляного полотна и водоотводных сооружений, линии ординат от точек их переломов.

- контур проектируемой поверхности дорожного покрытия и отметки уровней (высоты, глубины) в точках ее переломов;

- контур срезки плодородного слоя, удаления торфа, непригодного грунта (при необходимости);

- инженерные коммуникации, их обозначение, наименование и отметки уровней, на которых они проложены;

- разведочные геологические выработки (при необходимости);

- привязка поперечного профиля к пикету.

- «красная» линия;

- рабочие отметки земляного полотна (при необходимости).

5.1.6. Над боковиком поперечных профилей, привязанных к конкретному пикетажному положению, приводятся числовые значения площадей поперечных сечений: насыпей , выемок , канав , кюветов , срезки грунта , банкетов  с указанием обозначений групп слоев грунта в соответствии с классификацией по трудности разработки.

5.2. Поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды

5.2.1. Поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды выполняются без боковика.

5.2.2. На поперечном профиле конструкции земляного полотна должны быть показаны:

- ось проектируемой автомобильной дороги;

- линия фактической поверхности земли (условно);

- контур проектируемого земляного полотна с указанием крутизны откосов;

- ширина земляного полотна и его элементов;

- ширина проезжей части, разделительной полосы, обочин и укрепительных полос;

- направление и величину уклонов верха земляного полотна и поверхности дорожной одежды;

- конструкция дорожной одежды (схематично);

- элементы укрепления обочин, откосов и водоотводных сооружений (схематично) с указанием обозначения документации, необходимой для его выполнения;

- контур и величина срезки плодородного слоя, удаления торфа и замены непригодного грунта (при необходимости);

- дренажные устройства и их обозначения (схематично);

- выносные элементы (узлы, фрагменты);

5.2.3. Поперечные профили конструкций земляного полотна, различающиеся конфигурацией, высотой насыпи или глубиной выемки, крутизной откосов или другими показателями, должны быть обозначены: Тип 1, Тип 2 и т.д.

5.2.4. Номер типа поперечного профиля конструкции земляного полотна должен быть указан в таблице-сетке под продольным профилем автомобильной дороги.

При выполнении совмещенного чертежа плана и продольного профиля дороги на поперечных профилях соответствующего типа должны быть указаны условия применения данного типа или границы участков дороги, на которых применен этот тип конструкции.

5.2.5. Конструкция дорожной одежды должна быть показана  на выносном элементе, на изображении которого дополнительно к 5.2.2. должны быть показаны:

- элементы конструкции дорожной одежды проезжей части, обочин, укрепительных полос соответствующими условными графическими обозначениями. Выносные надписи к многослойной конструкции дорожной одежды должны быть выполнены по ГОСТ Р 21.1101-2009;

- границы участков автомобильной дороги, на которых применены различные типы дорожной одежды.

Типы конструкций дорожной одежды должны быть указаны в ведомости автомобильных дорог, подъездов и проездов по форме 2 ГОСТ Р 21.1701-97.

5.2.6. При наличии нескольких типов конструкций дорожной одежды (различающихся между собой материалами слоев или другими характеристиками) им должны быть присвоены обозначения: Тип А, Тип Б и т.д., а при необходимости должны быть приведены условия их применения.

5.2.7. Симметричные поперечные профили конструкций земляного полотна и дорожной одежды должны быть изображены до оси симметрии.

6. Схема расположения технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильной дороги

6.1. Расположение технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства (далее - схема расположения) должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52766-2007

6.2. На схеме расположения должны быть показаны:

- контуры плана (в бровках) проектируемой автомобильной дороги;

- линии дорожной разметки и их обозначения по ГОСТ Р 51256-2011;

- дорожные и сигнальные знаки по ГОСТ Р 52290-2004;

- дорожные ограждения и обозначения документации, необходимой для их выполнения;

- направляющие устройства;

- дорожные светофоры по ГОСТ Р 52282-2004;;

- искусственные сооружения;

- проектируемые и существующие здания и сооружения (без координационных осей);

- водоемы (при необходимости).

6.3. Продольное и поперечное направления схемы расположения должно быть выполнено в разных масштабах в соответствии с таблицей 1  ГОСТ Р 21.1701-97

6.4. К схеме расположения выполняют спецификацию элементов технических средств организации дорожного движения по форме 7 или 8 ГОСТ Р 21.1101-2009.

7. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств

7.1. Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и устройств (далее - эскизные чертежи) должны быть выполнены по ГОСТ 21.114-95  с учетом требований настоящего технического задания.

7.2. Эскизные чертежи должны быть разработаны на несложные в изготовлении нетиповые изделия и устройства (кроме дорожного оборудования индивидуального изготовления) при отсутствии соответствующей проектной документации массового или повторного применения, стандартов или других документов на их изготовление.

7.3. В наименовании нетипового изделия (устройства) указать буквенно-цифровое обозначение (в пределах каждого вида изделия или устройства).

8. Спецификация оборудования, изделий и материалов

8.1. Спецификация оборудования, изделий и материалов (далее - Спецификация) должна быть выполнена по ГОСТ 21.110-95.

Спецификация должна быть составлена по разделам:

1) Устройства дорожные;

2) Устройства водоотводные, укрепительные (поддерживающие) и защитные;

3) Элементы благоустройства: озеленение, малые архитектурные формы (при необходимости).

Наименование каждого раздела должно быть записано в виде заголовка в графе 1 Спецификации и подчеркивают.

При необходимости выделения ресурсов по отдельным видам устройств второй раздел делят соответственно на подразделы.

8.2. Предусмотренные рабочими чертежами дорожные устройства должны быть записаны в первый раздел по группам в такой последовательности:

- оборудование дорожное (при необходимости);

- элементы (изделия) дорожной одежды (например, дорожные и тротуарные плиты, бортовые камни, арматурные изделия монолитных железобетонных покрытий);

- элементы (изделия) технических средств организации дорожного движения (например, дорожные и сигнальные знаки, направляющие устройства, парапеты, перила, барьерные конструкции);

- другие изделия;

- материалы (например, тепло- и/или гидроизоляционные, асфальтобетон, щебень, песок, гравий, бетон, краска).

8.3. Элементы водоотводных, укрепительных (поддерживающих), защитных устройств должны быть записаны во второй раздел по группам в такой последовательности:

- элементы (изделия) водоотводных сооружений;

- трубопроводы дренажные (по каждому диаметру с указанием в графе 2 наименования труб, обозначения документа на трубы);

- элементы (изделия) укрепления откосов земляного полотна и водоотводных сооружений;

- другие изделия;

- материалы.

8.4. В Спецификации должны быть приняты следующие единицы измерений:

- оборудование, изделия, малые архитектурные формы, элементы озеленения и лесопосадок - шт.;

- трубопроводы дренажные - м;

- щебень, песок, гравий, бетон - м3;

- другие материалы, семена, удобрения - кг;

- теплоизоляционные плиточные материалы (например, пенопласт) - м3 или шт.;

- дренирующие и гидроизоляционные материалы - м2.

Приложение

к конкурсной документации

Заявка на участие в открытом конкурсе

Наименование открытого конкурса: Выполнение проектных работ на ремонт дорог и       инженерных сооружений на них

Регистрационный номер заявки:

(заполняется уполномоченным органом)

Наименование участника

размещения заказа:           __________________________________________________________

(вправе не указывать)

Не  вскрывать  до  _____ час. _____ мин.   ___________2013

 в соответствии с системой налогообложения, применяемой участником размещения заказа

*	не указывается организациями, работающими с применением упрощенной системы налогообложения