Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:

<р МОУ СОШ №61 ^__Смирнова Т.В.

2009 г.

м.п.

2009 г.

МОУ СОШ № 61, расположенная по адресу: г. Иваново, 30 микрорайон, д. 17

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

Текущий ремонт мягкой кровли МОУ СОШ №61. Общестроительные работы (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.

_324,094 тыс.руб. _40,159 тыс.руб. _523,43 чел.час

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатац ии машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатац ия машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (100 м2 покрытий кровель) | 4,9 | 111,34 109,33 | 2,01 |  | 546 | 536 | 10 |  | 17,41 | 85,31 |
| 2 | ТЕР12-01-017-03 | Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм (100 м2 стяжек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП '-0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; ШТ<=0; Т3=0,8; ТЗМ-0.8 | 4,9 | 201,41 93,80 | 107,61 8,70 |  | 987 | 460 | 527 43 |  | 12,99 | 63,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕР12-01-017-04 | Разборка выравнивающих стяжек | 4,9 | 276,15 | 184,35 |  | 1353 | 450 | 903 |  | 12,75 | 62,48 |
|  |  | асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения |  | 91,80 | 14,85 |  |  |  | 73 |  |  |  |
|  |  | толщины добавлять или исключать к (12-01-017- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 00 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; Т3=0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До толщины 30мм ОЗП=15: ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т3=15; ТЗМ=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 4,9 | 1831,76 | 325,7 | 1309,48 | 8976 | 963 | 1596 | 6417 | 31,3 | 153,37 |
|  |  | песчаных: толщиной 1 5 мм |  | 196,58 | 20,93 |  |  |  | 103 |  |  |  |
|  |  | (100 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 4,9 | 1049,28 | 59,81 | 978,6 | 5141 | 53 | 293 | 4795 | 1,73 | 8,48 |
|  |  | песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины |  | 10,87 | 4,69 |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  | добавлять или исключать к (12-01-017-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1 00 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До толщины 30мм ОЗП-15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13=15; ТЗМ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции здании работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из | 1,08 | 844,7 | 156,49 | 386,1 | 912 | 326 | 169 | 417 | 40,83 | 44,1 |
|  |  | наплавляемых материалов к стенам и парапетам |  | 302,11 | 9,18 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | высотой: до 600 мм без фартуков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м примыканий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 43=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс "Новострой" | Материалы рулонные кровельные (Цена: | 272,2 | 13,02 |  | 13,02 | 3544 |  |  | 3544 |  |  |
|  |  | 65,5/5,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | 4,9 | 224,92 | 4,8 | 183,96 | 1102 | 177 | 24 | 901 | 5,13 | 25,14 |
|  |  | под водоизоляционный кровельный ковер: |  | 36,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | битумной грунтовкой с ее приготовлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 кровли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ~1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕР12-01-017-04 | Разборка выравнивающих стяжек | 4,9 | 276,15 | 184,35 |  | 1353 | 450 | 903 |  | 12,75 | 62,48 |
|  |  | асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения |  | 91,80 | 14,85 |  |  |  | 73 |  |  |  |
|  |  | толщины добавлять или исключать к (12-01-017- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж ОЗП=0,8: ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАГ=0; Т3=0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТЗМ=0,8; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До толщины 30мм ОЗП=15; ЭМ=15; ЗПМ=15; МАТ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т3=15; ТЗМ=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 4,9 | 1831,76 | 325,7 | 1309,48 | 8976 | 963 | 1596 | 6417 | 31,3 | 153,37 |
|  |  | песчаных: толщиной 1 5 мм |  | 196,58 | 20,93 |  |  |  | 103 |  |  |  |
|  |  | (100 м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,/5; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 73=/, /5; ТЗМ-1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек цементно- | 4,9 | 1049,28 | 59,81 | 978,6 | 5141 | 53 | 293 | 4795 | 1,73 | 8,48 |
|  |  | песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины |  | 10,87 | 4,69 |  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  | добавлять или исключать к (12-01-017-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100м2 стяжек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | До толщины 30мм ОЗП-15; ЭМ=15; ЗПМ-15: МАТ=15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т3=15; ТЗМ-15; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25: ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из | 1,08 | 844,7 | 156,49 | 386,1 | 912 | 326 | 169 | 417 | 40,83 | 44,1 |
|  |  | наплавляемых материалов к стенам и парапетам |  | 302,11 | 9,18 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | высотой: до 600 мм без фартуков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м примыканий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП-1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ'1,25; 73=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс "Новострой" | Материалы рулонные кровельные (Цена: | 272,2 | 13,02 |  | 13,02 | 3544 |  |  | 3544 |  |  |
|  |  | 65,5/5,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | 4,9 | 224,92 | 4,8 | 183,96 | 1102 | 177 | 24 | 901 | 5,13 | 25,14 |
|  |  | под водоизоляционный кровельный ковер: |  | 36,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | битумной грунтовкой с ее приготовлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 кровли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При ремонта и реконструкции зданий работы, аналогичные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ~1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 456 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых 4,9 237,5 63,28 материалов: в два слоя 125,02 2,59 (100м2 кровли) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ=1,25 | 49,2 | 1164 |  | 613 |  | 310 13 |  | 241 |  | 16,51 |  |  | 80,9 |
| 10 | Прайс "Новострой" | Материалы рулонные кровельные для нижних 568,4 1 1,84 слоев (марка по проекту) (Цена: 59,5/5,03) (м2) | 11,84 | 6730 |  |  |  |  |  | 6730 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс "Новострой" | Материалы рулонные кровельные для верхнего 558,6 13,02 слоя (марка по проекту) (Цена: 65,5/5,03) (м2) | 13,02 | 7273 |  |  |  |  |  | 7273 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 37728 |  | 3578 |  | 3832 265 |  | 30318 |  |  |  |  | 523,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  | 206405 |  | 37390 |  | 16516 2769 |  | 152499 |  |  |  |  | 523,43 |
| Накладные расходы |  |  |  | 39453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 22734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  | 546 |  | 536 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 85,31 |
| Всего с учетом "Территориальный уровень цен 2 кв. 2009г. к ТЕР-2001 ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" |  |  |  | 5644 |  | 5601 |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 85,31 |
| Накладные расходы 83%*0,94 ФОТ (от 5 601) |  |  |  | 4370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 601) |  |  |  | 3641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см |  | прибылью |  | 13655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,31 |
| Кровли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2-6, 8-9 |  |  |  | 19635 |  | 3042 |  | 3822 265 |  | 12771 |  |  |  |  | 438,12 |
| Всего с учетом "Территориальный уровень цен 2 кв. 2009г. к ТЕР-2001 ОЗП=10,45; ЭМ=4,3 1; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" |  |  |  | 112500 |  | 31789 |  | 16473 2769 |  | 64238 |  |  |  |  | 438,12 |
| Накладные расходы 120%*(0,94*0,9) ФОТ (от 34 558) |  |  |  | 35083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 34 558) |  |  |  | 19093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см |  | прибылью |  | 166676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,12 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7, 10-11 |  |  |  | 17547 |  |  |  |  |  | 17547 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Территориальный уровень цен 2 кв. 2009г. к ТЕР-2001 ОЗП=10,45; ЭМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03" |  |  |  | 88261 |  |  |  |  |  | 88261 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 268592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,43 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 152499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 16516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 40159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 39453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1¦ 2 ¦ з ¦ -г , ., , ~ , . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 22734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 5372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 273964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз строительного мусора на расстояние до 20км. Класс груза-1 (т*руб) 3,822*165,58 |  |  |  |  | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках (т*руб) 3,822*15,39 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  | 274656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 49438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 324094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,43 |  |

Т.В. Горохова П.Ф. Курский

Составил Инженер

Проверил Ди