| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - приведение путей эвакуации 1и 2 этажей консультации "Брак и семья"в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на приведение путей эвакуации 1 и 2 этажей консультации "Брак и семья"в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,867 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,58 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,048 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Июля 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕР15-01-019-06 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву | 0,494 |  | 13987,052 |  | 63,45 |  | 12286,83 | 6909,6 | 808,57 |  |  | 31,34 |  |  | 6069,69 | 226,6995 |  | 111,98955 |
|  | (0) | ЗП=1423,28*1,15; ЭММ=50,76*1,25; ЗПм=17,07*1,25; ТЗТ=197,13*1,15; ТЗТм=2,14*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1636,772 |  | 21,3375 |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  |  | 2,675 |  | 1,32145 |
| 2 | ТЕРр62-16-09 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 0,8 |  | 1875,85 |  | 9,2 |  | 1630,78 | 1500,68 | 188,7 |  |  | 7,36 |  |  | 1304,62 | 33,89 |  | 27,112 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 235,87 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |  | 0,16 |  | 0,128 |
| 3 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,548 |  | 76 |  | 4,47 |  | 0 | 41,65 | 39,2 |  |  | 2,45 |  |  | 0 | 11,39 |  | 6,24172 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 0,13 |  | 0,07124 |
| 3.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,25756 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,235 |  | 23,68 |  | 0 |  | 0 | 5,56 | 5,56 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 0,88595 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,02585 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,548 |  | 7555,029 |  | 75,05 |  | 7153,77 | 4140,16 | 178,76 |  |  | 41,13 |  |  | 3920,27 | 48,76 |  | 26,72048 |
|  | (0) | ЗП=283,66*1,15; ЭММ=60,04*1,25; ЗПм=2,96*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,85*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 283,66 |  | 2,96 |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 0,85 |  | 0,58225 |
| 6 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,235 |  | 532,1725 |  | 2,88 |  | 447,21 | 125,06 | 19,12 |  |  | 0,85 |  |  | 105,09 | 8,99 |  | 2,42955 |
|  | (0) | ЗП=70,75*1,15; ЭММ=2,88*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м плинтусов |  | 70,75 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00881 |
| 7 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0,548 |  | 6753,48703 |  | 433,43 |  | 5335,4 | 3700,91 | 491,64 |  |  | 314,71 |  |  | 2894,56 | 102,46 |  | 64,57029 |
|  | (0) | ЗП=963,12*1,15*0,81; ЭММ=433,43*1,25*1,06; ЗПм=8,82*1,25*0,81; Мат=5335,4*0,99; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 963,12 |  | 8,82 |  |  |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,76 |  | 0,5206 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16423,62 | 1731,55 |  |  | 397,84 |  |  | 14294,23 | 239,94954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,24 |  |  |  | 2,63235 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 1731,55*10,88 |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  | 18839 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 397,84*4,37 |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  | 1739 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 14294,23*4,95 |  |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  | 70756 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91334 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (188,7+1,14)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1553 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (188,7+1,14)*10,88*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 1033 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (1, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1300,21+15,43)*10,88*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 12715 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1300,21+15,43)*10,88*0,4675 |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 6692 |  |
| Полы. Ремонт (5, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (197,88+2,03)*10,88*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 2263 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (197,88+2,03)*10,88*0,6375 |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 1387 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (44,76+0,64)*10,88*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 371 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (44,76+0,64)*10,88*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 336 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 16902 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 16902 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 9448 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9448 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117684 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  | 117684*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117684 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  | 117684*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117684 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 117684*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117684 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 117684*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 21183 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138867 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветкова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |