Участникам размещения заказа

Извещение о проведении запроса котировок

Дата: «22» октября  2009 г.

Регистрационный №  576

| Наименование заказчика | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова |
| --- | --- |
| Почтовый адрес заказчика | 153000, город Иваново, пл. Революции, д.6. |
| Адрес электронной почты заказчика | uags@ivgoradm.ru |
| Контактное лицо заказчика | Постников Сергей Вячеславович |
| Номер контактного телефона заказчика | тел: 8(4932)594-592; |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.518, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 03.11.2009 до 12 час. 00 мин |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Научно-исследовательская работа по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности | Требование к качеству товаров, работ, услуг |  | В соответствии с техническим заданием. Исполнитель должен обладать всеми необходимыми для выполнения Технического задания на осуществление деятельности в сфере научно-исследовательской работы по разработке и внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности. Наличие соответствующих лицензий на указанный вид работ. | В соответствии с техническим заданием | В соответствии с техническим заданием |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг |  | В строгом соответствии с техническим заданием. Все поставляемое программное обеспечение и технологии должны полностью соответствовать действующему законодательству в области градостроения и техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг |  | Безопасность информационных программных систем и осуществляемой на их основе деятельности должна быть в соответствии с действующим законодательством. Исполнитель должен обладать всеми необходимыми для выполнения Технического задания на осуществление деятельности в сфере научно-исследовательской работы по разработке и внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг |  | Согласно Техническому заданию – Приложение № 1 к муниципальному контракту. Срок гарантийного обслуживания и сопровождения ИСОГД - один год с даты подписания акта сдачи-приемки ИСОГД в опытную эксплуатацию. |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, управлением муниципального заказа администрации города) |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Иванова |  |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  | 500,00 |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  | В цену контракта входят все расходы Исполнителя по выполнению работ, связанных с выполнением научно-исследовательских работ по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности, (включая приобретение технических средств, на базе которых будет функционировать программа, приобретение лицензий для лицензионной чистоты операционной системы, включая настройку в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), обучение администратора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), индивидуальное обучение 21 сотрудников Заказчика (включая группу сопровождения) в объеме 25-и часов занятий (приложение № 1 муниципального контракта), с учетом налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей. |  |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | город Иваново, пл. Революции, д.6. |  |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | С момента заключения контракта в срок до 18 декабря 2009 года (включительно) |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  | Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств городского бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ (этапов выполненных работ) на основании выставленных Исполнителем счетов |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  | Не ранее 13.11.2009 и не позднее 16.11.2009 |  |  |  |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «22» октября 2009 г.

Регистрационный № 576

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |
| --- | --- | --- |
| Научно-исследовательская работа по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности |  | В цену контракта входят все расходы Исполнителя по выполнению работ, связанных с выполнением научно-исследовательских работ по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности, (включая приобретение технических средств, на базе которых будет функционировать программа, приобретение лицензий для лицензионной чистоты операционной системы, включая настройку в соответствии с Техническим заданием, обучение администратора в соответствии с Техническим заданием, индивидуальное обучение 21 сотрудников Заказчика (включая группу сопровождения) в объеме 25-и часов занятий, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. |

Цена муниципального контракта ______________________________руб., в т.ч. НДС___________.

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 576 от 22.10.2009, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ______________________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение научно-исследовательской работы по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности

г. Иваново                                                                                          «______»____________ 2009г.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника управления Захарова Александра Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить научно-исследовательские работы по разработке и внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности (далее именуемой ИСОГД) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту).

1.2. Основные требования к разрабатываемой по настоящему контракту продукции определяются техническим заданием (приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. Детализация научных, технических, экономических и иных требований к проводимым работам производится и оформляется по согласованию Сторон в процессе исполнения настоящего контракта.

1.3. Срок сдачи работы по настоящему контракту с момента заключения контракта в срок до 18 декабря 2009 года (включительно).

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Права на прикладное программное обеспечение ИСОГД по настоящему контракту принадлежат Исполнителю.

2.2. Заказчик получает права на использование экземпляров программного обеспечения ИСОГД.

2.3. Заказчик имеет право устанавливать и использовать прикладное программное обеспечение ИСОГД на любом необходимом количестве рабочих мест Заказчика без дополнительной оплаты Исполнителю.

2.4. Заказчик имеет право устанавливать и использовать прикладное программное обеспечение ИСОГД более чем на одном сервере Заказчика без дополнительной оплаты Исполнителю.

2.5. Права и обязанности по ведению, использованию, предоставлению, защите информационного банка данных ИСОГД являются правами и обязанностями Заказчика.

2.6. Исполнитель обязуется:

2.6.1. Приступить к исполнению обязательств по настоящему Контракту с момента его заключения.

2.6.2. Не разглашать, не использовать в коммерческих целях и не передавать третьим лицам информацию, обрабатываемую в ИСОГД, без согласования с Заказчиком.

2.6.3. В случае возникновения аварийной ситуации в процессе эксплуатации ИСОГД обеспечить выезд своего представителя к Заказчику в течение суток с момента получения любым способом (по телефону, факсу, электронной почте) уведомления об аварийной ситуации.

2.6.4. За свой счет обеспечить устранение последствий аварийной ситуации, возникшей по причине сбоя программного обеспечения, разработанного Исполнителем, на основании соответствующего письменного заключения, подготовленного Заказчиком и согласованного с Исполнителем.

2.6.5. Передавать Заказчику разрабатываемое в рамках настоящего контракта прикладное программное обеспечение ИСОГД, правообладателем которого является Исполнитель, в полном объеме с исходными текстами для внутреннего (без права передачи третьим лицам) использования Заказчиком.

2.6.6. Произвести обучение пользователей и технического персонала (группы сопровождения ИСОГД Заказчика) работе с ИСОГД.

2.6.7. Осуществлять гарантийное обслуживание и сопровождение ИСОГД в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

2.7. Заказчик обязуется:

2.7.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 3 настоящего контракта.

2.7.2. Не передавать третьей стороне программное обеспечение ИСОГД, а также сведения об использованных Исполнителем технических решениях и техническую документацию без согласования с Исполнителем.

2.7.3. Соблюдать права производителей системного, серверного и прикладного программного обеспечения, необходимого для эксплуатации ИСОГД.

2.7.4. Передавать сведения, документы, материалы, необходимые Исполнителю по настоящему контракту.

2.7.5. Подготовить и выпустить документы (распорядительного, нормативного, иного характера), необходимые для выполнения настоящего контракта.

2.7.6. Стороны обязуются не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет (________________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС.

В цену контракта входят все расходы Исполнителя по выполнению работ, связанных с выполнением научно-исследовательских работ по разработке, внедрению информационной системы организации градостроительной деятельности, (включая приобретение технических средств, на базе которых будет функционировать программа, приобретение лицензий для лицензионной чистоты операционной системы, включая настройку в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), обучение администратора в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), индивидуальное обучение 21 сотрудников Заказчика (включая группу сопровождения) в объеме 25-и часов занятий (приложение № 1 муниципального контракта), с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств городского бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ (этапов выполненных работ) на основании выставленных Исполнителем счетов.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1 Перечень документации, представляемой по окончании работы, определен пунктом 5 Технического задания (приложение № 1 к муниципальному контракту).

4.2. Порядок проведения приемочных испытаний определяется и согласовывается Сторонами в процессе выполнения настоящего контракта.

4.3 Завершение работы (по контракту в целом или по отдельному этапу) подтверждается двусторонним актом сдачи-приемки выполненных работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан выполнить необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах цены контракта в согласованные с Заказчиком сроки.

4.5. Выполнение работ имеет следующие этапы и сроки выполнения:

| N п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения | Результаты работы и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование накопленных в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова пространственных и описательных данных с оценкой степени актуальности данных, полнотой и способом их обновления. | с момента заключения муниципального контракта до 18.11.2009 | Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ |
| 2. | Формализация информационных потоков в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова и разработка структуры данных ИСОГД с учетом особенностей технологических процессов заказчика. | 18.11.2009 г. |  |
| 3. | Разработка методологии и технологии миграции данных в хранилище ИСОГД на основе серверной системой управления базами данных (далее по тексту - СУБД) с возможностью администрирования прав доступа средствами администрирования СУБД. | 15.12.2009 г. | Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ |
| 4. | Развертывание программного комплекса ИСОГД на аппаратных средствах заказчика в режиме временной эксплуатации и перенос данных с использованием методологии и технологии миграции данных. | 15.12.2009 г. | Акт сдачи-приемки АИС в опытную эксплуатацию |
| 5. | Обучение персонала заказчика навыкам пользования ИСОГД и ввод ИСОГД в режим эксплуатации. | 15.12.2009 г. |  |
| 6. | Разработка технического задания и спецификации работ, поставки оборудования и программного обеспечения для перевода ИСОГД в режим промышленной эксплуатации. | 18.12.2009 г. |  |

5. Гарантийное обслуживание и сопровождение

5.1 Срок гарантийного обслуживания и сопровождения ИСОГД - один год с даты подписания акта сдачи-приемки ИСОГД в опытную эксплуатацию.

5.2 В период гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты:

5.2.1. устраняет обнаруженные ошибки или сбои в работе программного обеспечения ИСОГД (ошибки, вызвавшие остановку функционирования системы, устраняются в течение суток с момента получения любым способом (по телефону, факсу, электронной почте) уведомления об аварийной ситуации);

5.2.2. принимает и устраняет претензии по эксплуатационной документации;

5.2.3 консультирует Заказчика по телефону, электронной почте, в офисе Исполнителя по вопросам эксплуатации ИСОГД.

5.3 В случае внесения Заказчиком изменений в исходный код программного обеспечения ИСОГД без согласования с Исполнителем, гарантийные обязательства теряют силу.

6. Ответственность сторон, условия освобождения от ответственности

6.1. За ненадлежащее выполнение работ по настоящему контракту Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения допущенных дефектов. При неустранении дефектов в назначенный срок Исполнитель выплачивает неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки после установленного срока.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3. настоящего контракта, Исполнитель выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

6.3 В случае невозможности выполнения одной из Сторон взятых на себя обязательств в установленный срок она обязана предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 дней до окончания установленного срока.

6.4 Если по каким-либо причинам, не зависящим от Сторон, выполнение настоящего контракта будет поставлено под угрозу, Стороны обязуются принять все меры, чтобы эффективность его выполнения соответствовала той, что была до возникновения вышеназванных обстоятельств.

6.5 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное действием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

6.6 Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок с момента их наступления, то такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

7. Разрешение споров, арбитраж

7.1 Любые споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, должны быть урегулированы Сторонами путем достижения договоренности между ними.

7.2 Если такая договоренность не будет достигнута, то все споры, требования, претензии, разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством.

7.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и не урегулированные путем переговоров между сторонами, рассматриваются  Арбитражным судом Ивановской области.

8. Прочие условия

8.1 Тиражирование и любое использование разработанной по настоящему контракту научно-технической продукции в коммерческих целях, а также в некоммерческих целях (безвозмездная передача другим юридическим или физическим лицам) может осуществляться Сторонами с ведома друг друга на основе отдельно заключаемых соглашений и договоров.

8.2 Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра контракта идентичны по содержанию и обладают равной юридической силой.

9. Срок действия контракта, реквизиты и подписи сторон

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

9.2 Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3 В случае невыполнения полностью (частично) или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязанностей по данному муниципальному контракту Исполнитель возвращает Заказчику всю сумму, уплаченную Исполнителю за уже выполненные работы, и передает незавершенный результат работ Заказчику по акту приемки.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Подрядчик: ______________________________ Адрес: ________________________ ______________________________ ИНН ___________ КПП _________ ______________________________ БИК __________________________ Р/счет ________________________ К/счет ________________________ Подрядчик: _______________________________ _______________/________________ «___»____________2009 г. М.П. | Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры Адрес: 153000, г.Иваново, пл. Революции, д. 6 ИНН 3728024700 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 КПП 370201001 Р /счет 40101810100000010001 Заказчик: Начальник управления архитектуры и градостроительства ___________________ А.В. Захаров «___»____________2009 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту от « ___ » ____________________ 2009 № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы по муниципальному контракту 
№ _____ от « ___ » ___________ 2009 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Наименование

Внедрение автоматизированной информационной системы организации градостроительной деятельности (далее по тексту АИС ОГД) с последующей разработкой требований к полнофункциональной АИС ОГД.

1.2. Область применения

АИС ОГД должна применяться в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, а также в структурных подразделениях Администрации города Иванова, муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2. Муниципальная контракт от « ___ » ____________________ 2009 № ________.

3. ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Цель работы:

автоматизация процессов накопления, обработки, использования и предоставления сведений, связанных с информационным обеспечением градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2. Конечные результаты:

внедрение и запуск АИС ОГД в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова включая организацию миграции в АИС ОГД информации автоматизированных информационных систем (далее по тексту - АИС), структурных подразделений Администрации города Иванова, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. Разработка технического задания и спецификации работ, поставки оборудования и программного обеспечения, а также комплекса организационных мероприятий с целью перевода  информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее по тексту - ИСОГД) в режим промышленной эксплуатации.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
(ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)

| N п/п | Наименование этапов работ | Срок выполнения | Результаты работы и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование накопленных в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова пространственных и описательных данных с оценкой степени актуальности данных, полнотой и способом их обновления. | с момента заключения муниципального контракта до 18.11.2009 | Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ |
| 2. | Формализация информационных потоков в управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова и разработка структуры данных ИСОГД с учетом особенностей технологических процессов заказчика. | 18.11.09 |  |
| 3. | Разработка методологии и технологии миграции данных в хранилище ИСОГД на основе серверной системой управления базами данных (далее по тексту - СУБД) с возможностью администрирования прав доступа средствами администрирования СУБД. | 15.12.09 | Акт сдачи-приемки этапа выполненных работ |
| 4. | Развертывание программного комплекса ИСОГД на аппаратных средствах заказчика в режиме временной эксплуатации и перенос данных с использованием методологии и технологии миграции данных. | 15.12.09 | Акт сдачи-приемки АИС в опытную эксплуатацию |
| 5. | Обучение персонала заказчика навыкам пользования ИСОГД и ввод ИСОГД в режим эксплуатации. | 15.12.09 |  |
| 6. | Разработка технического задания и спецификации работ, поставки оборудования и программного обеспечения для перевода ИСОГД в режим промышленной эксплуатации. | 18.12.09 |  |

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

В результате выполнения работ Исполнитель на стадии "Технорабочий проект" разрабатывает и передает Заказчику следующие документы по ГОСТ 34.201-89:

5.1. Описание организации информационной базы.

5.2. Описание систем классификации и кодирования.

5.3. Руководство пользователя ИСОГД (отдельно для каждой группы пользователей, согласно профилю), системного администратора ИСОГД с подробным описанием алгоритма работы с ИСОГД.

5.4. Дистрибутивы базового и прикладного программного обеспечения, входящего в состав ИСОГД.

5.5  Техническое задание, спецификацию работ, поставки оборудования и программного обеспечения ИСОГД.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

Все поставляемое программное обеспечение и технологии должны полностью соответствовать действующему законодательству в области градостроения.

6.1. Проект должен содержать:

6.1.1. состав нормативно-правового обеспечения, которое предстоит подготовить в соответствии с разрабатываемым в рамках настоящего проекта технического задания (далее по тексту - ТЗ): положение о службе ИСОГД, соглашения об информационном взаимодействии;

6.1.2. состав методического обеспечения, которое предстоит разработать в соответствии с разрабатываемым в рамках настоящего проекта ТЗ (система требований, классификаторы и справочники) соответствующее действующему законодательству и методологии Национальной гильдии градостроителей;

6.1.3. состав организационного обеспечения, которое предстоит разработать в соответствии с разрабатываемым в рамках настоящего проекта ТЗ (административные регламенты, справочные пособия, инструкции);

6.1.4. описание информационного обеспечения (градостроительная документация, документы регулирования градостроительства, данные, которые предстоит перенести в ИСОГД из существующих муниципальных и отраслевых информационных систем с использованием разрабатываемых в рамках настоящего проекта методологии и технологии миграции);

6.1.5. технологическое обеспечение (программное обеспечение, в том числе модули автоматизации процессов градостроительной деятельности, установленные в рабочие места без ограничения количества, в режиме бесплатных демонстрационных лицензий сроком на 6 месяцев);

6.1.6. опциональные средства для экспрес-разработки приложений, минимизирующие требования к квалификации программистов, установленные в рабочие места без ограничения количества, в режиме бесплатных демонстрационных лицензий сроком на 6 месяцев.

Требования к внедряемой технологии:

6.2. Внедряемая по настоящему муниципальному контракту технология ведения ИСОГД должна:

6.2.1. быть основана на принципе унифицированного хранения пространственных (векторных и растровых) и описательных данных в серверной СУБД, причем хранение и пространственных и описательных данных, и администрирование доступа к пространственным и описательным данным должно осуществляться штатными средствами серверной СУБД.

6.2.2. обеспечивать полное соответствие требованиям действующего законодательства РФ в части ведения ИСОГД, полную масштабируемость, а именно возможность работы с объемами данных и с количеством пользователей ИСОГД, ограниченными исключительно техническими характеристиками серверных и клиентских рабочих мест;

6.2.3. обеспечивать возможность непосредственного доступа к пространственным (векторным и растровым) и описательным данным, хранящимся в ИСОГД, с использованием распространенных на рынке программных средств ГИС, поддерживающих международный стандарт OpenGIS;

6.2.4. обеспечивать ретроспективный анализ, без перезагрузки архивных данных сервера ИСОГД, то есть, оперирование версионными состояниями данных ИСОГД на любой момент времени, с исключением возможности корректировки «исторических данных», протоколирования доступа пользователей к пространственным и описательным данным с возможностью просмотра истории изменений и перечня пользователей, производивших эти изменения;

6.2.5. иметь возможность установки на современные операционные системы (Windows Vista, Windows Server 2008), а также должна позволять использовать последние имеющиеся на рынке версии СУБД;

6.2.6. обеспечивать возможность для пользователей ИСОГД непосредственного просмотра без промежуточного преобразования файловой информации в формате распространенных стандартных ГИС-средств (MapInfo, Autodesk, Integraph, Bentley) без промежуточного преобразования данных.

6.2.7. обеспечивать возможность загрузки данных с геодезических электронных приборов с их последующей обработкой и редактированием;

Требование к поставляемому программному обеспечению:

6.3 Заказчику должны быть предоставлены лицензии (без ограничения количества рабочих мест и функционала) сроком не менее 6 месяцев на все поставляемое программное обеспечение необходимое для полноценного функционирования ИСОГД;

6.3.1. Наличие сертификата соответствия. ПО должна по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть годной и готовой к применению. ПО поставляется со всей необходимой технической документацией.

6.3.2. Программное обеспечение должно поставляться на магнитных носителях (CD-ROM).

6.3.3. Программное обеспечение должно поставляться с документацией в электронном виде (на CD дисках) на русском языке. Документация должна включать в себя правила установки и использования ПО.

6.3.4. Программное обеспечение должно поставляться Заказчику упакованным в защищенную от ударов упаковку, иметь необходимую маркировку и этикетку.

6.3.5. Поставляемое ПО должно иметь гарантийную техническую поддержку в течение года с момента получения программного обеспечения Заказчиком.

6.3.6. Техническая поддержка должна:

включать в себя консультационную помощь по телефону (горячая линия), факсу и электронной почте по вопросам установки и эксплуатации ПО.

обеспечить время реакции службы технической поддержки (прибытие квалифицированного специалиста в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) для устранения неисправности, а также устранению сбоев в процессе эксплуатации, в течение суток  с момента получения извещения о неисправности или сбое.

Требования к функциональным характеристикам программного обеспечения АИС (программного комплекса)

6.4.1. Программный комплекс должен обеспечивать:

— ведение книг, разделов, справочников и классификаторов;

— регистрация и размещение сведений в информационном фонде;

— ведение реестров документов и объектов;

— хранение отсканированных образов документов;

— установление связей между документами и объектами;

— запросы и поиск по параметрам в реестрах, сквозной адресный поиск;

— изменения состояния актуальности документов;

— отражение связей документов с изменениями и дополнениями к документам;

— связь информационных карточек документов и объектов с электронной картой города;

— автоматизированное формирование градостроительной документации, аналитических и статистических отчетов;

— актуализация картографической основы;

— ведение и актуализация топографических материалов;

— генерацию в автоматическом режиме документов, предусмотренных законодательством РФ (градостроительный план, разрешение на строительство, акт выбора участка и т.д.), а также документов и отчетов произвольной формы;

— выдача сведений ИСОГД по выбранной территории в виде пакетов картографических, семантических данных и сведений о документах;

— ведение адресного реестра;

— использование данных градостроительного регламента при автоматизированном формировании документов и отчетов;

— мониторинг подготовки документов;

— возможность обмена данными с другими информационными системами;

— предоставление регламентированного доступа через сеть Интернет.

— эргономичность пользовательского интерфейса;

— возможность выгрузки отчетов в любой стандартный формат (MS Exel, MS Word, HTML);

— автоматическое наложение ограничений и обременений с опциональным построением  санитарных и охранных зон, учетом градостроительного зонирования за счет выполнения пространственных запросов на стороне сервера СУБД;

— возможность визуализации не только актуальных пространственных и описательных данных ИСОГД, но и их состояние на произвольную дату, обеспечивая построение аналитических отчетов;

— визуальное совмещение актуальных и исторических данных в одном окне карты, однако корректировка исторических данных «задним числом» должна быть исключена.

— автоматизированное ведения всех обязательных разделов ИСОГД;

— ведение дополнительных разделов ИСОГД: «Раздел 10. Оценочное зонирование территории МО», «Раздел 11. Программы развития территории МО», «Раздел 12. Правовая документация»;

— ведение реестра градостроительных планов земельных участков (в том числе автоматизированная подготовка проектов ГПЗУ);

— работа с градостроительными регламентами использования территории;

— регистрация входящей корреспонденции как часть электронного документооборота.

— иные сведения (при необходимости).

— поиск информации в базе данных по различным критериям (в пределах содержащихся в базе данных атрибутов) с возможностью отображения информации о найденных в результате поиска объектах, в том числе на плане города;

— построение и вывод отчетов (с возможностью самостоятельного создания и редактирования шаблонов).

6.4.2. Программный комплекс должен работать в режиме клиент-сервер. В качестве базовой программной платформы должны использоваться следующие технологии: операционная система Microsoft Windows Server, СУБД Oracle. Все данные размещаются на общем сервере. Программные средства, устанавливаемые на рабочих местах пользователей, должны настраиваться на различные категории пользователей, в частности:

- для работы в режиме поиска и просмотра данных;

- для работы в режиме поиска, просмотра и печати данных;

- для работы в режиме поиска, редактирования, просмотра и печати данных;

- для работы в режиме администрирования АИС с возможностью неограниченного доступа к данным;

- для работы в иных режимах в зависимости от категории пользователей.

6.4.3. Программный комплекс должен включать средства для интеграции с муниципальной информационной системой (далее по тексту - МИС)  города Иванова. При этом должны обеспечиваться:

согласованность структур данных разрабатываемой АИС со структурами данных других подсистем в составе МИС, включая СААД «Систему автоматизации делопроизводства и документооборота Администрации города Иванова», АИС «Жилищный фонд», АИС «Муниципальный регистр населения», АИС «Адресный реестр объектов недвижимости», АИС «Реестр объектов муниципальной собственности», АИС «Имущественно-земельный кадастр»;

экспорт данных из указанных АИС в базу данных АИС ОГД на этапе первоначального заполнения;

обмен пространственными и атрибутивными данными АИС ОГД с указанными АИС в процессе их эксплуатации.

6.5. Требования к обучению пользователей и сопровождению АИС

6.5.1. Обучение пользователей производится на их рабочих местах. Представители Исполнителя должны провести индивидуальное обучение 21 сотрудников Заказчика (включая группу сопровождения) в объеме 25-и часов занятий.

6.5.2. Сопровождение включает консультации пользователей, устранение выявленных ошибок и передачу новых версий программных средств. При необходимости представители Исполнителя обязуются выполнить дополнительные работы по обучению и доработке программ на основе дополнительных соглашений в рамках заключенного контракта или отдельных контрактов.

6.6 Условия эксплуатации

Система должна эксплуатироваться в сети Заказчика на рабочих места пользователей, оснащенных персональными компьютерами класса Pentium III с объемом оперативной памяти не менее 1024 МБ и операционной системой MS WINDOWS 2000, MS WINDOWS XP, WINDOWS Vista, а также более поздними версиями. В качестве сервера используется выделенный компьютер с установленной системой.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

7.1. Исполнитель работ  должен:

- обладать правами сертифицированной поставки на все базовое программное обеспечение, поставляемое по настоящему муниципальному контракту.

- обеспечить время реакции службы технической поддержки (прибытие квалифицированного специалиста в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова) для устранения неисправности, а также устранению сбоев в процессе эксплуатации не позднее одних суток с момента получения извещения о неисправности или сбое.

7.2. По итогам выполнения работ (отдельных видов работ) Исполнитель должен представить Заказчику отчетные документы в соответствии с заданием.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ

8.1. Порядок проведения испытаний при сдаче-приемке.

Испытания при сдаче-приемке проводятся по окончании выполнения работ на оборудовании Заказчика в согласованные сроки (см. п.4). На испытания Исполнитель представляет:

программное обеспечение;

Акт сдачи – приемки АИС в опытную эксплуатацию;

документацию в соответствии с пунктом 5.

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ____________________ М.П. |  | ___________________ М.П. |