Приложение № 1

к муниципальному контракту

от _____________   № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории воинских захоронений

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,23 |
| 2 | Разборка тротуаров и дорожек из плит | 100 м2 | 4 |
| 3 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | пм | 50 |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,3 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза | 1 т груза | 9,3 |
| 6 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 4 |
| 7 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 4 |
| 8 | Плитка тротуарная 300х300х60 (М400) | м2 | 400 |
| 9 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,68 |
| 10 | Раствор готовый кладочный цементной марки 100 | м3 | 0,013 |
| 11 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3,45 |
| 12 | Камни бортовые (поребрик) | м | 68 |
| 13 | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки для мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см | 1 м3 дерева | 20 |
| 14 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 6 |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 25,26 |
| 16 | Перевозка кряжей | 1 тонна груза | 15,26 |
| 17 | Перевозка веток | 1 тонна груза | 10 |
| 18 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 42 |
| 19 | Очистка газонов и цветников от павших листьев, сучьев и мусора при сильной засоренности | 100 м2 | 163 |
| 20 | Погрузка мусора | 1 тонна груза | 1,63 |
| 21 | Перевозка мусора на 10 км | 1 тонна груза | 1,63 |
| 22 | Размещение ТБО на полигоне | м3 | 10 |

Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз с территорий воинских захоронений строительного  мусора  в полном объеме в день сбора с последующей утилизацией. Выполнение работ не должно препятствовать проходу посетителей воинских захоронений и проезда  специального транспорта, обслуживающего муниципальные кладбища города.

Качество работ по контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе:

- постановление Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий»;

- ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»;

- ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные»;

- ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

- Регламент «Содержание объектов уличной дорожной сети», утвержденный приказом начальника управления благоустройства от 07.11.2011 № 01-01-43;

- Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений, утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- «СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820);

- «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781).

Сроки завершения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с  момента заключения муниципального контракта.

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |